Relatório de Obra – Semana 14

Semana - 20/ 12 / 2017 até 26/ 12 / 2017

Data do Relatório – 04/01/2018

ANDAMENTOS DOS SERVIÇOS

1. Iniciou a remoção de material escavado em caminhão basculante;
2. Iniciou a escavação mecânica do reservatório inferior;
3. Continua a execução dos serviços de corte e montagem das armações em aço CA-50 e 60 dos blocos de fundações, vigas e pilares;
4. Continua os serviços de escavação manual do terreno;
5. Continua a confecção de formas de madeira conforme o projeto.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Escavação manual para blocos de concreto

Escavação manual para blocos de concreto

 Escavação mecânica e remoção em caminhão

Atenciosamente

Cláudio Menezes
Engenheiro Civil – Gestor do Contrato
CPLAN

Wilson Dantas Firmino
Mat: 4504-7
CPLAN/SEFAO

Relatório de Obra – Semana 15

Semana - 27/ 12 / 2017 até 02/ 01 / 2018

Data do Relatório – 11/01/2018

ANDAMENTOS DOS SERVIÇOS

1. Continua a remoção de material escavado em caminhão basculante;
2. Continua a escavação mecânica do reservatório inferior;
3. Continua a execução dos serviços de corte e montagem das armações em aço CA-50 e 60 dos blocos de fundações, vigas e pilares;
4. Continua os serviços de escavação manual do terreno;
5. Continua a confecção de formas de madeira conforme o projeto;
6. Continua a montagem dos blocos e sapatas.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Escavação manual para blocos de concreto

        Escavação manual para blocos de concreto

Atenciosamente

        Cláudio Menezes
Engenheiro Civil – Gestor do Contrato
CPLAN

Wilson Dantas Firmino
Mat: 4504-7
CPLAN/SEFAO

Relatório de Obra – Semana 16

Semana - 03/ 01 / 2018 até 09/ 01 / 2018

Data do Relatório – 11/01/2018

ANDAMENTOS DOS SERVIÇOS

1. Continua a remoção de material escavado em caminhão basculante;
2. Continua a escavação mecânica do reservatório inferior;
3. Continua a execução dos serviços de corte e montagem das armações em aço CA-50 e 60 dos blocos de fundações, vigas e pilares;
4. Continua os serviços de escavação manual do terreno;
5. Continua a confecção de formas de madeira conforme o projeto;
6. Continua a montagem dos blocos e sapatas.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Serviços de montagem das armações

Blocos e colocação de formas

Atenciosamente

        Cláudio Menezes
Engenheiro Civil – Gestor do Contrato
CPLAN

Wilson Dantas Firmino
Mat: 4504-7
CPLAN/SEFAO

Relatório de Obra – Semana 17

Semana - 10/ 01 / 2017 até 16/ 01 / 2018

Data do Relatório – 25/01/2018

ANDAMENTOS DOS SERVIÇOS

1. Continua a remoção de material escavado em caminhão basculante;
2. Continua a escavação mecânica do reservatório inferior;
3. Continua a execução dos serviços de corte e montagem das armações em aço CA-50 e 60 dos blocos de fundações, vigas e pilares;
4. Continua os serviços de escavação manual do terreno;
5. Continua a confecção de formas de madeira conforme o projeto;
6. Continua a montagem dos blocos e sapatas;
7. Inicio do lançamento do concreto magro nas sapatas e blocos;
8. Estão sendo montadas as formas de sapatas e blocos em alvenaria;
9. Inicio da concretagem dos blocos e sapatas com concreto usinado de 40mpa;

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

 Caixa em alvenaria para os blocos e colocação de formas

Lançamento de concreto

Atenciosamente

        Cláudio Menezes
Engenheiro Civil – Gestor do Contrato
CPLAN

Wilson Dantas Firmino
Mat: 4504-7
CPLAN/SEFAO

Relatório de Obra – Semana 18

Semana - 17/ 01 / 2018 até 23/ 01 / 2018

Data do Relatório – 25/01/2018

ANDAMENTOS DOS SERVIÇOS

1. Continua a remoção de material escavado em caminhão basculante;
2. Continua a escavação mecânica do reservatório inferior;
3. Continua a execução dos serviços de corte e montagem das armações em aço CA-50 e 60 dos blocos de fundações, vigas e pilares;
4. Continua os serviços de escavação manual do terreno;
5. Continua a confecção de formas de madeira conforme o projeto;
6. Continua a montagem dos blocos e sapatas;
7. Inicio do lançamento do concreto magro nas sapatas e blocos;
8. Estão sendo montadas algumas formas de sapatas e blocos em alvenaria;
9. Inicio da concretagem dos blocos e sapatas com concreto usinado de 40mpa;
10. Continua a concretagem da infraestrutura concreto 40mpa;
11. Nesta semana a fiscalização rejeitou o concreto por não atender a norma nos teste de slump, onde a norma determina que o abatimento do teste seja de 12 + ou – 2 e o concreto apresentado indicou 16 cm.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Concreto de blocos e vigas

 Caixa em alvenaria para os blocos e colocação de formas

        Inicio do teste de slump

Resultado do teste slump no campo

Atenciosamente

        Cláudio Menezes
Engenheiro Civil – Gestor do Contrato
CPLAN

Wilson Dantas Firmino
Mat: 4504-7
CPLAN/SEFAO