	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 026/18
Processo TRT6 nº 12.416/2018
OBJETO		Serviços de reforma e recuperação estrutural do edifício da Vara Trabalhista de Timbaúba.
BASE LEGAL		Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/1993; Lei Complementar n° 123/2006; Decretos nºs 5.450/2005 e 8.538/2015, Res. 103/12 – CSJT (Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho).
TIPO		MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA		22 de agosto de 2018
HORÁRIO		10 horas
REFERÊNCIA DE TEMPO		Horário de Brasília/DF
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS		Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – Cais do Apolo, 739 - 3º andar (Coordenadoria de Licitações e Contratos) – Bairro do Recife – Recife/PE – CEP: 50030-902 / Fones/Fax: (81) 3225-3444 / 3225-3445 / 3225-3446 / E-mail: cpl@trt6.jus.br
EDITAL		1) www.trt6.jus.br (links: Transparência – Contas Públicas – Licitações – Licitações em Andamento) / 2) www.comprasgovernamentais.gov.br – Portal de compras do Governo Federal / CÓDIGO da UASG: 080006 / CNPJ: 02.566.224/0001-90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/CLC
##### Cais do Apolo nº 739, 3° andar, Recife – PE, CEP 50030-902
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018
Processo TRT6 nº 12.416/2018

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, por meio do(a) pregoeiro(a) designado(a) pela Portaria TRT – SA nº 01/2017, de 10/02/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 22 de agosto de 2018
Horário: 10 horas
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. OBJETO

1.1 – O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para realização dos serviços de reforma e recuperação estrutural do edifício da Vara Trabalhista de Timbaúba, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 – A licitação será de 1 (um) lote único, conforme tabela constante do Termo de Referência (ANEXO I).

1.2.1 - As empresas interessadas em participar deste certame poderão adquirir os arquivos gravados em mídia eletrônica (CD-R) junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos, devendo para tanto, apresentar apenas Guia de Recolhimento da União - GRU, devidamente autenticada pelo Banco do Brasil, no valor de R$ 2,00 (dois Reais).

1.2.1.1 - A retirada da GRU se dará por meio da internet, página (www.stn.fazenda.gov.br), link SIAFI - Sistema de Administração Financeira (lado esquerdo) Guia de Recolhimento da União - Impressão - GRU Simples.

1.2.1.1.1 - Para o correto preenchimento dos dados obrigatórios solicitados no formulário (GRU), a empresa interessada deverá indicar: UG: 080006, GESTÃO: 00001, CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 18806-9, REFERÊNCIA: 0012011, CNPJ DA EMPRESA INTERESSADA, VALOR: R$ 2,00 (dois Reais).

1.3 – Os representantes das empresas licitantes deverão vistoriar o local onde serão executados os serviços e conferir os dados constantes do Termo de Referência e seus anexos.

1.3.1 - a vistoria técnica deverá ser agendada previamente junto à SEFAO/CPLAN, por meio do telefone (81) 3225-3465 e 3225-3466, para ocorrer até o dia útil anterior a data da sessão de abertura de propostas, no horário de funcionamento do Tribunal;
1.3.2 – a vistoria poderá ser dispensada pelo licitante mediante declaração formal e escrita de total conhecimento da infraestrutura objeto dos serviços ora licitados;

1.3.3 – não serão aceitas alegações futuras quanto ao desconhecimento de fatos, quantidades, especificações, levantamentos, medições ou quaisquer outros fatores inerentes que venham a compor as propostas de preços a serem apresentadas.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 – As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2018, no Programa de Trabalho: 02.122.0571.4256.0026 e Elementos de Despesa: 3390.39.16 – Manut. e Conserv. de Bens Imóveis.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 – O credenciamento do licitante bem assim a sua manutenção dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no § 2º do art. 3º do Decreto nº 5.450/2005.

3.2 – O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

3.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4 – O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 – A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1 – Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do art. 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

4.2 – Não poderão participar desta licitação os interessados que:

4.2.1 – estejam suspensos de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, na forma do inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;

4.2.2 – tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na forma do inc. IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

4.2.3 – sejam estrangeiros e não funcionem no país;

4.2.4 – tenham funcionário ou membro da Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico;

4.2.5 – se encontrem em situação de concordatários ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação ou em recuperação judicial;

4.2.6 – possuam em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);

4.2.7 – sejam sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, ou seja, que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

4.2.8 – estejam reunidos em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.2.9 – sejam pessoas jurídicas cujo(s) sócio(s) que compõe(m) seu quadro societário incorra(m) na vedação constante do inc. VI do art. 2º da Resolução CNJ n.º 7/2005, acrescentado pela Resolução CNJ n.º 229/2016.

4.3 – Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações de que:

4.3.1 – cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.3.1.1 – a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.3.2 – está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.3.3 – inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.4 – não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.5 – a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4 – Caberá, ainda, ao licitante, em caso de instabilidades no sistema, direcionar sua ocorrência, em tempo hábil, ao CCS (Central de serviços Serpro) por meio do telefone 0800-978-9001;

4.5 – Não serão consideradas quaisquer reclamações posteriores decorrentes da não observância do disposto nos subitens acima, inclusive pedido de desistência de proposta.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS

5.1 – O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2 – O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.3 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.4 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.5 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.5.1 – descrição detalhada do objeto, indicando, no que for aplicável, modelo, prazos de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente.

5.6 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.

5.7 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.8 – A proposta de preços cadastrada terá prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão de abertura do certame.

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital.

6.2 – O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

6.3 – A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.5 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.6 – O sistema disponibilizará, nesta fase, campo próprio para envio de mensagem do pregoeiro aos licitantes.

6.6.1 – A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes apenas ocorrerá após a sessão de lances por meio, exclusivamente, do “chat” de mensagens.

6.7 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.7.1 – O lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL.

6.7.2 – Não há fixação de intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.

6.7.3 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e inferiores aos últimos por eles ofertados e registrados pelo sistema.

6.7.3.1 – Não serão aceitos pelo sistema dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.7.3.2 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.7.4 – No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.7.4.1 – Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.7.5 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, ocasião em que o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será encerrada de forma automática a recepção de lances.

6.7.6 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

6.7.7 – Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial.

6.7.7.1 – O sistema identificará em coluna própria os licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.7.7.2 – Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.7.8 – A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.7.8.1 – Caso o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificado desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocados os demais licitantes qualificados como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.7.8.2 – Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate.

6.7.8.2.1 – Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, e eventual desempate.

6.7.9 – Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, o que será observado numa eventual convocação.

6.7.9.1 – A apresentação de novas propostas na forma do subitem 6.7.9 não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 – Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, à sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

7.2 – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.2.1 – Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

7.3 – O pregoeiro convocará o licitante provisoriamente vencedor para enviar a proposta definitiva (documento digital), por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo não inferior a 30 (trinta) minutos, sob pena de não aceitação da proposta.

7.3.1 – Por solicitação da empresa licitante e mediante autorização do pregoeiro, em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta definitiva apenas por e-mail (cpl@trt6.jus.br), com posterior encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload).

7.4 – O prazo estabelecido pelo pregoeiro poderá ser prorrogado, caso sejam verificadas instabilidades no sistema, por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido e formalmente aceita pelo pregoeiro.

7.4.1 – Eventual prorrogação de prazo não se aplicará automaticamente às empresas remanescentes.

7.5 – Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

7.6 – Juntamente com a proposta de preços, deverá a empresa licitante, provisoriamente classificada em primeiro lugar, apresentar:

7.6.1 - Planilha sintética de preços unitários, quantitativos e preços totais dos itens devidamente especificados os insumos com as suas respectivas marcas, ou em uma lista das mesmas em anexo à planilha;

7.6.2 - Planilha de composição analítica de preços unitários;
7.6.3 - Cronograma físico-financeiro; e

7.6.4 - Cálculo da Composição do BDI;

7.7 – Será desclassificada, inclusive, a proposta que:

7.7.1 – comprovadamente cotar objeto diverso do especificado no Anexo I deste Edital;

7.7.2 – apresentar defeito capaz de dificultar o julgamento;

7.7.3 – contrariar disposição constante deste Edital, de seus anexos ou das normas legais previstas no preâmbulo deste Edital;

7.7.4 – previr majoração do preço cotado em razão de expectativa inflacionária ou variação cambial;

7.7.5 – apresentar uma segunda opção ou custo adicional;

7.7.6 – houver identificação do licitante antes da fase de lances;

7.7.7 – for reprovada pela análise fundamentada da unidade requisitante e aceita pelo pregoeiro;

7.7.8 – apresentar a proposta definitiva em desacordo com a proposta eletrônica de preços inicialmente cadastrada no sistema “Compras Governamentais”;

7.7.9 – oferecer preço superior ao estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) como parâmetro para a aceitabilidade da proposta, inclusive quanto aos preços unitários para cada item.

7.8 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.9 – Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.10 – O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.11 – Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.12 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.13 – A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da aceitação da proposta, juntamente com os documentos relacionados no item 8 deste Edital e deverá:

7.13.1 – ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

7.13.2 – conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;

7.13.3 – ser documentada nos autos e levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à contratada, se for o caso.

7.14 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a contratada.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1 – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1 – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF;

8.1.1.1 - Os documentos relativos aos requisitos de habilitação porventura não compreendidos no SICAF deverão ser remetidos, imediatamente após a convocação do Pregoeiro, em prazo não inferior a 30 (trinta) minutos, preferencialmente via campo próprio do sistema (Enviar Anexo) ou por correio eletrônico (cpl@trt6.jus.br), com o posterior encaminhamento do original em até dois dias úteis, contados da data da aceitação da proposta, sob pena de inabilitação.

8.1.2 – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.2 – Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.3 – O pregoeiro consultará o SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira.

8.3.1 – Se algum documento exigido para a habilitação não constar no SICAF ou constar com a validade exaurida, a empresa deverá enviar obrigatoriamente, sob pena de inabilitação.

8.3.2 – Os licitantes que não estiverem cadastrados no SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a documentação relativa à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista.

8.4 – Dos documentos relativos à habilitação jurídica

8.4.1 – No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4.2 – Em se tratando de microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.4.3 – No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.4.4 – No caso de sociedade simples, inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.4.5 – No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;

8.4.6 – No caso de cooperativa, ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.4.7 – No caso de agricultor familiar, Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º, do Decreto nº 7.775, de 2012;

8.4.8 – No caso de produtor rural, matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);

8.4.9 – No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto de autorização;

8.5 – Os documentos indicados no subitem 8.4 deverão estar acompanhados das respectivas alterações ou consolidações.

8.6 – Dos documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista

8.6.1 – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.6.2 – Prova de regularidade relativa ao FGTS (CRF);

8.6.3 – Prova de regularidade relativa à Fazenda Estadual;

8.6.4 – Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante;

8.6.5 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440/11).

8.7 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da decisão do pregoeiro que declarar a empresa vencedora do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa.

8.7.1 – A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

8.8 – Dos documentos relativos à qualificação econômico-financeira

8.8.1 – Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF no nível da qualificação econômico-financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação:

8.8.1.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.8.1.1.1 – No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

8.8.1.2 – A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =	Ativo Total
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =	Ativo Circulante
	Passivo Circulante

8.8.1.3 – As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente;

8.8.1.4 – Deverá a empresa provisoriamente vencedora apresentar a certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede (matriz) da empresa licitante nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, contados da data designada no preâmbulo deste Edital, ressalvada a hipótese em que conste a data de validade na referida certidão.

8.9 – Do cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal:

8.9.1 – A declaração da empresa licitante de que não emprega mão-de-obra infantil deverá ser encaminhada, de forma virtual, no sistema de Pregão eletrônico “Compras Governamentais”, nos termos do subitem 4.3.4.

8.10 – Dos documentos relativos à qualificação técnica:

8.10.1 - Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA e/ou CAU, conforme as áreas de atuação previstas no Anexo I (Termo de Referência), em plena validade.

8.10.2 - Comprovação técnico-operacional – apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, cuja comprovação da poderá ser realizada por meio do somatório de atestados de execução de serviços concomitantes, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação e que no documento conste:

8.10.2.1 - Porta com grade em madeira de lei pintada com esmalte sintético e folha em compensado, revestida de laminado melamínico, nas duas faces. Quantitativo mínimo: 10 unidades.

8.10.2.2 - Pintura em tetos e paredes internas com tinta látex acrílica com duas demãos, sem massa corrida. Quantitativo mínimo: 360 m²

8.10.2.3 - Piso de alta resistência cinza, com regularização de cimento e areia, junta de PVC a cada metro. Quantitativo mínimo: 50 m²

8.10.3 - Comprovação da capacidade técnico-profissional – apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação;

8.10.3.1 – Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

8.10.3.2 - Os atestados de capacidade técnico-profissional, os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s) ou Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverão estar devidamente registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da região onde os serviços foram executados, comprovando que os arquitetos ou engenheiros constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços similares, em vulto e tipologia aos da contratação pretendida, em cujo acervo conte:

8.10.3.2.1 - Porta com grade em madeira de lei pintada com esmalte sintético e folha em compensado, revestida de laminado melamínico, nas duas faces. Quantitativo mínimo: 10 unidades.

8.10.3.2.2 - Pintura em tetos e paredes internas com tinta látex acrílica com duas demãos, sem massa corrida. Quantitativo mínimo: 360 m².

8.10.3.2.3 - Piso de alta resistência cinza, com regularização de cimento e areia, junta de PVC a cada metro. Quantitativo mínimo: 50 m².

8.11 – Demais disposições relativas à habilitação:

8.11.1 – Por solicitação da empresa e mediante autorização do Pregoeiro, em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por e-mail (cpl@trt6.jus.br), com posterior encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload).

8.11.1.1 – Posteriormente, os documentos deverão ser remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor do TRT6, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 02 (dois) dias, após a aceitação da proposta.

8.11.2 – Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.11.3 – A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado vencedor, desde que atenda a todas as demais exigências do Edital.

8.11.4 – A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.11.5 – Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro poderá suspender a sessão.

8.11.6 – Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.11.7 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

# 9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1 – A sessão pública, após encerrada, poderá ser reaberta:

9.1.1 – Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

9.1.2 – Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º, da LC nº 123/2006.

9.1.2.1 – Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

9.2 – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

9.3 – A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), de acordo com a fase do procedimento licitatório.

10. DOS RECURSOS

10.1 – Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal do licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

10.1.1 – Na impossibilidade de conclusão do certame nos termos do subitem 10.1, o pregoeiro retomará a sessão por meio de aviso no “chat” de mensagem e concederá, posteriormente, quando da declaração de vencedor, prazo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos, para o registro (em campo próprio do sistema) dos motivos da intenção de recurso.

10.2 – Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.3 – Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.3.1 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

10.4 – A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

10.5 – Uma vez admitido o recurso, as razões deverão ser apresentadas, no prazo de 3 (três) dias:

10.5.1 – pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente;

10.5.2 – ao pregoeiro no endereço da sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, localizado no Cais do Apolo, 739, 3º andar, Bairro do Recife, Recife/PE, em dias úteis, no horário das 8:00 às 17:00 horas, o qual deverá receber, examinar, decidir e, conforme o caso, submetê-las à autoridade competente, que decidirá sobre a pertinência;

10.5.3 – por meio do correio eletrônico (cpl@trt6.jus.br).

10.6 – O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.

10.7 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.8 – O pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.

10.9 – Os autos permanecerão com vistas franqueadas aos interessados no Núcleo de Licitações e Compras Diretas do TRT da 6ª Região, no endereço constante neste Edital.

10.10 – Qualquer interessado poderá solicitar cópia dos documentos juntados aos autos do processo, mediante requerimento ao pregoeiro, o qual deverá ser encaminhado por meio “chat” de mensagens ou correio eletrônico.

10.10.1 – A concessão das cópias requeridas, conforme subitem anterior, dependerá da apresentação de Guia de Recolhimento da União - GRU, devidamente autenticada pelo Banco do Brasil, no valor de R$ 0,15 (quinze centavos de real), por folha.

10.10.1.1 – A retirada da GRU se dará por meio do sítio eletrônico www.stn.fazenda.gov.br - link SIAFI (Guia de Recolhimento da União - Impressão - GRU Simples).
10.10.1.1.1 – Para o correto preenchimento dos dados obrigatórios solicitados no formulário (GRU), a empresa interessada deverá indicar: UG (080006), gestão (00001), código de recolhimento (18806-9), referência (Pregão nº. 26/18), CNPJ da empresa interessada e valor total das cópias solicitadas.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
11.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1 – Previamente à contratação, a unidade competente do TRT6 realizará consulta ao SICAF para identificar eventual proibição do licitante adjudicatário de contratar com o Poder Público.

12.2 – Será contratada a empresa classificada cuja proposta tenha sido homologada pela Administração.

12.2.1 – A contratação será formalizada mediante instrumento de contrato, observadas todas as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

12.2.2 – As obrigações da contratante e da contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

12.3 – A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.4 – Alternativamente à convocação para comparecer perante este Tribunal para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

12.5 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor, desde que formalmente autorizado pela Administração.

12.6 – Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

12.7 – Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e anexos.

12.8 – É vedada a subcontratação para a execução do objeto desta licitação.

13. DO PREÇO E DO REAJUSTE

13.1 – Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

14.1 – Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência (ANEXO I).

15. DO PAGAMENTO

15.1 – O pagamento será efetuado à empresa contratada, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal devidamente atestada, obedecendo ao cronograma físico financeiro, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, conforme disposto no Anexo I deste Edital.

15.2 – O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

15.3 – Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras.

15.3.1 – Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante.

15.4 – Será considerada data do pagamento o dia em que constar a emissão da respectiva ordem bancária.

15.5 – Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.

15.6 – Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

15.6.1 – O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

15.7 – Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

15.8 – Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

15.9 – Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

15.10 – Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

15.11 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

15.12 – A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.

15.12.1 – O pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.13 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)	I =	( 6 / 100 )	I = 0,0001644 / TX = Percentual da taxa anual = 6%
		365

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 – O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

16.1.1 – cometer fraude fiscal;

16.1.2 – apresentar documento falso;

16.1.3 – fizer declaração falsa;

16.1.4 – comportar-se de modo inidôneo;

16.1.5 – não assinar o contrato no prazo estabelecido;

16.1.6 – deixar de entregar a documentação exigida no certame;

16.1.7 – não mantiver a proposta;

16.1.8 – não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

16.2 – Para os fins do subitem 16.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/93, bem como a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

16.3 – Quando se tratar de atraso na execução do contrato, aplicar-se-á multa de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até a efetiva entrega do bem e/ou a execução do serviço contratado, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor, aplicando-se também a multa prevista no subitem 16.1 deste Edital, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

16.4 – A aplicação de qualquer penalidade à contratada será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

16.4.1 – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.5 – Estima-se, para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato à época da infração cometida.

16.6 – O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças da contratante, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a contratada ainda fizer jus, ou poderá ser cobrado judicialmente, nos termos do §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

16.7 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

17.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

17.2 – A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, por e-mail (cpl@trt6.jus.br) ou por petição dirigida ou protocolada no endereço constante do preâmbulo deste Edital.

17.3 – Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

17.4 – Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

17.5 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico (cpl@trt6.jus.br).

17.6 – As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

17.7 – As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão juntadas aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.

18.2 – No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

18.3 – Em qualquer fase do procedimento, o Pregoeiro poderá promover as diligências que julgar necessárias à análise das propostas e da documentação, e os licitantes deverão atender às solicitações no prazo por ele estipulado, sempre contado do recebimento da notificação.

18.4 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

18.5 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

18.6 – Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.7 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
18.7.1 – Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

18.8 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

18.9 – Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

18.10 – Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes da legislação vigente.

18.11 – O Edital está disponível, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.trt6.jus.br (links: Transparência – Contas Públicas – Licitações – Licitações em andamento) e www.comprasgovernamentais.gov.br, bem como na Coordenadoria de Licitações e Contratos do TRT6, no horário de expediente, no endereço constante do preâmbulo deste Edital.

18.12 – Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Minuta de contrato.

Recife, 07 de agosto de 2018

Aurelaide de Souza N. Menezes
Pregoeira

ANEXO I DO EDITAL
TERMO DE REFERÊNCIA

# 1 - OBJETO

1.1 - Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a realização de serviços de reforma e recuperação estrutural do edifício da Vara Trabalhista de Timbaúba.

1.2 - Unidade Requisitante: Coordenadoria de Planejamento Físico

1.3 – A licitação será realizada na modalidade Pregão, do tipo eletrônico, uma vez que o serviço é considerado comum, a teor do art. 4° do Decreto n° 5.450/05.

# 2 – LOCAL

2.1 - Avenida Estudante Micheline P. Campos, 290, Loteamento Araruna, Timbaúba, Pernambuco

# 3 – SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

3.1 - Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto de engenharia e especificações técnicas, elaborados pelo engenheiro Luiz Ernesto Ribeiro, da SEFAO, seção da Coordenadoria de Planejamento Físico – CPLAN e com demais pranchas de arquitetura. A fiscalização será de responsabilidade das equipes da SEFAO/CPLAN para os serviços da área de engenharia civil. O gestor do contrato será o titular da Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN e, nas suas ausências, o seu substituto legal.

3.2 - O Termo de Referência contém os elementos necessários e suficientes à contratação de empresa de engenharia ou arquitetura que se responsabilize pela execução da obra de reforma e recuperação estrutural do edifício da Vara Trabalhista de Timbaúba.

3.3 - Impõe-se ressaltar que a contratação deverá recair em empresa e/ou profissional com formação na área de engenharia ou arquitetura.

3.4 - Os trabalhos da obra de reforma e recuperação estrutural encontram-se discriminados nas especificações técnicas e planilhas orçamentárias, constando sumariamente dos seguintes serviços:

1. Serviços preliminares;
2. Remoções e demolições;
3. Movimento de terra;
4. Fundações;
5. Elevações e recuperações;
6. Cobertura;
7. Revestimentos de paredes e tetos;
8. Instalações elétricas, de telefonia e lógica;
9. Instalações hidrossanitárias e drenagem;
10. Revestimentos de pisos;
11. Esquadrias de madeira;
12. Esquadrias metálicas;
13. Vidros;
14. Pintura;
15. Armários e balcões; e
16. Limpeza final e desmobilizações

# 4 – JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

4.1 – O edifício sede da Vara do Trabalho de Timbaúba, conforme verificado em vistoria realizada pela equipe técnica desta CPLAN, encontra-se em condições físicas que demandam reparos pontuais na estrutura e reforma das suas instalações físicas. A necessidade de intervenção surgiu em face de a edificação ter apresentado, posteriormente à reforma realizada em 2011 e em outra área do imóvel, problemas isolados na estrutura, que exigem um serviço complementar de reforço estrutural.
Junto à referida intervenção ensejada também pelo decurso do tempo, desde a última obra de reforço, a edificação apresenta ainda a necessidade de melhoria das suas condições físicas e melhor aproveitamento dos espaços de trabalho, otimizando o desempenho dos serviços jurisdicionais, proporcionando conforto e segurança aos seus servidores e jurisdicionados.
Assim sendo, a contratação dos serviços pretendidos é motivada pela necessidade de continuidade do processo de modernização das instalações deste Regional, definido pela Administração.

# 5- OBJETIVO

5.1 - O que se pretende com a contratação dos serviços é propiciar uma infraestrutura e espaços físicos adequados, seguros e confortáveis aos servidores, magistrados e jurisdicionados da Vara do Trabalho do TRT 6ª Região.

6 – ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

6.1 - Objetivo Estratégico: aprimorar a infraestrutura física, material, de tecnologia da informação e de segurança patrimonial.

6.2 - Descrição do objetivo: prover recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários, equipamentos de informática) que permitam a otimização do desempenho das unidades do TRT6, garantindo aos magistrados e servidores segurança e ambiente de trabalho salubre, além da proteção e manutenção patrimonial.

7 – DOCUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS

7.1 – A execução dos serviços de reforma e recuperação estrutural deverá seguir como referência o projeto de engenharia, pranchas de arquitetura e as especificações técnicas, conforme documentação técnica em anexo, de competência das seções SEPRO e SEFAO da Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN, a seguir relacionados:

7.1.1 - ANEXO I – PROJETO DE ENGENHARIA E DEMAIS PRANCHAS
Projeto de engenharia. Engenheiro responsável Luiz Ernesto Ribeiro. O referido projeto é composto de 02 (duas) pranchas, assim dispostas:

P1 – Reforço de fundação
P2 – Reforço de fundação

Serão utilizadas ainda como referência 03 (três) pranchas de arquitetura:

01/05 – Locação e situação
05/05 – Planta baixa / cortes/ fachadas
01/01 – Planta baixa

7.1.2	- ANEXO II– ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Especificações técnicas elaboradas pelo engenheiro Luiz Ernesto Ribeiro (SEFAO), de competência da Coordenadoria de Planejamento Físico.

7.1.3 - ANEXO III – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Planilhas orçamentárias com custos estimativos, de responsabilidade da CPLAN (engenheiro Luiz Ernesto Ribeiro).

# 8 – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1 - A proposta de preço deverá conter obrigatoriamente a descrição do serviço, com todas as especificações mínimas exigidas.

8.2 - O critério de julgamento das propostas será o de menor preço global.

8.2.1 - Prazo de execução: máximo de 150 (cento e cinquenta) dias corridos a contar da data inicial fixada na ordem de serviços;

8.2.2 - Comprovação de vistoria prévia nos imóveis objeto da licitação, a qual deverá ser preliminarmente agendada com a SEFAO: Av. Cais do Apolo, 739, Anexo I, 1º andar, Bairro do Recife, Recife, Pernambuco, telefones 0(XX)81-3225-3465/0(XX)81-3225-3466, no horário de funcionamento deste Regional. A declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto supre a necessidade de vistoria técnica;

8.2.3 - Dos documentos relativos à qualificação técnica:

8.2.3.1 - Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA e/ou CAU, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

8.2.3.2 - Comprovação técnico-operacional – apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:

Porta com grade em mandeira de lei pintada com esmalte sintético e folha em compensado, revestida de laminado melamínico, nas duas faces. Quantitativo mínimo: 10 unidades.

Pintura em tetos e paredes internas com tinta látex acrílica com duas demãos, sem massa corrida. Quantitativo mínimo: 360 m²

Piso de alta resistência cinza, com regularização de cimento e areia, junta de PVC a cada metro. Quantitativo mínimo: 50 m²

8.2.3.2.1 – A comprovação da capacidade técnico-operacional poderá ser realizada por meio do somatório de atestados de execução de serviços concomitantes.

8.2.3.3 - Comprovação da capacidade técnico-profissional – apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação;

8.2.3.3.1 - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

8.2.3.3.2 - Os atestados de capacidade técnico-profissional, os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s) ou Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverão estar devidamente registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da região onde os serviços foram executados, comprovando que os arquitetos ou engenheiros constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços similares, em vulto e tipologia aos da contratação pretendida, objeto deste Termo de Referência, em cujo acervo conte:

Porta com grade em madeira de lei pintada com esmalte sintético e folha em compensado, revestida de laminado melamínico, nas duas faces. Quantitativo mínimo: 10 unidades.

Pintura em tetos e paredes internas com tinta látex acrílica com duas demãos, sem massa corrida. Quantitativo mínimo: 360 m²

Piso de alta resistência cinza, com regularização de cimento e areia, junta de PVC a cada metro. Quantitativo mínimo: 50 m²

8.2.4 - Apresentação de:

8.2.4.1 - Planilha sintética de preços unitários, quantitativos e preços totais dos itens devidamente especificados os insumos com as suas respectivas marcas, ou em uma lista das mesmas em anexo à planilha e planilha de composição analítica de preços unitários.

8.2.4.1.1 - Planilha de Custos e Formação de Preços:

- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;
- Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas a mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;
- Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
- Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta, podendo a planilha ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço proposto.

8.2.4.2 - A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também sob a forma percentual;

- Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;
- As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;
- Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, inc. II, do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254);
- Os licitantes sujeitos ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária;
- As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006;
- A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
- Será utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação nos casos de aditivos contratuais incluindo novos serviços, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013;
- Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local relativamente ao andamento físico da obra, nos termos definidos no Termo de Referência e no respectivo cronograma; e
- Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, não superior ao limite indicado no Termo de Referência.

8.2.4.3 - O cronograma físico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela Administração no Termo de Referência, ajustado à proposta apresentada.

8.2.5 - A Coordenadoria de Planejamento Físico do TRT 6ª Região pode solicitar informações adicionais caso considere as apresentadas insuficientes ou insatisfatórias, obrigando-se o licitante a fornecê-las sem nenhum ônus para o TRT 6ª Região.

# 9 – SUSTENTABILIDADE

9.1 - Na concepção do projeto e especificações em geral foram considerados os seguintes requisitos:

9.1.1 - Emprego de tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis;

9.1.2 - Utilização de andaimes preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização;

9.1.3 - Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificações devem atender a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental;

9.1.4 - Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza, e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações;

9.2 - Nas revisões das instalações hidrossanitárias deverão ser contemplados os seguintes requisitos:

9.2.1 - Utilização de equipamentos economizadores de água, com baixa pressão, tais como torneiras com arejadores, de fechamento automático, sanitários com válvulas de descarga com duplo acionamento ou a vácuo;

9.3 - Nas revisões das instalações elétricas e de iluminação adotar-se-ão as seguintes soluções:

9.3.1 - Setorização adequada de comandos de iluminação (interruptores) com vistas ao aproveitamento da luz natural e utilização de sensores de presença, onde se aplicar;

9.3.2 - Uso de lâmpadas LED de alta eficiência energética, com Selo Procel de economia de energia ou tubulares de alto rendimento, e luminárias eficientes;

9.3.3 - Uso de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila – PVC;

9.3.4 - Utilização da Norma ABNT NBR 15920 como referência para dimensionamento econômico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule.

# 10 – IMPACTO AMBIENTAL DA OBRA

10.1 - Trata-se de uma obra de reforma na qual não são informados quaisquer reflexos na infra-estrutura urbana e tampouco quanto aos aspectos relativos à preservação ambiental.

11 – PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1 – O prazo de execução dos serviços é de até 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados da data estabelecida na ordem de serviços para o início das obras.

# 12 – PREÇO DA OBRA

12.1 - O preço dos serviços será de até R$ 169.463,53 (cento e sessenta e nove mil e quatrocentos e sessenta e três reais e cinqüenta e três centavos), sem BDI; e de até R$ 215.320,36 ( duzentos e quinze mil e trezentos e vinte reais e trinta e seis centavos) com BDI adotado no percentual de 27,06% (vinte e sete vírgula zero seis por cento).

13– OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1 - Responder por todas as despesas decorrentes de:

13.1.1 - Transporte dos equipamentos e materiais para o local de entrega;

13.1.2 - Materiais necessários à execução dos serviços de instalação;

13.1.3 - Mão – de - obra especializada (incluídas as obrigações sociais e trabalhistas);

13.1.4 - Equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços (entre eles os EPI’s -Equipamentos de Proteção Individual e os EPC’s - Equipamentos de Proteção Coletiva ) que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18; e

13.1.5 - Perdas, que porventura ocorram, até o efetivo recebimento pelo contratante;

13.2 - Executar os serviços rigorosamente de acordo com o disposto no Termo de Referência (projeto e especificações técnicas) e demais elementos que integrarem o Edital de Licitação;

13.3 - Registrar previamente o serviço no CREA ou CAU, cuja cópia da ART ou RRT deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução do mesmo, e também deverá ser matriculada no INSS, cuja cópia do comprovante será entregue à fiscalização;

13.4 - Designar previamente o responsável pela execução dos serviços (durante todo o período de execução), o qual deverá recair em profissional habilitado (engenheiro ou arquiteto) devidamente registrado no CREA ou CAU;

13.5 - Apresentar certificados de treinamento de equipe de montagem em altura do pessoal designado pela empresa licitante para a execução dos serviços. A altura mínima a ser comprovada é de 2 metros, conforme dispõe a NR-35, item 35.1.2;

13.6 - Apresentar atestado de Saúde Ocupacional (ASO) contendo os exames de EEG e ECG, onde deverá estar escrito ‘apto para trabalho em altura’ do pessoal designado pela empresa licitante para a execução dos serviços;

13.7 - Cumprir as obrigações contratuais em obediência ao disposto nas normas de segurança do trabalho (NR18 e NR-35 e correlatas).

13.8 - Manter no local de realização dos serviços um Diário de Ocorrências, fornecido pela contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da fiscalização sobre o andamento dos serviços, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei e que deverá ser entregue à fiscalização no ato do início dos serviços. O livro de ocorrências deverá ser devolvido ao fiscal da CPLAN por ocasião do recebimento provisório do objeto contratado, antes da entrega do Termo de Recebimento Definitivo;

13.9 - Manter no local de realização dos serviços um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma;

13.10 - Modificar as especificações e o projeto somente com a autorização prévia e expressa da fiscalização;

13.11 - Empregar na obra operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, quaisquer deles em que o contratante identifique conduta inconveniente ou desempenho insatisfatório;

13.12 - Receber, uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços entregues com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo;

13.13 - Fazer acompanhar, quando da entrega da medição, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório, à nota de empenho da despesa e ao objeto do contrato com seus valores correspondentes;

13.14 - Efetuar a execução e a entrega da obra de acordo com as condições e prazos propostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo definido pelo fiscal, conforme a complexidade do caso, a contar da notificação para tal. Será recusado o objeto que apresentar defeito ou cuja especificação não atenda às descrições do objeto contratado;

13.15 - Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social e outros dados da Contratada, tais como endereços, telefones e nome de representantes, durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;

13.16 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos funcionários / prepostos da contratada, independentemente de outras cominações contratuais e legais a que estiver sujeita;

13.17 - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços constantes deste Termo de Referência, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço e desligamento de empregados;

13.18 - Manter no quadro de pessoal permanente ou por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, durante a execução dos serviços, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA ou CAU da região (engenheiro ou arquiteto);

13.19 - Comprovar, sempre que solicitado pelo contratante, a quitação dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução dos serviços objetos deste Termo de Referência;

13.20 - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

13.21 - Entregar as instalações físicas completamente limpas, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS.

13.22 - Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para execução das atividades contratadas;

13.23 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

13.24 - Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do empreendimento;

13.25 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.26 - Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

13.27 - Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

13.28 - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

13.29 - Obter, junto ao município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

13.30 - Garantir sigilo às informações que seus empregados venham a tomar conhecimento, em razão do cumprimento deste contrato, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.

# 14 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1 - Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

14.2 - Permitir o acesso dos funcionários da contratada aos locais de execução dos serviços em horário previamente combinado;

14.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos procedimentos de fornecimento e instalação do objeto contratado;

14.4 - Manter local disponível para o recebimento e instalação dos equipamentos;

14.5 - Fornecer pontos de força para ligação de ferramentas e equipamentos;

14.6 - Autorizar, quando necessária, a saída dos materiais a serem reparados/substituídos na sede da contratada;

14.7 - Receber o bem e serviço somente quando atenda às especificações exigidas, ao quantitativo e ao preço ofertado, rejeitando se não estiver de acordo, por meio de notificação à contratada;

14.8 - Atestar notas fiscais com ou sem ressalva no prazo fixado em edital;

14.9 - Promover o pagamento à contratada na forma e nos prazos previstos no Edital, após o cumprimento das formalidades legais;

14.10 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados, desde que atendidas às obrigações contratuais;

14.11 - Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

# 15 – GESTÃO E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

15.1 - A administração indicará de forma precisa, individual e nominal, agente responsável para acompanhar e fiscalizar o objeto contratado, a quem competirá as atribuições e responsabilidades do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

15.2 - O contratante exercerá a fiscalização, desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, através de profissionais qualificados integrantes da Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN, devidamente habilitados ao acompanhamento técnico e controle dos trabalhos.

15.3 - O contratante poderá paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o planejamento, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

15.4 - O contratante poderá solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do contrato;

15.5 - O contratante exercerá rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

15.6 - O contratante poderá verificar e aprovar eventuais acréscimos ou decréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato, mediante prévia análise e aferição por profissional do Tribunal com a compatível atribuição técnica.

16 - FORMA DE PAGAMENTO

16.1 - Os pagamentos referentes à contratação serão efetuados em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal pela Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, devidamente atestada pelo Gestor do contrato, obedecendo ao cronograma físico-financeiro, sem ressalvas, através de ordem bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários indicados pela CONTRATADA, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento;

16.1.1 - De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá sua compensação em até 2 (dois) dias úteis;

16.1.2 - Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

16.2 - O gestor do contrato atestará a nota fiscal, com ou sem ressalvas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da mesma;

16.2.1 - No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento;

16.3 - No ato do pagamento serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente.

16.3.1 - Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

16.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)/365	I= (6/100)/365	I= 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%

16.5 - A compensação financeira prevista no item anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso;

16.6 - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações editalícias.

16.7 - Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta da CONTRATADA

# 17 - SANÇÕES

17.1 - O licitante/contratado será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

17.1.1 - cometer fraude fiscal;

17.1.2 - apresentar documento falso;

17.1.3 - fizer declaração falsa;

17.1.4 - comportar-se de modo inidôneo;

17.1.5 - não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;

17.1.6 - não assinar o contrato no prazo estabelecido;

17.1.7 - deixar de entregar a documentação exigida no certame;

17.1.8 - não mantiver a proposta;

17.1.9 - não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

17.2 - Para os fins do subitem 17.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

17.3 – Quando se tratar de atraso na execução do contrato aplicar-se-á multa de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até a efetiva entrega do bem e/ou a execução do serviço contratado, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também a multa prevista no subitem 17.1 deste instrumento, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

17.4 - A aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

17.5 - Estima-se para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato, à época da infração cometida.

17.6 - O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrada judicialmente, nos termos do §1º, do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93.

18 – GARANTIA DA OBRA

18.1 - A obra deverá ser garantida conforme especificada no Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002) Artigo 618:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

18.2 - Este prazo de garantia legal, que no caso dos edifícios é também chamado de garantia quinquenal, refere-se exclusivamente aos casos de solidez e segurança da edificação, ou seja, ocorrências que possam vir a causar ameaça à integridade física de pessoas. Entretanto, o Código de Defesa do Consumidor garante as obras através das ocorrências que se enquadram na definição de defeito, conforme artigo citado abaixo:

Art. 12 - O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
§ 1º - O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera,[...]

18.3 - O CDC estabelece ainda que deverá ser apresentado pelo contratado o Termo de Garantia da Obra, devidamente acompanhado do Manual de Instrução, de instalação e uso da construção e materiais instalados na obra:

Art. 50 - A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.

Parágrafo único - O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso de produto em linguagem didática, com ilustrações.

# 19 – ENTREGA DA OBRA
13- ENTREGA DA OBRA:
19.1 - Uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, será dado o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços, dos equipamentos entregues e instalados com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo.

19.2 - Para emissão do termo de recebimento dos serviços, os locais deverão estar completamente limpos, sem manchas de qualquer tipo. Qualquer dano ao piso, parede e teto e a quaisquer materiais ou equipamentos que venha a comprometer a estética do setor e/ou gerar prejuízos à contratante, deverá ser reparado imediatamente, antes da efetiva comunicação de conclusão dos serviços.

19.3 – As instalações físicas deverão ser entregues em perfeito estado de funcionamento, junto com a entrega dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS.

20 - ORÇAMENTO

20.1 - A despesa correspondente ao objeto licitado tem por classificação: Elemento de Despesa: 3390.39.16 – Manut. e Conserv. de Bens Imóveis e Programa de Trabalho: 02.122.0571.4256.0026 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho no Estado de Pernambuco – Plano Orçamentário 1.

     Anexo I (do termo de referência)
PROJETO DE ENGENHARIA E DEMAIS PRANCHAS

1) Planta baixa

2) Locação e situação

3) Planta baixa cortes/fachada – apto juiz

4)Forma da fundação com reforço usando sapatas sob as cintas

5) Drenagem

Anexo II (do termo de referência)
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# OBRA: Reforma e Recuperação da Vara do Trabalho de Timbaúba.
LOCAL: Av. Estudante Micheline P. Campos, 290   Lot. Araruna - Timbaúba - PE
DATA: Dezembro/ 2017

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# 1. Disposições Preliminares

1.1. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as presentes Especificações Técnicas, os Projetos, as Disposições Gerais e os demais elementos que integram o Aviso de Licitação.

1.2. Ao elaborar sua planilha orçamentaria, assim como seu plano de trabalho, a licitante/futura contratada deverá fazer a previsão de que os Serviços serão realizados concomitantemente ao funcionamento da Vara.

1.3. Em caso de possíveis dúvidas na interpretação dos projetos e/ou das planilhas orçamentárias, prevalecem as presentes Especificações Técnicas.

1.4. Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços.

1.5. A contratada ficará obrigada a empregar, na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas, após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta.

1.6. As especificações somente poderão ser modificadas com autorização prévia e escritas da Fiscalização.

1.7. Qualquer serviço somente poderá ser considerado como extraordinário quando previamente autorizado por escrito pela Fiscalização.

1.8. Será mantido na obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

1.9. Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

1.10. Deverá ser registrada a obra no CREA, cuja cópia da ART deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução da obra, e no INSS, cuja cópia do comprovante deverá também ser entregue à fiscalização com suas devidas quitações por parte da Empresa Contratada.

1.11. Ao considerar concluída a obra, a Fiscalização providenciará o recebimento de acordo com a legislação, e o ultimo pagamento só será realizado após a baixa do CEI da Obra.

# 2. Serviços Preliminares

2.1. Caberão à Contratada as instalações provisórias e definitivas para alimentação de água e de luz, por parte das concessionárias locais, cujos custos serão de inteira responsabilidade da construtora. O consumo da água e da energia elétrica utilizada para realização da Obra será de ônus da Contratada.

2.2. Caberá à Contratada a construção de um barracão para a obra de no mínimo 15,00 m², conforme as normas da ABNT, que deverá ser locado conforme orientação da fiscalização do CPLAN. Será facultada a substituição da construção do barracão por Containers adequados. Mínimo : 02 containers.

2.3. A contratada confeccionará, fixará e conservará em local indicado pela fiscalização a placa da obra obedecendo às exigências dos órgãos competentes.

2.4. Durante a realização dos serviços, os locais onde ocorrem os trabalhos, deverão ser isolados por tapumes ou telas, dependendo do caso, que deverão ser mantidos em bom estado de conservação e limpeza. Quando for utilizado tapume, estes terão aproximadamente 2,20 m de altura e serão confeccionados em chapas de madeira compensada com espessura mínima de 6 mm, de modo a garantir a segurança, contudo permitindo que as outras áreas permaneçam em funcionamento.

# 3. Demolições e Movimento de Terra

# 3.1. Demolições
Caberá à contratada executar todas as demolições necessárias à execução do projeto, conforme projetos, especificações e a planilha orçamentária, atentando para o fato de que, em alguns casos, é fundamental a aplicação do escoramento antes do inicio da demolição. Esta, por sua vez, deverá ser feita de forma seqüenciada e em muitos casos o produto da demolição terá reaproveitamento, conforme prever o projeto e a planilha orçamentária.

3.1.2. Considerando tratar-se de uma obra de reforma, na ocasião da elaboração da proposta, é imprescindível o comparecimento do construtor ao local da obra para levantamento preciso dos itens a demolir que não ficaram absolutamente expressos nas plantas baixas e cortes do projeto executivo, haja vista, a planilha apresentar custos estimativos.

# 03.2. Movimento de terra

03.2.1. O contratado se obriga a fazer o movimento de terra, tais como corte, aterro, raspagem, de modo a regularizar o terreno de acordo com as cotas indicadas no projeto e pela fiscalização. As escavações serão realizadas de forma intercalada, a cada metro.

03.2.2. Na área a ser aterrada, somente poderá ser empregado material isento de matéria orgânica, que não possa prejudicar a estabilidade do prédio. Tanto no aterro como no reaterro serão aplicados as especificações previstas no projeto e/ou na planilha orçamentária.

03.2.3. Os locais, onde serão necessárias escavações, poderão sobre mudanças durante o transcorrer da Obra.

# 03.3. Cavas para fundações e fundações

03.3.1. Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Sob todas as peças que se apoiarem diretamente sobre o terreno, deverá ser empregada uma camada de concreto simples com espessura nunca inferior a 5,0cm. As cavas terão dimensões compatíveis com as fundações existentes, de acordo com o projeto estrutural de recuperação.

03.3.2. Se por ocasião da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos à constituição normal do terreno, estes deverão ser removidos, sem ônus adicional ao preço das escavações propriamente ditas.

03.3.3. Deverá ser observado, com rigor, o nivelamento do fundo das valas em cada trecho, conforme o projeto estrutural. No caso de não se tratar de terreno arenoso, o referido nivelamento será executado em areia isenta de material orgânico, em camadas sucessivas não superiores a 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas ou por solo-cimento, sempre de acordo com o projeto executivo.

03.3.4. Deverá ser adotado processo manual na execução das escavações, ficando à custa da contratada à opção por processo mecânico. Será formado estoque de material para reaterro nas proximidades das escavações conservando-se, no entanto, uma distância conveniente a fim de não provocar desmoronamento e deslizamento de material para dentro das cavas, e que também não constitua obstáculo para realização de outros trabalhos. Será de inteira responsabilidade da Contratada a estabilidade do terreno, das estruturas e de outras instalações próximas às escavações. Acontecendo recalque, ruptura ou erosão do solo, a Contratada deverá restabelecer a condição original de todas as peças afetadas, sem ônus para o Tribunal.

03.3.5. A recuperação das fundações deverá obedecer ao seguinte critério :

A cinta de concreto armado que apresenta armadura oxidada ou fissuras do concreto, indicando patologia, deverá se submeter aos seguintes procedimentos:

1. Retirada de todo o concreto contaminado ou desagregado descobrindo-se a armadura naquele trecho.
2. Constatada a deterioração do trecho de armadura, deverá ser removida todo o concreto no entorno das barras, deixando, pelo menos, 2 cm livres. Limpar a armadura, livrando o produto da corrosão, com lixamento e escova de aço, conforme o caso, remover os detritos com ar comprimido e, em seguida, proceder com o hidro-jateamento cuidadoso de toda a superfície em recuperação;
3. Proteger toda a ferragem exposta e já livre de oxidação, com primer rico em zinco (com base cimentícia), esperar a secagem por, pelo menos 30 minutos e, aplicar a ponte de aderência, à base de cimento, resina acrílica e água (traço 1:1:3). Também pode ser utilizada resina com base epóxi, tais como: Sikadur 32 ou Compound Adesivo;
4. Com a ponte de aderência ainda úmida, aplicar a argamassa de reparo, que, conforme o caso pode ser graute tixotrópico ou argamassa estrutural, base cimentícia, para profundidades maiores ou menores, etc., adensando-a de forma “dry pack” (manual), respeitando-se a espessura de camadas máximas para o material adotado;
5. A cura da superfície reparada deverá ser feita de uma das seguintes maneiras: (1) molhar abundantemente a superfície com água, três vezes ao dia, pelo período de 07(sete) dias ou (2) Aplicar na superfície uma pintura da mistura de cimento, resina acrílica e água (traço 1:1:3), sob forma de pintura;
6. Reconstituir o revestimento original da peça.
7. Os trechos dos varões de ferro corroídos, cuja secção encontra-se reduzida em 10% (dez por cento) ou mais, da seção nominal do ferro, deverão receber armadura complementar, de mesma seção, aplicada sob forma de transpasse, colada com epóxi, devidamente ancorada, com o correspondente comprimento de ancoragem e espaçamento dos varões, conforme preceitua a NBR 6118 (ABNT).
8. Caso não haja a necessidade de substituição dos varões de aço ou parte dele, que é o caso das cintas que apenas sofrerão o recobrimento, o item “G” deve ser desconsiderado. Em qualquer caso, o projeto executivo servirá de guia.

    1. Os reforços das cintas, com uso de pequenas sapatas de concreto, poderão ser feitos com moldagem em loco ou confeccionando estas pequenas sapatas, no todo ou em parte, previamente e depois “soldando-as” em seus devidos lugares. Sempre de forma intercalada. O escoramento só poderá ser retirado após a completa cura do concreto, porém, sendo este de concreto, poderá ser incorporado a peça que está sendo moldada. Estas sapatas poderão mudar de lugar de aplicação, dependendo da situação encontrada quando da escavação (item 04.03 da Planilha).

03.3.7 A alvenaria de fechamento sob as cintas só poderá ser reconstituída após a conclusão de cada etapa dos serviços de reforço de fundação.

# 4. Remoção de entulhos

A empresa contratada deverá retirar os entulhos provenientes da obra. Desta forma, deverá periodicamente (semanalmente) através de caminhão basculante recolher e transportar a uma distância da obra estimada na planilha orçamentária, em local legalizado para tal função, durante toda a execução da obra, de forma a garantir a normalidade dos serviços. Neste item, também estão inclusos: Plano de Resíduos, Cargas e Descargas.

# 5. Estrutura

# 05.01. Cimento

05.01.1 Todo o cimento empregado deverá obedecer às prescrições das normas vigentes da ABNT, conforme o tipo de cimento utilizado, se portland comum ou pozolânico, respectivamente, e será periodicamente ensaiado, para verificação da obediência às prescrições normativas da ABNT, sendo rejeitado todo e qualquer lote que não atenda a qualquer uma das exigências.

05.01.2 Só serão aceitos na obra cimentos entregues em suas embalagens originais, com impressão visível do tipo de cimento, nome e marca do fabricante.

05.01.3 O armazenamento dos sacos será feito em local abrigado, devendo ser construído um depósito para tal. O piso do depósito deve ficar erguido do solo em pelo menos 10 cm. A sua capacidade deve propiciar armazenamento que garanta 15 (quinze) dias de consumo, sem abastecimento.

05.01.4 O cimento será armazenado em pilhas que não excedem a 10 sacos. Recebimentos em lotes de épocas diversas deverão ser armazenados separadamente e com identificação das datas de chegadas.

05.01.5 Não será permitido o uso, na confecção de concretos, de cimentos que apresentem início de hidratação.

# 05.02. Agregado Miúdo

05.02.1 As quantidades de substâncias nocivas devem ser determinadas de acordo com os métodos vigentes da ABNT e da ASTM.

05.02.2 O agregado miúdo utilizado nos concretos poderá ser a areia natural, quartzosa, ou areia artificial obtida pelo britamento das rochas estáveis. O agregado miúdo deverá estar de acordo com o especificado nas normas vigentes da ABNT.

05.02.3 Na estocagem do agregado miúdo, devem ser observadas as precauções necessárias com o propósito de evitar contaminação deste com outros materiais. Se forem usados agregados miúdos diferentes, a estocagem será, obrigatoriamente, em separado.

05.02.4 Antes de sua utilização, todo agregado miúdo deverá ser peneirado, usando-se para tal fim, peneiras confeccionadas com tela metálica de malhas quadradas.

05.02.5 A granulometria do agregado deverá ser determinada pelo método vigente da ABNT.

05.02.6 Os ensaios de qualidade e impurezas orgânicas deverão ser efetuados de acordo com os métodos vigentes da ABNT.

# 05.03. Agregado Graúdo

05.03.1 O agregado graúdo deverá provir da britagem de rochas estáveis, geralmente granito ou de seixos retirados dos leitos dos rios ou de jazidas.

05.03.2 A utilização de qualquer agregado graúdo está condicionada à perfeita obediência ao disposto nas normas vigentes da ABNT, devendo ter resistência superior à argamassa e, se necessário, ser lavado antes do seu emprego.

05.03.3 Devem ser determinadas as substâncias nocivas através dos métodos vigentes da ABNT e da ASTM.

05.03.4 A granulometria deverá ser determinada pelo método vigente da ABNT e se apresentar uniforme.

05.03.5 Não serão aceitos agregados que apresentarem formas lamelares e alongadas, que por isto impede a interpenetração dos grãos. O índice de forma dos grãos do agregado não deve ser superior a 3 (três), quando o determinado de acordo com o método da ABNT.

05.03.6 A dimensão máxima característica do agregado, em sua totalidade, deverá obedecer ao disposto nas normas vigentes da ABNT.

# 05.04. Água

05.04.1 A água a ser utilizada no amassamento das argamassas deverá satisfazer ao disposto nas normas vigentes da ABNT.

05.04.2 A água fornecida pela rede de abastecimento público é, supostamente, satisfatória. No entanto a utilização, como de qualquer outra fonte, está sujeita à aprovação pela fiscalização, que poderá exigir análise de laboratório para comprovação de qualidade.

05.04.3 Os reservatórios de armazenamento serão periodicamente limpos, sempre que a fiscalização julgar necessário.

# 05.05. Dosagem

05.05.1 A contratada deverá determinar a proporção adequada dos materiais constituintes dos concretos. A dosagem será sempre experimental, levando-se em consideração a resistência mínima exigida em projeto, a qualidade dos materiais empregados, a permeabilidade, a durabilidade e consistência compatíveis com as dimensões e formas das peças, a armadura e os processos de lançamento e adensamento. Deverão, também, serem levadas em consideração, as peculiaridades relativas à prevenção contra a retração exagerada.

05.05.2 O início dos trabalhos de concretagem só será possível após aprovação, pela fiscalização, dos traços, mediante a apresentação, pela contratada, de todos os ensaios de caracterização dos materiais, memórias de cálculos dos traços e resultados dos rompimentos de corpos de prova cilíndricos aos 3, 7 e 28 dias em número mínimo de 2 para cada idade.

# 05.06. Mistura

05.06.1 Na mistura dos componentes do concreto, só serão permitidos processos mecânicos. As betoneiras terão que ser providas de auto carregadores, quando para grandes volumes.

05.06.2 Para a introdução dos materiais nos carregadores, será conveniente observar a seguinte ordem: primeiramente o agregado graúdo todo ou em parte. Se o mesmo for colocado na sua totalidade seguidamente o serão, o cimento e o agregado miúdo. Caso contrário, serão colocados parte do agregado graúdo, agregado miúdo, cimento e o restante do agregado graúdo. A fiscalização poderá aumentar o tempo de mistura, a seu critério, quando este for insuficiente para obtenção de uma homogeneização compatível.

# 05.07. Transporte e Lançamento

05.07.1 O concreto deverá ser transportado de maneira a impedir ao máximo a segregação, devendo-se desta forma evitar vibrações.

05.07.2 Outro fator que deve levar em consideração é a rapidez, a fim de que seja evitada a perda de trabalhabilidade, principalmente quando a temperatura ambiente for elevada. Para o transporte poderão ser utilizados, dependendo da distância entre o local de produção e o de lançamento, carros-de-mão, ou equipamentos especiais. No caso da utilização de carros-de-mão, estes deverão ser providos de rodas pneumáticas.

# 05.08. Cura

05.08.1 Após o lançamento e adensamento, precauções serão adotadas para propiciar perfeita cura do concreto.

05.08.2 As formas deverão permanecer úmidas durante, pelo menos, quatorze dias. Caso haja retirada destas antes do prazo estipulado, as superfícies deverão ser mantidas úmidas até que se complete esse período.

05.08.3 Deverão ser protegidas da incidência dos raios solares todas as superfícies expostas durante, pelo menos, 7 (sete) dias após iniciada a cura.

# 05.09. Adensamento

05.09.1 Todas as peças das estruturas e fundações serão concretadas com o lançamento em camadas. Essas camadas serão adensadas mecanicamente, usando-se para tal, vibradores de imersão, podendo, também, ser usado vibrador de parede para as peças delgadas.

05.09.2 Nos processos de adensamento, serão exigidos cuidados especiais, a fim de que sejam evitadas a formação de ninhos e/ou a segregação do concreto. Vibrações excessivas ou mal feitas podem provocar, além da segregação, a alteração da posição das armaduras e deslocamento das formas.

05.09.3 Os vibradores de imersão deverão ser de diâmetro compatível com a geometria das formas e serão operados na posição vertical. Suas introduções na massa de concreto serão de tal modo que não ultrapassem a camada que estará sendo adensada e atinjam a camada inferior, se nesta o concreto já tiver iniciado o processo de pega.

05.09.4 Os vibradores não poderão entrar em contato direto com as armaduras, o que poderá eliminar a aderência.

05.09.5 Na aplicação do vibrador de imersão devem-se observar as seguintes regras:

a. Introduzir e retirar a agulha lentamente, de modo que a cavidade formada pelo vibrador se feche naturalmente (caso não se feche, o concreto não possui a trabalhabilidade mínima necessária);

b. Não vibrar espessura de concreto superior ao comprimento da agulha, a qual deve introduzir-se totalmente na massa de concreto, penetrando ainda 2 cm a 5 cm na camada anterior, se esta não tiver endurecido, evitando assim, o aparecimento de uma junta fria;

c. Não deslocar a agulha do vibrador horizontalmente;

d. Não introduzir a agulha até menos de 10 cm a 15 cm das formas, para não deformá-las e evitar a formação de bolhas e de caldo de cimento ao longo dos moldes.

e. Não vibrar além do necessário. O aparecimento de ligeira câmara de argamassa na superfície do concreto, assim como a cessação quase completa de desprendimento de bolhas de ar, corresponde ao término do período útil de vibração.

f. Exercer a vibração durante períodos de tempos 5 a 30 segundos conforme a consistência do concreto (não esquecer que o excesso de vibração é provavelmente pior que a falta).

  1. Formas

05.10.1 A confecção das formas, quando necessárias, deverá obedecer, rigorosamente, as condições indicadas no projeto. Todos os materiais utilizados devem ser de boa qualidade, sendo rejeitados aqueles que a fiscalização julgar que não apresentem requisitos mínimos a um perfeito acabamento nas peças a serem concretadas, devendo ser obedecido ao estabelecido às normas vigentes da ABNT.

05.10.2 As formas deverão ser robustas a fim de resistirem aos esforços resultantes do lançamento e adensamento do concreto fresco, rígidas, não podendo sofrer deslocamentos nem deformações e estanques para ocorrer perda de argamassa do concreto.

05.10.3 As peças de grande vão devem ter a contraflecha correspondente para compensar a deformação inevitável sob a ação das cargas.

05.10.4 Deverão ser deixadas aberturas denominadas janelas, que permitem a limpeza interna, próximas ao fundo das formas de pilares, paredes e vigas estreitas e profundas.

05.10.5 Os materiais com os quais serão confeccionadas as formas serão, não necessariamente, a madeira serrada e a compensada. Formas metálicas poderão ser utilizadas desde que aprovadas pela fiscalização.

05.10.6 A madeira serrada deverá ser de pinho ou outra de qualidade equivalente, não podendo apresentar empenos e falhas que não permitam uma perfeita estanqueidade. As chapas de madeira compensada deverão ter espessura mínima de 12 mm e protegidas com um filme de proteção impermeável.

05.10.7 As formas de estruturas em que o concreto não receberá revestimento, e serão, obrigatoriamente, executadas em chapas compensadas plastificadas, de primeira qualidade.

# 05.11. Armadura
05.11.1 Toda e qualquer partida de material recebida no canteiro de obras deverá ser inspecionada pela contratada, que providenciará o recolhimento de amostras para os ensaios de laboratório de acordo com o preconizado nas normas vigentes da ABNT.
05.11.2 A contratada deverá fornecer à fiscalização os relatórios dos ensaios, podendo esta rejeitar o lote ou os lotes, que não atendam ao exigido nas normas.

05.11.3 Quando forem utilizadas telas de aço soldadas deverá ser obedecido ao disposto nas normas vigentes da ABNT.

05.11.4 As armaduras serão executadas com o tipo de aço especificado no projeto, quer em relação ao diâmetro das barras, quer em relação as suas características mecânicas.

05.11.5 Nenhuma substituição no diâmetro de qualquer barra será permitida sem a autorização por escrito, da fiscalização.

# 05.12. Recuperação da Estrutura

A esta forma, abaixo detalhada, soma-se a informada no subitem 03.3.5 e é aplicada, também, ao pilar circular.
05.12.1. Limpar a área criando uma superfície aderente. Verificar a superfície, com um martelo, para detectar áreas não aderidas ou deterioradas. Recomenda-se delimitar a área a ser reparada mediante corte de, no mínimo, 5 mm de profundidade com equipamento dotado de disco diamantado. Apicoar e eliminar todas as áreas deterioradas e/ou áreas não aderidas, formando arestas retas na área a ser reparada.

05.12.2. Retirar todo o concreto em volta das armaduras corroídas, deixando, no mínimo, 2 cm livres em seu contorno. Inspecionar a ferragem quanto a redução de área resistente por oxidação. Se a seção da armadura estiver muito deteriorada e com perdas, será necessário substituí-la. Consulte um especialista no assunto para indicar o procedimento mais adequado para cada caso.

05.12.3. Para a Armadura com uma agressão apenas superficial, limpar a armadura eliminando a ferrugem com uma escova de aço ou jato de areia. Aplicar sobre toda área da armadura, com pincel, uma camada de um produto inibidor de corrosão, evitando manchar o concreto. Deixar secar totalmente por, no mínimo, 1 hora.

05.12.4. A superfície deve estar resistente, rugosa, limpa e isenta de partículas soltas, pintura ou óleos que impeçam a aderência do produto.

Após o tempo de puxamento, fazer o acabamento da área afetada, com uma desempenadeira de plástico ou de madeira.
- Tempo para realizar o acabamento: de 1 a 3 horas.
- Tempo de cura para o revestimento cimentício: 7 dias no mínimo.

05.12.5. Molhar a área a ser recuperada, regulando a absorção de água da base para evitar perda de água da argamassa de recuperação.

05.12.6. Iniciar a recuperação da área chapando a argamassa e, depois, moldando-a com colher ou mesmo com as próprias mãos protegidas com luvas.

05.12.7. Aplicar em camadas de 0,5 cm a 5 cm no máximo, preenchendo a área a ser recuperada. Compactar as camadas. Para espessuras maiores que 5 cm, fazer em duas camadas, com espaço de tempo entre as camadas de, aproximadamente, 6 horas.

05.12.8. Após o tempo de puxamento, fazer o acabamento da área afetada, com uma desempenadeira de plástico ou de madeira. Tempo para realizar o acabamento: de 1 a 3 horas. Tempo de cura para o revestimento cimentício: 7 dias, no mínimo.

05.12.9. Se houver recuperações em áreas com altas taxas de armadura, estruturas complexas e para locais de difícil acesso recomenda-se o uso do Grout - concreto fluido com características de autonivelamento, dispensando, praticamente, a vibração.
05.12.10. Seguir as recomendações de limpeza, proteção e preparo da base, descritas nos itens acima. Montar a forma necessária de maneira que permita o lançamento do Grout. Após 24 horas, realizar a remoção das formas. Para áreas expostas ao sol e/ou vento, deve-se realizar cura úmida ou química por, no mínimo, 3 dias.
# 6. Alvenaria

6.1. Exceto por especificação direta em planilha orçamentária, as alvenarias em tijolo cerâmico indicadas no projeto arquitetônico serão executadas com tijolos cerâmicos de 6 (seis) furos, nas dimensões de 9x10x19cm, com resistência a compressão mecânica igual ou maior a 0,3MPa, de 1ª qualidade, conforme características fixadas nas Especificações Brasileiras EB-l9 e EB-20 da ABNT e assentados com argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:6, apresentando juntas não superiores a 1,5cm.

6.2. Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos será o bastante para a Fiscalização poder determinar sua total ou parcial demolição, sem ônus para o Tribunal.

6.3. Todas as aberturas nas alvenarias serão encimadas por vergas ou vigas de concreto armado com apoio mínimo de 30,00cm de cada lado das mesmas. Para vãos maiores que 2,00 metros as vergas deverão ser submetidas ao engenheiro calculista responsável pela obra sem ônus para o Tribunal.

6.4. Nenhum pano de alvenaria deverá ser executado com altura superior a 3,00 metros sem a confecção de uma cinta de amarração de concreto com teor de armadura maior ou igual a 60 kg/m³. Para a perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, as mesmas deverão ser amarradas nas laterais com ferro de espera.

6.5. Deverão ser colocadas entre os panos de alvenaria e os pilares, barras de aço redondo de 3.4 mm, distribuídas a fim de garantir uma perfeita ligação entre os dois. As superfícies de concreto em contato com a alvenaria (inclusive as faces inferiores das vigas) deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

6.5. As alvenarias que estejam fissuradas e/ou rachadas e que necessitem recuperação, e sempre quando possível, deverão ser recuperadas da seguinte forma:

Nas trincas entre de alvenaria x peças de concreto ou alvenaria x alvenaria, proceder com rasgo, com largura média de 5,0cm, da alvenaria, no ponto de ligação entre as peças e preencher o vazio com argamassa dosada com expansor (traço de 100mg por saco de cimento). Aplicar faixa de tela de poliéster nos trechos de transição entre alvenaria e estrutura ou alvenaria e alvenaria, fixada com cola sintética na argamassa, abaixo da superfície do revestimento e recompor o revestimento com chapisco do trecho, com argamassa de cimento e areia (traço 1:3 ou 1:4) e reboco com argamassa industrializada ou de cimento, cal e areai, traço volumétrico de 1:2:9.

Caso a relação beneficio/custo não justifique a recuperação, a parcela da alvenaria atingida pelas trincas deverá ser adequadamente substituída. Este critério deve ser adotado tanto para as paredes internas, assim como para os muros divisórios. Sempre recordando que toda parede que for reconstruída e nela venha a constar alguma esquadria, nesta deverá ser aplicada vergas superiores, ou inferiores ou ambas.

# 7. Revestimentos

7.1. Todas as superfícies a serem revestidas deverão ser limpas antes do início de qualquer operação de revestimento. Essa limpeza visa eliminar gorduras, graxas, vestígios orgânicos e impurezas que possam provocar futuros desprendimentos.

7.2. Chapisco

Todas as paredes em alvenaria de tijolos receberão revestimento em chapisco constituído de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3 ou 1:4, dependendo do caso, empregando-se areia grossa, em camadas bastante ásperas e homogêneas, recobrindo totalmente as superfícies.

7.3. Emboço ou Massa única

As superfícies chapiscadas que receberão revestimento em emboço são aquelas, conforme projeto, com acabamento final em revestimento cerâmicos, executado com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço volumétrico 1:2:8 com 3,00 cm de espessura. Argamassas pré-fabricadas podem ser utilizadas com a concordância da fiscalização.

7.4. Não será permitida a utilização de argamassas que apresentem sinais de endurecimento. A superfície de base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

7.5. As superfícies de emboço deverão ser perfeitamente sarrafeadas e desempoladas apresentando superfícies planas, cantos e arestas vivos e perfeitos, com acabamento rugoso para recebimento do revestimento cerâmico.

7.6. O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão e decorrido o tempo mínimo de 24 horas de sua aplicação.

7.7. Revestimentos Cerâmicos ( Quando necessário)

7.7.1. Nas paredes do WC e nas Paredes da Copa, conforme indicado no projeto arquitetônico, será executado revestimento em cerâmica 0,46 x 0,46m, tipo A, sem falhas nem empenos, conforme abaixo:
- Deverá ser executado revestimento em cerâmica tipo PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 5, NA COR BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE AO EVEREST WHITE DA ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO.

7.7.2. O rejuntamento do revestimento em cerâmica deverá ser feito com rejunte hidrofugante semiflexível, apropriado para o uso, na cor cinza platina ou na cor que o SEPRO indicar.

7.7.3. O revestimento cerâmico a ser cortado ou furado, para passagem de canos, torneiras ou outros elementos de instalações, não deverá apresentar quaisquer rachaduras ou emendas, sob pena de ser substituído. Os furos terão diâmetros sempre inferiores às canoplas da torneira e do registro.

7.7.4. A superfície a ser revestida deverá estar pronta no mínimo 10(dez) dias antes do assentamento e não deverá apresentar fissuras, partes ocas ou soltas.

7.7.5. A lavagem final das cerâmicas deve ser feita depois de transcorridos no mínimo 15(dias) da conclusão do rejuntamento, com solução de ácido clorídrico e água na proporção de 1:10. Em seguida, elas devem ser lavadas com água limpa.

7.7.6. Toda cerâmica a ser aplicada em paredes externas deverá ser assentada com argamassa colante industrializada, tipo AC II, no padrão semelhante à da Quartzolit, Portobello ou padrão semelhante, misturada com água num intervalo máximo de uma hora, desde o início da mistura até a aplicação na parede, sendo respeitados os quinze minutos de repouso para que ocorram as reações dos constituintes sólidos do material, principalmente a passagem dos polímeros orgânicos à dissolução coloidal.

7.7.7. O vencimento do “tempo em aberto” (tempo de espera da argamassa, na superfície da fachada, esperando a colocação da cerâmica) deverá ser de no máximo, em 10 minutos.

7.7.8. A argamassa deverá ser aplicada sobre a base da parede e também no tardoz da cerâmica com desempenadeira dentada (8mm x 8mm).

7.7.9. A cerâmica deverá ser aplicada a mão, com ligeiro movimento de rotação, com auxílio de martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe plenamente fixa na argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois sentidos.

7.7.10. Além de ser exigido, com rigor, um perfeito alinhamento no conjunto de todas as peças assentadas, deverá ser observado também o mais perfeito nivelamento em fiadas consecutivas, fazendo-se coincidências de juntas verticais e horizontais.

7.7.11. Deverão ser executadas juntas de movimentação com tarucel e mastique segundo as recomendações feitas pelo fabricante e normas a este respeito, horizontais e/ou verticais. Tal a junta poderá ser usada na recuperação do WC dos deficientes.

# 8. Pisos e Pavimentações

8.1. Os pisos, conforme indicado nas plantas, serão revestidos com granito artificial de alta resistência (tipo “durbeton”) na cor cinza claro, similar ao existente, aplicado com juntas de plástico, em módulos quadrados de 1,00m x 1,00m, devidamente polidos.

8.2. Os rodapés serão também em granito artificial, cor cinza claro, com altura de 10 cm, constituídos de peças moldadas ou fundidas no local, executadas com cimento comum e pedras iguais às empregadas nos pisos, na proporção volumétrica de 1:2, exceto nos banheiros, copas, arquivos e no DML em que o revestimento em cerâmica vai até o piso.

08.3. Os desníveis de piso deverão ser tratados em forma de rampa, com inclinação máxima de 1:2 (50%) obedecendo a NBR 9050, e serão também em granito artificial na cor cinza claro.

08.4. A regularização para assentamento do granito artificial deverá ser constituída com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, sobre o piso de concreto plenamente “estanhado”, com limpeza completa do substrato, eliminando pó, graxas, óleo e respingos de argamassa a agregados, e aplicação de nata com água e resina acrílica de aderência, no padrão semelhante ao do Bianco, no traço de 1:1:3 (cimento: resina:água).

08.5. A execução o piso em cimentado será realizado na garagem do apartamento funcional.

# 9. Forro

Nos ambientes predefinidos pelo projeto arquitetônico, será colocado forro em placas de gesso, com acabamento final liso. As placas deverão ser fixadas com peças atirantadas na laje, com arame galvanizado e recoberto, com secção mínima de 1mm², presos em piso aplicados a ar comprimido, devidamente estruturado, de modo a serem evitadas deformações, com acabamento liso, conseguido através de emassamento e pintura com tinta PVA látex, cor branco neve.

# 10. Esquadrias, grades e vidros

As esquadrias deverão ser colocadas por profissionais especializados com ferramentas apropriadas e de acordo com a boa técnica, e somente poderão ser assentadas após a aprovação das amostras apresentadas à Fiscalização.

# 10.1. Portas em madeira

Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser assentadas portas internas com grades em madeira de lei (Maçaranduba, Sucupira ou similar) pintada com esmalte sintético acetinado na cor BRANCO NEVE e folha em compensado EDAI ou similar revestida com laminado melaminico texturizado na cor das portas existentes, conforme projeto (vide planilha orçamentaria).

As esquadrias, bem como fechos, travas, dobradiças, maçanetas, obedecerão ao indicado no projeto. As barras, perfis, e demais componentes de alumínio, não deverão apresentar empenas, defeitos de superfície ou quaisquer falhas, devendo ter seções que atendam ao coeficiente de resistência. Após a instalação, as esquadrias deverão ser integralmente protegidas contra choques e salpicos de qualquer matéria agressiva tais como cimento, gesso, tinta ácidos etc.

Todas as esquadrias deverão ter contramarco de alumínio adequado a seu vão e plenamente embutidos no revestimento, que deverá ser totalmente estanque em suas ligações. Todas as esquadrias deverão ser montadas sobre cama uniforme de silicone pastoso de cura acética.

# 10.2. Grades de ferro

Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser retiradas e reinstaladas grades de proteção para portas e/ou janelas em ferro com barras chatas de 11/4" x 1/4", quadriculada, com distanciamento de 10cm, tratamento anti-corrosivo com duas demãos, conforme detalhes. Acabamento em pintura com esmalte sintético padrão semelhante ao GRAFITE da Coral Dulux, na cor cinza escuro, com aparelhamento em zarcão, tudo em duas demãos, com ferragens e fechaduras de sobrepor para as portas da Stam ou similar, conforme projeto e quadro de esquadrias. Todas as grades de ferro serão instaladas pelo lado externo das esquadrias e dentro dos caixilhos, conforme o projeto.

# 10.3. Esquadrias metálicas e Vidros

As esquadrias metálicas retiradas no inicio da obra, serão colocadas nas mesmas posições encontradas originalmente e caso haja a necessidade de reposição de vidros das esquadrias metálicas, estes serão de 4,0mm, cristal comum liso. A nova janela deverá obedecer ao previsto no projeto executivo.

# 11. Coberta

11.1. Será realizada a revisão das duas cobertas existentes, prédio principal e Apartamento funcional, rearrumando as telhas, instalando tirantes de fixação, revisão as calhas e as respectivas descidas de águas pluviais e substituindo, quando necessário, até 5,0% das telhas;

11.2. As calhas serão revisadas, em especial a calha existente por sobre a Sala da Secretaria, recuperando sua estanqueidade e, sendo colocada uma camada de argamassa de Proteção de Proteção sobre esta, com aditivo impermeabilizante.

# 12. Outros

12.1. O balcão de atendimento terá seu revestimento substituído por outro, texturizado e na cor definida pela fiscalização, e sendo reconstituído de forma similar.

12.2. O ajardinamento, quando necessário, será realizado de acordo com o previsto na planilha orçamentária e as duvidas serão tiradas in loco com a fiscalização deste Regional.

# 13. Pintura

13.1. Toda e qualquer superfície a ser pintada deverá ser limpa, seca e livre de quaisquer contaminações, tais como graxas, óleos, poeiras, etc. Todas as superfícies receberão, antes das tintas de acabamento, uma demão de tinta de aparelho ou de fundo preparador de superfície, apropriadas às características da pintura de acabamento e de fundo. Todas as imperfeições rasas de superfícies revestidas com argamassa devem ser corrigidas com massa corrida. As imperfeições profundas devem ser corrigidas com reboco. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a demão anterior estiver completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas ou de acordo com as instruções do fabricante.

13.2. As paredes internas, novas, e que, conforme indicação do projeto, receberão acabamento em pintura, deverão ser preparadas com massa PVA e uma demão de selador acrílico e pintadas conforme especificado no projeto com tinta látex acrílica para interiores, da Coral, ou similar.

13.3. As paredes internas e lajes existentes que, conforme indicação do projeto, receberão acabamento em pintura, deverão ser pintadas com tinta látex acrílica, da Coral ou similar.

13.4. Os forros de gesso deverão ser preparados com massa PVA e uma demão de selador acrílico e pintados com tinta látex PVA, da CORAL DULUX ou similar, na cor branco neve.

13.5. As grades das portas deverão ser pintadas com esmalte sintético acetinado na cor branco neve da CORAL DULUX ou similar, sobre superfície previamente emassada com massa a óleo e lixada, em tantas demãos quantas necessárias para se obter um perfeito acabamento. Os alisares, para arremate com alvenaria, deverão receber o mesmo tratamento.

13.6. Todas as paredes externas serão emassadas e pintadas com massa e tinta 100,0% acrílicas.

13.7. Os muros, depois de recuperados, serão pintados à Cal, Hidracor ou similar.

13.8. Peças metálicas

As superfícies em ferro deverão estar completamente limpas de toda ferrugem e resíduos para receberem pintura. A limpeza poderá ser feita por meio de escova, palha de aço, ou lixamento e posteriormente deve-se retirar todo o pó. Após a limpeza deverão ser revestidas com duas demãos de “primer” anti-ferruginoso e pintadas à pistola em duas ou mais demãos (quantas forem necessárias para um perfeito recobrimento) de esmalte sintético acetinado, padrão semelhante ao grafite, da CORAL DULUX. A pintura não poderá ter manchas ou outros defeitos que comprometam o bom acabamento. Está dentre as peças metálicas, o gradil frontal .

# 14. Instalações elétricas, lógicas e de telefone

14.1. Não serão admitidas emendas de cabos dentro dos eletrodutos. O sistema de aterramento das tomadas estabilizadas deverá ser independente.

14.2. Não será admitida a prática de queima dos eletrodutos na execução de curvas in loco, sendo exigível a utilização adequada das curvas de PVC nos seus diversos ângulos.

14.3. Seguir o que é apontado na planilha orçamentaria.

# 15. Instalações hidráulicas e Esgotamento Sanitário

Tais orientações servem como base para a reposição do venha a ser retirado para execução dos serviços e/ou execução dos reparos e das atualizações, e, para as Revisões Hidráulicas e Sanitárias.

15.1. Na execução dos serviços o contratado deverá respeitar, além do projeto elaborado, as orientações dos fabricantes dos produtos utilizados e normas técnicas referentes ao assunto.

15.2. As tubulações para água e sistema de drenagem serão em tubos de PVC, com conexões tipo soldável, no padrão semelhante da “Tigre” com dimensões compatíveis com as normas da ABNT, sendo que as conexões nos pontos de fixação de torneiras ou qualquer outra peça de acabamento deverão ser em rosca reforçada com anel de latão. Deverão ser embutidas nas paredes e lajes de forro ou de piso, no intuito de não alterar o projeto arquitetônico da fachada.

15.3. As novas instalações deverão ser ligadas às colunas de esgoto e de água existentes no local, com as devidas adaptações, para que funcionem de forma perfeita, sem apresentar vazamentos e com vazão adequada ao uso dos equipamentos.

15.4. O sifão do lavatório será de latão cromado do tipo copo

15.5. As ferragens utilizadas no banheiro serão de fabricação reconhecidamente superior (Deca, Celite ou similar), devendo todas ter o mesmo modelo.

15.6. As peças sanitárias indicadas no projeto arquitetônico constarão de:

- Bacia sanitária na cor branca e assento plástico na mesma cor, padrão semelhante ao da linha Ravena da Deca
- Lavatório de parede em louça branca, padrão semelhante ao de Ref.L915 da Deca.
- Torneira de fechamento automático, padrão semelhante ao da Decamatic da Deca
- Porta-rolo de papel higiênico em plástico ABS na cor branca para rolos até 500m, com chave, padrão semelhante ao da linha Branca, Ref.AE 41000 da Jofel
- Toalheiro interfolhas em plástico ABS, com chave, na cor branca, padrão semelhante ao de Ref.AH 31000 da Jofel.
- Ducha higiênica com registro da mesma linha usada no lavatório, mangueira cromada, saída independente, padrão semelhante ao da Deca.
- Saboneteira para sabonete liquido em plástico ABS na cor branca para 900ml, padrão semelhante ao modelo Aitana Ref. AC70000 da Jofel.

15.7. Esgotamento Sanitário

No oitão lateral direito foi construído um novo sistema de captação de esgoto sanitário, constituído por fossa, sumidouro e caixas. A contratante deverá ter muito cuidado quando da execução de serviços naquelas proximidades.

# 16. Entrega da obra

# 16.1. Limpeza

A obra deverá ser entregue completamente limpa, removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos, inclusive com as áreas externas (calçadas, passeios, etc.), sem manchas ou crostas de qualquer tipo de argamassa.
Todas as cantarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, azulejos, aparelhos sanitários, esquadrias metálicas, alvenarias etc., serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.
Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

# 16.2. Verificação Final

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgoto, águas pluviais, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc.
Na verificação final serão obedecidas as normas da ABNT, dentre elas:

1. NB-597/77: Recebimento de Serviços e Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675)
2. EB-829/77: Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria (NBR 5651)
3. NB-19/83: Instalações Prediais de Esgotos Sanitários (NBR 8160)
4. NBR 14039: Instalações Elétricas Média Tensão de 1,0KV a 36,2KV

A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS e do Habite-se, expedido pela Prefeitura local.

# 17. Planilha orçamentária

Será colocada à disposição dos licitantes uma planilha orçamentária com quantitativos e custos estimativos, cabendo às mesmas a conferência dos dados constantes no demonstrativo supracitado quando da elaboração de sua proposta, uma vez que eventuais erros ou omissões verificados durante a execução da obra serão de inteira responsabilidade da contratada.

# 18. Relação de projetos

O Serviço de Planejamento Físico, junto às especificações técnicas, colocará à disposição dos licitantes o presente caderno de especificações técnicas do projeto, juntamente com as pranchas de arquitetura, as pranchas de Recuperação das Fundações e a Planilha Orçamentaria.

Anexo III (do termo de referência)
Planilhas orçamentárias e cronograma físico financeiro

1) PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

SERVIÇO: REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL TIMBAUBA

FÓRMULA (MODELO TCU - 2014) DO BDI:

        (1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L) X 100
        ___________________________________ - 1

        ( 1 - l )

AC = taxa de rateio da administração central
S = taxa de representativa de seguros
R = Corresp. Riscos e Imprevistos
G = repres.ônus das garantias exigidas em Edital
DF = taxa de repres. Despesas financeiras
L = Corresp. Remuneração Bruta do Construtor
l =taxa represent. Dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS)

Faixas de Referência conforme Acórdão do TCU 2.622/2013:

Tipo de Obra: Construção de Edifícios

AC - Administração Central			S + G - Seguro + Garantia
1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
3,00%	4,00%	5,50%	0,80%	0,80%	1,00%

R - Riscos			DF - Despesa Financeira
1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
0,97%	1,27%	1,27%	0,59%	1,23%	1,39%

L - Rem. Bruta do Construtor (Lucro)
1º Quartil	Médio	3º Quartil
6,16%	7,40%	8,96%

Considerados para essa Obra:

AC – Administração Central =	3,00%
S + G – Seguro + Garantia =	0,80%
R – Riscos =	0,97%
DF - Despesa Financeira =	0,70%
L – 51EM. Bruta do Construtor (Lucro) =	7,00%

Cálculo de t – Tributos Federais
Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO
PIS =	0,65%
COFINS =	3,00%
CPRB =	4,50%	REFERÊNCIA – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 13.161/2015. / Com desoneração da Folha.

t =	8,15%

Cálculo de s - Tributo municipal

ISSQN = 5%

Considera-se parc. MDO -	60% x 5%	3,00%

BDI = 27,06%	DATA 30/04/2018

FONTES:
Apostila - Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas / Tribunal de Contas da União, Coordenação-Geral
de Controle Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste - Brasília : TCU, 2014

		Obra			Bancos	B.D.I.
		2ª RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE TIMBAÚBA			SINAPI - 02/2018 - PE	27,06%
Planilha Orçamentária Analítica
Etapa	1			SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00
	Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	01.01	comp.003	Próprio	Licença da Obra, Taxas e Emolumentos		un	1	214,82	214,82
Insumo da Composição		subitem 003.1	Próprio	ART Crea		un	1,0	214,82	214,82
						Preço Total =>		214,82

	Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	01.06	comp.002	Próprio	Administração Local (Equipe Administrativa da Obra)		mês	5	8.823,07	44.115,35
Composição Auxiliar		93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		MES	0,272727	12.270,48	3.346,49
Composição Auxiliar		93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		MES	1,0	5.476,58	5.476,58
						Preço Total =>		44.115,35

Etapa	2			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					0,00
	Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.01	73899/002	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO		m³	1	79,08	79,08
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,0	14,09	70,45
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5	17,26	8,63
						Preço Total =>		79,08

	Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.02	(Composição Própria67)	Próprio	Demolição de piso de alta resistência		m²	1	21,13	21,13
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,5	14,09	21,13
						Preço Total =>		21,13

	Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.04	(Composição Própria68)	Próprio	Retirada de esquadria metálica		m²	1	14,09	14,09
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0	14,09	14,09
						Preço Total =>		14,09

	Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.05	(Composição Própria69)	Próprio	Remoção fiação elétrica		m	1	8,13	8,13
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,45	14,20	6,39
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1	17,42	1,74
						Preço Total =>		8,13

	Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.07	(Composição Própria67)	Próprio	Demolição de piso cimentado		m²	1	21,13	21,13
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,5	14,09	21,13
						Preço Total =>		21,13

	Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.08	(Composição Própria70)	Próprio	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA		m²	1	7,04	7,04
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5	14,09	7,04
						Preço Total =>		7,04

	Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.10	10970	Orse	REMOÇÃO DE PRATELEIRA DE MADEIRA		M	1	4,23	4,23
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3	14,09	4,23
						Preço Total =>		4,23

Etapa	3			MOVIMENTO DE TERRA					0,00
	Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	03.02	(Composição Própria71)	Próprio	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO		m³	1	63,26	63,26
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4	17,26	6,90
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,0	14,09	56,36
						Preço Total =>		63,26

	Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	03.07	(Composição Própria72)	Próprio	Remoção das sobras do material escavado, inclusive carga e taxas.		m³	1	53,53	53,53
Composição Auxiliar		72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3		m³	1,0	20,53	20,53
Composição Auxiliar		95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016		M3XKM	30,0	1,10	33,00
						Preço Total =>		53,53

Etapa	4			FUNDAÇÃO					0,00
	Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	04.05	(Composição Própria74)	Próprio	Recobrimento de cintas de fundaç.com Grout. Esp. - até 5,0cm.		m²	1	22,90	22,90
Composição Auxiliar		89994	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015		m³	0,05	458,02	22,90
						Preço Total =>		22,90
Etapa	8			Ponto de lógica CAT5E					0,00
	Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	8.03	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2	14,20	2,80
		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2	17,42	3,49
			proprio	Cabo UTP5E		m	20	0,95	19,00
			Próprio	RJ45 fêmea		und	1,0	12	12,00
								Preço total	37,29
Etapa	8			Ponto de lógica CAT5E					0,00
	Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	8.04	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	112	14,20	170,40
		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	12	17,42	209,04

								Preço total	379,44

Etapa	9			Instalações					0,00
	Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9.3	comp.053	Próprio	Ponto de esgoto com tubo pvc rígido soldável de diam. 40 mm (lavatórios ralos sifonados).		pt	1	46,00	46,00
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,65	17,23	11,19
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,65	14,09	9,15
Insumo da Composição		00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR		UN	0,039	44,80	1,74
Insumo da Composição		00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)		UN	0,09	16,40	1,47
Insumo da Composição		00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,06	38,91	2,33
Insumo da Composição		00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		UN	3	1,91	5,73
Insumo da Composição		00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		UN	3	1,16	3,48
Insumo da Composição		00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)		UN	0,2	0,39	0,07
Insumo da Composição		00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		M	4	2,71	10,84
							Preço Item =>		46,00

	Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9.2	comp.051	Próprio	Ponto de esgoto com tubo pvc rígido soldável diam. 100 mm (vaso sanitário)		pt	1	65,51	65,51
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4	17,23	6,89
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4	14,09	5,63
Insumo da Composição		00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR		UN	0,015	44,8	0,67
Insumo da Composição		00000013	SINAPI	ESTOPA		KG	0,05	13,85	0,69
Insumo da Composição		00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		UN	2	5,97	11,94
Insumo da Composição		00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		M	4	7,15	28,60
Insumo da Composição		00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL		UN	1	11,09	11,09
							Preço Item =>		65,51

Etapa	12			Esquadrias Metálicas					0,00
	Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12.02	71105	IOPES	Repor esquadria metalica retirada anteriormente, devidamente reparada		m2	1	65,51	96,36
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	Profissionais c/ encargos complementares		H	3	17,26	51,78
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3	14,09	42,27
Insumo da Composição		367	SINAPI	areia lavada média		m3	0,009485	62,5	0,59
Insumo da Composição		1106	SINAPI	cal hidratada p/ argamassa		KG	0,5642	0,8	0,45
Insumo da Composição		1379	SINAPI	cimento portland cp III-40		KG	2,8484	0,44	1,26
							Preço Item =>		96,36

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
OBRA : 2º RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REFORMA DA VT DE TIMBAÚBA
LOCAL: TIMBAÚBA - PE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL
N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		TOTAL GERAL
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%					R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	54.559,20	32,20%	16.367,76	30,00%	9.547,86	17,50%	9.547,86	17,50%	9.547,86	17,50%	9.547,86	17,50%	54.559,20
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	6.686,38	3,95%	2.340,23	35,00%	1.671,59	25,00%	1.671,59	25,00%	1.002,96	15,00%			6.686,38
3	MOVIMENTO DE TERRA	12.989,22	7,66%	4.546,23	35,00%	3.247,30	25,00%	3.247,30	25,00%	1.948,38	15,00%			12.989,22
4	FUNDAÇÕES	7.541,72	4,45%	1.131,26	15,00%	2.639,60	35,00%	2.262,52	30,00%	1.508,34	20,00%			7.541,72
5	ELEVAÇÕES E RECUPERAÇÕES	5.099,57	3,01%			1.784,85	35,00%	1.784,85	35,00%	1.529,87	30,00%			5.099,57
6	COBERTURA	8.470,24	5,00%	2.541,07	30,00%	3.811,61	45,00%	2.117,56	25,00%					8.470,24
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	4.996,58	2,95%			999,32	20,00%	2.248,46	45,00%	1.748,80	35,00%			4.996,58
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS, DE TELEFONIA E DE LOGICA	2.374,84	1,40%	356,23	15,00%	474,97	20,00%	831,19	35,00%	474,97	20,00%	237,48	10,00%	2.374,84
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM	2.350,39	1,39%	352,56	15,00%	822,64	35,00%	587,60	25,00%	587,60	25,00%			2.350,39
10	REVESTIMENTOS DE PISOS	13.210,74	7,80%			3.302,69	25,00%	7.265,91	55,00%	2.642,15	20,00%			13.210,74
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	20.602,92	12,16%			5.150,73	25,00%	5.150,73	25,00%	8.241,17	40,00%	2.060,29	10,00%	20.602,92
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	666,80	0,39%			166,70	25,00%	166,70	25,00%	266,72	40,00%	66,68	10,00%	666,80
13	VIDROS	282,18	0,17%					70,55	25,00%	141,09	50,00%	70,55	25,00%	282,18
14	PINTURA	28.219,18	16,65%					7.054,79	25,00%	21.164,38	75,00%	28.219,18
15	ARMÁRIOS / BALCÕES	325,75	0,19%					325,75	100,00%	325,75
16	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES	1.087,82	0,64%					1.087,82	100,00%	1.087,82
TOTAL GERAL CUSTO		169.463,53	100,00%	27.635,33	16,31%	33.619,85	19,84%	36.952,82	21,81%	36.694,70	21,65%	34.560,82	20,39%	169.463,53	100,00%
BDI 27,06%		45.856,83		7.478,12	16,31%	9.097,53	19,84%	9.999,43	21,81%	9.929,59	21,65%	9.352,16	20,39%	45.856,83	100,00%
TOTAL GERAL COM BDI		215.320,36	100,00%	35.113,45	16,31%	42.717,39	19,84%	46.952,25	21,81%	46.624,29	21,65%	43.912,97	20,39%	215.320,36	100,00%
MEDIÇÕES				MEDIÇÃO 01		MEDIÇÃO 02		MEDIÇÃO 03		MEDIÇÃO 04		MEDIÇÃO 05

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO

OBRA : 2º RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REFORMA DA VT DE TIMBAÚBA
LOCAL : Av. Estudante Micheline P. Campos, Nº 290, Timbaúba – PE

CURVA ABC
CLASSIF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT(R$)	P. TOTAL (R$)	ACUMUL.(R$)	PORCENT. ACUMUADO	GRUPO
1º	01.06	Administração local da Obra. Engº Civil (minimo 3 h/dia) e Encarregado Geral	un	1,00	44.115,35	44.115,35	44.115,35	26,03%	A
2º	11.01	PORTA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO BRANCO NEVE E FOLHA EM COMPENSADO PADRÃO SEMELHANTE AO EDAI, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES. FECHADURAS COM PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA CLASSIC DA LA FONTE.	Und	26,00	792,42	20.602,92	64.718,27	38,19%
3º	14.02'	PINTURA em tetos e paredes internas com tinta látex acrílica com duas demãos, sem massa corrida.	m2	923,00	15,64	14.435,72	79.153,99	46,71%
4º	10.02	PISO de alta resistencia cinza, com regularização de cimento e areia, junta de PVC a cada metro, similar ao existente.	m2	140,00	69,23	9.692,20	88.846,19	52,43%
5º	01.02	Barracão com chapas resinadas de 12mm ou container estacionario	m²	15,00	592,87	8.893,05	97.739,24	57,68%
6º	14.07'	PINTURA em paredes externas com tinta 100% acrílica com duas demãos, sem massa corrida.	m²	465,00	14,20	6.603,00	104.342,24	61,57%
7º	03.01	Escavação manual de vala até 2,00m. Exceto sistema de esgoto.	M³	96,00	55,74	5.351,04	109.693,28	64,73%
8º	04.03'	Execução de sapata corrida, de concreto armado, incorporando-se às cintas de fundação(conf. Proje.)	Und	15,00	234,41	3.516,15	113.209,43	66,80%
9º	02.02'	Demolição de piso em granilite com lastro de concreto	m²	140,00	21,13	2.958,20	116.167,63	68,55%
10º	06.01	Revisão na coberta do prédio principal(inclusive troca de até 5,0% das telhas)	m2	439,00	6,66	2.923,74	119.091,37	70,28%
11º	06.03	Revisão das calhas, recuperando a calha e impermeabilização	m2	69,00	36,59	2.524,71	121.616,08	71,77%
12º	10.01	CONTRAPISO em concreto magro, com espessura de 5,0cm.	m2	140,00	17,84	2.497,60	124.113,68	73,24%
13º	07.02	Massa única ou Emboço (interno)	m2	90,00	27,14	2.442,60	126.556,28	74,68%
14º	07.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 5, NA COR BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE AO EVEREST WHITE DA ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO.	m2	57,60	39,84	2.294,78	128.851,06	76,03%
15º	03.07'	Remoção das sobras do material escavado, inclusive carga e taxas.	M³	42,00	53,53	2.248,26	131.099,32	77,36%
16º	05.01	Alvenaria cerâmica com tijolos de 06 furos ou em blocos vazados.	m²	39,00	57,42	2.239,38	133.338,70	78,68%
17º	06.05	Camada de proteção sobre as calhas	M²	69,00	32,28	2.227,32	135.566,02	80,00%
18º	04.04'	Fechamentos com alvenaria de tijolos cerâmicos MACIÇOS.	m³	3,50	546,28	1.911,98	137.478,00	81,13%	B
19º	14.09'	Pintura a cal sobre o muro	m2	381,48	4,83	1.842,55	139.320,55	82,21%
20º	02.06'	Remoção de azulejo	m²	42,00	39,59	1.662,78	140.983,33	83,19%
21º	09.01	REVISÃO das instalações Hidraulicas, inclusive substituição de torneiras quando necessario.	Ptos	17,00	93,49	1.589,33	142.572,66	84,13%
22º	14.03'	EMASSAMENTO de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura ACRILICA	m2	93,00	16,49	1.533,57	144.106,23	85,04%
23º	14.01'	EMASSAMENTO de paredes/tetos internos com massa corrida PVA com duas demãos.	m2	180,00	8,44	1.519,20	145.625,43	85,93%
24º	03.04	Aterro com solo-cimento. Teor de cimento 4%, sob o aterro compactado do caixão, inclusie cortinas externas.	M³	32,00	46,03	1.472,96	147.098,39	86,80%
25º	03.03	Aterro com solo-cimento, teor de cimento = 6%, sob as cintas. Conf. Proj.	M³	21,00	63,84	1.340,64	148.439,03	87,59%
26º	14.08'	PINTURA com tinta esmalte em esquadria de ferro com duas demãos.	m2	79,00	16,43	1.297,97	149.737,00	88,36%
27º	08.01	Pontos Elétrico	Pto	8,00	150,89	1.207,12	150.944,12	89,07%
28º	03.08'	Cortinas em solo-cimento junto as cintas. Teor de cimento = 4%	M³	24,90	46,03	1.146,15	152.090,27	89,75%
29º	01.05	Tapume em madeirit	M²	21,78	50,82	1.106,86	153.197,13	90,40%
30º	16.01	LIMPEZA geral da edificação	m²	499,00	2,18	1.087,82	154.284,95	91,04%
31º	05.04'	Preenchimento das faixas acima, com chapisco e massa única sobre tela de poliester. (não inclui a tela)	m²	17,00	59,86	1.017,62	155.302,57	91,64%
32º	03.06'	Aterro compactado do caixão interno, conforme projeto	M³	22,00	41,08	903,76	156.206,33	92,18%
33º	04.02	Execução de concreto magro sobre o solo-cimento. Esp. = 5,0cm.	m²	49,00	17,84	874,16	157.080,49	92,69%
34º	02.01	Demolição de Alvenaria de tijolos Furados(sem reaproveitamento)	m³	11,00	79,08	869,88	157.950,37	93,21%
35º	04.01	Recuperação das cintas de fundação existentes(inclus. Ferrag. e Grout)	m2	21,00	35,03	735,63	158.686,00	93,64%
36º	05.07	Dry Wall para o Rack	M²	13,00	53,15	690,95	159.376,95	94,05%
37º	10.04	Piso em Cimentado	m²	18,00	37,99	683,82	160.060,77	94,45%
38º	05.05'	Muro lateral esquerdo. Recuperação do reboco (chapisco + reboco)	m2	18,00	29,29	527,22	160.587,99	94,76%
39º	04.05'	Recobrimento de cintas de fundaç.com Grout. Esp. até 5,0cm. Quando necessario .	m²	22,00	22,90	503,80	161.091,79	95,06%	C
40º	08.02	Ponto Elétrico Estabilizado	Pto	3,00	150,89	452,67	161.544,46	95,33%
41º	12.02	Repor esquadria metalica retirada anteriormente, devidamente reparada	m2	4,35	96,35	419,12	161.963,58	95,57%
42º	06.02'	Revisão na coberta do apartamento funcional(inclusive troca de até 5,0% das telhas)	m2	59,79	6,66	398,20	162.361,78	95,81%
43º	06.04'	Revisão das descidas de água pluvial(05 pontos), com prolongamento de 01 pto ou 2 ptos, inclusive reparos.	M	21,00	18,87	396,27	162.758,05	96,04%
44º	09.02	REVISÃO das instalações Sanitárias de 100mm	Ptos	6,00	65,51	393,06	163.151,11	96,28%
45º	02.07'	Demolição de piso em cimentado (garagem)	M²	18,00	21,13	380,34	163.531,45	96,50%
46º	08.04	Transferencia do Rack para o Arquivo	Und.	1,00	379,44	379,44	163.910,89	96,72%
47º	14,05'	PINTURA em esquadria de madeira com esmalte sintético	m²	27,00	13,81	372,87	164.283,76	96,94%
48º	09.03	REVISÃO das instalações Sanitárias de 40mm	Ptos	8,00	46,00	368,00	164.651,76	97,16%
49º	14.06'	PINTURA em tubos e corrimão de ferro com primer p/ galv. e esmalte sintético, com duas demãos.	m	26,00	14,05	365,30	165.017,06	97,38%
50º	10.03	EXECUÇÃO de rodapé em material similar ao piso, altura de 10,0cm. Similar ao existente.	M	16,00	21,07	337,12	165.354,18	97,58%
51º	08.03	Ponto de Lógica	Pto	9,00	37,29	335,61	165.689,79	97,77%
52º	15.01'	Recuperação do Balcão com substituição do revestimento melaminico texturizado	m²	4,23	77,01	325,75	166.015,55	97,97%
53º	03.02	Retirada da Alvenaria do embasamento.	M³	4,50	63,26	284,67	166.300,22	98,13%
54º	13.01	VIDRO cristal comum liso - SANTA MARINA - , colocado em caixilho com ou sem baguetes, e = 4 mm - SANTA MARINA – Preventivo - Se necessario	m2	3,00	94,06	282,18	166.582,40	98,30%
55º	07.01	Chapisco interno	m²	90,00	2,88	259,20	166.841,60	98,45%
56º	02.03'	Remoção de esquadria de madeira, inclusive grades de caixa, quando necessario, para entrega ao Tribunal.	m²	43,68	5,89	257,27	167.098,87	98,60%
57º	14.04'	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa óleo.	m²	20,00	12,45	249,00	167.347,87	98,75%
58º	12.01	REPOR janelas de alumínio anteriormente retiradas. Inclusive Vidros	m2	3,00	82,56	247,68	167.595,55	98,90%
59º	03.05'	Reaterro compactado, inclusive para área externa.	M³	9,00	26,86	241,74	167.837,29	99,04%
60º	05.06	Recuperação do reboco do muro lateral direito junto à valeta.	m2	8,00	29,29	234,32	168.071,61	99,18%
61º	02.09	Remoção de Ceramica	M²	15,60	14,22	221,83	168.293,44	99,31%
62º	01.01	Licenças e taxas e emolumentos(inclusive CREA)	Und	1,00	214,82	214,82	168.508,26	99,44%
63º	05.02	Verga e contra-verga de concreto armado pre-moldado, de 10x10cm.	m	6,00	24,10	144,60	168.652,86	99,52%
64º	01.04	Escoramentos de cintas de Fundação	M²	14,40	9,39	135,22	168.788,07	99,60%
65º	05.08	Tela para combater a fissura Vedatex ou similar	M²	17,00	7,40	125,80	168.913,87	99,68%
66º	02.05'	Remoções das instalações elétricas, telefônicas e de lógicas para posterior reinstalação.	M	15,00	8,13	121,95	169.035,82	99,75%
67º	05.03'	Abertura de faixas no reboco, locais onde existem fissuras.	m²	17,00	7,04	119,68	169.155,50	99,82%
68º	02.08	Demolição de Reboco do Muro em pontos especificos	M²	16,00	7,04	112,64	169.268,14	99,88%
69º	01.03	Escoramentos de lajes e vigas	M²	10,00	9,39	93,90	169.362,04	99,94%
70º	02.10	Remoção de Armario em madeira revestida (prateleira) - S. audiencias	M2	12,50	4,23	52,88	169.414,92	99,97%
71º	02.04'	Remoção de esquadria metálica, para reaproveitar.	m²	3,45	14,09	48,61	169.463,53	100,00%
		TOTAL ORÇAMENTO SEM BDI				169.463,53

ORÇAMENTO 01 - REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL					Origem do preço
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT(R$)	P. TOTAL (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01	Licenças e taxas e emolumentos(inclusive CREA)	Und	1,00	214,82	214,82	Vide Orçamento Analitico
01.02	Barracão com chapas resinadas de 12mm ou container estacionario	m²	15,00	592,87	8.893,05	93207 - fev/18
01.03	Escoramentos de lajes e vigas	M²	10,00	9,39	93,90	73301 - fev/18
01.04	Escoramentos de cintas de Fundação	M²	14,40	9,39	135,22	73301 - fev/18
01.05	Tapume em madeirit	M²	21,78	50,82	1.106,86	74220/001 - fev/18
01.06	Administração local da Obra. Engº Civil (minimo 3 h/dia) e Encarregado Geral	un	1,00	44.115,35	44.115,35	composição

	SUBTOTAL (Etapa):				54.559,20
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
02.01	Demolição de Alvenaria de tijolos Furados(sem reaproveitamento)	m³	11,00	79,08	869,88	composição sinapi 73899/002 em 11/2017
02.02'	Demolição de piso em granilite com lastro de concreto	m²	140,00	21,13	2.958,20	composição 73801/001 em 11/2017
02.03'	Remoção de esquadria de madeira, inclusive grades de caixa, quando necessario, para entrega ao Tribunal.	m²	43,68	5,89	257,27	97644 - fev/18, desonerado
02.04'	Remoção de esquadria metálica, para reaproveitar.	m²	3,45	14,09	48,61	composição sinapi 85334 em 11/2017
02.05'	Remoções das instalações elétricas, telefônicas e de lógicas para posterior reinstalação.	M	15,00	8,13	121,95	composição sinapi 85407 em 11/2017
02.06'	Remoção de azulejo	m²	42,00	39,59	1.662,78	85406 11/2017desonerado
02.07'	Demolição de piso em cimentado (garagem)	M²	18,00	21,13	380,34	composição sinapi 73801/001 em 11/2017
02.08	Demolição de Reboco do Muro em pontos especificos	M²	16,00	7,04	112,64	composição sinapi 73802/001 - 11/2017
02.09	Remoção de Ceramica	M²	15,60	14,22	221,83	97633 desonerado
02.10	Remoção de Armario em madeira revestida (prateleira) - S. audiencias	M2	12,50	4,23	52,88	composição Orse

	SUBTOTAL (Etapa):				6.686,38
3	MOVIMENTO DE TERRA
03.01	Escavação manual de vala até 2,00m. Exceto sistema de esgoto.	M³	96,00	55,74	5.351,04	93358 fev/2018
03.02	Retirada da Alvenaria do embasamento.	M³	4,50	63,26	284,67	composição sinapi 73899/001 em 11/2017
03.03	Aterro com solo-cimento, teor de cimento = 6%, sob as cintas. Conf. Proj.	M³	21,00	63,84	1.340,64	96391- fev/2018
03.04	Aterro com solo-cimento. Teor de cimento 4%, sob o aterro compactado do caixão, inclusie cortinas externas.	M³	32,00	46,03	1.472,96	96390 - fev/2018
03.05'	Reaterro compactado, inclusive para área externa.	M³	9,00	26,86	241,74	93382 - fev/2018
03.06'	Aterro compactado do caixão interno, conforme projeto	M³	22,00	41,08	903,76	94319 - fev/2018
03.07'	Remoção das sobras do material escavado, inclusive carga e taxas.	M³	42,00	53,53	2.248,26	composição 72897 e 95875 em 02/2018
03.08'	Cortinas em solo-cimento junto as cintas. Teor de cimento = 4%	M³	24,90	46,03	1.146,15	96390 - fev/2018
	SUBTOTAL (Etapa):				12.989,22
4	FUNDAÇÕES
04.01	Recuperação das cintas de fundação existentes(inclus. Ferrag. e Grout)	m2	21,00	35,03	735,63	72216, 96546, 74064 e 89994 combinados
04.02	Execução de concreto magro sobre o solo-cimento. Esp. = 5,0cm.	m²	49,00	17,84	874,16	95241 - fev/2018
04.03'	Execução de sapata corrida, de concreto armado, incorporando-se às cintas de fundação(conf. Proje.)	Und	15,00	234,41	3.516,15	Composição 96556, 96543 e 96541 desonerado
04.04'	Fechamentos com alvenaria de tijolos cerâmicos MACIÇOS.	m³	3,50	546,28	1.911,98	95474 - fev/2018
04.05'	Recobrimento de cintas de fundaç.com Grout. Esp. até 5,0cm. Quando necessario .	m²	22,00	22,90	503,80	composição sinapi 89994

	SUBTOTAL (Etapa):				7.541,72
5	ELEVAÇÕES E RECUPERAÇÕES
05.01	Alvenaria cerâmica com tijolos de 06 furos ou em blocos vazados.	m²	39,00	57,42	2.239,38	89168 - fev/2018
05.02	Verga e contra-verga de concreto armado pre-moldado, de 10x10cm.	m	6,00	24,10	144,60	93183 - fev/2018
05.03'	Abertura de faixas no reboco, locais onde existem fissuras.	m²	17,00	7,04	119,68	composição sinapi 73802/001 - 11/2017
05.04'	Preenchimento das faixas acima, com chapisco e massa única sobre tela de poliester. (não inclui a tela)	m²	17,00	59,86	1.017,62	composição sinapi 87377 + 87827 + tela
05.05'	Muro lateral esquerdo. Recuperação do reboco (chapisco + reboco)	m2	18,00	29,29	527,22	87878 e 87474
05.06	Recuperação do reboco do muro lateral direito junto à valeta.	m2	8,00	29,29	234,32	87878 e 87474
05.07	Dry Wall para o Rack	M²	13,00	53,15	690,95	96359 - fev/2018
05.08	Tela para combater a fissura Vedatex ou similar	M²	17,00	7,40	125,80	Preço de mercado. Armz. Coral.

	SUBTOTAL (Etapa):				5.099,57
6	COBERTURA
06.01	Revisão na coberta do prédio principal(inclusive troca de até 5,0% das telhas)	m2	439,00	6,66	2.923,74	94201
06.02'	Revisão na coberta do apartamento funcional(inclusive troca de até 5,0% das telhas)	m2	59,79	6,66	398,20	94201
06.03	Revisão das calhas, recuperando a calha e impermeabilização	m2	69,00	36,59	2.524,71	6225 - fev/18
06.04'	Revisão das descidas de água pluvial(05 pontos), com prolongamento de 01 pto ou 2 ptos, inclusive reparos.	M	21,00	18,87	396,27	89578 - fev/18
06.05	Camada de proteção sobre as calhas	M²	69,00	32,28	2.227,32	83733 - fev/18

	SUBTOTAL (Etapa):				8.470,24
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
07.01	Chapisco interno	m²	90,00	2,88	259,20	87878 - fev/18
07.02	Massa única ou Emboço (interno)	m2	90,00	27,14	2.442,60	87794 - fev/18
07.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 5, NA COR BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE AO EVEREST WHITE DA ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO.	m2	57,60	39,84	2.294,78	ORSE / Jan. 2018
				-
	SUBTOTAL (Etapa):				4.996,58
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS, DE TELEFONIA E DE LOGICA
08.01	Pontos Elétrico	Pto	8,00	150,89	1.207,12	93145 02/2018 Desone
08.02	Ponto Elétrico Estabilizado	Pto	3,00	150,89	452,67	93145 02/2018 Desone
08.03	Ponto de Lógica	Pto	9,00	37,29	335,61	composição
08.04	Transferencia do Rack para o Arquivo	Und.	1,00	379,44	379,44	composição

	SUBTOTAL (Etapa):				2.374,84
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM
09.01	REVISÃO das instalações Hidraulicas, inclusive substituição de torneiras quando necessario.	Ptos	17,00	93,49	1.589,33	89957 - fev/18
09.02	REVISÃO das instalações Sanitárias de 100mm	Ptos	6,00	65,51	393,06	Composição
09.03	REVISÃO das instalações Sanitárias de 40mm	Ptos	8,00	46,00	368,00	Composição

	SUBTOTAL (Etapa):				2.350,39
10	REVESTIMENTOS DE PISOS
10.01	CONTRAPISO em concreto magro, com espessura de 5,0cm.	m2	140,00	17,84	2.497,60	95241 - fev/18
10.02	PISO de alta resistencia cinza, com regularização de cimento e areia, junta de PVC a cada metro, similar ao existente.	m2	140,00	69,23	9.692,20	72136 - fev/18
10.03	EXECUÇÃO de rodapé em material similar ao piso, altura de 10,0cm. Similar ao existente.	M	16,00	21,07	337,12	73850/001 - fev/18
10.04	Piso em Cimentado	m²	18,00	37,99	683,82	76448/002 Fev/2018
				-
	SUBTOTAL (Etapa):				13.210,74
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA
11.01	PORTA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO BRANCO NEVE E FOLHA EM COMPENSADO PADRÃO SEMELHANTE AO EDAI, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES. FECHADURAS COM PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA CLASSIC DA LA FONTE.	Und	26,00	792,42	20.602,92	SINAPI Composição propria
				-
	SUBTOTAL (Etapa):				20.602,92
12	ESQUADRIAS METÁLICAS
12.01	REPOR janelas de alumínio anteriormente retiradas. Inclusive Vidros	m2	3,00	82,56	247,68	94581 Fev/2018 desonerado. Só mão de obra.
12.02	Repor esquadria metalica retirada anteriormente, devidamente reparada	m2	4,35	96,35	419,12	Composição

	SUBTOTAL (Etapa):				666,80
13	VIDROS
13.01	VIDRO cristal comum liso - SANTA MARINA - , colocado em caixilho com ou sem baguetes, e = 4 mm - SANTA MARINA – Preventivo - Se necessario	m2	3,00	94,06	282,18
				-
	SUBTOTAL (Etapa):				282,18
14	PINTURA
14.01'	EMASSAMENTO de paredes/tetos internos com massa corrida PVA com duas demãos.	m2	180,00	8,44	1.519,20	88486 - fev/18
14.02'	PINTURA em tetos e paredes internas com tinta látex acrílica com duas demãos, sem massa corrida.	m2	923,00	15,64	14.435,72	95625 - fev/18
14.03'	EMASSAMENTO de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura ACRILICA	m2	93,00	16,49	1.533,57	96135 - fev/18
14.04'	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa óleo.	m²	20,00	12,45	249,00	74133/001 - fev/18
14,05'	PINTURA em esquadria de madeira com esmalte sintético	m²	27,00	13,81	372,87	84659 - fev/18
14.06'	PINTURA em tubos e corrimão de ferro com primer p/ galv. e esmalte sintético, com duas demãos.	m	26,00	14,05	365,30	79498/001 - fev/18
14.07'	PINTURA em paredes externas com tinta 100% acrílica com duas demãos, sem massa corrida.	m²	465,00	14,20	6.603,00	95624 - fev/18
14.08'	PINTURA com tinta esmalte em esquadria de ferro com duas demãos.	m2	79,00	16,43	1.297,97	79464 - fev/18
14.09'	Pintura a cal sobre o muro	m2	381,48	4,83	1.842,55	83696/001 - fev/18

	SUBTOTAL (Etapa):				28.219,18
15	ARMÁRIOS / BALCÕES
15.01'	Recuperação do Balcão com substituição do revestimento melaminico texturizado	m²	4,23	77,01	325,75	72200 Fev/2018 Desonerado.

	SUBTOTAL (Etapa):				325,75
16	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES
16.01	LIMPEZA geral da edificação	m²	499,00	2,18	1.087,82

	SUBTOTAL (Etapa):				1.087,82
	TOTAL ORÇAMENTO SEM BDI				169.463,53
	BDI 27,06%				45.856,83
	TOTAL GERAL COM BDI				215.320,36

ANEXO II DO EDITAL
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO RELATIVO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO DA VARA TRABALHISTA DE TIMBAÚBA/PE.

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 02.566.224/0001-90, com sede no Cais do Apolo, n.º 739, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50.030-902, neste ato representado pelo Exmo. Desembargador Presidente ___________________________, brasileiro, magistrado, inscrito no CPF/MF sob o n.º _____________________ e portador do RG n.º __________________, residente e domiciliado em ____________, e a empresa ________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º _________________________, estabelecida à _____________________________________________________, CEP:_______, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) _______________________, _________, _______, _________, inscrito(a) no CPF/MF sob n.º ________________, portador(a) do RG n.º _________________, residente e domiciliado(a) à _____________________, CEP: ________, doravante denominados CONTRATANTE e CONTRATADA, consoante PROAD TRT6 n.º 12.416/2018, têm, por mútuo consenso, por meio do presente instrumento, contratado o que a seguir declaram:

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato fundamenta-se:

I -	No Pregão eletrônico n.º 026/2018, nas Leis nºs 10.520/2002, 11.488/2007 e 8.666/1993; Lei Complementar n° 123/2006; Decreto nº 5.450/2005 e 8.538/2015, Res. 103/12 – CSJT (Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho);
II -	Nos termos propostos pela CONTRATADA que simultaneamente:
		a) constem no Processo administrativo TRT6 n.º 12.416/2018;
		b) não contrariem o interesse público.
III -	Nas demais determinações da Lei n.º 8.666/1993;
IV -	Nos preceitos de Direito Público; e
V -	Subsidiariamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto deste contrato consiste na contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de serviços de reforma e recuperação estrutural do Edifício da Vara Trabalhista de Timbaúba/PE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Edital, bem como seus anexos, e a proposta da CONTRATADA fazem parte deste instrumento, independentemente de sua transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados na Avenida Estudante Micheline P. Campos, 290, Loteamento Araruna, Timbaúba, Pernambuco.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto de engenharia e especificações técnicas, elaborados pelo engenheiro Luiz Ernesto Ribeiro, da SEFAO, Seção da Coordenadoria de Planejamento Físico – CPLAN e com demais pranchas de arquitetura.

PARÁGRAFO QUARTO - Os trabalhos da obra de reforma encontram-se discriminados nas especificações técnicas e planilhas orçamentárias, constando sumariamente dos seguintes serviços:

I – Serviços preliminares;

II - Remoções e demolições;

III - Movimento de terra;

IV - Fundações;

V - Elevações e recuperações;

VI - Cobertura;

VII - Revestimentos de paredes e tetos;

VIII - Instalações elétricas, de telefonia e lógica;

IX - Instalações hidrossanitárias e drenagem;

X- Revestimentos de pisos;

XI - Esquadrias de madeira;

XII - Esquadrias metálicas;

XIII - Vidros;

XIV - Pintura;

XV - Armários e balcões; e

XVI - Limpeza final e desmobilizações

PARAGRÁFO QUINTO - A contratação deve recair em empresa e/ou profissional com formação na área de engenharia ou arquitetura, em conformidade com as especificações técnicas e planilhas orçamentárias constantes do Termo de Referência, anexo do Edital.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA – Os serviços objeto do presente contrato serão realizados sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DO PREÇO

CLÁUSULA QUARTA – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ ______________ sem BDI e de R$ ________________ (__________________), com BDI de 27,06%.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUINTA – O pagamento será efetuado em 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal pela Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, devidamente atestada pelo gestor do contrato, obedecendo ao cronograma físico-financeiro, sem ressalvas, por meio de ordem bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários por ela indicados, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A ordem bancária terá sua compensação em até 02 (dois) dias úteis, consoante normas do Tesouro Nacional.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O gestor do contrato atestará a nota fiscal em até 05 (cinco) dias úteis, com ou sem ressalvas, a contar do seu recebimento.

PARÁGRAFO QUARTO – No caso de a nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO – O CONTRATANTE poderá autorizar o pagamento da nota fiscal questionada, se ainda existirem prestações futuras que possibilitem a compensação de qualquer obrigação financeira de responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEXTO – No ato do pagamento, serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente, ficando os documentos comprobatórios das retenções à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Nenhum pagamento será devido à CONTRATADA pela execução da garantia prevista neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:
##### EM= I x N x VP, onde:
EM= Encargos moratórios;
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I= (TX/100)/365	I= (6/100)/365	I= 0,0001644
TX= Percentual da taxa anual = 6%.
###### PARÁGRAFO NONO – A compensação financeira, prevista no parágrafo anterior, será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso.
###### PARÁGRAFO DÉCIMO – No preço pago pelo CONTRATANTE estão incluídas todas as despesas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, seguro, frete e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto da contratação, as quais correrão por conta da CONTRATADA.
###### PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação da manutenção dos requisitos de habilitação e qualificação exigidos no procedimento licitatório.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA SEXTA – Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA SÉTIMA – O presente contrato terá vigência de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da data de sua assinatura.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA OITAVA – O prazo de execução dos serviços é de até 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados da data estabelecida na ordem de serviços para o início das obras.

CLÁUSULA NONA – A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA DÉCIMA – Os recursos necessários à execução deste contrato correrão por conta do Elemento de Despesa n.º_________, Programa de Trabalho __________________________ (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho no Estado de Pernambuco – Plano Orçamentário 00), do orçamento do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato foi emitida a nota de empenho n.º________________, datada de ______________, no valor de R$__________________.

GARANTIA DA OBRA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os serviços executados são cobertos pela garantia quinquenal prevista no art. 618, do Código Civil Brasileiro, prazo durante o qual deverá, quando necessário e cabível, ser prestada assistência técnica.

PARÁGRAFO ÚNICO – Deverá ser apresentado pela CONTRATADA, nos moldes do art. 12 e 50, do Código de Defesa do Consumidor, o Termo de Garantia da Obra, devidamente acompanhado do Manual de Instrução, de Instalação e uso da construção e materiais instalados na obra.

PRESTAÇÃO DA GARANTIA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Será exigida da CONTRATADA a apresentação ao Núcleo de Contratos da Coordenadoria de Licitações e Contratos do CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da ciência da assinatura do contrato, de comprovante de prestação de garantia correspondente a 3% (três por cento) do valor global do contrato, com validade conforme o disposto no parágrafo sétimo desta cláusula, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

II - Seguro-garantia;

III - Fiança bancária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os comprovantes de prestação de garantia citados nos incisos II e III desta cláusula poderão ser entregues via correio eletrônico, por meio do endereço contratos@trt6.jus.br, estando sujeitos à confirmação de recebimento e conferência de autenticidade via internet.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia constante no inciso I, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em favor do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
I – prejuízos decorrentes do inadimplemento do objeto do contrato ou do não cumprimento das demais obrigações nele consignadas;

II – prejuízos causados pela CONTRATADA ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução contratual;

III – multas moratórias e punitivas impostas à CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO – A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no parágrafo anterior.

PARÁGRAFO QUINTO – A garantia em dinheiro deverá ser prestada em conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE, na Caixa Econômica Federal.

PARÁGRAFO SEXTO – A garantia sofrerá adequações sempre que ocorrer alteração do valor e vigência do contrato, inclusive nas repactuações, a fim de ser mantido o percentual supramencionado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá ter validade de 03 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO OITAVO – O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou indenização deverá ser reposto pela CONTRATADA no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da notificação.

PARÁGRAFO NONO – Aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o percentual máximo de 2% (dois por cento), caso a CONTRATADA não observe o prazo estabelecido para a apresentação da garantia.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou sanções à CONTRATADA

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Caso a CONTRATADA retarde a apresentação da garantia por prazo superior a 25 (vinte e cinco) dias, o CONTRATANTE fica desde logo autorizado a rescindir o contrato, com lastro nos incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em razão de descumprimento ou de cumprimento irregular das cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Somente nas hipóteses seguintes o CONTRATANTE não executará a garantia:

I – caso fortuito ou força maior;

II – alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

III – descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da Administração;

IV – prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Os serviços executados são cobertos pela garantia prevista no art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem assim por aquela constante do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Obriga-se a CONTRATADA a:

I - Responder por todas as despesas decorrentes de:

a) Transporte dos equipamentos e materiais para o local de entrega;

b) Materiais necessários à execução dos serviços de instalação;

c) Mão-de-obra especializada (incluídas as obrigações sociais e trabalhistas);

d) Equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços (entre eles os EPI’s -Equipamentos de Proteção Individual e os EPC’s - Equipamentos de Proteção Coletiva) que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela CONTRATADA, de acordo com a NR 18; e

e) Perdas, que porventura ocorram, até o efetivo recebimento pelo CONTRATANTE;

II - Executar os serviços rigorosamente de acordo com o disposto neste instrumento e nos demais elementos que integram o Edital de Licitação;

III - Registrar previamente o serviço no CREA ou CAU, cuja cópia da ART ou RRT deverá ser entregue à Fiscalização, antes do início da execução do mesmo, e também deverá ser matriculada no INSS, cuja cópia do comprovante, também, será entregue à Fiscalização;

IV - Designar previamente o responsável pela execução dos serviços (durante todo o período de execução), o qual deverá recair em profissional habilitado (engenheiro ou arquiteto) devidamente registrado no CREA ou CAU;

V - Apresentar certificados de treinamento em altura, da equipe de montagem designado pela CONTRATADA para a execução dos serviços.

VI - Comprovar a altura mínima de 02 metros, para os certificados de treinamento, da equipe de montagem, conforme dispõe a NR-35, item 35.1.2;

VII - Apresentar atestado de Saúde Ocupacional (ASO) contendo os exames de EEG e ECG, onde deverá estar escrito “apto para trabalho em altura”, para o pessoal designado pela CONTRATADA para a execução dos serviços;

VIII - Cumprir as obrigações contratuais em obediência ao disposto nas normas de segurança do trabalho (NR-18 e NR-35 e correlatas).

IX - Manter no local de realização dos serviços um Diário de Ocorrências, fornecido pela CONTRATADA, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da fiscalização sobre o andamento dos serviços, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei e que deverá ser entregue à Fiscalização no ato do início dos serviços.

X – Devolver o Diário de Ocorrências ao Fiscal da CPLAN, quando ocorrer o recebimento provisório do objeto contratado, antes da entrega do Termo de Recebimento Definitivo;

XI - Manter no local de realização dos serviços um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma;

XII - Modificar as especificações e o projeto somente com a autorização prévia e expressa da Fiscalização do CONTRATANTE;

XIII - Empregar na obra operários especializados, bem como afastar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, quaisquer deles em que o CONTRATANTE identifique conduta inconveniente ou desempenho insatisfatório;

XIV - Receber, uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços entregues com as especificações do deste instrumento, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo;

XV - Fazer acompanhar, quando da entrega da medição, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório, à nota de empenho da despesa e ao objeto do contrato com seus valores correspondentes;

XVI - Efetuar a execução e a entrega da obra de acordo com as condições e prazos propostos;

XVII - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo definido pelo Fiscal, conforme a complexidade do caso, a contar da notificação para tal.

XVIII - Recusar o objeto que apresentar defeito ou cuja especificação não atenda às descrições do objeto contratado;

XIX - Comunicar ao Gestor do contrato, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social e outros dados da CONTRATADA, tais como endereços, telefones e nome de representantes, durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;

XX - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos funcionários / prepostos da CONTRATADA, independentemente de outras cominações contratuais e legais a que estiver sujeita;

XXI - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços constantes deste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço e desligamento de empregados;

XXII - Manter no quadro de pessoal permanente ou por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, durante a execução dos serviços, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA ou CAU da região (engenheiro ou arquiteto);

XXIII - Comprovar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a quitação dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução dos serviços objetos deste instrumento;

XXIV - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

XXV - Entregar as instalações físicas completamente limpas, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente, bem como os documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS.

XXVI - Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para execução das atividades contratadas;

XXVII - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

XXVIII - Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do empreendimento;

XXIX - Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XXX - Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

XXXI - Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

XXXII - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

XXXIII - Obter, junto ao município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

XXXIV - Garantir sigilo às informações que seus empregados venham a tomar conhecimento, em razão do cumprimento deste contrato, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.

XXXV – Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade compatíveis com as especificações contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta;

XXXVI – Cumprir fielmente o contrato, de forma que os serviços contratados sejam realizados com esmero e perfeição e dentro dos prazos pactuados;

XXXVII – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia prestada, caso exigida, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

XXXVIII – Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações atinentes à execução do serviço, conforme descrito neste instrumento contratual;

XXXIX – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Obriga-se o CONTRATANTE a:

I - Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

II - Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA aos locais de execução dos serviços em horário previamente combinado;

III - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos procedimentos de fornecimento e instalação do objeto contratado;

IV - Manter local disponível para o recebimento e instalação dos equipamentos;

V - Fornecer pontos de força para ligação de ferramentas e equipamentos;

VI - Autorizar, quando necessária, a saída dos materiais a serem reparados/substituídos na sede da CONTRATADA;

VII - Receber o bem e serviço somente quando atendidas as especificações exigidas, ao quantitativo e ao preço ofertado, rejeitando se não estiver de acordo, por meio de notificação à CONTRATADA;

VIII - Atestar notas fiscais com ou sem ressalva no prazo estabelecido neste instrumento;

IX - Promover o pagamento à CONTRATADA na forma e nos prazos previstos neste instrumento, após o cumprimento das formalidades legais;

X - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados, desde que atendidas às obrigações contratuais;

XI - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

XII – Rejeitar os serviços que não atendam aos requisitos constantes das especificações deste instrumento;

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A Administração do CONTRATANTE indicará de forma precisa, individual e nominal, agente responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, a quem competirá as atribuições e responsabilidades do art. 67, da Lei n.º 8.666/1993, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O contratante exercerá a fiscalização, desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, por meio de profissionais qualificados integrantes da Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN, devidamente habilitados ao acompanhamento técnico e controle dos trabalhos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE poderá paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o planejamento, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE poderá solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE exercerá rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE poderá verificar e aprovar eventuais acréscimos ou decréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato, mediante prévia análise e aferição por profissional com a compatível atribuição técnica.

DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época própria.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A CONTRATADA será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

I – cometer fraude fiscal;

II – apresentar documento falso;

III – fizer declaração falsa;

IV – comportar-se de modo inidôneo;

V – não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para os fins do inciso IV, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/1993 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quando se tratar de atraso na execução do contrato, aplicar-se-á multa de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até a efetiva entrega do bem e/ou a execução do serviço contratado, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também a multa prevista no caput da presente cláusula, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

PARÁGRAFO QUARTO – Estima-se, para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato à época da infração cometida.

PARÁGRAFO QUINTO – O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrado judicialmente, nos termos do §1º do artigo 87 da Lei n.º 8.666/1993.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8666/93, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste instrumento.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e serão formalizadas mediante Termo Aditivo, a fim de atender aos interesses das partes e ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA– Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993, na Lei n.º 10.520/2002 e nas demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do presente contrato no Diário Oficial da União – DOU.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro da Justiça Federal na cidade do Recife, Seção Judiciária de Pernambuco, para dirimir qualquer litígio oriundo do presente instrumento contratual que não puder ser administrativamente solucionado.

E, por estarem justos e acordados, foi o presente instrumento confeccionado em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA para que produza todos os efeitos legais.

Recife (PE), de de

________________________________________
CONTRATANTE - TRT6

________________________________________
CONTRATADA - EMPRESA

VISTO

DEYSE DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA MENDES
Coordenadora da CLC/TRT 6ª Região

RONALD DE SOUSA PATRICIO FRANCO
Chefe do Núcleo de Contratos/CLC/TRT 6ª Região