	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
	PREGÃO ELETRÔNICO nº 51/18
Processo Proad nº 23.026/2018
OBJETO		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, DETECTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E EVENTUAIS E REPARAÇÃO E MODERNIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, NOS COMPONENTES CONSTRUÍDOS E INSTALADOS NAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM A ÁREA 1 DO TRT6.
BASE LEGAL		Leis nº 10.520/2002 e 8.666/1993; Lei Complementar n° 123/2006; Decretos nºs 5.450/2005, 8.538/2015 e 2.271/1997 e Res. 103/12 – CSJT (Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho) e Instrução Normativa nº 05/2017 – SEGES/MP.
TIPO		MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA		26/12/2018
HORÁRIO		11 horas
REFERÊNCIA DE TEMPO		Horário de Brasília/DF
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS		Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – Cais do Apolo, 739 - 3º andar (Coordenadoria de Licitações e Contratos) – Bairro do Recife – Recife/PE – CEP: 50030-902 / Fones/Fax: (81) 3225-3444 / 3225-3445 / 3225-3446 / E-mail: cpl@trt6.jus.br
EDITAL		1) www.trt6.jus.br (links: Transparência – Contas Públicas – Licitações – Licitações em Andamento) / 2) www.comprasgovernamentais.gov.br – Portal de compras do Governo Federal / CÓDIGO da UASG: 080006 / CNPJ: 02.566.224/0001-90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/CLC
##### Cais do Apolo nº 739, 3° andar, Recife – PE, CEP 50030-902
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2018
(Proad nº 23.026/2018)

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, por meio do(a) pregoeiro(a) designado(a) pela Portaria TRT – SA nº 01/2017, de 10/02/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, regido pelas Leis nos 10.520/2002 e 8.666/1993, pela Lei Complementar n° 123/2006, pelos Decretos nº. 5.450/2005, 2.271/1997 e 8.538/2015, pela Instrução Normativa nº 05/2017-SEGES/MP e pelas exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 26/12/2018
Horário: 11 horas
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. OBJETO

1.1 - Serviços de manutenção predial, com fornecimento de materiais, peças e mão de obra para as edificações que compõem o pólo 1 do TRT6 e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 – A licitação será por item, conforme tabela constante do Termo de Referência (Anexo I).

1.3 – Deverão, as empresas interessadas em participar do certame licitatório, realizar visita técnica nos locais onde poderão ser executados os serviços, tomando ciência do estado de conservação, características, quantidades e eventuais dificuldades para execução dos serviços, visto que não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento dessas informações, bem como ser justificativa para alteração dos termos contratuais estabelecidos, conforme previsto no anexo I deste edital;

1.3.1 – Deverá, a visita técnica, ser realizada no horário das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira, até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, mediante prévio agendamento junto à Coordenadoria de Engenharia de Manutenção/CEMA, situada na Avenida Cais do Apolo, nº 739, Bairro do Recife, por meio dos telefones (81) 3225-3449 e 3225-3452;

1.3.1.1 – A Coordenadoria de Engenharia de Manutenção/CEMA emitirá a autorização e comprovação da realização da vistoria;

1.3.2 – Deverá, a visita técnica, ser realizada por profissional habilitado da interessada e será acompanhada por representante da Coordenadoria de Engenharia de Manutenção/CEMA-TRT6.

1.3.3 – A declaração do licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto e entrega do serviço supre a necessidade de visita técnica.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 – A despesa correspondente ao objeto licitado tem por classificação, entre outros: Elementos de Despesa: 3390.30.26 - Material elétrico e eletrônico; 3390.30.24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis; 3390.39.16 – Serviços de Manutenção Predial; 4490.52.51 – Peças não Incorporáveis a imóveis; 4490.52.39 – Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos; 4490.52.42 – Mobiliário em Geral - Programa de Trabalho: 02.122.0571.4256.0026 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho no Estado de Pernambuco – Plano Orçamentário: 0000 - Despesas Diversas.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 – O credenciamento do licitante bem assim a sua manutenção dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no § 2º do art. 3º do Decreto nº 5.450/2005.

3.2 – O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

3.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4 – O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 – A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1 – Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do art. 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

4.2 – Não poderão participar desta licitação os interessados que:

4.2.1 – estejam suspensos de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, na forma do inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;

4.2.2 – tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na forma do inc. IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

4.2.3 – sejam estrangeiros e não funcionem no país;

4.2.4 – tenham funcionário ou membro da Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico;

4.2.5 – se encontrem em situação de concordatários ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação ou em recuperação judicial;

4.2.6 – possuam em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);

4.2.7 – sejam sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, ou seja, que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

4.2.8 – estejam reunidos em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.2.9 – sejam pessoas jurídicas cujo(s) sócio(s) que compõe(m) seu quadro societário incorra(m) na vedação constante do inc. VI do art. 2º da Resolução CNJ n.º 7/2005, acrescentado pela Resolução CNJ n.º 229/2016.

4.3 – Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações de que:

4.3.1 – cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.3.1.1 – a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.3.2 – está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.3.3 – inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.4 – não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.5 – a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4 – Caberá, ainda, ao licitante, em caso de instabilidades no sistema, direcionar sua ocorrência, em tempo hábil, por meio do telefone 0800-978-9001;

4.5 – Não serão consideradas quaisquer reclamações posteriores decorrentes da não observância do disposto nos subitens acima, inclusive pedido de desistência de proposta.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS

5.1 – O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2 – O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.3 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.4 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.5 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.5.1 – o valor global ofertado;

5.5.2 – deverá ser cotada a quantidade prevista para o item;

5.5.3 – descrição do objeto.

5.6 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.

5.7 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços e fornecimento de materiais.

5.8 – A proposta de preços cadastrada terá prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão de abertura do certame.

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital.

6.2 – O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

6.3 – A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.5 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.6 – O sistema disponibilizará, nesta fase, campo próprio para envio de mensagem do pregoeiro aos licitantes.

6.6.1 – A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes apenas ocorrerá após a sessão de lances por meio, exclusivamente, do “chat” de mensagens.

6.7 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.7.1 – O lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL ANUAL.

6.7.2 – Não há fixação de intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.

6.7.3 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e inferiores aos últimos por eles ofertados e registrados pelo sistema.

6.7.3.1 – Não serão aceitos pelo sistema dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.7.3.2 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.7.4 – No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.7.4.1 – Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.7.5 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, ocasião em que o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será encerrada de forma automática a recepção de lances.

6.7.6 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

6.7.7 – Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial.

6.7.7.1 – O sistema identificará em coluna própria os licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.7.7.2 – Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.7.8 – A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.7.8.1 – Caso o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificado desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocados os demais licitantes qualificados como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.7.8.2 – Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate.

6.7.8.2.1 – Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, e eventual desempate.

6.7.9 – Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, o que será observado numa eventual convocação.

6.7.9.1 – A apresentação de novas propostas na forma do subitem 6.7.9 não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 – Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, à sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

7.2 – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.2.1 – Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

7.3 – O pregoeiro convocará o licitante provisoriamente vencedor para enviar a proposta definitiva (documento digital), por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo não inferior a 30 (trinta) minutos, sob pena de não aceitação da proposta.

7.3.1 – Por solicitação da empresa licitante e mediante autorização do pregoeiro, em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta definitiva apenas por e-mail (cpl@trt6.jus.br), com posterior encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload).

7.3.2 – Para fins de apuração do valor final da proposta, e verificação de sua aceitabilidade, o licitante provisoriamente vencedor do certame deverá observar sobretudo o anexo III do termo de referência.

7.3.3 – Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências.

7.4 – O prazo estabelecido pelo pregoeiro poderá ser prorrogado, caso sejam verificadas instabilidades no sistema, por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido e formalmente aceita pelo pregoeiro.

7.4.1 – Eventual prorrogação de prazo não se aplicará automaticamente às empresas remanescentes.

7.5 – A Proposta de preços deverá conter:

7.5.1 - o menor valor global anual obtido na sessão virtual de lances, conforme item 5 do anexo III do Termo de Referência.

7.5.2 - a descrição completa do serviço cotado, com todas as especificações mínimas exigidas;

7.5.3 – local de execução dos serviços, conforme Anexo I deste edital;

7.5.4 – dados cadastrais bancários (código e nome do banco e da agência, cidade e unidade federativa, número da conta);

7.5.4.1 - A conta indicada deve estar vinculada ao número de CNPJ (ou CPF) constante nos documentos juntados aos autos por ocasião da habilitação.

7.5.5 - endereço e número de telefone do escritório;

7.5.6 - nome completo do representante para contato;

7.5.7 - dados do representante legal da empresa ou do profissional que assinará a proposta de preços (nome completo, número do RG e identificação do órgão expedidor; número do CPF; endereço residencial);

7.5.8 - Planilha de Custos e Formação de Preços, nos moldes daquelas constantes do Anexo IV do Termo de Referência (Anexo I), observadas, sobretudo, as instruções de preenchimento para cada tipo de posto, adequando os preços unitários ao valor mensal de cada posto e ao valor global do item, conforme anexo III.

7.5.8.1 – A planilha de custo e formação de preços poderá ser objeto de retificações desde que possa ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço e desde que se comprove que os valores são suficientes para arcar com todos os custos da contratação.

7.5.9 – Uma única cotação para cada item componente dos custos.

7.5.10 – A indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão os serviços e as respectivas datas bases e vigências, com base no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, bem como a apresentação de cópia de todos os documentos necessários à comprovação.

7.6 – Juntamente com a proposta de preços, deverá a empresa licitante, provisoriamente classificada em primeiro lugar, apresentar:

7.6.1 - O atestado de vistoria ou declaração de que conhece os locais onde serão prestados os serviços, conforme subitens 1.3 e 1.3.3 deste edital.

7.6.2 - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP ou outro documento apto a comprovar o FAP.

7.8 – Será desclassificada, inclusive, a proposta que:

7.8.1 – comprovadamente cotar objeto diverso do especificado no Anexo I deste Edital;

7.8.2 – apresentar defeito capaz de dificultar o julgamento;

7.8.3 – contrariar disposição constante deste Edital, de seus anexos ou das normas legais previstas no preâmbulo deste Edital;

7.8.4 – previr majoração do preço cotado em razão de expectativa inflacionária ou variação cambial;

7.8.5 – apresentar uma segunda opção ou custo adicional;

7.8.6 – houver identificação do licitante antes da fase de lances;

7.8.7 – for reprovada pela análise fundamentada da unidade requisitante e aceita pelo pregoeiro;

7.8.8 – apresentar a proposta definitiva em desacordo com a proposta eletrônica de preços inicialmente cadastrada no sistema “Compras Governamentais”;

7.8.9 – oferecer preço superior ao estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) como parâmetro para a aceitabilidade da proposta.

7.9 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.10 – Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.11 – O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.12 – Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.13 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.14 – A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da aceitação da proposta, juntamente com os documentos relacionados no item 8 deste Edital e deverá:

7.14.1 – ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

7.14.2 – conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;

7.14.3 – ser documentada nos autos e levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à contratada, se for o caso.

7.15 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1 – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1 – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF;

8.1.1.1 - Os documentos relativos aos requisitos de habilitação porventura não compreendidos no SICAF deverão ser remetidos, imediatamente após a convocação do Pregoeiro, em prazo não inferior a 30 (trinta) minutos, preferencialmente via campo próprio do sistema (Enviar Anexo) ou por correio eletrônico (cpl@trt6.jus.br), com o posterior encaminhamento do original em até dois dias úteis, contados da data da aceitação da proposta, sob pena de inabilitação.

8.1.2 – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.2 – Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.3 – O pregoeiro consultará o SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira.

8.3.1 – Se algum documento exigido para a habilitação não constar no SICAF ou constar com a validade exaurida, a empresa deverá enviar obrigatoriamente, sob pena de inabilitação.

8.3.2 – Os licitantes que não estiverem cadastrados no SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a documentação relativa à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista.

8.4 – Dos documentos relativos à habilitação jurídica:

8.4.1 – No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4.2 – Em se tratando de microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.4.3 – No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.4.4 – No caso de sociedade simples, inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.4.5 – No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;

8.4.6 – No caso de cooperativa, ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.4.7 – No caso de agricultor familiar, Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º, do Decreto nº 7.775, de 2012;

8.4.8 – No caso de produtor rural, matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);

8.4.9 – No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto de autorização;

8.5 – Os documentos indicados no subitem 8.4 deverão estar acompanhados das respectivas alterações ou consolidações.

8.6 – Dos documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:

8.6.1 – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.6.2 – Prova de regularidade relativa ao FGTS (CRF);

8.6.3 – Prova de regularidade relativa à Fazenda Estadual;

8.6.4 – Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante;

8.6.5 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440/11).

8.7 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da decisão do pregoeiro que declarar a empresa vencedora do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa.

8.7.1 – A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

8.8 – Dos documentos relativos à qualificação econômico-financeira:

8.8.1 - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.8.1.1 - no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

8.8.1.2 - Deverá a empresa comprovar cumulativamente, para fins de qualificação econômico financeira, os índices e números, conforme a seguir:

8.8.1.2.1 - comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =	Ativo Total
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =	Ativo Circulante
	Passivo Circulante

8.8.1.2.2 - Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já exigíveis na forma da lei;

8.8.1.2.3 - Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

8.8.1.2.4 - Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital;

8.8.1.2.5 - A declaração de que trata o subitem acima deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social;

8.8.1.2.6 - Quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

8.8.1.3 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede (matriz) da empresa licitante nos últimos cento e oitenta dias, contados da data designada para abertura do certame, ressalvada a hipótese em que conste na certidão sua data de validade.

8.9 – Do cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal:

8.9.1 – A declaração da empresa licitante de que não emprega mão-de-obra infantil deverá ser encaminhada, de forma virtual, no sistema de Pregão eletrônico “Compras Governamentais”, nos termos do subitem 4.3.4.

8.10 – Dos documentos relativos à qualificação técnica:

8.10.1 - A empresa provisoriamente vencedora deverá se encontrar regularmente inscrita no Conselho Regional de Engenharia - CREA no ato da apresentação da proposta;

8.10.2 - Comprovação da capacidade técnico-operacional: 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica expedido(s) em nome da licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa executa ou executou serviços similares, em vulto e tipologia, aos da contratação pretendida, objeto deste instrumento, em cujo atestado conste o quantitativo mínimo de serviços de manutenção predial em edificações com área total mínima de 16.000m2;

8.10.2.1 - A comprovação da capacidade técnico-operacional poderá ser realizada através do somatório de atestados que demonstre a execução de contrato de manutenção preventiva e corretiva;

8.10.2.2 - No caso da apresentação de atestado(s) relacionado(s) com manutenções preventivas e/ou corretivas, o(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar experiência mínima de 3 (três) anos de execução contratual e somente será(ão) aceito(s) após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;

8.10.3 - O(s) atestado(s) deverá(ão) conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa jurídica de direito público ou privado, ou qualquer outra forma de que o TRT6 possa valer-se para manter contato com a empresa declarante;

8.10.3.1 - Para comprovar a veracidade do atestado apresentado, caso considere as informações insuficientes ou insatisfatórias, o TRT6 poderá realizar diligências, podendo inclusive requisitar cópias de contratos, aditivos ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado, obrigando-se o licitante a fornecer as informações, no prazo fixado pelo Pregoeiro.

8.10.4 - Comprovação da capacidade técnico-profissional: comprovação de possuir em seu quadro permanente, ou por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, a partir da data fixada para a contratação, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA e/ou CAU da região, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de engenharia com escopo de características semelhantes ao licitado.

8.11 – Demais disposições relativas à habilitação:

8.11.1 – Por solicitação da empresa e mediante autorização do pregoeiro, em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por e-mail (cpl@trt6.jus.br), com posterior encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload).

8.11.1.1 – Posteriormente, os documentos deverão ser remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor do TRT6, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 02 (dois) dias, após a aceitação da proposta.

8.11.2 – Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.11.3 – A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado vencedor, desde que atenda a todas as demais exigências do Edital.

8.11.4 – A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.11.5 – Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro poderá suspender a sessão.

8.11.6 – Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.11.7 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

# 9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1 – A sessão pública, após encerrada, poderá ser reaberta:

9.1.1 – Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

9.1.2 – Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º, da LC nº 123/2006.

9.1.2.1 – Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

9.2 – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

9.3 – A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), de acordo com a fase do procedimento licitatório.

10. DOS RECURSOS

10.1 – Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal do licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

10.1.1 – Na impossibilidade de conclusão do certame nos termos do subitem 10.1, o pregoeiro retomará a sessão por meio de aviso no “chat” de mensagem e concederá, posteriormente, quando da declaração de vencedor, prazo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos, para o registro (em campo próprio do sistema) dos motivos da intenção de recurso.

10.2 – Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.3 – Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.3.1 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

10.4 – A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

10.5 – Uma vez admitido o recurso, as razões deverão ser apresentadas, no prazo de 03 (três) dias:

10.5.1 – pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente;

10.5.2 – ao pregoeiro no endereço da sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, localizado no Cais do Apolo, 739, 3º andar, Bairro do Recife, Recife/PE, em dias úteis, no horário das 8 às 17 horas, o qual deverá receber, examinar, decidir e, conforme o caso, submetê-las à autoridade competente, que decidirá sobre a pertinência;

10.5.3 – por meio do correio eletrônico (cpl@trt6.jus.br).

10.6 – O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.

10.7 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.8 – O pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.

10.9 – Os autos permanecerão com vistas franqueadas aos interessados no Núcleo de Licitações e Compras Diretas do TRT da 6ª Região, no endereço constante neste Edital.

10.10 – Qualquer interessado poderá solicitar, mediante requerimento ao pregoeiro, por meio do “chat” de mensagens ou correio eletrônico, cópia dos documentos juntados aos autos do processo.

10.10.1 – A concessão das cópias requeridas, conforme subitem anterior, dependerá da apresentação de Guia de Recolhimento da União - GRU, devidamente autenticada pelo Banco do Brasil, no valor de R$ 0,15 (quinze centavos de real), por folha.

10.10.1.1 – A retirada da GRU se dará por meio do sítio eletrônico www.stn.fazenda.gov.br - link SIAFI (Guia de Recolhimento da União - Impressão - GRU Simples).

10.10.1.1.1 – Para o correto preenchimento dos dados obrigatórios solicitados no formulário (GRU), a empresa interessada deverá indicar: UG (080006), gestão (00001), código de recolhimento (18806-9), referência (pregão nº 51/18), CNPJ da empresa interessada e valor total das cópias solicitadas.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

11.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1 – Previamente à contratação, a unidade competente do TRT6 realizará consulta ao SICAF para identificar eventual proibição do licitante adjudicatário de contratar com o Poder Público.

12.2 – Será contratada a empresa classificada cuja proposta tenha sido homologada pela Administração.

12.2.1 – A contratação será formalizada mediante instrumento de contrato ou, quando dispensado, emissão de nota de empenho, observadas todas as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

12.2.2 – As obrigações da contratante e da contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

12.3 – A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.3.1 – Deverá comprovar possuir em seu quadro permanente, ou por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, no prazo fixado no subitem acima, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA e/ou CAU da região, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de engenharia com escopo de características semelhantes ao objeto ora licitado.

12.4 – Alternativamente à convocação para comparecer perante este Tribunal para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

12.5 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor, desde que formalmente autorizado pela Administração.

12.6 – Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

12.7 – Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e anexos.

13. DO PREÇO

13.1 – Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, conforme previsto no anexo II do edital (minuta do contrato).

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

14.1 – Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

15. DO PAGAMENTO

15.1 - O pagamento será efetuado nos termos que constam na minuta do contrato (Anexo II).

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 – O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

16.1.1 – cometer fraude fiscal;

16.1.2 – apresentar documento falso;

16.1.3 – fizer declaração falsa;

16.1.4 – comportar-se de modo inidôneo;

16.1.5 – não assinar o contrato no prazo estabelecido;

16.1.6 – deixar de entregar a documentação exigida no certame;

16.1.7 – não mantiver a proposta;

16.1.8 – não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

16.2 – Para os fins do subitem 16.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/93, bem como a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

16.3 – Quando se tratar de atraso na execução do contrato, aplicar-se-á multa diária em conformidade com o contido no subitem 13.8.1 do termo de referência (tabelas 1 e 2), sobre o valor fixo mensal do contrato, até o cumprimento das obrigações, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se, também, a multa prevista no subitem 13.1 do referido termo de referência, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato;

16.3.1 – No caso de serviços eventuais, no que couber, aplicar-se-á multa diária em conformidade com o contido no subitem 13.8.1 do termo de referência (tabelas 1 e 2) sobre o valor efetivamente contratado para o respectivo serviço.

16.4 – A aplicação de qualquer penalidade à contratada será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

16.4.1 – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.5 – Estima-se, para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato à época da infração cometida.

16.6 – O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças da contratante, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a contratada ainda fizer jus, ou poderá ser cobrado judicialmente, nos termos do §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

16.7 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

17.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

17.2 – A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, por e-mail (cpl@trt6.jus.br) ou por petição dirigida ou protocolada no endereço constante do preâmbulo deste Edital.

17.3 – Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

17.4 – Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

17.5 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico (cpl@trt6.jus.br).

17.6 – As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

17.7 – As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão juntadas aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.

18.2 – No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

18.3 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

18.4 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

18.5 – Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

18.6.1 – Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

18.7 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

18.8 – Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

18.9 – Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes da legislação vigente.

18.10 – O Edital está disponível, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.trt6.jus.br (links: Transparência – Contas Públicas – Licitações – Licitações em andamento) e www.comprasgovernamentais.gov.br, bem como na Coordenadoria de Licitações e Contratos do TRT6, no horário de expediente, no endereço constante do preâmbulo deste Edital.

18.11 – Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Minuta do Contrato;

Recife, 12 de dezembro de 2018.

CARLOS EDUARDO DE ALBUQUERQUE MELLO
Pregoeiro

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 - O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial (preventiva, detectiva, preditiva, corretiva e eventuais de reparação e modernização), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nos componentes construídos e instalados nas edificações que compõem o Polo 01 do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6). Os serviços prestados nas instalações prediais serão relativos a intervenções dos tipos consertos, reparações, adaptações, instalações e operações em componentes construtivos; e operações eventuais de correções, reparações e/ou adaptações na área elétrica, hidrossanitária, serralharia, esquadrias metálicas ou de madeira – inclusive de seus acessórios e componentes -, marcenaria, divisórias, vidraçaria e gesso (forro e alvenarias), estrutura, alvenaria, revestimento e coberta com fornecimento de materiais, peças e mão de obra.

1.2 - De acordo com o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho (Resolução n° 103/2012-CSJT), as contratações públicas sustentáveis constituem relevante instrumento de contribuição para a reorganização da economia com novos paradigmas. Sob tal perspectiva, as contratações públicas sustentáveis representam a adequação da contratação ao que se chama consumo sustentável.

1.3 - Unidade Requisitante: Coordenadoria de Engenharia de Manutenção/Cema/TRT6.

1.4 - Das definições do objeto:

1.4.1 - Manutenção Preventiva - Atividade de manutenção executada antes da ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente dos componentes da edificação;

1.4.2 - Manutenção Detectiva - Atividade que visa apurar a causa de problemas e falhas para análise, auxiliando as ações de manutenção;

1.4.3 - Manutenção Preditiva - Atividade que visa ao estudo de sistemas e equipamentos com análises de desempenho, a fim de predizer e apontar eventuais anomalias, além de direcionar e programar a manutenção preventiva;

1.4.4 - Manutenção Corretiva – Atividade de manutenção executada após a ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente dos componentes da edificação;

1.4.5 - Manutenção de Reparação (eventuais) – Intervenções de ajustes e adaptações em componentes construtivos dos imóveis, com substituições dos componentes cuja vida útil expirou, incrementando melhor desempenho às partes reparadas e proporcionando acréscimos na vida útil e na funcionalidade da edificação;

1.4.6 - Manutenção de Modernização (eventuais) – Intervenções de ajustes e adaptações em componentes construtivos de ambientes, com atualizações técnicas das instalações e incrementos de seus níveis de desempenho, proporcionando acréscimos na vida útil e na funcionalidade da edificação.

1.5 - As informações técnicas e especificações de serviços de manutenção presentes neste instrumento estabelecem parâmetros suficientes para definir, de maneira objetiva, todo o procedimento de realização e de aceitabilidade destas operações de conservação e requisitos de desempenho dos componentes das edificações.

1.6 - As tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) encontram-se no seguinte endereço eletrônico:
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SINAPI/index.asp

1.7 - A licitação será realizada na modalidade Pregão, do tipo eletrônico, uma vez que o serviço é considerado comum, a teor dos artigos 2º e 4° do Decreto n°. 5.450/05.

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/VALOR DE REFERÊNCIA

2.1 – O objeto deste instrumento diz respeito à manutenção predial que será promovida através dos seguintes grupos de serviços:

2.1.1 - Serviços eventuais de manutenção preventiva, corretiva ou de modernização em todos os elementos constitutivos nos imóveis, sejam de instalações prediais elétricas de baixa e alta tensão, fornecimento e lançamento em infraestrutura de cabeamento estruturado (lógico) e de cabeamento telefônico; hidrossanitárias, estruturais, de revestimentos, cobertas e demais;

2.1.2 - Serviços de intervenções dos tipos consertos, reparações, adaptações, instalações e operações em componentes construtivos;

2.1.3 - Operações eventuais de correções, reparações e/ou adaptações de serralheria, esquadrias metálicas ou de madeira, inclusive de seus acessórios e componentes, marcenaria, divisórias, vidraçaria e gesso (forro e alvenarias).

2.2 - A forma como se procederá à execução do contrato está discriminada no Anexo II deste Termo.

2.3 - O valor global anual estimado para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência é de R$ 2.803.046,26 (dois milhões, oitocentos e três mil, quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), decorrente da soma dos valores estimados para os imóveis constantes do Anexo I.

2.3.1 - Este montante decorre do valor estimado anual referente às despesas com materiais de reposição e intervenções eventuais realizadas no exercício financeiro de 2017, ajustado à metodologia de cálculo constante do Anexo III, bem como os valores anuais estimados obtidos para utilização de mão de obra permanente, com base na convenção coletiva da categoria, conforme a seguir discriminados:

2.3.1.1 - Serviços eventuais: R$ 230.175,36;

2.3.1.2 - Materiais de reposição: R$ 422.296,51;

2.3.1.3 - Mão de obra permanente: R$ 2.150.574,39.

2.3.2 – Os valores informados em relação aos serviços eventuais e materiais de reposição são meramente estimativos para efeito de composição da proposta de preço, não existindo, portanto, qualquer obrigatoriedade deste TRT6 na contratação dos serviços, ou seja, os referidos serviços serão solicitados por demandas;

2.3.3 – O valor a ser contratado em relação à mão de obra permanente será o obtido em conformidade com as planilhas apresentadas na presente licitação e devidamente aprovadas por este Tribunal, tudo em conformidade com o contido no Anexo IV.

3. JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

3.1 – A manutenção predial é estritamente necessária à preservação e até à extensão da vida útil das edificações, evitando a acelerada desvalorização patrimonial e patologias que podem redundar em riscos à estabilidade dos imóveis e dos seus usuários.

Haja vista a inexistência de recursos materiais e humanos no quadro funcional do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região para a sua execução direta, é necessária a contratação de empresa especializada para tal finalidade.

Tais serviços decorrem, em geral, de desgastes naturais e/ou fadiga de materiais, os quais consistem em intervenções dos tipos: consertos, reparações, adaptações, instalações e operações em componentes construtivos.

4. OBJETIVO

4.1 - Como benefícios diretos, pretende-se obter melhores condições de uso, segurança e conforto das instalações e ambientes das edificações e, como benefícios indiretos, espera-se que estas condições reflitam no bem estar dos usuários e servidores, contribuindo para a boa prestação do serviço jurisdicional desta instituição.

5. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

5.1 - Objetivo Estratégico: aprimorar a infraestrutura física, material, de tecnologia da informação e de segurança patrimonial.

5.2 - Descrição do objetivo: prover recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários, equipamentos de informática) que permitam a otimização do desempenho das unidades do TRT6, garantindo aos magistrados e servidores segurança e ambiente de trabalho salubre, além da proteção e manutenção patrimonial.

6. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO/PROPOSTA

6.1 - DAS VISTORIAS

6.1.1 - As empresas interessadas em participar do certame licitatório deverão realizar visita técnica nos locais onde poderão ser executados os serviços, tomando ciência do estado de conservação, características, quantidades e eventuais dificuldades para execução dos serviços, visto que não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento dessas informações, bem como ser justificativa para alteração dos termos contratuais estabelecidos;

6.1.2 - A visita técnica tem por finalidade avaliar as condições das instalações atualmente existentes e tornar registrado o pleno conhecimento das proponentes acerca das condições para a execução do objeto e, consequentemente, assegurem que o preço ofertado seja compatível com as reais necessidades do CONTRATANTE;

6.1.3 - A visita técnica poderá ser realizada, no horário das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira, até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, mediante prévio agendamento junto à Coordenadoria de Engenharia de Manutenção/CEMA, situada na Avenida Cais do Apolo, nº 739, Bairro do Recife, por meio dos telefones (81) 3225-3449 e 3225-3452, a qual emitirá a autorização e comprovação da realização da vistoria;

6.1.4 - A visita técnica deverá ser realizada por profissional habilitado da interessada e será acompanhada por representante do CONTRATANTE. A declaração comprobatória da vistoria efetuada será assinada por servidor da CEMA ou Seções vinculadas a ela;

6.1.5 – A declaração do licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto e entrega do serviço supre a necessidade de visita técnica.

6.2 - DA PROPOSTA

6.2.1 - A proposta deverá conter os dados identificadores da proponente exigidos no edital;

6.2.2 - As licitantes deverão apresentar propostas, conforme quadro a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DAS INSTALAÇÕES DO TRT6	Valor máximo estimado anual para efeito de julgamento das propostas, em conformidade com o contido nos Anexos III e IV
1	Prestação de serviços de manutenção predial, com a alocação de mão de obra e materiais de reposição, para o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, em Pernambuco.	Em conformidade com o Anexo I	R$2.803.046,26

6.3 - DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA PROPONENTE

6.3.1 - A proponente deverá se encontrar regularmente inscrita no Conselho Regional de Engenharia - CREA no ato da apresentação da proposta;

6.3.2 - Comprovação da capacidade técnico-operacional: 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica expedido(s) em nome da licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa executa ou executou serviços similares, em vulto e tipologia, aos da contratação pretendida, objeto deste instrumento, em cujo atestado conste o quantitativo mínimo de serviços de manutenção predial em edificações com área total mínima de 16.000m2;

6.3.2.1 - A comprovação da capacidade técnico-operacional poderá ser realizada através do somatório de atestados que demonstre a execução de contrato de manutenção preventiva e corretiva;

6.3.2.2 - No caso da apresentação de atestado(s) relacionado(s) com manutenções preventivas e/ou corretivas, o(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar experiência mínima de 3 (três) anos de execução contratual e somente será(ão) aceito(s) após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;

6.3.3 - O(s) atestado(s) deverá(ão) conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa jurídica de direito público ou privado, ou qualquer outra forma de que o TRT6 possa valer-se para manter contato com a empresa declarante;

6.3.4 - Ao TRT6 se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a(s) veracidade(s) do(s) atestado(s), caso considere as apresentadas insuficientes ou insatisfatórias, podendo requisitar cópias de contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do(s) conteúdo(s) declarado(s) obrigando-se o licitante a fornecer as informações sem nenhum ônus para o TRT6;

6.3.5 - Comprovação da capacidade técnico-profissional: comprovação de possuir em seu quadro permanente, ou por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, a partir da data fixada para a contratação, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA e/ou CAU da região, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de engenharia com escopo de características semelhantes àquele ora licitado.

6.4 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DO OBJETO

6.4.1 – Consoante determina o Decreto Nº 7.983/2013, no caput do Art. 3º, o custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto para os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Índices da Construção Civil – SINAPI. Por conseguinte, os custos previstos na tabela SINAPI desonerada, enquanto houver, constituirão o parâmetro adotado para aferição das propostas;

6.4.2 - O critério de julgamento da licitação será o MENOR VALOR GLOBAL estimado correspondente à soma dos três valores obtidos em conformidade com os cálculos discriminados no Anexo III deste Termo.

7. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 - A contratação visa à prestação de serviços de engenharia, sob regime continuado e sob demanda (serviços eventuais), na manutenção corretiva nas edificações do TRT6 relacionadas no Anexo I deste Termo.

7.2 - Os serviços predominantes que serão demandados constam do Anexo II, podendo ser incluídos outros, se necessário, que sejam da mesma natureza do objeto da contratação.

7.3 – DOS SERVIÇOS EVENTUAIS

7.3.1 - Na execução do objeto, a definição do preço global e unitário dos serviços dar-se-á por meio da composição dos custos unitários estabelecidos na forma dos serviços e insumos diversos descritos nas TABELAS DO SINAPI referente à unidade da federação de Pernambuco, vigente no mês imediatamente anterior à data da assinatura do contrato, aplicando-se sobre eles o índice ACD obtido em conformidade com o contido no Anexo III deste instrumento;

7.3.1.1 – Enquanto persistir a desoneração será utilizada a Tabela SINAPI DESONERADA;

7.3.1.2 – Caso seja extinto o benefício da desoneração tributária será utilizada a Tabela SINAPI NÃO DESONERADA vigente no mês imediatamente anterior à data da assinatura do contrato;

7.3.2 - Nos casos em que a Tabela do SINAPI não oferecer custos unitários de serviços, deverá ser utilizada outra fonte de informação, nesta ordem de prioridade:

7.3.2.1 – Tabela de Orçamento de Obras de Sergipe (ORSE), do mesmo período da Tabela SINAPI, incorporando-se às composições de custos dessa tabela o percentual de acréscimo ofertado na licitação;

7.3.2.2 - Tabela de Composições de Preços para Orçamentos (TCPO) do mesmo período da Tabela SINAPI, incorporando-se às composições de custos dessa tabela o percentual de acréscimo ofertado na licitação;

7.3.2.3 - Pesquisa de mercado, preferencialmente no Estado de Pernambuco, devidamente atestada pela fiscalização do contrato.

7.4 - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

7.4.1 - A CONTRATADA deverá atender a todas as demandas do TRT6 para a execução dos serviços de manutenção predial, que serão solicitadas mediante a emissão de Ordens de Serviços (OS), ocasião em que será levada em consideração a natureza e/ou especialidade do serviço ou solicitação do gestor/fiscal da contratação. As condições estabelecidas para apresentação da planilha-proposta orçamentária se encontram inseridas no presente Termo;

7.4.2 - Os serviços de manutenção somente serão realizados mediante emissão prévia de Ordem de Serviço (OS) e após aprovação do respectivo orçamento pelo gestor/fiscal do Contrato, quando for o caso, devendo a OS contemplar, conforme a natureza da solicitação: número do processo, empresa responsável, unidade solicitante, local da execução dos serviços, escopo dos serviços a serem executados, responsável técnico pela execução dos serviços, prazo da execução dos serviços, datas de início e término da prestação dos serviços, custo total dos serviços, fiscal e gestor da execução os serviços;

7.4.3 - A execução dos serviços relativos a cada Ordem de Serviço (OS) será acompanhada por técnico designado para a fiscalização;

7.4.4 - O período para execução dos serviços de manutenção predial será, em regra, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 17:00 horas;

7.4.4.1 - Considerando a natureza excepcional do serviço ou impossibilidade das execuções se darem no período mencionado anteriormente, a critério do gestor/fiscal, os serviços poderão ocorrer nos finais de semana, feriados ou no período noturno, após autorização por escrito do gestor/fiscal e prévia ciência da CONTRATADA, devendo, caso seja necessário, ocorrer a incidência de custos adicionais em conformidade com a legislação vigente;

7.4.5 - Os serviços realizados que impliquem ônus extra para o TRT6, e que não tenham sido autorizados e aprovados, serão desconsiderados para fins de pagamento, não cabendo à CONTRATADA qualquer alegação em contrário;

7.4.6 - Os serviços somente serão considerados executados mediante o recebimento definitivo pelo fiscal do contrato;

7.4.7 - O recebimento e a aceitação dos serviços que compõem cada Ordem de Serviço dar-se-ão após a realização de vistoria pela fiscalização em até 05 (cinco) dias, contados da conclusão dos serviços pela CONTRATADA;

7.4.8 – Se, após a realização da vistoria, for identificada qualquer falha na execução, cuja responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efetivação do recebimento dos serviços será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades detectadas;

7.4.9 - O recebimento dos serviços não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela sua solidez e segurança e dos materiais empregados, nem a responsabilidade da CONTRATADA em seguir rigorosamente o que preceitua a norma NBR 15.575, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), durante o período de garantia legal previsto para o serviço, ou em conformidade com jurisprudências pertinentes a cada caso;

7.4.10 - As Ordens de Serviços serão emitidas pela CONTRATANTE, de acordo com o grau de prioridade ou necessidade do serviço, de acordo com o seu modo de execução ou com sua finalidade, e serão classificadas em:

7.4.10.1 - ORDENS DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS – Definem-se como emergenciais os serviços que devem ser executados em curto intervalo de tempo, pois a demora na sua execução poderá ensejar o aumento dos transtornos e/ou prejuízos causados aos usuários das instalações;

7.4.10.1.1 - Iniciado o atendimento emergencial, a intervenção deverá ser concluída o mais rápido possível, objetivando minimizar os transtornos/prejuízos causados aos usuários;

7.4.10.2 - ORDENS DE SERVIÇOS ORDINÁRIAS – Definem-se como ordinários os serviços que poderão ser programados para execução;

7.4.11 – Saliente-se que o prazo acordado para execução dos serviços estará vinculado para cada intervenção, devendo a CONTRATADA possuir condições técnicas, operacionais e gerenciais para, simultaneamente, efetuar serviços nos imóveis relacionados no Anexo I. Neste sentido, fica estabelecido que, em nenhuma hipótese, será admitida a justificativa de retardo no início dos serviços devidamente autorizados sob alegação das quantidades e complexidade de outros serviços em fase de execução.

7.5 – DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PERMANENTE

7.5.1 - As rotinas dos serviços de manutenção serão realizadas em conformidade com o estabelecido no Anexo II deste Termo;

7.5.2 - A descrição dos serviços, formas de execução e periodicidade encontram-se discriminados no Anexo II deste Termo;

7.5.3 - Para a avaliação e o recebimento dos serviços, deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

7.5.3.1 - Somente poderão ser considerados, para efeito de medição e pagamento, inclusive dos materiais de reposição, os serviços efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa correspondência com o plano ou programa de manutenção previamente aprovado pelo CONTRATANTE;

7.5.3.2 - A medição de serviços discriminados nas rotinas de manutenção será baseada em relatórios periódicos elaborados pela CONTRATADA, registrando os elementos necessários à comprovação da estrita observância ao constante no instrumento contratual.

7.6 - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.6.1 - A fiscalização é a atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE e seus prepostos, com a compatível habilitação técnica regulamentada pelo CREA-PE, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos;

7.6.2 - O CONTRATANTE exercerá a fiscalização, desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, através de engenheiros, arquitetos e técnicos integrantes da Coordenadoria de Engenharia de Manutenção - CEMA, devidamente habilitados ao acompanhamento técnico e controle dos trabalhos, em conformidade com as atribuições profissionais regulamentadas pelo CREA/CAU – PE;

7.6.3 - A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas;

7.6.4 - A fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

7.6.4.1 - Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pela Administração;

7.6.4.2 - Paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o planejamento de manutenção, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

7.6.4.3 - Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços, com a devida justificativa técnica elaborada por profissional dotado das atribuições profissionais pertinentes;

7.6.4.4 - Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do contrato;

7.6.4.5 - Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

7.6.4.6 - Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados através de profissionais com atribuições técnicas compatíveis, além de verificar e atestar as respectivas medições, bem como conferir, pôr vista e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA;

7.6.4.7 - Verificar e aprovar, por profissionais tecnicamente habilitados, os relatórios de execução dos serviços, elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos neste Termo;

7.6.4.8 – Realizar a comunicação entre a Fiscalização e a CONTRATADA através de mensagem eletrônica e correspondência oficial.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado, sendo de sua responsabilidade a gestão da mão de obra necessária para a realização dos serviços objeto deste Termo de Referência.

8.2 - Designar preposto, por meio de carta de preposição, com amplos poderes para representá-la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto do contrato;

8.2.1 - Poderá o responsável técnico acumular a função de preposto da CONTRATADA.

8.3 - Submeter ao TRT6, por escrito, solicitação de retirada de quaisquer equipamentos de suas dependências, bem como proceder a sua devolução, no prazo fixado pelo TRT6.

8.4 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários.

8.5 – Dispor de encarregado-geral para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens ao contingente alocado e resolver questões pertinentes à execução do serviço, para correção de situações adversas e para o atendimento das reclamações e solicitações da fiscalização.

8.6 - Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execução dos serviços, incluindo lajes, paredes de gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisórias, pisos e revestimentos, de forma a restaurar a condição anterior à intervenção da CONTRATADA.

8.7 - Substituir, sempre que exigido pelo TRT6 e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios, bem como sem uniformes adequados ou sem crachá de identificação e/ou desprovidos de equipamentos de proteção individual adequados aos serviços em execução.

8.8 - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados que porventura sofram acidentes ou que sejam acometidos de mal súbito, além de providenciar a sua substituição no prazo máximo de duas horas nos casos de impossibilidade de comparecimento ao local de trabalho.

8.9 - Responsabilizar-se pelo transporte de seus empregados até as dependências do CONTRATANTE e vice-versa, por meios próprios ou mediante vale-transporte, inclusive em casos de paralisações dos transportes coletivos.

8.10 - Remeter ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como daqueles que irão substituí-los.

8.11 - Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados ao TRT6 ou a terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependências do TRT6, desde que fique comprovada a sua não responsabilidade, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 8.666/93.

8.12 - Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtorno para o TRT6, devendo, para tanto, programar a sua execução em conjunto com a fiscalização, podendo isso ser realizado em finais de semana e feriados, desde que previamente aprovado pela Administração do TRT da 6.ª Região.

8.13 - Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de acidentes no desempenho de cada etapa dos serviços.

8.14 - Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes.

8.15 - Assumir total responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho (NR), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao contrato e o contido na Convenção Coletiva de Trabalho da respectiva categoria profissional.

8.16 - Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE.

8.17 - Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços.

8.18 - Dar ciência à fiscalização, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do serviço.

8.19 - Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do TRT6, prestando todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamações obrigam-se a atender prontamente.

8.20 - Informar à fiscalização, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome, os respectivos números da carteira de identidade e da matrícula de todos os empregados a serem alocados na prestação do serviço, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer atribuições de supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado no TRT6.

8.21 - Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho do serviço ou em conexão com eles, que tenha relacionamento ao contrato com o TRT6.

8.22 - Fornecer, além do uniforme e crachás de identificação, equipamentos de proteção individual – EPI a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor.

8.23 - Arcar com o transporte e deslocamento de todo o material necessário à execução dos serviços.

8.24 - Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados exclusivamente em seu próprio nome.

8.25 - Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, sem a prévia autorização do TRT6.

8.26 - Fornecer todas as ferramentas e os equipamentos a serem utilizadas nas atividades de manutenção predial.

8.27 - Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.

8.28 - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.29 – Apresentar, no máximo, a cada 06 (seis) meses, o plano de manutenção preventiva a ser seguido, contendo a relação dos locais que serão contemplados, para fins de análise e aprovação da fiscalização;

8.29.1 – O primeiro plano de manutenção preventiva deverá ser fornecido pela CONTRATADA no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de comum acordo com a fiscalização.

8.30 – Apresentar, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, quando solicitada pela fiscalização do contrato, planilha orçamentária contendo todos os serviços eventuais e/ou estimativas de custos de materiais de reposição necessários à solução dos problemas existentes na Unidade demandante;

8.30.1 – Em função de menor complexidade dos serviços a serem demandados, o prazo poderá ser reduzido, a critério da fiscalização, desde que seja previamente informado à CONTRATADA;

8.30.2 - A depender de pedido fundamentado da CONTRATADA, e após ciência prévia e aprovação da fiscalização, o prazo poderá ser prorrogado por até igual período.

8.31 – Iniciar os serviços eventuais no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da expedição da respectiva Ordem de Serviço;

8.31.1 – A depender de pedido fundamentado da CONTRATADA, e após ciência prévia e aprovação da fiscalização do contrato, o prazo poderá ser prorrogado de comum acordo;

8.31.2 – O prazo de conclusão dos serviços de manutenção corretiva será definido pela fiscalização na correspondente Ordem de Serviço ou por meio de outro instrumento equivalente.

8.32 – Apresentar, semanalmente, para fins de conferência da fiscalização do contrato, todas as planilhas orçamentárias referentes a Ordens de Serviços executadas, com ou sem custo, no período máximo de até 08 (oito) dias corridos do encerramento dos respectivos serviços, em especial referente ao total de materiais de reposição empregados quando da manutenção corretiva nos imóveis constantes do Anexo I deste Termo.

8.33 - Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações respectivas.

8.34 – Emitir mensalmente uma nota fiscal, de valor fixo, relativa aos serviços de manutenção preventiva, preditiva, detectiva e da mão de obra da manutenção corretiva;

8.34.1 – A Nota Fiscal emitida deverá ser entregue à fiscalização do Contrato, até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, para fins de atesto e posterior envio para pagamento, de forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas em conformidade com a legislação em vigor.

8.35 - Fornecer, mensalmente, ao CONTRATANTE, os comprovantes de pagamentos de seus empregados e o comprovante de recolhimento dos encargos tributários e previdenciários a eles relativos, bem assim os referentes à execução do contrato.

8.36 – Manter escritório na cidade do Recife ou Região Metropolitana, com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda do CONTRATANTE;

8.36.1 – A CONTRATADA deverá comprovar o atendimento dessa obrigação no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do contrato.

8.37 – Garantir os serviços contratados em conformidade com o Código do Consumidor e Código Civil, e em conformidade com o estabelecido na NBR-15575 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1 - Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

9.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/1993.

9.3 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA, na ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

9.4 - Oferecer todas as informações e esclarecimentos necessários para que a CONTRATADA possa executar os serviços dentro das especificações.

9.5 - Não permitir execução de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas e rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que sejam executados em desacordo com o contrato, aplicando as penalidades cabíveis.

9.6 - Disponibilizar à CONTRATADA, quando necessário, espaço físico adequado para execução dos serviços, ficando ela responsável pelo seu zelo e posterior desocupação, nas mesmas condições que lhe foi cedido.

9.7 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados.

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 - A Administração indicará de forma precisa, individual e nominal, agente(s) responsável(is) para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, a quem competirá(ao) as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei Nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

11. FORMA DE PAGAMENTO

11.1 – O(s) pagamento(s) referente(s) à contratação será(ão) efetuado(s) em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da(s) nota(s) fiscal(is) pela Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, devidamente atestada(s) pelo Gestor do contrato, sem ressalvas, através de ordem bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários indicados pela CONTRATADA, ou por meio de ordem bancária para pagamento(s) de fatura(s) com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento;

11.1.1 – Em relação aos pagamentos das manutenções que necessitem de reposição de materiais, após o recebimento da(s) nota(s) fiscal(is), o gestor do contrato terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para atesto, após o que, a(s) referida(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser remetida(s) à Ordenadoria da Despesa, que terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos para as análise de praxe;

11.1.1.1 – A Secretaria de Orçamento e Finanças deverá efetuar o(s) pagamento(s) em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da(s) nota(s) fiscal(is).

11.1.2 - De acordo com as normas do Tesouro Nacional, a Ordem Bancária terá sua compensação em até 02 (dois) dias úteis;

11.1.3 - Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

11.2 - O gestor do contrato atestará a nota fiscal, com ou sem ressalvas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do seu recebimento;

11.2.1 - No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento.

11.3 - No ato do pagamento serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente;

11.3.1 - Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

11.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)/365	I= (6/100)/365	I= 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%

11.5 - A compensação financeira prevista no item anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso.

11.6 - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações editalícias.

11.7 - Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta da CONTRATADA.

12. PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1. O prazo de vigência do contrato a ser firmado deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do CONTRATANTE, desde que presentes as condições e preços mais vantajosos para a Administração, consoante estabelecido no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, e, ainda:

12.1.1 - Haja autorização formal da autoridade competente;

12.1.2 - Os serviços tenham sido prestados regularmente;

12.1.3 - A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

12.1.4 - O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;

12.1.5 - A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.

12.2. O prazo de início dos serviços será de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela Coordenadoria de Engenharia de Manutenção – CEMA.

13. SANÇÕES

13.1 - O licitante/contratado será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

13.1.1 - cometer fraude fiscal;

13.1.2 - apresentar documento falso;

13.1.3 - fizer declaração falsa;

13.1.4 - comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5 - não assinar o contrato no prazo estabelecido;

13.1.6 - deixar de entregar a documentação exigida no certame;

13.1.7 - não mantiver a proposta;

13.1.8 - não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

13.2 - Para os fins do subitem 12.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

13.3 – Quando se tratar de atraso na execução do contrato, aplicar-se-á multa diária em conformidade com o contido no subitem 13.8.1 (tabelas 1 e 2), sobre o valor fixo mensal do contrato, até o cumprimento das obrigações, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se, também, a multa prevista no subitem 13.1 deste instrumento, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato;

13.3.1 – No caso de serviços eventuais, no que couber, aplicar-se-á multa diária em conformidade com o contido no subitem 13.8.1 (tabelas 1 e 2) sobre o valor efetivamente contratado para o respectivo serviço.

13.4 - A aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da Lei.

13.5 - O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrada judicialmente, nos termos do §1º, do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93.

13.6 - Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, conforme as tabelas 1 e 2 do subitem 13.8.1.

13.7 - As reincidências serão punidas com multas do grau imediatamente superior (ou do mesmo grau, quando a incidência ocorrer no grau máximo), independentemente da aplicação de outras penalidades.

13.8 - A caracterização formal da ocorrência constante da “DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO” da tabela (2) do subitem 13.8.1 será a notificação da CONTRATADA pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, sendo de um dia a periodicidade mínima para a repetição desses atos;

13.8.1 – Para efeito de cálculo e descrição das ocorrências deverá ser observado o contido nas tabelas 1 e 2 a seguir discriminadas:

TABELA 1
Percentuais a serem aplicados no caso de atrasos na execução do contrato

GRAU	CORRESPONDÊNCIA / DIA / PERCENTUAL

1	0,05%
2	0,10%
3	0,15%
4	0,20%
5	0,25%

OBS: Percentual a ser aplicado, conforme o caso, em relação ao valor fixo mensal do contrato, ou valor efetivamente contratado no caso de serviços eventuais.

TABELA 2
Descrições das infrações

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	GRAU
01	Suspender ou interromper os serviços contratuais, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente e formalmente justificados - por ocorrência.	05
02	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais - por ocorrência.	05
03	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente e formalmente justificados - por ocorrência.	05
04	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual – EPI, quando necessários - por empregado e por ocorrência.	05
05	Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços, mesmo após a solicitação da fiscalização para sua substituição – por empregado e por ocorrência.	04
06	Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins diversos do objeto do Contrato - por ocorrência.	04
07	Deixar de cumprir a programação periódica de manutenção preventiva - por ocorrência.	04
08	Fornecer informação falsa sobre serviços ou substituição de material – por ocorrência.	04
09	Deixar de disponibilizar equipamentos, ferramentas ou aparelhos necessários à realização dos serviços do escopo do contrato ou fornecê-los em desacordo com as normas de segurança, inadequados à execução dos serviços e/ou em quantidades insuficientes - por ocorrência e por empregado.	03
10	Descumprir prazo preestabelecido para atendimento de Ordens de Serviços (OS) - por ocorrência.	03
11	Deixar de providenciar substituto para componente da equipe de serviços permanentes, inclusive em relação à conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições - por empregado e por ocorrência.	02
12	Executar serviço incompleto ou de caráter paliativo, ou deixar de providenciar recomposição complementar – por ocorrência.	02
13	Descumprir prazo previamente estabelecido com a FISCALIZAÇÃO para fornecimento de materiais ou execução de serviços – por ocorrência.	02
14	Deixar de iniciar a execução de serviços nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos determinados por este Contrato, sem que haja justificativa plausível aceita pelo CONTRATANTE – por serviço e por ocorrência.	02
15	Descumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	02
16	Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO – por ocorrência.	02
17	Deixar de apresentar o plano de manutenção preventiva.	01
18	Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO – por ocorrência.	01
19	Permitir a presença de empregado sem uniforme adequado ou mal apresentado – por empregado e por ocorrência.	01
20	Descumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	01
21	Descumprir prazo preestabelecido para entrega das planilhas orçamentárias referentes aos serviços executados ou em relação aos serviços eventuais - por ocorrência.	01
22	Descumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso e contagem de seus funcionários - por ocorrência.	01
23	Não manter a documentação de habilitação atualizada - por item e por ocorrência.	01

13.8.2 – O não atendimento das obrigações contratuais em relação às ocorrências relacionadas na Tabela 2, a critério da fiscalização e com o devido aceite do gestor do contrato, poderá ser objeto apenas de notificação caso a inadimplência tenha ocorrido apenas uma única vez a cada período de 12 (doze) meses.

14. DIRETRIZES PARA CONTRATAÇÃO SUSTENTÁVEL

14.1 – A CONTRATADA deverá dar preferência por produtos de baixo impacto ambiental, por produtos reciclados e recicláveis, bem como por bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis, conforme a Lei n° 12.305/2010.

14.2 – Durante a execução do contrato a CONTRATADA, em consonância ainda com a Lei nº 12.305/2010, deverá observar a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

14.3 – A CONTRATADA deverá, na medida do possível, utilizar e adquirir produtos e equipamentos duráveis, reparáveis e que possam ser aperfeiçoados, assim como adotar procedimentos racionais quando da tomada de decisão de consumo, observando-se a necessidade, oportunidade e economicidade dos produtos a serem adquiridos (Portaria MMA 61/2008).

14.4 – A CONTRATADA deverá fazer, quando da aquisição de insumos contratuais, opção gradativa por produtos mais sustentáveis, com estabelecimento de metas crescentes de aquisição, observando-se a viabilidade econômica e a oferta no mercado, com razoabilidade e proporcionalidade.

14.5 - A CONTRATADA deverá estabelecer, na medida do possível, margem de preferência para produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, em observância à Lei n° 12.349/2010.

14.6 – A CONTRATADA deverá observar as normas técnicas, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas/ABNT, nos termos da Lei n° 4.150/1962, para aferição e garantia da aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança dos materiais utilizados, de modo que os materiais e serviços devem estar em conformidade com as respectivas normas técnicas específicas da ABNT.

14.7 – A CONTRATADA deverá verificar a conformidade dos produtos, insumos e serviços com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor expedidos pelo Inmetro de forma a assegurar aspectos relativos à saúde, à segurança, ao meio ambiente ou à proteção do consumidor e da concorrência justa conforme preceitua a Lei n° 9.933/1999. A comprovação, quando necessária, será efetuada pela apresentação de relatório de ensaio emitido por laboratório detentor de Certificado de Acreditação concedido pelo Inmetro, com escopo de acreditação específico para ensaios mecânicos com base nas normas requeridas. O Relatório de Ensaio deverá vir acompanhado de documentação gráfica (desenho ou fotos) e memorial descritivo com informação necessária e suficiente para perfeita identificação do modelo ou da linha contendo o modelo do produto.

15. GARANTIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1. A empresa contratada deverá garantir os serviços contratados em conformidade com o Código do Consumidor e Código Civil, e em conformidade com o estabelecido na NBR-15575 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

16. ORÇAMENTO

16.1 - A despesa correspondente ao objeto licitado tem por classificação, entre outros: Elementos de Despesa: 3390.30.26 - Material elétrico e eletrônico; 3390.30.24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis; 339039.16 – Serviços de Manutenção Predial; 4490.52.51 – Peças não Incorporáveis a imóveis; 4490.52.39 – Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos; 449052.42 – Mobiliário em Geral - Programa de Trabalho: 02.122.0571.4256.0026 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho no Estado de Pernambuco – Despesas Diversas.

17. ANEXOS

17.1 - Este instrumento possui os seguintes anexos:

Anexo I –	Localidades dos Imóveis;
Anexo II –	Especificações Técnicas da Execução do Contrato;
Anexo III -	Metodologia do cálculo para obtenção do Índice para julgamento da Proposta;
Anexo IV -	Planilhas de composição salarial por profissional.

ANEXO I do termo de referência
 LOCALIDADES DOS IMÓVEIS
IMÓVEL	ENDEREÇO
Edifício Sede e Anexos	Cais do Apolo, nº 739 - Bairro do Recife, Recife-PE
Galpão de Material e Manutenção	Rua do Brum, nº 617 - Bairro do Recife, Recife-PE
Galpão da Seção de Transportes	Rua do Brum, nº 107 - Bairro do Recife, Recife-PE
STI - Unidade Afogados	Rua Motocolombó, nº 310 - Afogados, Recife-PE
Escola Judicial	Av. Beberibe, nº 301 – Encruzilhada, Recife - PE
Memorial da Justiça do Trabalho	Av. Eng. Domingos Ferreira, nº 3510 - Boa Viagem, Recife-PE
Fórum Advogado José Barbosa de Araújo (FAJBA) (Varas do Trabalho e demais Unidades Administrativas e Judiciárias)	Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, nº 4631 - Imbiribeira, Recife-PE
Fórum Trabalhista do Cabo de Santo Agostinho	Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 576 - Centro, Cabo de Santo Agostinho-PE
Fórum Trabalhista do Jaboatão dos Guararapes	Estrada da Batalha, nº 1200 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes-PE
1ª Vara do Trabalho de Ipojuca	Rua Vereador Antônio Bonifácio, 54 – Centro, Ipojuca-PE
2ª Vara do Trabalho de Ipojuca	Av. Francisco Alves de Souza, 95 – Centro, Ipojuca-PE
3ª Vara do Trabalho de Ipojuca	Rua Hilda da Costa Monteiro, 210 – Centro, Ipojuca-PE
Fórum Trabalhista de Igarassu	BR 101 Norte, Km 26 - Cruz de Rebouças, Igarassu-PE
Vara do Trabalho de São Lourenço da Mata	Rua Dr. João Severino, nº 30, São Lourenço da Mata-PE
Fórum Trabalhista de Olinda	Rodovia PE-15, Km 4,8 - Cidade Tabajara, Olinda-PE
Fórum Trabalhista do Paulista	Travessa do Sabugi, S/N - Nobre, Paulista-PE

ANEXO II do termo de referência
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1 - O presente volume de Especificações Técnicas constitui elemento fundamental à prestação dos serviços, em todos os imóveis utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, localizados no Polo 01, conforme relação contida no Anexo I deste Termo, incluindo os prédios locados ou cedidos na Área de jurisdição do Regional, de:

1.1.1 - Manutenção preventiva, preditiva, detectiva e corretiva das instalações prediais elétricas de baixa tensão; fornecimento e lançamento em infraestrutura de rede estabilizada 110V, de cabeamento estruturado (lógico) e cabeamento telefônico; hidrossanitárias, bombas d’água;

1.1.2 - Manutenção preventiva e corretiva em bebedouros, geladeiras, frigobares, instalações de sonorização, e em todos os seus componentes;

1.1.3 - Serviços de intervenções dos tipos “consertos”, reparações, adaptações, instalações e operações em componentes construtivos;

1.1.4 - Operações de correções, reparações e/ou adaptações de serralheria, soldagem, esquadrias metálicas ou de madeira – inclusive de seus acessórios e componentes - marcenaria, divisórias, vidraçaria e gesso (forro e alvenarias).

1.2 - Este anexo visa a estabelecer os diversos tipos de serviços, desenvolvendo uma metodologia para execução de certas atividades ou etapas dos serviços e também definir o padrão dos produtos a serem empregados ou utilizados, garantindo-se um meio de aferir os resultados obtidos e assegurar um controle permanente de qualidade.

1.3 - Para efeito das presentes especificações:

1.3.1 - O termo CONTRATANTE se refere ao Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª Região;

1.3.2 - O termo CONTRATADA define a proponente vencedora do certame licitatório, a quem foi adjudicado o contrato;

1.3.3 - O termo FISCALIZAÇÃO corresponde à equipe que representa o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região perante a CONTRATADA - CEMA (Coordenadoria de Engenharia de Manutenção do TRT - 6.ª Região) e a quem a CONTRATADA deverá se reportar;

1.3.4 - O termo TRT- 6ª Região se refere a todas as Unidades constantes do Anexo I deste Termo, onde serão executados os serviços contratados;

1.3.5 – O termo Administração refere-se à Secretaria Administrativa do TRT- 6ª Região.

1.4 - Será sempre suposto que estas especificações são de inteiro conhecimento da CONTRATADA que, além disso, conhece perfeitamente todas as instalações, sistemas e equipamentos que serão mantidos e reparados durante a vigência do contrato, uma vez que procedeu à minuciosa vistoria, executando cada levantamento necessário ao desenvolvimento de seu trabalho, de modo a não ter incorrido em omissões as quais jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 - Todos os serviços relativos às presentes Especificações Técnicas se referem à manutenção preventiva, corretiva, preditiva e detectiva ou a todas, entendendo-se isso por todas as ações e intervenções permanentes, periódicas ou pontuais e emergenciais nos sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes prediais de propriedade do CONTRATANTE, que resultem, respectivamente, na manutenção e na recuperação do estado de uso ou de operação, para que o patrimônio do CONTRATANTE seja integralmente garantido;

2.2 - Diferentemente de obra, que se caracteriza pela modificação esporádica, predeterminada e completa de um sistema ou subsistema, a manutenção visa à ampliação ou substituição majoritária de componentes com o objetivo de conservar-se a condição pré-existente de desempenho na utilização ou na sua operação;

2.3 – É vedado à CONTRATADA alegar a caracterização de obra nos casos de serviço de maiores proporções e de recomposição acessória decorrente de serviços executados, desde que esteja caracterizado o estado de manutenção como supramencionado.

3. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

3.1 - Na concepção dos projetos e execução dos serviços eventuais e de manutenção em geral devem ser considerados, preferencialmente, os seguintes requisitos:

3.1.1 - Utilizar revestimentos de cor clara nas coberturas e fachadas, para reflexão dos raios solares, e consequente redução da carga térmica nestas superfícies, com o objetivo de melhorar o conforto ambiental e reduzir a necessidade de climatização;

3.1.2 - Privilegiar o aproveitamento de ventilação natural;

3.1.3 - Empregar tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis, sem pigmentos à base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petróleo;

3.1.4 - Utilizar outros materiais em substituição ao asbesto/amianto;

3.1.5 - Empregar soluções construtivas que garantam maior flexibilidade na edificação, de maneira a permitir fácil adaptação às mudanças de uso do ambiente ou do usuário, no decorrer do tempo, e evitar reformas que possam causar desperdício de material e grande impacto ambiental, pela produção de entulho;

3.1.6 - Empregar formas pré-moldadas fabricadas em material que permita a reutilização;

3.1.7 - Utilizar andaimes e escoras, preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização;

3.1.8 – Utilizar, na edificação ou no canteiro de obras, madeira de origem legal, cuja procedência seja certificada, e proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento;

3.1.9 – Utilizar, nas edificações, materiais e equipamentos que atendam aos critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental;

3.1.10 - Utilizar revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza, e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações;

3.1.11 - Empregar pisos externos que favoreçam a infiltração das águas da chuva no solo, de forma a não sobrecarregar o sistema de coleta de águas pluviais;

3.1.12 - Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras;

3.1.13 – Utilizar torneiras de acionamento automático, para controle da vazão de água de consumo nesses equipamentos;

3.1.14 - Implantar, quando solicitado, sensores de presença em escadas comuns para a automação das respectivas luminárias, que serão acionadas apenas na presença de pessoas que circulam pelas escadas, evitando desperdícios de energia elétrica com a iluminação do ambiente;

3.1.15 - Nos projetos e serviços eventuais e de manutenção elétrica e de iluminação deverão ser priorizadas as seguintes soluções:

3.1.15.1 - Empregar energia solar ou outra energia limpa para aquecimento de água, iluminação e outros fins, cujo rendimento e custo se mostrem viáveis, com utilização de equipamentos aprovados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e escolhidos entre os mais eficientes;

3.1.15.2 - Automatizar a iluminação, de forma a permitir a setorização adequada de comandos (interruptores) com vistas ao aproveitamento da luz natural e utilização de sensores de presença, onde se aplicar;

3.1.15.3 – Usar lâmpadas fluorescentes compactas de alta eficiência energética, com Selo Procel de economia de energia ou tubulares de alto rendimento, com o menor teor de mercúrio dentre as disponíveis no mercado, e luminárias eficientes, bem como de lâmpadas LED nos ambientes que o permitam;

3.1.15.4 - Usar cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e de policloreto de vinila – PVC;

3.1.15.5 - Utilizar a Norma ABNT NBR 15920 como referência para dimensionamento econômico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito Joule;

3.1.15.6 - Realizar a coleta e destinação seletiva dos resíduos e itens para reutilização ou reciclagem, quando couber, de acordo com a Resolução CONAMA Nº 307/2002 do Ministério do Meio Ambiente, a qual estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, bem como com o programa de coleta seletiva do TRT- 6ª Região.

3.2 - Os materiais empregados e os serviços executados deverão obedecer rigorosamente:

3.2.1 - Às normas e especificações constantes deste caderno;

3.2.2 - Às normas da ABNT;

3.2.3 - Às disposições legais da União, do Governo de Pernambuco e das respectivas Prefeituras Municipais locais;

3.2.4 - Aos regulamentos das respectivas empresas concessionárias;

3.2.5 - Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem do produto;

3.2.6 - Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor complementar os temas previstos por essas;

3.2.7 - À Resolução n.º 307/86 - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA);

3.2.8 - À Resolução n.º 103/2012 do CSJT;

3.2.9 - Os casos não abordados serão oportunamente definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para os serviços em questão.

4. SOBRE ESPECIFICAÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 - Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.

4.2 - Deverá a CONTRATADA providenciar a atualização de todas as plantas onde foram feitas alterações em relação ao projeto original, entregando o correspondente "as built" à FISCALIZAÇÃO, imediatamente após a execução dos respectivos serviços.

4.3 - A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, ferramentas, aparelhos de medições e testes, a mão de obra, o transporte e tudo mais que for necessário à execução, à conclusão e à manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários.

4.4 - Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o TRT- 6ª Região, ou as instalações por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

4.5 - Todo o material de escritório a ser utilizado pela CONTRATADA será de sua propriedade.

4.6 - As marcas e produtos indicados nas especificações e listas de material somente admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos pelas respectivas normas, que cabe à FISCALIZAÇÃO solicitar, às expensas da CONTRATADA, e desde que previamente aceito pela FISCALIZAÇÃO.

4.7 - Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

4.8 - Caso, por motivo contratual, a FISCALIZAÇÃO reprove qualquer quantidade do material fornecido, a CONTRATADA terá 24 (vinte e quatro) horas, a partir do momento do recebimento do comunicado por escrito ou por mensagem eletrônica enviada pela FISCALIZAÇÃO, para substituir toda a quantidade do material reprovado por outros cujas características e condições de desempenho estejam de acordo com as especificações e que atendam a todas as exigências discriminadas pela FISCALIZAÇÃO.

4.9 - Caso julgue necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios a eles relativos, comprovando a qualidade dos materiais empregados na instalação dos equipamentos e/ou execução dos serviços. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA, às suas expensas, e executados por laboratórios aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

4.10 - A CONTRATADA deverá submeter, sempre que solicitado, à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material fornecido será confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

4.11 - Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão cuidadosamente conservadas no canteiro dos serviços, até o final dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.

4.12 - Caberá à CONTRATADA executar, na presença da FISCALIZAÇÃO, sempre que solicitado, os testes de recebimento dos equipamentos e materiais especificados. Tais testes serão executados de acordo com as normas retro citadas.

4.13 - Os custos de ensaios, verificações e testes de similaridade, de recebimento ou quaisquer outros, deverão estar implícitos nos respectivos custos de equipamentos e materiais, não cabendo qualquer reivindicação de ressarcimento pelo CONTRATADO.

4.14 - Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados nos espaços físicos do TRT- 6ª Região.

4.15 - Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção contra incêndio determinados pelos órgãos competentes.

4.16 - As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas serão definidas ou confirmadas pela FISCALIZAÇÃO no momento oportuno, depois de ouvido o autor do projeto.

4.17 - Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários constantes da proposta da CONTRATADA.

4.18 - Após a celebração do contrato, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação, seja a que título for, quanto à alteração dos preços constantes da proposta da CONTRATADA, salvo a solicitação amparada comprovadamente no dispositivo do reequilíbrio econômico e financeiro previsto em lei.

4.19 - A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizados nas proximidades dos imóveis do TRT- 6ª Região. Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública deverão ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, às suas expensas.

4.20 - A CONTRATADA deverá adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada e preservação dos recursos hídricos, nos termos da Lei nº 9.433/97 e da legislação local, considerando a política socioambiental do TRT- 6ª Região.

4.21 - A CONTRATADA será responsável pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia elétrica, adutoras ou telefone, duto de esgoto e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, ao longo e adjacentes aos imóveis do TRT- 6ª Região, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que provocar nelas.

4.22 - As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais, federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.

4.23 - A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente aos prédios do TRT- 6ª Região. Também providenciará toda e qualquer sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço.

4.24 - Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de danos causados pela CONTRATADA serão de sua inteira responsabilidade.

4.25 - A CONTRATADA cuidará para que o transporte de cargas especiais seja feito sem causar danos ou interrupções nas vias públicas de acesso aos imóveis do TRT- 6ª Região. Serão escolhidos trajetos e veículos adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis.

4.26 - Cabe à CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessário para a execução dos serviços até o cumprimento integral do contrato.

4.27 - Os representantes da FISCALIZAÇÃO poderão dar instruções diretamente aos profissionais da CONTRATADA, a titulo de auxílio, sem que tais instruções possam gerar qualquer subordinação ou interferência na administração da CONTRATADA.

4.28 - Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada por ela terão livre acesso aos serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos referentes ao contrato, ainda que nas dependências da CONTRATADA.

4.29 - A equipe técnica da CONTRATADA responsável pelos serviços deverá contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à perfeita execução do contrato.

4.30 - A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos, e deverá ser atendida no prazo máximo de 48 horas a contar da solicitação.

4.31 - A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que:

4.31.1 - Assim estiver previsto e determinado no contrato;

4.31.2 - Algum operário e técnico com o serviço não disponha de Equipamentos de Proteção Individual (EPI);

4.31.3 - For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de contrato e de acordo com o projeto;

4.31.4 - Houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos na forma prevista no contrato;

4.31.5 - Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

4.31.6 - A FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Livro de Ocorrências.

4.32 - A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do local de realização das operações permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Providenciará, ainda, a retirada imediata de detritos dos acessos e das áreas e vias adjacentes e internas ao canteiro que tenham resultado de operações relativas aos serviços.

4.33 - A remoção de todo entulho para fora dos imóveis e para local permitido pela fiscalização será feita pela CONTRATADA a seu ônus, salvo se previsto contratualmente que tal ônus seja do CONTRATANTE.

4.34 - Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública deverão ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, às suas expensas.

4.35 - As instalações da empresa no local dos serviços deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo admitidas construções desalinhadas, desleixo nas instalações, que não inspirem segurança e que sejam desagradáveis à vista e ao uso.

4.36 - Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA aos usuários das instalações do TRT- 6ª Região serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego.

4.37 - Caso, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessite elaborar desenhos técnicos, deverá fazê-los às suas expensas exclusivas e submetê-los à aprovação da FISCALIZAÇÃO;

4.37.1 - Os desenhos técnicos considerados necessários pela FISCALIZAÇÃO deverão ser elaborados pela CONTRATADA e entregues em duas vias, sendo uma delas devolvida à própria CONTRATADA após análise. Os serviços contidos nestes desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO.

4.38 - Para os serviços objeto destas especificações, caberá à CONTRATADA fornecer e conservar equipamentos mecânicos e as ferramentas necessárias, bem como utilizar mão de obra qualificada e idônea, de forma a assegurar o progresso satisfatório aos serviços e obter materiais necessários em quantidade suficiente para a sua conclusão nos prazos fixados.

4.39 - A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, dentre outros.

4.40 - A FISCALIZAÇÃO poderá admitir subcontratação de serviços do grupo “serviços eventuais”, a ser previamente aprovada por ela, a seu exclusivo critério, sem que tal aprovação implique qualquer aceitação de transferência de responsabilidade.

4.41 - Não será permitida à CONTRATADA a implantação de alojamento para seus funcionários dentro dos limites do TRT- 6ª Região, a não ser, previamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO.

4.42 - Não será permitido que o pessoal da CONTRATADA transite a esmo, ociosamente, por áreas que não sejam imediatas do trabalho, especialmente se fora do horário de trabalho.

4.43 - As vias internas e externas de acesso não poderão ser bloqueadas por equipamentos, materiais, instalações ou assemelhados sob responsabilidade da CONTRATADA, de forma a não prejudicar o desenvolvimento dos serviços de terceiros que eventualmente poderão estar trabalhando concomitantemente.

4.44 - No caso em que a CONTRATADA, como resultado das suas operações, venha a prejudicar áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ela deverá recuperá-las, deixando-as em conformidade como o seu estado original.

4.45 - Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos existentes nos imóveis do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO autorização para tais deslocamentos e modificações.

4.46 - Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficará a cargo da CONTRATADA.

4.47 - Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou dano à aceitação pela FISCALIZAÇÃO.

4.48 - A CONTRATADA disponibilizará, sem ônus adicional para o CONTRATANTE, todos os veículos apropriados aos deslocamentos dos componentes de sua equipe para realização dos serviços, inclusive transporte/guarda de materiais, ferramentas e equipamentos.

5. DAS INSTALAÇÕES, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 – Os serviços objeto deste contrato serão executados nos imóveis de propriedade ou posse do CONTRATANTE, em suas edificações, construções, áreas externas, sistemas superficiais ou subterrâneos, em conformidade com as caracterizações a seguir discriminadas:

5.2 - DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS

5.2.1 - Instalações hidrossanitárias, eletrobombas de água;

5.2.2 - Instalações elétricas de luz, força de baixa tensão, fornecimento e lançamento em infraestrutura de rede estabilizada 110V, de cabeamento estruturado (lógico) e de cabeamento telefônico;

5.2.3 - Instalações eletroeletrônicas de sonorização;

5.2.4 - Portas e portões de acesso comum, externos e internos;

5.2.5 - Componentes internos dos ambientes (divisórias, prateleiras, painéis, bancadas, mobiliários e similares);

5.2.6 - Componentes constitutivos das edificações, tais como: estrutura, revestimentos, esquadrias, elementos estruturais.

5.3 - DOS EQUIPAMENTOS

5.3.1 - Bombas, motores, transformadores e todos aqueles necessários ao funcionamento das instalações e dos sistemas, com exceção dos equipamentos pertinentes aos sistemas de telefonia, lógica e climatização;

5.3.2 - Portas e portões automáticos ou semiautomáticos, internos e externos.

5.4 - DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

5.4.1 - Da Manutenção preventiva/corretiva

5.4.1.1 - Das instalações das copas e cozinhas;

5.4.1.2 - Das instalações hidrossanitárias;

5.4.1.3 - Das instalações elétricas de baixa tensão;

5.4.1.4 - Das portas e portões de acesso comum, externos e internos;

5.4.1.5 - Dos componentes internos (divisórias, prateleiras, painéis, bancadas, mobiliário, etc.);

5.4.1.6 - Das intervenções pontuais em cobertas (trocas de telhas), impermeabilizações (reparos pontuais), janelas (aplicação de mastiques).

5.4.2 - Dos Serviços Eventuais

5.4.2.1 - Das Considerações Gerais

5.4.2.1.1 - O CONTRATANTE, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, poderá convocar, a seu critério, a CONTRATADA, sempre que necessário, para a realização de serviços eventuais de manutenção ou de reparação. Tais trabalhos deverão ser executados por profissionais qualificados e especializados, sob acompanhamento e orientação de encarregado da CONTRATADA e supervisionados pelo seu responsável técnico;

5.4.2.1.2 - A CONTRATADA deverá entregar a sua planilha-proposta orçamentária no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos após a solicitação da FISCALIZAÇÃO, prazo que poderá ser prorrogado, a depender de pedido fundamentado da CONTRATADA, a ser previamente analisado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;

5.4.2.1.2.1 – A critério da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE e de acordo com a necessidade do serviço, a planilha-proposta poderá ser elaborada pelo TRT- 6ª Região e submetida à apreciação da CONTRATADA, que terá o prazo máximo de 08 (oito) corridos para análise;

5.4.2.1.3 - A contratação dos serviços se dará por lotes demandados a serem definidos e apresentados pela FISCALIZAÇÃO, quando da emissão das respectivas Ordens de Serviço;

5.4.2.1.4 - Os serviços poderão ser executados, distintamente, em mais de um imóvel e ao mesmo tempo. Neste caso, em função da dimensão e complexidade do serviço eventual a ser realizado, será definido prazo para sua conclusão em comum acordo entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA. Tal prazo será registrado na ORDEM DE SERVIÇO a ser expedida pela FISCALIZAÇÃO;

5.4.2.1.5 - O prazo máximo para que a CONTRATADA dê início à execução dos serviços demandados pela FISCALIZAÇÃO é de até 05 (cinco) dias úteis a partir da data da expedição da respectiva ORDEM DE SERVIÇO;

5.4.2.1.6 - O descumprimento dos prazos preestabelecidos poderá ensejar na aplicação de multa contratual;

5.4.2.1.7 - Saliente-se que o prazo acordado estará vinculado a cada serviço a ser realizado, devendo a CONTRATADA possuir condições técnicas, operacionais e gerenciais para, simultaneamente, efetuar serviços eventuais nos imóveis constantes do Anexo I deste Termo. Nesse sentido, fica estabelecido que, em nenhuma hipótese, será admitida a justificativa de retardo no início de serviços eventuais, autorizados pelo Tribunal, sob alegação das dimensões e complexidades de outros trabalhos em fase de execução ou a executar;

5.4.2.1.8 - Os serviços eventuais caracterizados como emergenciais serão demandados pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, para que atue no prazo preestabelecido em função do grau de risco apresentado, independentemente do valor total da ORDEM DE SERVIÇO, que, neste caso específico, em função da necessária celeridade na solução do problema, a CONTRATADA deverá iniciar os serviços imediatamente após a autorização da Administração;

5.4.2.1.9 - Os serviços eventuais envolverão as especialidades profissionais adequadas a cada serviço específico;

5.4.2.1.10 - Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos (todos fornecidos pela CONTRATADA), comprovadamente de primeira qualidade e estarem em conformidade com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO;

5.4.2.1.11 - Serão consideradas marcas de padrão de referência, para efeito de similaridade: TIGRE (materiais hidráulicos); DECA (materiais hidráulicos); CORAL E SHERWIN WILLIAMS (tintas, vernizes, massas à base de PVA e acrílicas, seladoras para pinturas); POTY (cimentos); outras a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO;

5.4.2.1.12 - Para fins de medição e pagamento (constarão da planilha específica), serão ora considerados como serviços eventuais aqueles que, ainda que tenham natureza preventiva, não sejam executados diretamente pela equipe permanente (exceto nas situações previstas neste contrato) e que constem deste caderno de especificações e da respectiva planilha de quantitativos e preços.

5.4.2.2 – Dos serviços:

5.4.2.2.1 - Locação de equipamento para manutenção em postes de iluminação;

5.4.2.2.2 - Serviços de manutenção e correção em obras civis, caracterizados por reparação e/ou modernização;

5.4.2.2.3 - Serviços de pintura;

5.4.2.2.4 - Serviços de serralharia e solda;

5.4.2.2.5 - Serviços em esquadrias metálicas e vidraçaria;

5.4.2.2.6 - Serviços de marcenaria em geral;

5.4.2.2.7- Serviços em divisórias (remanejamento e substituição);

5.4.2.2.8 - Serviços em forros e paredes de gesso;

5.4.2.2.9 - Locação de andaimes;

5.4.2.2.10 - Transporte de entulho;

5.4.2.2.11 - Serviços de impermeabilizações;

5.4.2.2.12 - Serviços de reparação pontual de elementos estruturais e de revestimentos;

5.4.2.2.13 - Serviços técnicos de edificações de um modo geral, desde que caracterizados por reparação e/ou modernização;

5.4.2.2.14 – Serviços de instalações prediais elétricas de baixa e alta tensão, fornecimento e lançamento de cabeamento estruturado (lógico) e de cabeamento telefônico.

6. DA EQUIPE DE SERVIÇOS PERMANENTES

6.1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

6.1.1 - A equipe de serviço permanente será composta de trabalhadores profissionalmente qualificados e especializados, cuja função é executar os serviços considerados indispensáveis, rotineiros, preventivos, detectivos, corretivos e/ou emergenciais;

6.1.2 - Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra de origem local;

6.1.3 - A equipe deverá ser acompanhada por 01 (um) engenheiro civil, em tempo PARCIAL de dedicação (04 horas por dia), que terá como subordinado direto, 01 (um) encarregado geral, em tempo integral de dedicação, e todos os serviços ficarão sob a supervisão de 01 (um) responsável técnico, todos comprovadamente habilitados dentro da sua área de atuação para cumprimento do objeto do contrato;

6.1.4 - O responsável técnico da CONTRATADA deverá também colocar-se à disposição da FISCALIZAÇÃO, quando essa entender de sua eventual necessidade;

6.1.5 – A CONTRATADA deverá disponibilizar Livro de Ocorrências para registro dos serviços prestados, em duas vias numeradas, que será localizado no ambiente indicado pela FISCALIZAÇÃO, onde deverão ser registradas pela CONTRATADA e/ou pela FISCALIZAÇÃO todas as ocorrências consideradas relevantes, inclusive as visitas sistemáticas do responsável técnico;

6.1.6 - Para a formação da Equipe de serviço permanente, a CONTRATADA deverá submeter os respectivos currículos a critério da FISCALIZAÇÃO, a qual avaliará a adequação dos profissionais aos serviços necessários. Somente após aprovação dos referidos currículos pela FISCALIZAÇÃO, os profissionais poderão iniciar as atividades objeto do contrato;

6.1.7 – A Equipe permanente da CONTRATADA poderá ser remanejada entre os imóveis da Área sob a sua responsabilidade de manutenção, de acordo com as necessidades, anuência e exigências da FISCALIZAÇÃO do TRT- 6ª Região;

6.1.8 - Não será permitido que membros da Equipe permanente executem os serviços relacionados no grupo “serviços eventuais”, salvo por expressa autorização, em caráter excepcional, da FISCALIZAÇÃO ou nos casos previstos expressamente neste Termo.

6.2 - DA COMPOSIÇÃO

6.2.1 - Respeitando-se a carga diária laboral em oito horas e quarenta e quatro horas semanais, acrescida de uma hora de almoço, a CONTRATADA organizará o horário do pessoal permanente de modo a manter ininterrupta a prestação do serviço durante todo o período de funcionamento interno e externo da instituição, ou seja, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 17:00 horas;

6.2.2 – Quando da necessidade da realização de manutenções corretivas extraordinárias que, em função da comprovada necessidade, ocorram fora do horário normal de funcionamento, ou seja, antes das 7 horas ou após as 17 horas, em dias úteis, bem como em qualquer horário aos sábados, domingos ou feriados, deverá a CONTRATADA indicar, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do evento, a relação dos profissionais que irão executar as atividades com vistas à adoção das providências corretivas necessárias ao restabelecimento da normalidade das instalações, exceção feita aos casos emergenciais, que deverão ser tratados com a celeridade que o caso requer;

6.2.2.1 – Os serviços de manutenção extraordinários somente poderão ser executados pela CONTRATADA mediante parecer prévio da FISCALIZAÇÃO e após a devida ciência e concordância do Coordenador de Engenharia de Manutenção, que submeterá o pedido à autorização expressa do Diretor da Secretaria Administrativa deste Tribunal;

6.2.2.2 - A contabilização das horas extras utilizadas por cada profissional da CONTRATADA deverá ser previamente atestada pelo FISCAL dos serviços;

6.2.3 - Os Encarregados Gerais da CONTRATADA providenciarão para que os horários determinados pela FISCALIZAÇÃO, para os postos da equipe de serviço permanente, sejam cumpridos com pontualidade e assiduidade;

6.2.4 - A equipe de serviço permanente será composta por:

PROFISSIONAIS	QUANTIDADE
Engenheiro civil (04 horas por dia)	01
Encarregado geral (civil)	01
Encanadores	04
Eletricistas prediais	05
Serventes	05
Auxiliar administrativo	01
Técnico em eletrônica	01
Técnico de refrigeração	01
Pedreiros	05
Marceneiros	03
Pintores	06
Serralheiros	03
TOTAL DE PROFISSIONAIS	36 (trinta e seis)

6.3 - DAS ATRIBUIÇÕES MÍNIMAS

6.3.1 – ENGENHEIRO(A) – RESPONSÁVEL TÉCNICO

6.3.1.1 - O engenheiro responsável técnico é o preposto da CONTRATADA e deve supervisionar todas as atividades inerentes à execução do contrato, respondendo por todas elas à FISCALIZAÇÃO;

6.3.1.2 - Assinar todos os trabalhos técnicos elaborados pela CONTRATADA, inclusive planilhas orçamentárias.

6.3.2 – ENGENHEIRO(A) CIVIL – PREPOSTO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

6.3.2.1 - Coordenar as equipes, gerenciar todos os procedimentos e rotinas dos trabalhos com vistas a promover qualidade na execução do objeto deste contrato, mantendo as equipes atualizadas quanto às normas técnicas, legais e administrativas;

6.3.2.2 - Elaborar relatórios, planilhas, comunicados, laudos e outros documentos, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO;

6.3.2.3 - Receber documentos e instruções da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, e repassá-las às equipes de manutenção da CONTRATADA;

6.3.2.4 - Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de acompanhamento para as equipes de manutenção, para a execução do objeto deste contrato, considerando as normas técnicas, legais e administrativas vigentes;

6.3.2.5 – Assinar planilhas e Ordens de Serviços executadas referentes à reposição de materiais;

6.3.2.6 – Supervisionar todas as atividades, presencialmente, em especial aquelas de maior complexidade.

6.3.3 – ENCARREGADO(A) GERAL (CIVIL)

6.3.3.1 - Coordenar, supervisionar, comandar e fiscalizar o bom andamento dos serviços; cuidar da disciplina, controlar a frequência, a apresentação pessoal dos empregados; fiscalizar o uso dos equipamentos de trabalho e EPI; manter estoques mínimos de peças de reposição utilizadas pela equipe fixa; implementar os planos de manutenção preventiva ou preditiva, supervisionados pelo engenheiro; receber documentos e instruções da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE e repassá-las às equipes; emitir documentos, além de estar em contato permanente com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE;

6.3.3.2 - Manter vigilante vistoria dos imóveis, em todos os seus aspectos de desempenho, detectando falhas e demandas e procedendo com as medidas necessárias à devida correção e atendimento das necessidades detectadas em todos os imóveis e equipamentos, objeto deste caderno de especificações;

6.3.3.3 - Preparar levantamentos de informações sobre as instalações nas áreas de atuação; subsidiar a preparação de atualização das plantas (como construído: “as built”) e relatórios;

6.3.3.4 - Ter capacidade para a leitura de plantas técnicas e especificações técnicas, supervisionar, sob coordenação e orientação do(a) engenheiro(a), o trabalho de seus auxiliares, elaborando estudos para dimensionamento de redes, instalação e manutenção de equipamentos e para melhoramento da qualidade dos serviços contratados;

6.3.3.5 - Ter conhecimentos técnicos de instalação e manutenção de sistemas, subsistemas e equipamentos hidrossanitários prediais – de água fria, de água quente, de esgotos, de águas pluviais, hidráulica de incêndio;

6.3.3.6 - Ter conhecimento técnico de projetos arquitetônicos e estruturais, assim como as especificações básicas de execução dos serviços nos moldes das recomendações das respectivas Normas Técnicas da ABNT e das especificações do fabricante;

6.3.3.7 - Ter experiência comprovada em execução de impermeabilizações, de estruturas, cobertas, alvenarias, divisórias, instalações hidrossanitárias prediais e revestimentos.

6.3.4 – ENCANADORES(AS)

6.3.4.1 – Executar manutenção das instalações hidrossanitárias prediais;

6.3.4.2 – Executar atividades de alterações nos sistemas e subsistemas, conforme projetos ou especificações autorizadas.

6.3.5 - ELETRICISTAS

6.3.5.1 - Executar manutenção em instalações elétricas prediais e equipamentos destes sistemas;

6.3.5.2 - Executar alterações nos sistemas, conforme projetos ou especificações autorizadas. Interpretar desenhos e diagramas elétricos;

6.3.5.3 - Executar medições de grandezas elétricas. Diagnosticar anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas elétricos prediais;

6.3.5.4 – Executar lançamento em infraestrutura de rede estabilizada 110V, de cabeamento estruturado (lógico) e de cabeamento telefônico.

6.3.6 - SERVENTES

6.3.6.1 - Operar como ajudantes dos profissionais da equipe, procedendo com relativa habilidade no trato com ferramentas manuais, fixação e retirada de elementos (suportes, prateleiras, barras, quadros, dentre outros), adaptação desses elementos (corte, perfuração, colagem, lubrificação), desmontagem de portas e janelas, demolições, fixação de peças soltas, limpeza e transporte de todo o gênero de materiais.

6.3.7 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO

6.3.7.1 – Responder pelos serviços administrativos em geral. Deve se utilizar de programas de produção e edição de textos, planilhas e bancos de dados, em meios eletrônicos. Controle de almoxarifado. Elaboração de expedientes administrativos. Arquivo de documentos, bem como atendimentos presenciais ou por telefone durante o horário determinado neste Termo.

6.3.8 – TÉCNICO(A) EM ELETRÔNICA

6.3.8.1 - Executar serviços técnicos especializados em componentes eletrônicos. O(a) profissional deverá ser capaz de ampliar a rede de sonorização interna, identificar problemas de ruídos e mau contato, proceder com a manutenção preventiva e/ou corretiva de amplificadores, forno de micro-ondas, televisores, enfim, executar serviços em todos os equipamentos eletroeletrônicos pertencentes a este Tribunal.

6.3.9 – TÉCNICO(A) EM REFRIGERAÇÃO

6.3.9.1 - Executar serviços técnicos especializados aparelhos de ar condicionado, geladeiras, frigobares, bebedouros e purificadores de água. O(a) profissional deverá ser capaz de identificar problemas e realizar reparos nos equipamentos, bem como realizar as tarefas de manutenção preventiva e corretiva, tudo em conformidade com as especificações técnicas dos fabricantes.

6.3.10 – PEDREIROS(AS)

6.3.10.1 – Executar serviços de alvenarias, concretagem, armação de ferragem e formas de madeira, de pequena complexidade, grauteamento, revestimento (chapisco, reboco, cerâmica e placas diversas de acabamentos).

6.3.11 – MARCENEIROS(AS)

6.3.11.1 – Executar serviços de confecção e reparos em elementos confeccionados em madeira, revestimentos especiais (laminado melamínico, PVC, etc.), desmontagem e montagem de divisórias, conforme o caso, desmontagem e montagem de portas de madeira, confecção de prateleiras, colocação de vidros em esquadrias de madeira e divisórias, de pequena complexidade.

6.3.12 – PINTORES(AS)

6.3.12.1 – Executar serviços de emassamento em PVA ou acrílico, pintura de tetos e paredes em PVA ou acrílico, pintura de esquadrias metálicas e/ou madeira em esmalte sintético ou similares, com a utilização de rolos, pincéis e/ou pistolas, bem como executar reparos pontuais em forros e painéis de gesso.

6.3.13 – SERRALHEIROS(AS)

6.3.13.1 – Executar serviços de confecção e reparos em esquadrias e grades de ferro, confecção de suportes e cantoneiras de ferro, reparos e confecção de esquadrias de alumínio de pequena complexidade;

6.3.13.2 – Executar serviços de solda elétrica e/ou a gás;

6.3.13.3 – Executar serviços de substituição de ferragens de esquadrias, regulagens e/ou reparo em molas de porta.

7. DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

7.1 - Os integrantes da equipe de serviço permanente deverão possuir capacitação específica para atuar nas rotinas de manutenção definidas em todos os itens de serviços contidos na descrição dos serviços permanentes.

7.2 - O(a) responsável técnico deverá ser profissional graduado(a) em Engenharia Civil ou Engenharia Elétrica ou Engenharia Mecânica com experiência comprovada no acompanhamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva compatíveis com o conteúdo deste caderno de especificações;

7.2.1 - Deverá, ainda, estar em dia perante a entidade fiscalizadora de sua profissão, durante toda a vigência do contrato de manutenção.

7.3 - Todos(as) os(as) empregados(as) da CONTRATADA deverão desenvolver suas atividades devidamente uniformizados(as) e identificados(as), exceção feita aos(às) engenheiros(as), que só deverão portar crachá de identificação.

7.4 - O uniforme dos(as) empregados(as) deverá constar de:

7.4.1 - Para o(a) encarregado(a): camisa com manga curta, com emblema da empresa, calça “jeans” ou em brim, com emblema da empresa, cinto de lona ou couro e bota solado de borracha (ou adequada à área de atuação, conforme normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego);

7.4.2 - Para os(as) demais empregados(as) – camisa em brim, com manga curta ou comprida, conforme a necessidade dos serviços, com emblema da empresa, calça “jeans” ou em brim, com emblema da empresa, cinto de lona ou couro e bota solado de borracha (ou adequada à área de atuação, conforme normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego);

7.4.3 - O fardamento dos(as) empregados(as) da equipe permanente deverá ter cor distinta - pelo menos das camisas – daqueles(as) que estiverem executando/trabalhando em serviços de manutenções eventuais.

7.5 – Os (as) empregados(as) da CONTRATADA deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) adequados às suas atividades, bem como estar permanente e devidamente uniformizados de forma condizente com sua circulação nos ambientes da CONTRATANTE.

7.6 - A CONTRATADA deverá possibilitar a orientação e ambientação de seus(suas) trabalhadores(as) às políticas de responsabilidade socioambiental adotadas neste Tribunal.

7.7 - A CONTRATADA deverá assegurar, durante a vigência do contrato, capacitação a todos(as) os(as) trabalhadores(as) em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, e de acordo com normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

7.8 - O responsável técnico deverá ter providenciada a Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T., específica para o objeto deste contrato, e conforme dispõe o Art. 1º da Lei n.º 6496/77 e Art. 3º da Resolução n.º 307/86 – CONFEA.

7.9 - Quando da troca de responsável técnico, o currículo de seu substituto deverá ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, e será providenciada nova A.R.T., conforme disciplina a Resolução n.º 307/86 – CONFEA.

7.10 - A FISCALIZAÇÃO poderá interferir na distribuição da equipe para os locais de serviço.

7.11 - A CONTRATADA deverá submeter-se aos controles de programação ou de supervisão e fiscalização de serviços na forma apresentada pela FISCALIZAÇÃO, tais como os Diários de Manutenção, Controles de acesso e de presença das equipes, controles de Emprego de Materiais ou outros.

7.12 – DA LOGÍSTICA

7.12.1 - A logística e mobilizações de seus(suas) funcionários(as), de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicional para o CONTRATANTE;

7.12.2 - A CONTRATADA disponibilizará, sem ônus adicional para o CONTRATANTE, todos os veículos apropriados aos deslocamentos dos componentes da equipe permanente para realização das tarefas regulares de manutenção e administrativas, transporte/guarda de materiais, ferramentas e equipamentos, bem como para execuções de serviços eventuais nas diversas edificações do CONTRATANTE.

7.13 - DA COMUNICAÇÃO

7.13.1 - Deverão ser destinados, pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE, rádios de comunicação para os responsáveis pela fiscalização do contrato, todos sintonizados com os rádios do(a) engenheiro(a) e encarregados(as) da CONTRATADA ou outro sistema de comunicação eficaz que atenda às necessidades dos serviços;

7.13.2 - Para o encarregado e auxiliares de escritório: computador(es), com programas e dispositivos (placas) de acesso à internet e correio eletrônico, conforme necessidade do apoio administrativo e impressoras compatíveis com a necessidade de trabalho.

7.14 - DOS PRAZOS

7.14.1 - Em função da demanda dos serviços de manutenção corretiva ou preventiva, a FISCALIZAÇÃO enviará uma Ordem de Serviço (OS) à CONTRATADA;

A partir da data da correspondente “OS”, a CONTRATADA submeter-se-á aos seguintes prazos de atendimentos:

7.14.1.1 - Serviços de manutenção corretiva com reparo ou troca de elementos construtivos:

a) Na cidade do Recife: Iniciar os serviços em até 03 (três) horas, a partir do horário do recebimento da “OS”;

b) Nos demais Municípios: Iniciar os serviços em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do horário do recebimento da “OS”;

7.14.1.2 - Serviços de manutenção preventiva: Iniciar os serviços em até 03 (três) dias úteis, a partir do recebimento da “OS”, e em conformidade com o plano de manutenção aprovado pela fiscalização;

7.14.1.3 - Serviços de manutenção emergencial: Iniciar os serviços imediatamente, a partir do horário do recebimento da correspondente “OS” ou mensagem eletrônica, ou qualquer outra forma de comunicação, levando-se em conta a gravidade da situação;

7.14.2 – No caso de serviços que necessitem de elaboração de orçamento para fins de aprovação da fiscalização do contrato, o referido orçamento deverá ser apresentado no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos a contar da abertura da Ordem de Serviço ou solicitação da fiscalização, podendo ser prorrogado após ciência prévia e aprovação da FISCALIZAÇÃO do contrato;

7.14.2.1 – Em função de menor complexidade dos serviços a serem demandados, o prazo poderá ser reduzido, a critério da FISCALIZAÇÃO, desde que seja previamente informado à CONTRATADA;

7.14.3 - O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer prazo acima estabelecido poderá ensejar a aplicação de multa contratual, em conformidade com o contido no subitem 12.8.1 deste Termo de Referência;

7.14.4 - Casos omissos deverão ser submetidos à FISCALIZAÇÃO para que sejam solucionados, sob a égide do bom senso e legalidade.

7.15 - ROTINA DOS SERVIÇOS DA EQUIPE PERMANENTE

A seguir encontra-se a rotina de serviços e tarefas preventivos a serem realizados para todos os sistemas envolvidos. Para cada um deles, ainda deverão ser considerados todos e quaisquer procedimentos de reparos e consertos relativos à manutenção corretiva, sempre que necessários ou quando recomendado pela FISCALIZAÇÃO:

7.15.1 – Nas instalações hidrossanitárias

### 7.15.1.1 - Dos Serviços Gerais:

Reapertar as bombas hidráulicas;

Substituir os componentes hidráulicos, tais como tubos, conexões, registros e outros;

Desobstruir vasos sanitários, pias, lavatórios e ralos;

Regular as válvulas de mictórios e os vasos em todos os sanitários;

Eliminar os vazamentos existentes nos registros, conexões, torneiras e tubulações;

Inspecionar os reservatórios do subsolo e efetuar a limpeza deles, quando necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO;

Substituir as tampas de caixas de passagem, de inspeção, grelhas e outros dispositivos de proteção ao acesso ao sistema hidrossanitário;

Remanejar ou prover ponto de utilização nas áreas internas ou externas das dependências dos edifícios do TRT;

Prestar auxílio no atendimento à concessionária pública de abastecimento de água quando em vistoria ou execução de serviços da responsabilidade daquela;

Limpar, no máximo, trimestralmente, as caixas de gordura, as caixas de inspeção e de passagem.
### 7.15.2 – Nas instalações das copas e cozinhas
#### Semanalmente

Verificar a existência de vazamento, juntas e conexões;

Verificar o estado de vedação dos registros;

Inspecionar e desobstruir os sifões e as calhas e/ou ralos de piso.
### 7.15.3 - Nos Gabinetes Sanitários
#### Semanalmente

Verificar a existência de vazamentos nos sanitários e saná-los;

Verificar a existência de entupimentos em vasos e ralos em todos os sanitários e saná-los;

Verificar a regulagem das válvulas de mictórios e de vasos em todos os sanitários e saná-los;

Verificar o estado das ferragens e louças em todos os sanitários e trocar as danificadas;

Verificar a existência de vazamento nos registros e torneiras e eliminá-lo.

### 7.15.4 - Nos Ramais Prediais
#### Semanalmente
#### Ler os hidrômetros e verificar o seu estado de conservação e do ramal predial;

Verificar o aspecto da água fornecida pela concessionária pública;

Orientar e administrar a eventual necessidade de aquisição, por parte do TRT- 6ª Região, de água potável no mercado local, com a devida anuência da FISCALIZAÇÃO, e acompanhar o eventual fornecimento, orientando, dando total apoio logístico à empresa fornecedora.
### Semestralmente

Verificar o estado de funcionamento das válvulas eliminadoras de ar, efetuando-se a limpeza interna dos equipamentos e dos abrigos dos hidrômetros onde as válvulas se encontram.
### 7.15.5 - Nas Bombas de Recalque de Água Fria
#### Semanalmente

Testar o funcionamento das bombas;

Verificar a existência de ruídos anormais elétricos ou mecânicos excessivos;

Inspecionar os terminais elétricos nas caixas de ligação;

Inspecionar as válvulas de retenção;

Inspecionar o funcionamento das boias superiores;

Inspecionar o funcionamento das boias inferiores;

Inspecionar os cabos de alimentação do quadro geral das bombas;

Inspecionar os contactores de chaves magnéticas de comando das bombas.

### Mensalmente

Verificar o alinhamento dos eixos das bombas;

Medir a folga das luvas de acoplamento;

Medir a resistência de isolamento dos motores;

Reapertar as gaxetas e regulagem de gotejamento;

Lubrificar os mancais das bombas;

Verificar o estado das gaxetas das bombas;

Inspecionar as conexões hidráulicas;

Verificar as luvas do acoplamento;

Medir a amperagem dos motores;

Realizar a restauração completa das bombas, quando se fizer necessário; verificar o funcionamento do comando automático.
### 7.15.6 - Nas Redes de Esgoto e Águas Pluviais

Semanalmente

Inspecionar as instalações primárias e secundárias de esgotos.
#### Mensalmente

Percorrer todos os pontos de visitas e limpá-los;

Percorrer todas as caixas de inspeção e de areia e limpá-las;

Limpar a caixa geral de esgotos;

Percorrer todas as caixas de gordura e limpá-las;

Percorrer todos os bueiros de águas pluviais e limpá-los;

Inspecionar e reparar as tampas herméticas e paredes dos poços de recalque;

Inspecionar e limpar os pontos de captação de águas pluviais (ralos “abacaxi”, calhas);

Inspecionar as redes primárias e secundárias de esgotos e saídas das tubulações de ventilação.
### 7.15.7 - Nas Caixas de Gordura e Reservatórios

Semanalmente

Inspecionar as tampas dos reservatórios (estado e vedação);

#### Trimestralmente

Providenciar o esgotamento das caixas de gordura (por equipamento succionador específico).

#### Semestralmente

Efetuar limpeza geral e desinfecção dos reservatórios de água, inferiores e superiores, respectivamente. Deverá ser programada redução gradual do enchimento, para que as perdas sejam minimizadas. A desinfecção deverá ser feita preferencialmente conforme orientação da concessionária pública, ou conforme determinar ou autorizar a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.
### 7.15.8 - Nas Instalações Hidráulicas
#### Semanalmente

Verificar a existência de vazamentos, desperdícios ou usos inadequados nas tubulações, conexões e nos pontos de consumo externos, tais como torneiras, aspersores, válvulas e registros, efetuando as correções necessárias;

Verificar estado das tubulações, conexões e elementos de corte e controle de fluxo;

Verificar o nível dos reservatórios (diariamente);

Inspecionar e reparar os medidores de nível, torneira de boia, extravasores, sistema automático de funcionamento das bombas, registros e válvulas de pé e de retenção;

Verificar o estado de conservação dos motores elétricos e bombas;

Verificar o estado dos acoplamentos dos motores elétricos com outros equipamentos;

Verificar o estado dos reservatórios, principalmente com relação à sua limpeza e à estanqueidade.
#### Mensalmente

Verificar a existência de obstrução e/ou vazamentos em tubulações;

Verificar o estado da fixação das tubulações aéreas e reparar (inclusive pintura), se necessário;

Inspecionar o estado de conservação de isolamento térmico de tubulações.
#### Trimestralmente

Verificar os reservatórios de água internamente;

Investigar a existência de falhas na camada de impermeabilização;

Instigar a existência de pontos de oxidação em ferragem estrutural, principalmente no teto do reservatório.
## 7.15.9 - Instalações Elétricas
### 7.15.9.1 - Dos Serviços Específicos

Instalar e consertar tomadas de energia dos tipos monofásica, trifásica e tripolar, conforme especificação do TRT- 6ª Região;

- Trocar lâmpadas diversas, incluindo limpeza de lâmpadas e luminárias;
- Instalar e consertar luminárias embutidas ou de sobrepor, conforme modelos especificados pelo TRT- 6ª Região;

Consertar tomadas, réguas (móveis e fixas), luminárias etc.;

Instalar e reparar os circuitos elétricos;

Substituir disjuntores, chaves magnéticas, contatores etc.;

Instalar e reparar os equipamentos elétricos e mecânicos;

Ligar e desligar disjuntores, chaves e contatores diversos, conforme solicitação e/ou programação da FISCALIZAÇÃO;

Executar, sob a orientação da FISCALIZAÇÃO, lançamento em infraestrutura de rede estabilizada 110V, de cabeamento estruturado (lógico) e de cabeamento telefônico.
### 7.15.9.2 - Na Rede Elétrica

#### Semanalmente

Inspecionar as caixas de passagem;

Inspecionar o estado das capas isolantes, fios e cabos.

Mensalmente

Medir a resistência ôhmica e continuidade dos cabos;

Limpar as caixas de passagem;

Medir a amperagem da fiação e verificar a conformidade com as tabelas de amperagem máxima permitida;

Verificar a corrente de serviço e de superaquecimento.
### 7.15.9.3 - Na Iluminação Geral (Interna e Externa)
#### Semanalmente

Ligar e desligar a iluminação externa (diariamente), inclusive dos estacionamentos, conforme programação horária estabelecida pela FISCALIZAÇÃO;

Reapertar os parafusos de fixação das tampas;

Testar o funcionamento das lâmpadas de emergência;

Verificar as condições desempenho da luminária de sinalização;

Medir o nível de iluminação.

#### Mensalmente
####
Limpar as lâmpadas e luminárias;

Reapertar os parafusos de sustentação das luminárias;

Reapertar os parafusos das bases soquetes;

Verificar os parafusos de contato das tomadas.

#### Trimestralmente

Medir o isolamento dos circuitos, quanto ao estado dos fios;

Verificar o aterramento das luminárias;

Limpar as caixas de fiação das tomadas;

Medir a resistência de aterramento das estruturas do bloco.

### 7.15.9.4 - Nos Quadros Gerais de Luz e Força
#### Semanalmente

Verificar o aquecimento e o funcionamento dos disjuntores termomagnéticos para os andares;

Verificar a concordância com as condições limites de corrente máxima permitida para cada pavimento;

Verificar o aquecimento nos cabos de alimentação;

Efetuar a limpeza externa do quadro;

Inspecionar as conexões de saídas dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada;

Lubrificar as dobradiças das portas do quadro.

#### Mensalmente
####
Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores;

Verificar a resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normalizados;

Inspecionar os cabos de alimentação para prevenir aquecimento (estado de isolamento);

Verificar o barramento e as conexões;

Reapertar a fixação dos disjuntores termomagnéticos;

Medir a resistência dos cabos de alimentação;

Verificar a pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos;

Verificar a regulagem de disjuntor geral;

Verificar o equilíbrio de fases nos circuitos.

#### Trimestralmente

Inspecionar as câmaras de extinção;

Inspecionar o barramento e terminais conectados;

Reapertar os conectores de ligação;

Reapertar os parafusos de fixação do barramento e ferragens;

Verificar a pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos;

Alinhar os contatos, movimentos livres;

Efetuar limpeza geral do barramento, isoladores e disjuntores;

Prestar assistência na parte elétrica, quando da realização no Tribunal de eventos e cerimônias diversas, em que requer a utilização das instalações.
### 7.15.9.5 - Nos Quadros de Distribuição de Luz – QL
#### Semanalmente

Controlar a amperagem nos cabos de alimentação;

Controlar a carga nos disjuntores monofásicos;

Lubrificar as dobradiças das portas dos quadros;

Efetuar limpeza geral dos quadros;

Verificar os contatos da entrada e saída dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada;

Verificar o equilíbrio de fases nos alimentadores com todos os circuitos ligados.

#### Mensalmente
####
Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores;

Reapertar a fixação dos barramentos;

Efetuar limpeza geral do barramento e conexões;

Verificar a fixação e a tensão das molas dos disjuntores.

#### Trimestralmente

Verificar o isolamento dos disjuntores;

Efetuar limpeza com ar comprimido dos disjuntores e barramento;

Medir a resistência de aterramento dos armários dos quadros.

### 7.15.9.6 - Nos Quadros de Distribuição de Força – QF
#### Semanalmente

Controlar a amperagem dos cabos de alimentação dos quadros;

Controlar a amperagem nos fios de saída dos disjuntores monofásicos;

Controlar a carga dos disjuntores;

Verificar o equilíbrio de fases nos alimentadores;

Verificar os contatos de entrada e saída dos disjuntores.

#### Mensalmente

Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores monofásicos;

Verificar a fixação e tensão das molas dos disjuntores;

Verificar a tensão das molas dos disjuntores “No-Fuse”;

Efetuar limpeza geral do barramento e conexões.

#### Trimestralmente

Verificar o isolamento dos disjuntores;

Efetuar limpeza com ar comprimido dos disjuntores e barramentos;

Medir a resistência de aterramento dos armários dos quadros.
## 7.15.10 - Manutenção nos elementos gerais

Semanalmente

Verificar as portas (vidro temperado, alumínio e vidro ou de madeira) de acesso aos edifícios e de áreas comuns internas, efetuando-se a necessária manutenção;

Verificar os portões metálicos e em madeira, com relato dos casos em que haja a necessidade de substituição de peças (molas, roldanas, etc.) e de serviços de serralharia e marcenaria;

Observar o estado de conservação de pisos, paredes, tetos, esquadrias, divisórias e elementos estruturais, relatando à fiscalização a necessidade de serviços corretivos.

Quinzenalmente

Verificar o funcionamento de molas de piso e pivôs, e efetuar a devida regulagem;

Verificar o alinhamento e o fechamento das portas e dos portões;

Verificar o estado das divisórias e seus elementos de fixação;

Verificar o estado das fechaduras e dos fechos e ferrolhos;

Verificar portas de armários para os ajustes necessários;

Verificar o estado dos elementos de sinalização (faixas adesivas, painéis e pinturas);

Verificar o estado e o alinhamento dos trilhos e dos portões de correr;

Verificar o estado das roldanas e desempená-las;

Verificar o estado das caixas de roldanas e efetuar o desempeno, se possível;

Verificar o estado dos puxadores, e sua fixação;

Verificar o estado geral dos pinos de deslizamento;

Verificar o estado das telas e sua amarração e soldagem;

Verificar o estado dos porta-cadeados;

Verificar o estado das guias de condução e de fechamento, e desempená-las;

Verificar o estado geral da pintura.

ANEXO III do termo de referência
COMPOSIÇÃO DE ÍNDICE PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

1 - CÁLCULO PARA OBTENÇÃO DO VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS EVENTUAIS (VRSE), ATRAVÉS DO ACD (acréscimo sobre custo direto):

1.1 - VRSE = (ACD + 1) x CRev, onde:

1.1.1 - CRev (custo total de referência de serviços eventuais, estimado, desonerado, baseado no exercício 2017) = R$ 213.600,00; e

1.1.2 - ACD = { [ (1-TR) x (1+ BDI) ] – 1 } x 100, onde:

TR = Taxa de Redução em percentual expressamente proposta pela licitante, que incidirá diretamente sobre o Custo Unitário Direto de cada serviço, apresentado pela tabela mensal do SINAPI (elaborado pela Caixa Econômica Federal), correspondente ao mês imediatamente anterior ao da assinatura do contrato.

BDI = Benefício e Despesas Indiretas, a ser apresentado expressamente pela licitante, em taxa percentual, cujo teto é 25% (vinte e cinco por cento), segundo Ac-P 2.622/13 TCU.

1.2 – Considerando a média de ACD’s atualmente em vigor neste Tribunal para manutenção de imóveis localizados em diversos Municípios, fica estabelecido que o ACD máximo aceito pelo TRT- 6ª Região para a presente contratação será de 7,76%.

2 - CÁLCULO PARA OBTENÇÃO DO VALOR RELATIVO À REPOSIÇÃO DE MATERIAIS (VRRM), ATRAVÉS DO K (constante para fornecimento de materiais):

2.1 - VRRM = (K + 1) x CRmat, onde:

2.1.1 – CRmat (custo total de referência de reposição de materiais, estimado, desonerado, baseado no exercício 2017) = R$ 361.555,23; e

2.1.2 - K (constante para fornecimento de materiais), a ser informado pelo proponente;

2.2 - Com referência à Reposição de Materiais, o proponente deverá apresentar o seu coeficiente K (em %) a ser aplicado sobre os valores de insumos da Tabela SINAPI.

2.2.1 - O coeficiente K deve observar o percentual máximo aceito pelo TRT – 6ª Região, de 16,80% (Ac-P 2.622/13 TCU).

3 – CÁLCULO PARA OBTENÇÃO DO VALOR RELATIVO À MÃO DE OBRA PERMANENTE (VRMO):

(VRMO)= Valor global dos custos de mão de obra, decorrente do preenchimento da Planilha de Custos de Mão de Obra Permanente, a ser disponibilizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região em Pernambuco, em conformidade com o contido no Anexo IV deste Termo.

4 – ÍNDICE A SER OBTIDO PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA (MODELO EXEMPLICATIVO):

LICITANTE A:

ACD ofertado: 6%
CRev: R$ 213.600,00
K ofertado: 16,80%
CRmat: R$ 361.555,23
Valor proposto para Mão de obra Permanente (anual): R$ 2.000.000,00

Valor a ser obtido:

(ACD + 1) x CRev = (0,06 + 1) x 213.600,00 = R$ 226.416,00
(K + 1) x CRmat + (0,1680 + 1) x 361.555,23 = R$ 422.296,51
Valor da Mão de Obra permanente ofertado: R$ 2.000.000,00

VALOR OBTIDO PELA EMPRESA A = R$ 226.416,00 + R$ 422.296,51 + R$ 2.000.000,00 = R$ 2.648.712,51

LICITANTE B:

ACD ofertado: 7,76 %
CRev: R$ 213.600,00
K ofertado: 16,80%
CRmat: R$ 361.555,23
Valor proposto para Mão de obra Permanente (anual): R$ 1.950.000,00

Valor a ser obtido:

(ACD + 1) x CRev = (0,0776 + 1) x 213.600,00 = R$ 230.175,36
(K + 1) x CRmat + (0,1680 + 1) x 361.555,23 = R$ 422.296,51
Valor da Mão de Obra permanente: R$ 1.950.000,00

VALOR OBTIDO PELA EMPRESA A = R$ 230.175,36 + R$ 422.296,51 + R$ 1.950.000,00 = R$ 2.602.471,87

Considerando os cálculos efetuados, a LICITANTE VENCEDORA DA LICITAÇÃO SERIA A EMPRESA B.

5 – Após a etapa de lances, a licitante que apresentar o menor valor estimado para a contratação, em conformidade com os cálculos determinados neste Anexo III, deverá apresentar proposta, conforme modelo sugerido a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DAS INSTALAÇÕES DO TRT- 6ª Região	VALORES A SEREM APRESENTADOS PELOS LICITANTES
1	Prestação de serviços eventuais de manutenção predial em conformidade com preços descritos nas tabelas SINAPI, para o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região.	Em conformidade com o Anexo I	(ACD + 1) x CRev = / = R$ _____________
2	Prestação de serviços de manutenção predial (preventiva e corretiva), com reposição de materiais, com a utilização de mão de obra permanente, em conformidade com preços de insumos descritos nas tabelas SINAPI, para o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região.	Em conformidade com o Anexo I	(K + 1) x CRmat = / = R$ _____________
3	Prestação de serviços com valor global dos custos de mão de obra, decorrente do preenchimento da Planilha de Custos de Mão de Obra Permanente em conformidade com o contido no Anexo IV, para o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região.	Em conformidade com o Anexo I	R$ _______________
	VALOR GLOBAL ESTIMATIVO	Polo 01	Σ (ITENS 01 + 02 + 03)

ANEXO IV do termo de referência
Planilhas de composição salarial por profissional

Processo nº				Pregão Eletrônico nº
Licitação nº

	PROFISSIONAL	CBO	Valor ud/m	Qtde	Valor geral/m	TOTAL GERAL/a
1	ENGENHEIRO CIVIL	2142-05	10.133,76	1	10.133,76	121.605,18
2	ENC. GERAL (CIVIL)	7102-05	8.820,93	1	8.820,93	105.851,21
3	ENCANADOR	7241-10	4.894,32	4	19.577,28	234.927,36
4	ELETRICISTA PREDIAL	9511-05	5.535,72	5	27.678,59	332.143,13
5	SERVENTE	7170-20	3.526,39	5	17.631,96	211.583,47
6	AUX. ADMINSTRATIVO	4110-05	3.474,66	1	3.474,66	41.695,98
7	TEC. ELETRÔNICA	3132-05	5.535,72	1	5.535,72	66.428,63
8	TEC. REFRIGERAÇÃO	3141-15	5.535,72	1	5.535,72	66.428,63
9	PEDREIRO	7152-10	4.418,81	5	22.094,06	265.128,73
10	MARCENEIRO	7711-05	4.894,32	3	14.682,96	176.195,52
11	PINTOR	7166-10	4.894,32	6	29.365,92	352.391,04
12	SERRALHEIRO	7244-40	4.894,32	3	14.682,96	176.195,52
				36	179.214,53	2.150.574,39

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

Nota 2: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses

Nota 3: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina e adicional de férias

Nota 4: O adicional de férias contido no submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze), conforme Nota 3

Nota 5: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente

Nota 6: O SAT, a depender do grau de risco do serviço, irá variar entre 1%, para risco leve, de 2% para risco médio, e de 3% para risco grave

Nota 7: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, as incidências nas demais parcelas serão calculadas em cada módulo

Nota 8: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)

Nota 9: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa nº 05/17

Nota 10: Os itens 4.1.1 a 4.1.6 referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve ser contemplado no submódulo 4.2

Nota 12: Valores mensais por empregado

Nota 13: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado

Nota 14: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

Nota 15: Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço

Nota A: As planilhas que deverão acompanhar a proposta da empresa.

Nota B: Os valores das presentes planilhas decorrem de valores e percentuais médios, sendo exemplificativos, devendo elas serem preenchidas de acordo com a realidade empresarial.

Nota C: Os salários não poderão ser inferiores aos mínimos estipulados nas legislações vigentes (leis, convenções coletivas, ...)

Nota D: Os percentuais do Módulo 2.2 são os fixados em lei.

Nota E: O RAT (Módulo 2.2) será preenchido de acordo com a classificação da empresa e sua mudança poderá gerar alteração da planilha durante o contrato.

Nota F: O INSS, dependendo do enquadramento fiscal da empresa, poderá ser apresentado no Submódulo 2.2 (INSS 20%) ou no Módulo 6 (CPRB 4,5%).

Nota E: Os percentuais do Módulo 2.1, assim como a Multa do FGTS e a Contribuição Social sobre o Aviso Prévio (Módulo 3) dizem respeito aos valores a serem provisionados de acordo com a IN 05/17 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento.

Nota F: Os valores provisionados serão reduzidos a partir do primeiro ano.

Nota G: Os percentuais de Custos Indiretos e Lucro são valores médios, devendo ser preenchidos segundo a realidade empresarial.

1) PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO – ENGENHEIRO CIVIL
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		2142-05
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		3.816,00
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		ENGENHEIRO CIVIL
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1:

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		3.816,00
1.2	Adicional de periculosidade
1.3	Adicional de insalubridade
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			3.816,00

Nota 2:

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33	317,87
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1	461,74
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82	298,41
Subtotal 2.1		28,25	1.078,02

Nota 3:
Nota 4:

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	763,20
2.2.2	Salário Educação	2,50	95,40
2.2.3	RAT	3,00	114,48
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	57,24
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00	38,16
2.2.6	SEBRAE	0,60	22,90
2.2.7	INCRA	0,20	7,63
2.2.8	FGTS	8,00	305,28
Subtotal 2.2		36,80	1.404,29

Nota 5:
Nota 6:
Nota 7:

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d	198,00
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d	123,86
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta		36,66
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3			358,52

Nota 8:
Nota 9:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		1.078,02
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		1.404,29
2.3	Benefícios Mensais e Diários		358,52
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			2.840,83

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	16,03
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	1,14
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado	0,25	9,54
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	74,03
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado	0,70	26,71
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado	4,75	181,26
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		8,09	308,71

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	63,35
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,76
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	1,14
4.1.5	Ausências legais	0,82	31,29
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,76
4.1.7	Outros		0,00
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal		35,81
Subtotal 4.1		2,55	133,12

Nota 10:

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal		133,12
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente			133,12

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		30,00
5.2	Materiais		12,00
5.3	Equipamentos		34,04
5.4	EPI		7,40
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos			83,44

Nota 12:

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	7,72	554,46
6.2	Lucro	12,32	953,14
6.3	Tributos	14,25	1.444,06
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	4,50
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			2.951,66

Nota 13:
Nota 14:

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		3.816,00
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		2.840,83
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		308,71
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		133,12
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		83,44
Subtotal (A + B + C + D + E)			7.182,10
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		2.951,66
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			10.133,76

QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço	Valor proposto por empregado - R$	Qtde de empregados por posto	Valor total do Serviço - R$
(A)	(B)	( C)	(D)=(BxC)
	10.133,76	1,00	10.133,76
VALOR MENSAL DO SERVIÇO			10.133,76

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Descrição			Valor (R$)
Valor proposto por unidade de medida*			10.133,76

VALOR MENSAL DO SERVIÇO			10.133,76

Valor global da proposta (valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do contrato)			121.605,18

2) PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO – ENCARREGADO GERAL

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7102-05
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		3.289,22
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		ENC. GERAL (CIVIL)
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1:

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		3.289,22
1.2	Adicional de periculosidade
1.3	Adicional de insalubridade
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			3.289,22

Nota 2:

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33	273,99
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1	398,00
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82	257,22
Subtotal 2.1		28,25	929,21

Nota 3:
Nota 4:

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	657,84
2.2.2	Salário Educação	2,50	82,23
2.2.3	RAT	3,00	98,68
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	49,34
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00	32,89
2.2.6	SEBRAE	0,60	19,74
2.2.7	INCRA	0,20	6,58
2.2.8	FGTS	8,00	263,14
Subtotal 2.2		36,80	1.210,43

Nota 5:
Nota 6:
Nota 7:

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d	198,00
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d	123,86
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta		36,66
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3			358,52

Nota 8:
Nota 9:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		929,21
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		1.210,43
2.3	Benefícios Mensais e Diários		358,52
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			2.498,16

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	13,81
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,99
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado	0,25	8,22
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	63,81
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado	0,70	23,02
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado	4,75	156,24
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		8,09	266,10

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	54,60
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,66
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,99
4.1.5	Ausências legais	0,82	26,97
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,66
4.1.7	Outros		0,00
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal		30,87
Subtotal 4.1		2,55	114,74

Nota 10:

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal		114,74
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente			114,74

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		30,00
5.2	Materiais		12,00
5.3	Equipamentos		34,04
5.4	EPI		7,40
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos			83,44

Nota 12:

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	7,72	482,63
6.2	Lucro	12,32	829,66
6.3	Tributos	14,25	1.256,98
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	4,50
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			2.569,28

Nota 13:
Nota 14:

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		3.289,22
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		2.498,16
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		266,10
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		114,74
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		83,44
Subtotal (A + B + C + D + E)			6.251,66
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		2.569,28
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			8.820,93

QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço	Valor proposto por empregado - R$	Qtde de empregados por posto	Valor total do Serviço - R$
(A)	(B)	( C)	(D)=(BxC)
	8.820,93	1,00	8.820,93
VALOR MENSAL DO SERVIÇO			8.820,93

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Descrição			Valor (R$)
Valor proposto por unidade de medida*			8.820,93

VALOR MENSAL DO SERVIÇO			8.820,93

Valor global da proposta (valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do contrato)			105.851,21

Nota 15:

3) PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO – ENCANADOR
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7241-10
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		1.493,88
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		ENCANADOR
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1:

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		1.493,88
1.2	Adicional de periculosidade
1.3	Adicional de insalubridade	20% SM	190,80
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			1.684,68

Nota 2:

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33	140,33
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1	203,85
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82	131,74
Subtotal 2.1		28,25	475,92

Nota 3:
Nota 4:

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	336,94
2.2.2	Salário Educação	2,50	42,12
2.2.3	RAT	3,00	50,54
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	25,27
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00	16,85
2.2.6	SEBRAE	0,60	10,11
2.2.7	INCRA	0,20	3,37
2.2.8	FGTS	8,00	134,77
Subtotal 2.2		36,80	619,96

Nota 5:
Nota 6:
Nota 7:

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%	51,17
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d	198,00
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d	123,86
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta		36,66
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3			409,69

Nota 8:
Nota 9:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		475,92
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		619,96
2.3	Benefícios Mensais e Diários		409,69
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			1.505,57

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	7,08
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,51
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado	0,25	4,21
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	32,68
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado	0,70	11,79
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado	4,75	80,02
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		8,09	136,29

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	27,97
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,34
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,51
4.1.5	Ausências legais	0,82	13,81
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,34
4.1.7	Outros		0,00
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal		15,81
Subtotal 4.1		2,55	58,77

Nota 10:

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal		58,77
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente			58,77

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		30,00
5.2	Materiais		12,00
5.3	Equipamentos		34,04
5.4	EPI		7,40
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total dos Insumos			83,44

Nota 12:

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	7,72	267,79
6.2	Lucro	12,32	460,34
6.3	Tributos	14,25	697,44
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	4,50
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.425,57

Nota 13:
Nota 14:

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.684,68
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		1.505,57
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		136,29
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		58,77
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		83,44
Subtotal (A + B + C + D + E)			3.468,75
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.425,57
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			4.894,32

QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço	Valor proposto por empregado - R$	Qtde de empregados por posto	Valor total do Serviço - R$
(A)	(B)	( C)	(D)=(BxC)
	4.894,32	1,00	4.894,32
VALOR MENSAL DO SERVIÇO			4.894,32

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Descrição			Valor (R$)
Valor proposto por unidade de medida*			4.894,32

VALOR MENSAL DO SERVIÇO			4.894,32

Valor global da proposta (valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do contrato)			58.731,84

Nota 15:

4) PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO – ELETRICISTA PREDIAL
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		9511-05
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		1.493,88
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		ELETRICISTA PREDIAL
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1:

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		1.493,88
1.2	Adicional de periculosidade	30% SAL	448,16
1.3	Adicional de insalubridade
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			1.942,04

Nota 2:

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33	161,77
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1	234,99
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82	151,87
Subtotal 2.1		28,25	548,63

Nota 3:
Nota 4:

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	388,41
2.2.2	Salário Educação	2,50	48,55
2.2.3	RAT	3,00	58,26
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	29,13
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00	19,42
2.2.6	SEBRAE	0,60	11,65
2.2.7	INCRA	0,20	3,88
2.2.8	FGTS	8,00	155,36
Subtotal 2.2		36,80	714,67

Nota 5:
Nota 6:
Nota 7:

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%	51,17
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d	198,00
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d	123,86
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta		36,66
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3			409,69

Nota 8:
Nota 9:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		548,63
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		714,67
2.3	Benefícios Mensais e Diários		409,69
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			1.672,99

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	8,16
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,58
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado	0,25	4,86
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	37,68
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado	0,70	13,59
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado	4,75	92,25
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		8,09	157,11

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	32,24
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,39
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,58
4.1.5	Ausências legais	0,82	15,92
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,39
4.1.7	Outros		0,00
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal		18,22
Subtotal 4.1		2,55	67,75

Nota 10:

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou
	alimentação deve ser contemplado no submódulo 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal		67,75
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente			67,75

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		30,00
5.2	Materiais		12,00
5.3	Equipamentos		34,04
5.4	EPI		7,40
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos			83,44

Nota 12:

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	7,72	302,88
6.2	Lucro	12,32	520,67
6.3	Tributos	14,25	788,84
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	4,50
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.612,39

Nota 13:
Nota 14:

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.942,04
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		1.672,99
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		157,11
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		67,75
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		83,44
Subtotal (A + B + C + D + E)			3.923,33
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.612,39
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			5.535,72

QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço	Valor proposto por empregado - R$	Qtde de empregados por posto	Valor total do Serviço - R$
(A)	(B)	( C)	(D)=(BxC)
	5.535,72	1,00	5.535,72
VALOR MENSAL DO SERVIÇO			5.535,72

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Descrição			Valor (R$)
Valor proposto por unidade de medida*			5.535,72

VALOR MENSAL DO SERVIÇO			5.535,72

Valor global da proposta (valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do contrato)			66.428,63

Nota 15:

5) PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO – SERVENTE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7170-20
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		1.123,20
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		SERVENTE
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1:

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		1.123,20
1.2	Adicional de periculosidade
1.3	Adicional de insalubridade
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			1.123,20

Nota 2:

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33	93,56
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1	135,91
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82	87,83
Subtotal 2.1		28,25	317,30

Nota 3:
Nota 4:

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	224,64
2.2.2	Salário Educação	2,50	28,08
2.2.3	RAT	3,00	33,70
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	16,85
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00	11,23
2.2.6	SEBRAE	0,60	6,74
2.2.7	INCRA	0,20	2,25
2.2.8	FGTS	8,00	89,86
Subtotal 2.2		36,80	413,34

Nota 5:
Nota 6:
Nota 7:

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%	73,41
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d	198,00
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d	123,86
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta		36,66
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3			431,93

Nota 8:
Nota 9:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		317,30
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		413,34
2.3	Benefícios Mensais e Diários		431,93
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			1.162,57

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	4,72
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,34
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado	0,25	2,81
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	21,79
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado	0,70	7,86
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado	4,75	53,35
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		8,09	90,87

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	18,65
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,22
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,34
4.1.5	Ausências legais	0,82	9,21
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,22
4.1.7	Outros		0,00
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal		10,54
Subtotal 4.1		2,55	39,18

Nota 10:

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal		39,18
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente			39,18

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		30,00
5.2	Materiais		12,00
5.3	Equipamentos		34,04
5.4	EPI		7,40
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos			83,44

Nota 12:

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	7,72	192,94
6.2	Lucro	12,32	331,68
6.3	Tributos	14,25	502,51
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	4,50
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.027,13

Nota 13:
Nota 14:

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.123,20
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		1.162,57
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		90,87
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		39,18
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		83,44
Subtotal (A + B + C + D + E)			2.499,26
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.027,13
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			3.526,39

QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço	Valor proposto por empregado - R$	Qtde de empregados por posto	Valor total do Serviço - R$
(A)	(B)	( C)	(D)=(BxC)
	3.526,39	1,00	3.526,39
VALOR MENSAL DO SERVIÇO			3.526,39

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Descrição			Valor (R$)
Valor proposto por unidade de medida*			3.526,39

VALOR MENSAL DO SERVIÇO			3.526,39

Valor global da proposta (valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do contrato)			42.316,69

Nota 15:

6) PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		4110-05
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		1.123,20
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		AUX ADMINIST
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1:

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		1.123,20
1.2	Adicional de periculosidade
1.3	Adicional de insalubridade
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			1.123,20

Nota 2:

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33	93,56
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1	135,91
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82	87,83
Subtotal 2.1		28,25	317,30

Nota 3:
Nota 4:

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	224,64
2.2.2	Salário Educação	2,50	28,08
2.2.3	RAT	3,00	33,70
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	16,85
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00	11,23
2.2.6	SEBRAE	0,60	6,74
2.2.7	INCRA	0,20	2,25
2.2.8	FGTS	8,00	89,86
Subtotal 2.2		36,80	413,34

Nota 5:
Nota 6:
Nota 7:

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%	73,41
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d	198,00
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d	123,86
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3			395,27

Nota 8:
Nota 9:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		317,30
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		413,34
2.3	Benefícios Mensais e Diários		431,93
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			1.162,57

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	4,72
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,34
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado	0,25	2,81
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	21,79
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado	0,70	7,86
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado	4,75	53,35
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		8,09	90,87

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	18,65
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,22
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,34
4.1.5	Ausências legais	0,82	9,21
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,22
4.1.7	Outros		0,00
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal		10,54
Subtotal 4.1		2,55	39,18

Nota 10:

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal		39,18
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente			39,18

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		30,00
5.2	Materiais		12,00
5.3	Equipamentos		34,04
5.4	EPI		7,40
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos			83,44

Nota 12:

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	7,72	190,11
6.2	Lucro	12,32	336,81
6.3	Tributos	14,25	495,14
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	4,50
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.012,06

Nota 13:
Nota 14:

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.123,20
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		1.125,91
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		90,87
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		39,18
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		83,44
Subtotal (A + B + C + D + E)			2.462,60
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.012,06
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			3.474,66

QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço	Valor proposto por empregado - R$	Qtde de empregados por posto	Valor total do Serviço - R$
(A)	(B)	( C)	(D)=(BxC)
	3.474,66	1,00	3.474,66
VALOR MENSAL DO SERVIÇO			3.474,66

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Descrição			Valor (R$)
Valor proposto por unidade de medida*			3.474,66

VALOR MENSAL DO SERVIÇO			3.474,66

Valor global da proposta (valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do contrato)			41.695,98

Nota 15:

7) PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO – TÉCNICO EM ELETRÔNICA

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		3132-05
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		1.493,88
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		TEC. ELETRÔNICA
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1:

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		1.493,88
1.2	Adicional de periculosidade	30% SAL	448,16
1.3	Adicional de insalubridade
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			1.942,04

Nota 2:

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33	161,77
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1	234,99
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82	151,87
Subtotal 2.1		28,25	548,63

Nota 3:
Nota 4:

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	388,41
2.2.2	Salário Educação	2,50	48,55
2.2.3	RAT	3,00	58,26
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	29,13
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00	19,42
2.2.6	SEBRAE	0,60	11,65
2.2.7	INCRA	0,20	3,88
2.2.8	FGTS	8,00	155,36
Subtotal 2.2		36,80	714,67

Nota 5:
Nota 6:
Nota 7:

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%	51,17
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d	198,00
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d	123,86
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta		36,66
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3			409,69

Nota 8:
Nota 9:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		548,63
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		714,67
2.3	Benefícios Mensais e Diários		409,69
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			1.672,99

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	8,16
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,58
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado	0,25	4,86
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	37,68
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado	0,70	13,59
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado	4,75	92,25
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		8,09	157,11

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	32,24
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,39
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,58
4.1.5	Ausências legais	0,82	15,92
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,39
4.1.7	Outros		0,00
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal		18,22
Subtotal 4.1		2,55	67,75

Nota 10:

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou
	alimentação deve ser contemplado no submódulo 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal		67,75
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente			67,75

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		30,00
5.2	Materiais		12,00
5.3	Equipamentos		34,04
5.4	EPI		7,40
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos			83,44

Nota 12:

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	7,72	302,88
6.2	Lucro	12,32	520,67
6.3	Tributos	14,25	788,84
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	4,50
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.612,39

Nota 13:
Nota 14:

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.942,04
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		1.672,99
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		157,11
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		67,75
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		83,44
Subtotal (A + B + C + D + E)			3.923,33
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.612,39
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			5.535,72

QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço	Valor proposto por empregado - R$	Qtde de empregados por posto	Valor total do Serviço - R$
(A)	(B)	( C)	(D)=(BxC)
	5.535,72	1,00	5.535,72
VALOR MENSAL DO SERVIÇO			5.535,72

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Descrição			Valor (R$)
Valor proposto por unidade de medida*			5.535,72

VALOR MENSAL DO SERVIÇO			5.535,72

Valor global da proposta (valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do contrato)			66.428,63

Nota 15:

8) PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO – TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		3141-15
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		1.493,88
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		TEC. REFRIGERAÇÃO
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1:

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		1.493,88
1.2	Adicional de periculosidade	30% SAL	448,16
1.3	Adicional de insalubridade
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			1.942,04

Nota 2:

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33	161,77
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1	234,99
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82	151,87
Subtotal 2.1		28,25	548,63

Nota 3:
Nota 4:

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	388,41
2.2.2	Salário Educação	2,50	48,55
2.2.3	RAT	3,00	58,26
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	29,13
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00	19,42
2.2.6	SEBRAE	0,60	11,65
2.2.7	INCRA	0,20	3,88
2.2.8	FGTS	8,00	155,36
Subtotal 2.2		36,80	714,67

Nota 5:
Nota 6:
Nota 7:

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%	51,17
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d	198,00
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d	123,86
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta		36,66
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3			409,69

Nota 8:
Nota 9:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		548,63
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		714,67
2.3	Benefícios Mensais e Diários		409,69
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			1.672,99

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	8,16
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,58
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado	0,25	4,86
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	37,68
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado	0,70	13,59
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado	4,75	92,25
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		8,09	157,11

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	32,24
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,39
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,58
4.1.5	Ausências legais	0,82	15,92
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,39
4.1.7	Outros		0,00
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal		18,22
Subtotal 4.1		2,55	67,75

Nota 10:

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou
	alimentação deve ser contemplado no submódulo 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 -Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal		67,75
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente			67,75

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		30,00
5.2	Materiais		12,00
5.3	Equipamentos		34,04
5.4	EPI		7,40
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos			83,44

Nota 12:

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	7,72	302,88
6.2	Lucro	12,32	520,67
6.3	Tributos	14,25	788,84
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	4,50
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.612,39

Nota 13:
Nota 14:

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.942,04
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		1.672,99
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		157,11
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		67,75
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		83,44
Subtotal (A + B + C + D + E)			3.923,33
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.612,39
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			5.535,72

QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço	Valor proposto por empregado - R$	Qtde de empregados por posto	Valor total do Serviço - R$
(A)	(B)	( C)	(D)=(BxC)
	5.535,72	1,00	5.535,72
VALOR MENSAL DO SERVIÇO			5.535,72

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Descrição			Valor (R$)
Valor proposto por unidade de medida*			5.535,72

VALOR MENSAL DO SERVIÇO			5.535,72

Valor global da proposta (valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do contrato)			66.428,63

Nota 15:

9) PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO – PEDREIRO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7152-10
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		1.493,88
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		PEDREIRO
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1:

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		1.493,88
1.2	Adicional de periculosidade
1.3	Adicional de insalubridade
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			1.493,88

Nota 2:

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33	124,44
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1	180,76
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82	116,82
Subtotal 2.1		28,25	422,02

Nota 3:
Nota 4:

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	298,78
2.2.2	Salário Educação	2,50	37,35
2.2.3	RAT	3,00	44,82
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	22,41
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00	14,94
2.2.6	SEBRAE	0,60	8,96
2.2.7	INCRA	0,20	2,99
2.2.8	FGTS	8,00	119,51
Subtotal 2.2		36,80	549,75

Nota 5:
Nota 6:
Nota 7:

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%	51,17
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d	198,00
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d	123,86
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta		36,66
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3			409,69

Nota 8:
Nota 9:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		422,02
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		549,75
2.3	Benefícios Mensais e Diários		409,69
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			1.381,46

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	6,27
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,45
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado	0,25	3,73
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	28,98
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado	0,70	10,46
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado	4,75	70,96
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		8,09	120,85

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	24,80
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,30
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,45
4.1.5	Ausências legais	0,82	12,25
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,30
4.1.7	Outros		0,00
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal		14,02
Subtotal 4.1		2,55	52,11

Nota 10:

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal		52,11
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente			52,11

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		30,00
5.2	Materiais		12,00
5.3	Equipamentos		34,04
5.4	EPI		7,40
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos			83,44

Nota 12:

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	7,72	241,77
6.2	Lucro	12,32	415,62
6.3	Tributos	14,25	629,68
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	4,50
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.287,07

Nota 13:
Nota 14:

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.493,88
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		1.381,46
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		120,85
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		52,11
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		83,44
Subtotal (A + B + C + D + E)			3.131,74
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.287,07
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			4.418,81

QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço	Valor proposto por empregado - R$	Qtde de empregados por posto	Valor total do Serviço - R$
(A)	(B)	( C)	(D)=(BxC)
	4.418,81	1,00	4.418,81
VALOR MENSAL DO SERVIÇO			4.418,81

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Descrição			Valor (R$)
Valor proposto por unidade de medida*			4.418,81

VALOR MENSAL DO SERVIÇO			4.418,81

Valor global da proposta (valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do contrato)			53.025,75

Nota 15:

10) PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO – MARCENEIRO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7711-05
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		1.493,88
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		MARCENEIRO
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1:

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		1.493,88
1.2	Adicional de periculosidade
1.3	Adicional de insalubridade	20% SM	190,80
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			1.684,68

Nota 2:

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33	140,33
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1	203,85
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82	131,74
Subtotal 2.1		28,25	475,92

Nota 3:
Nota 4:

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	336,94
2.2.2	Salário Educação	2,50	42,12
2.2.3	RAT	3,00	50,54
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	25,27
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00	16,85
2.2.6	SEBRAE	0,60	10,11
2.2.7	INCRA	0,20	3,37
2.2.8	FGTS	8,00	134,77
Subtotal 2.2		36,80	619,96

Nota 5:
Nota 6:
Nota 7:

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%	51,17
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d	198,00
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d	123,86
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta		36,66
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3			409,69

Nota 8:
Nota 9:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		475,92
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		619,96
2.3	Benefícios Mensais e Diários		409,69
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			1.505,57

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	7,08
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,51
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado	0,25	4,21
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	32,68
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado	0,70	11,79
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado	4,75	80,02
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		8,09	136,29

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	27,97
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,34
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,51
4.1.5	Ausências legais	0,82	13,81
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,34
4.1.7	Outros		0,00
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal		15,81
Subtotal 4.1		2,55	58,77

Nota 10:

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal		58,77
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente			58,77

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		30,00
5.2	Materiais		12,00
5.3	Equipamentos		34,04
5.4	EPI		7,40
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos			83,44

Nota 12:

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	7,72	267,79
6.2	Lucro	12,32	460,34
6.3	Tributos	14,25	697,44
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	4,50
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.425,57

Nota 13:
Nota 14:

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.684,68
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		1.505,57
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		136,29
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		58,77
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		83,44
Subtotal (A + B + C + D + E)			3.468,75
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.425,57
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			4.894,32

QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço	Valor proposto por empregado - R$	Qtde de empregados por posto	Valor total do Serviço - R$
(A)	(B)	( C)	(D)=(BxC)
	4.894,32	1,00	4.894,32
VALOR MENSAL DO SERVIÇO			4.894,32

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Descrição			Valor (R$)
Valor proposto por unidade de medida*			4.894,32

VALOR MENSAL DO SERVIÇO			4.894,32

Valor global da proposta (valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do contrato)			58.731,84

Nota 15:

11) PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO – PINTOR
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7166-10
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		1.493,88
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		PINTOR
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1:

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		1.493,88
1.2	Adicional de periculosidade
1.3	Adicional de insalubridade	20% SM	190,80
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			1.684,68

Nota 2:

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33	140,33
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1	203,85
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82	131,74
Subtotal 2.1		28,25	475,92

Nota 3:
Nota 4:

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	336,94
2.2.2	Salário Educação	2,50	42,12
2.2.3	RAT	3,00	50,54
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	25,27
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00	16,85
2.2.6	SEBRAE	0,60	10,11
2.2.7	INCRA	0,20	3,37
2.2.8	FGTS	8,00	134,77
Subtotal 2.2		36,80	619,96

Nota 5:
Nota 6:
Nota 7:

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%	51,17
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d	198,00
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d	123,86
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta		36,66
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3			409,69

Nota 8:
Nota 9:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		475,92
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		619,96
2.3	Benefícios Mensais e Diários		409,69
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			1.505,57

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	7,08
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,51
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado	0,25	4,21
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	32,68
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado	0,70	11,79
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado	4,75	80,02
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		8,09	136,29

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	27,97
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,34
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,51
4.1.5	Ausências legais	0,82	13,81
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,34
4.1.7	Outros		0,00
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal		15,81
Subtotal 4.1		2,55	58,77

Nota 10:

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal		58,77
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente			58,77

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		30,00
5.2	Materiais		12,00
5.3	Equipamentos		34,04
5.4	EPI		7,40
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos			83,44

Nota 12:

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	7,72	267,79
6.2	Lucro	12,32	460,34
6.3	Tributos	14,25	697,44
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	4,50
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.425,57

Nota 13:
Nota 14:

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.684,68
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		1.505,57
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		136,29
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		58,77
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		83,44
Subtotal (A + B + C + D + E)			3.468,75
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.425,57
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			4.894,32

QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço	Valor proposto por empregado - R$	Qtde de empregados por posto	Valor total do Serviço - R$
(A)	(B)	( C)	(D)=(BxC)
	4.894,32	1,00	4.894,32
VALOR MENSAL DO SERVIÇO			4.894,32

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Descrição			Valor (R$)
Valor proposto por unidade de medida*			4.894,32

VALOR MENSAL DO SERVIÇO			4.894,32

Valor global da proposta (valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do contrato)			58.731,84

Nota 15:

12) PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO – SERRALHEIRO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7244-40
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		1.493,88
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		SERRALHEIRO
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1:

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		1.493,88
1.2	Adicional de periculosidade
1.3	Adicional de insalubridade	20% SM	190,80
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			1.684,68

Nota 2:

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33	140,33
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1	203,85
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82	131,74
Subtotal 2.1		28,25	475,92

Nota 3:
Nota 4:

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	336,94
2.2.2	Salário Educação	2,50	42,12
2.2.3	RAT	3,00	50,54
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	25,27
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00	16,85
2.2.6	SEBRAE	0,60	10,11
2.2.7	INCRA	0,20	3,37
2.2.8	FGTS	8,00	134,77
Subtotal 2.2		36,80	619,96

Nota 5:
Nota 6:
Nota 7:

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%	51,17
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d	198,00
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d	123,86
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta		36,66
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3			409,69

Nota 8:
Nota 9:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		475,92
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		619,96
2.3	Benefícios Mensais e Diários		409,69
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			1.505,57

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	7,08
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,51
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado	0,25	4,21
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	32,68
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado	0,70	11,79
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado	4,75	80,02
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		8,09	136,29

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	27,97
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,34
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,51
4.1.5	Ausências legais	0,82	13,81
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,34
4.1.7	Outros		0,00
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal		15,81
Subtotal 4.1		2,55	58,77

Nota 10:

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11:

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal		58,77
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente			58,77

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		30,00
5.2	Materiais		12,00
5.3	Equipamentos		34,04
5.4	EPI		7,40
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos			83,44

Nota 12:

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	7,72	267,79
6.2	Lucro	12,32	460,34
6.3	Tributos	14,25	697,44
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	4,50
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.425,57

Nota / 13:
Nota 14:

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.684,68
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		1.505,57
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		136,29
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		58,77
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		83,44
Subtotal (A + B + C + D + E)			3.468,75
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.425,57
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			4.894,32

QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço	Valor proposto por empregado - R$	Qtde de empregados por posto	Valor total do Serviço - R$
(A)	(B)	( C)	(D)=(BxC)
	4.894,32	1,00	4.894,32
VALOR MENSAL DO SERVIÇO			4.894,32

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Descrição			Valor (R$)
Valor proposto por unidade de medida*			4.894,32

VALOR MENSAL DO SERVIÇO			4.894,32

Valor global da proposta (valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do contrato)			58.731,84
Nota 15:

ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA AS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM O POLO 1 DESTE TRIBUNAL.

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 02.566.224/0001-90, com sede no Cais do Apolo, n.º 739, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50.030-902, neste ato representado pelo Exmo. Desembargador Presidente, Sr. IVAN DE SOUZA VALENÇA ALVES, brasileiro, magistrado, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 225.139.814-72 e portador da Cédula de Identidade nº 1.701.937 SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, e a empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ______________________, estabelecida à Rua ______________, n° ____, __________, _________ - ___, CEP: _________, neste ato representada pelo Sr. _____________________, _______, ________, _________, inscrito no CPF/MF sob n.º ______________, portador do RG n.º _________________, residente e domiciliado em _____________________________, doravante denominados CONTRATANTE e CONTRATADA, consoante Proad TRT6 n.º 23.026/2018, têm, por mútuo consenso, por meio do presente instrumento, contratado o que a seguir declaram:

###### DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato fundamenta-se:

I-	No Pregão Eletrônico n.º 51/18, nas Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/1993; Lei Complementar n° 123/2006; e Decretos nºs 5.450/2005, 8.538/2015 e 2.271/1997; Res. 103/12 – CSJT (Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, na Instrução Normativa n.º 05/2017 - SEGES/MP e legislação correlata;
II-	Nos termos propostos pela CONTRATADA que simultaneamente:
		a) constem no Processo Administrativo Proad TRT6 n.º 23.026/2018;
		b) não contrariem o interesse público.
III -	Nas demais determinações da Lei n.º 8.666/1993;
IV -	Nos preceitos de Direito Público; e
V -	Subsidiariamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

###### DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto deste contrato consiste na prestação de serviços de manutenção predial (preventiva, detectiva, preditiva, corretiva e eventuais de reparação e modernização), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra para as edificações que compõem o Polo 1 do CONTRATANTE, conforme especificações constantes do Anexo II deste instrumento, do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA, independentemente de sua transcrição, abrangendo os seguintes grupos de serviços:

I - serviços eventuais de manutenção preventiva, corretiva ou de modernização em todos os elementos constitutivos nos imóveis, sejam de instalações prediais elétricas de baixa e alta tensão, fornecimento e lançamento em infraestrutura de cabeamento estruturado (lógico) e de cabeamento telefônico; hidrossanitárias, estruturais, de revestimentos, cobertas e demais;

II - serviços de intervenções dos tipos consertos, reparações, adaptações, instalações e operações em componentes construtivos; e

III - Operações eventuais de correções, reparações ou adaptações de serralheria, esquadrias metálicas ou de madeira, inclusive de seus acessórios e componentes, marcenaria, divisórias, vidraçaria e gesso (forro e alvenarias).

###### DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA – Os serviços serão realizados sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

###### DO PREÇO

CLÁUSULA QUARTA – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal estimado pelos serviços prestados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, discriminado nas planilhas de custos e formação de preços, constante do Anexo III deste instrumento, além dos serviços eventuais executados e dos materiais de reposição utilizados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor mensal relativo aos serviços prestados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra é de R$ ________________ (_____________________________), conforme resumido a seguir:

	PROFISSIONAL	CBO	Valor do Posto	Qtde	Valor Mensal	Valor Anual
1	ENGENHEIRO CIVIL	2142-05		1
2	ENC. GERAL (CIVIL)	7102-05		1
3	ENCANADOR	7241-10		4
4	ELETRICISTA PREDIAL	9511-05		5
5	SERVENTE	7170-20		5
6	AUX. ADMINSTRATIVO	4110-05		1
7	TEC. ELETRÔNICA	3132-05		1
8	TEC. REFRIGERAÇÃO	3141-15		1
9	PEDREIRO	7152-10		5
10	MARCENEIRO	7711-05		3
11	PINTOR	7166-10		6
12	SERRALHEIRO	7244-40		3
				36

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para composição dos preços dos serviços eventuais será considerada a planilha aprovada pela Fiscalização do Contrato, tendo como base os preços da Tabela SINAPI Desonerada vigente no mês imediatamente anterior à data da assinatura do contrato, acrescido do Acréscimo do Custo Direto – ACD, no percentual de ___%.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Para composição do preço dos materiais de reposição serão considerados os valores dos insumos constantes da Tabela SINAPI Desonerada vigente no mês imediatamente anterior à data da assinatura deste Contrato, sobre os quais será aplicado o coeficiente “K”, no percentual de ___%.

PARÁGRAFO QUARTO – Os percentuais referentes ao índice “K” e o Acréscimo do Custo Direto - ACD serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – Para os custos unitários de serviços não constantes da Tabela SINAPI serão utilizadas outras fontes de informações, na seguinte ordem de prioridade:

I – Tabela de Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE, do mesmo período de referência da Tabela SINAPI, incorporando às composições de custos dessa tabela o mesmo percentual de acréscimo que trata o Parágrafo Segundo supra;

II – Tabela de Composições de Preços para Orçamentos – TCPO do mesmo período da Tabela SINAPI, incorporando às composições de custos dessa tabela o mesmo percentual de acréscimo que trata o Parágrafo Segundo supra;

III – Pesquisa de mercado, preferencialmente no Estado de Pernambuco, devidamente atestada pela Fiscalização do Contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – A Tabela SINAPI Desonerada será utilizada enquanto perdurar o benefício da desoneração tributária, passando a ser aplicada a Tabela SINAPI não desonerada vigente no mês imediatamente anterior à data da assinatura do contrato, a partir da extinção do referido benefício.

###### DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUINTA – O pagamento será efetuado em 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal pela Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, devidamente atestada pelo gestor do contrato, sem ressalvas, por meio de ordem bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários por ela indicados, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos das manutenções que necessitem de reposição de materiais, após o recebimento das notas fiscais, o gestor do contrato terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para atesto, após o que, as referidas notas fiscais serão encaminhadas à Ordenadoria da Despesa, que terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos para as análises de praxe.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ordem bancária terá sua compensação em até 02 (dois) dias úteis, consoante normas do Tesouro Nacional.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO QUARTO – O gestor do contrato atestará a nota fiscal em até 05 (cinco) dias úteis, com ou sem ressalvas, a contar do seu recebimento.

PARÁGRAFO QUINTO – No caso de a nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento.

PARÁGRAFO SEXTO – O CONTRATANTE poderá autorizar o pagamento da nota fiscal questionada, se ainda existirem prestações futuras que possibilitem a compensação de qualquer obrigação financeira de responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO – No ato do pagamento, serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente, ficando os documentos comprobatórios das retenções à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO OITAVO – Nenhum pagamento será devido à CONTRATADA pela execução da garantia prevista neste contrato.

PARÁGRAFO NONO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

##### EM= I x N x VP, onde:
EM= Encargos moratórios;
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I= (TX/100)/365	I= (6/100)/365	I= 0,0001644
TX= Percentual da taxa anual = 6%.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A compensação financeira, prevista no parágrafo anterior, será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso.

###### PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – No preço pago pelo CONTRATANTE estão incluídas todas as despesas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, seguro, frete e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto da contratação, as quais correrão por conta da CONTRATADA.

###### PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação da manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório.

###### DAS RETENÇÕES DE PROVISÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS, DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

CLÁUSULA SEXTA – Serão retidas do pagamento mensal e depositadas em conta-corrente vinculada as rubricas de encargos trabalhistas relativas às férias, 1/3 constitucional, 13º salário, multa do FGTS por dispensa sem justa causa, bem como incidência de encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário, por força da Resolução CNJ n.º 169/2013, alterada pela Resolução CNJ n.º 183/2013, bem como de verbas rescisórias, em conformidade com o disposto no Ato TRT-GP-n° 280/2017.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os percentuais relativos às rubricas enumeradas no caput, previstas na Resolução CNJ n.º 169/2013, alterada pela Resolução CNJ n.º 183/2013 e no Ato TRT-GP-n° 280/2017, são os seguintes:

13º SALÁRIO	8,33%
FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	12,10%
MULTA SOBRE O FGTS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO E SOBRE O AVISO PRÉVIO TRABALHADO.	5,00%
SUBTOTAL	25,43%
INCIDÊNCIA DO SUBMÓDULO 4.1 SOBRE FÉRIAS, UM TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO*. / *Considerando as alíquotas de contribuição de 1%, 2% ou 3% referentes aos graus de ricos de acidente de trabalho, previstas no art. 22, inciso II, da Lei nº 8.212/91.	Risco de acidente de trabalho
	1%	2%	3%
	7,39%	7,60%	7,82%
TOTAL	32,82%	33,03%	33,25%

PARÁGRAFO SEGUNDO – O CONTRATANTE solicitará a abertura de conta-corrente vinculada, bloqueada para movimentação, ao Banco do Brasil S/A em nome da CONTRATADA, a qual terá o prazo de 20 (vinte) dias, contados da notificação do CONTRATANTE, para assinar os documentos necessários à abertura da mesma, sendo o descumprimento do referido prazo considerado inexecução parcial do contrato, para efeito de aplicação da penalidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As despesas para abertura e manutenção da conta-corrente vinculada correrão por conta da CONTRATADA, que pode embuti-la na taxa de administração constante de sua proposta, caso haja cobranças de tarifas bancárias e não seja possível a negociação dos valores das tarifas.

PARÁGRAFO QUARTO – O valor da tarifa bancária de abertura e de manutenção da conta-corrente vinculada – bloqueada para movimentação – depende da agência do Banco do Brasil S/A, podendo inclusive ser dispensada.

PARÁGRAFO QUINTO – Os saldos da conta corrente vinculada serão remunerados pelo índice da caderneta de poupança.

PARÁGRAFO SEXTO – A movimentação e o resgate de saldos da conta-corrente vinculada obedecerão ao disposto no Ato TRT-GP-n° 280/2017 e no art. 12, da Resolução CNJ n.º 169/2013, alterada pela Resolução CNJ n.º 183/2013.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Os valores provisionados, consoante a previsão contida nesta cláusula, somente serão liberados para o pagamento das verbas de que trata e nas condições que seguem:

I – parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido;

II – parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias, no momento do gozo de férias dos empregados vinculados ao contrato;

III – parcialmente, pela importância relativa ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória eventualmente devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato em epígrafe;

IV – ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.

PARÁGRAFO OITAVO – Para os casos em que haja comprovação da inviabilidade de utilização da conta vinculada, a autoridade competente deverá apresentar a devida justificativa.

CLÁUSULA SÉTIMA – O CONTRATANTE está autorizado a descontar das faturas e a realizar o pagamento de salários diretamente aos empregados da CONTRATADA, assim como recolher as contribuições previdenciárias e a parcela do FGTS, quando estes não forem honrados pela CONTRATADA no prazo legal.

###### DA REPACTUAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA – Será permitida a repactuação do valor do contrato relativo aos serviços prestados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da data limite da apresentação da proposta, da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação com base na variação dos componentes dos custos ocorrida no período, devidamente justificada e demonstrada em Planilha de Formação de Preços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação de Planilha de Custos e Formação de Preços (nos moldes daquelas constantes do Anexo II do presente contrato) e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante negociação entre as partes, considerando-se:

I – os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração;

II – as particularidades do contrato em vigência;

III – o novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais;

IV – a nova planilha com a variação dos custos apresentada;

V – indicadores setoriais, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e

VI – a disponibilidade orçamentária do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO – O prazo para solicitação da repactuação contratual pela CONTRATADA terá início a partir da data de homologação da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato e findará na data da prorrogação contratual subsequente, ou seja, na data em que for assinado o termo aditivo de prorrogação.

PARAGRAFO QUINTO – Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, perderá o seu direito a repactuar, o qual poderá ser exercido novamente apenas após a nova data base da categoria.

PARAGRAFO SEXTO – Nas hipóteses em que as negociações para a celebração de acordo ou convenção de trabalho, ou solução do dissídio coletivo eventualmente instaurado, se prolonguem após a data-base da categoria profissional abrangida pelo contrato, e, nesse intervalo, o CONTRATANTE provoque a CONTRATADA para prorrogação contratual, caberá à CONTRATADA solicitar a inclusão, no novo termo aditivo a ser celebrado, de cláusula que resguarde o seu direito à repactuação tão logo disponha do instrumento relativo ao acordo ou convenção devidamente registrado.

PARAGRAFO SÉTIMO – Os efeitos financeiros do pedido de repactuação terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

I - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

III - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

PARAGRAFO OITAVO – No caso previsto no inciso “III” do parágrafo anterior, o pagamento retroativo deverá ser concedido exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença porventura existente.

###### DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA NONA – O presente contrato tem vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, consoante o disposto no inciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – nas eventuais prorrogações deste contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Admite-se, a cada ano adicional de execução, parcela mensal do item aviso prévio trabalhado, no percentual máximo de 0,194%, a ser incluída por ocasião da formulação do aditivo da prorrogação do contrato, nos termos da Lei n° 12.506/2011, na forma do Acórdão 1186/2017 – TCU - Plenário.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A parcela de férias, quando da prorrogação contratual, torna-se objeto de custo não renovável.

###### DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA DÉCIMA – Os recursos necessários à execução deste contrato correrão por conta dos Elementos de Despesa n° 3390.30.24 (Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações), 3390.30.26 (Material Elétrico Eletrônico), 3390.39.16 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis), 4490.52.39 (Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos), 4490.52.42 (Mobiliário em Geral) e 4490.52.51 (Peças não Incorporáveis a Imóveis), Programa de Trabalho 02.122.0571.4256.0026 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho no Estado de Pernambuco – Plano Orçamentário 0000 – Despesas Diversas), do orçamento do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato foram emitidas as notas de empenho n° _____________, datadas de __ de ______ de _____, nos valores de R$ ________ (________).
###### DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Será exigida da CONTRATADA a apresentação ao Núcleo de Contratos da Coordenadoria de Licitações e Contratos do CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da ciência da assinatura do contrato, de comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, no que se refere aos serviços prestados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com validade conforme o disposto no parágrafo sétimo desta cláusula, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

I – Caução em dinheiro;

II – Caução em títulos da dívida pública;

III – Seguro-garantia;

IV – Fiança bancária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os comprovantes de prestação de garantia citados nos incisos III e IV desta cláusula poderão ser entregues via correio eletrônico, por meio do endereço contratos@trt6.jus.br, estando sujeitos à confirmação de recebimento e conferência de autenticidade via internet.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia constante no inciso I deverá ser efetuada em favor do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I – prejuízos decorrentes do inadimplemento do objeto do contrato ou do não cumprimento das demais obrigações nele consignadas;

II – prejuízos causados pela CONTRATADA ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução contratual;

III – multas moratórias e punitivas impostas à CONTRATADA;

IV – obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO – A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no parágrafo anterior.

PARÁGRAFO QUINTO – A garantia em dinheiro deverá ser prestada em conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE, na Caixa Econômica Federal.

PARÁGRAFO SEXTO – A garantia sofrerá adequações sempre que ocorrer alteração do valor e vigência do contrato, inclusive nas repactuações, a fim de ser mantido o percentual supramencionado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá ter validade de 03 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO OITAVO – O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou indenização deverá ser reposto pela CONTRATADA no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da notificação.

PARÁGRAFO NONO – Aplicar-se-á multa de 0,20% até o percentual máximo de 5% caso a CONTRATADA não observe o prazo estabelecido para a apresentação da garantia.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou sanções à CONTRATADA.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Caso a CONTRATADA retarde a apresentação da garantia por prazo superior a 25 (vinte e cinco) dias, o CONTRATANTE fica desde logo autorizado a rescindir o contrato, com lastro nos incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em razão de descumprimento ou de cumprimento irregular das cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Somente nas hipóteses seguintes o CONTRATANTE não executará a garantia:

I - caso fortuito ou força maior;

II - alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

III - descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da Administração;

IV - prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a CONTRATADA pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação e, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, observada a legislação que rege a matéria.

###### DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Obriga-se a CONTRATADA a:

I – designar preposto, por meio de carta de preposição, com amplos poderes para representá-la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto do contrato, habilitado a responder pela execução dos serviços, principalmente, no que concerne aos deveres inerentes à CONTRATADA, de acordo com o art. 68, da Lei n.º 8.666/1993, devendo entregar ao gestor do contrato o Termo de Nomeação de Preposto;

II – dispor de encarregado-geral para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens ao contingente alocado e resolver questões pertinentes à execução do serviço, para correção de situações adversas e para o atendimento das reclamações e solicitações da fiscalização;

III - empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado, sendo de sua responsabilidade a gestão da mão de obra necessária para a realização dos serviços objeto deste Termo;

IV - manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes;

V - assumir total responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho (NR), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao contrato e o contido na Convenção Coletiva de Trabalho da respectiva categoria profissional;

VI – entregar, quando da solicitação do CONTRATANTE, quaisquer dos seguintes documentos relativos à mão de obra empregada na prestação do serviço:

1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério do CONTRATANTE;
2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o CONTRATANTE;
3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros) a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado: e
5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato;

VII – entregar, quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido pelo CONTRATANTE:

1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviços, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;
3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;
4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

VIII – comprovar, perante o CONTRATANTE, no início da prestação de serviço e, por sua solicitação, a qualquer tempo, o vínculo empregatício mantido com seus empregados, mediante exibição de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente anotada e atualizada, além de atestado de sanidade física;

IX – realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames médicos exigidos, mantendo os respectivos comprovantes à disposição da fiscalização do CONTRATANTE;

X –assegurar, durante a vigência do contrato, capacitação a todos os trabalhadores em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, e de acordo com normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

XI– efetuar o pagamento de férias e 13º (décimo terceiro) salário aos empregados envolvidos na prestação de serviço objeto deste contrato no prazo definido em lei;

XII – fornecer vale-transporte referente ao mês subsequente até o último dia do mês em curso;

XIII – fornecer aos empregados vale-alimentação até o 1º (primeiro) dia do mês a ser trabalhado;

XIV – garantir sigilo às informações que seus empregados venham a tomar conhecimento, em razão do cumprimento deste contrato, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.

XV – substituir, incontinente, o empregado faltoso, observando-se na substituição a qualificação exigida e o prazo a ser cumprido;

XVI – efetuar o pagamento, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações respectivas;

XVII – emitir mensalmente uma nota fiscal, de valor fixo, relativa aos serviços de manutenção preventiva, preditiva, detectiva e da mão de obra da manutenção corretiva;

XVIII - fornecer, mensalmente, ao CONTRATANTE, os comprovantes de pagamentos de seus empregados e o comprovante de recolhimento dos encargos tributários e previdenciários a eles relativos, bem assim os referentes à execução do contrato;

XIX - substituir, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios, bem como sem uniformes adequados ou sem crachá de identificação ou desprovidos de equipamentos de proteção individual adequados aos serviços em execução;

XX - assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados que porventura sofram acidentes ou que sejam acometidos de mal súbito, além de providenciar a sua substituição no prazo máximo de duas horas nos casos de impossibilidade de comparecimento ao local de trabalho;

XXI - informar à fiscalização, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome, os respectivos números da carteira de identidade e da matrícula de todos os empregados a serem alocados na prestação do serviço, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer atribuições de supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado no CONTRATANTE;

XXII - fornecer, além do uniforme e crachás de identificação, equipamentos de proteção individual – EPI a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor;

XXIII - arcar com o transporte e deslocamento de todo o material necessário à execução dos serviços;

XXIV - responsabilizar-se pelo transporte de seus empregados até as dependências do CONTRATANTE e vice-versa, por meios próprios ou mediante vale-transporte, inclusive em casos de paralisações dos transportes coletivos;

XXV - remeter ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como daqueles que irão substituí-los;

XXVI - Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependências do CONTRATANTE, desde que fique comprovada a sua não responsabilidade, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 8.666/1993;

XXVII - submeter ao CONTRATANTE, por escrito, solicitação de retirada de quaisquer equipamentos de suas dependências, bem como proceder a sua devolução, no prazo fixado pelo TRT6;

XXVIII - responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários;

XXIX - reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execução dos serviços, incluindo lajes, paredes de gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisórias, pisos e revestimentos, de forma a restaurar a condição anterior à intervenção da CONTRATADA;

XXX - executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtorno para o CONTRATANTE, devendo, para tanto, programar a sua execução em conjunto com a fiscalização, podendo isso ser realizado em finais de semana e feriados, desde que previamente aprovado pela Administração do CONTRATANTE;

XXXI - observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de acidentes no desempenho de cada etapa dos serviços;

XXXII - identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE;

XXXIII - proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços;

XXXIV - dar ciência à fiscalização, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do serviço;

XXXV - sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos que forem por ele solicitados, cujas reclamações obrigam-se a atender prontamente;

XXXVI - realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados exclusivamente em seu próprio nome;

XXXVII - não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, sem a prévia autorização do CONTRATANTE;

XXXVIII - fornecer todas as ferramentas e os equipamentos a serem utilizadas nas atividades de manutenção predial;

XXXIX - prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;

XL – garantir os serviços contratados em conformidade com o Código do Consumidor e Código Civil, e em conformidade com o estabelecido na NBR-15575 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

XLI – fornecer o primeiro plano de manutenção preventiva no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de comum acordo com a fiscalização; e, no máximo, a cada 06 (seis) meses, apresentar novo plano de manutenção preventiva a ser seguido, contendo a relação dos locais que serão contemplados, para fins de análise e aprovação da fiscalização;

XLII – apresentar, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, quando solicitada pela fiscalização do contrato, planilha orçamentária contendo todos os serviços eventuais e/ou estimativas de custos de materiais de reposição necessários à solução dos problemas existentes na Unidade demandante, sendo que:

a) em função de menor complexidade dos serviços a serem demandados, o prazo poderá ser reduzido, a critério da fiscalização, desde que seja previamente informado à CONTRATADA;

b) a depender de pedido fundamentado da CONTRATADA, e após ciência prévia e aprovação da fiscalização, o prazo poderá ser prorrogado por até igual período.

XLIII – iniciar os serviços eventuais no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da expedição da respectiva Ordem de Serviço, podendo o referido prazo ser prorrogado de comum acordo, a depender de pedido fundamentado da CONTRATADA, e após ciência prévia e aprovação da fiscalização do CONTRATANTE;

XLIV – apresentar, semanalmente, para fins de conferência da fiscalização do contrato, todas as planilhas orçamentárias referentes às Ordens de Serviços executadas, com ou sem custo, no período máximo de até 08 (oito) dias corridos do encerramento dos respectivos serviços, em especial referente ao total de materiais de reposição empregados quando da manutenção corretiva nos imóveis constantes do Anexo I deste Termo.

XLV – comprovar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato, que possui escritório na cidade do Recife ou Região Metropolitana, com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda do CONTRATANTE;

XLVI - manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- O prazo de conclusão dos serviços de manutenção corretiva será definido pela fiscalização na correspondente Ordem de Serviço ou por meio de outro instrumento equivalente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Nota Fiscal emitida deverá ser entregue à fiscalização do Contrato, até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, para fins de atesto e posterior envio para pagamento, de forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas em conformidade com a legislação em vigor.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O responsável técnico poderá acumular a função de preposto da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO – Sempre que houver admissão de novos empregados pela CONTRATADA, os documentos correspondentes relacionados acima deverão ser apresentados.

PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá comprovar que possui em seu quadro permanente, ou por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, a partir da data fixada para a contratação, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA ou CAU da região, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de engenharia com escopo de características semelhantes ao objeto deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Obriga-se o CONTRATANTE a:

I – efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;

II - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/1993;

III - notificar, por escrito, a CONTRATADA, na ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

IV - oferecer todas as informações e esclarecimentos necessários para que a CONTRATADA possa executar os serviços dentro das especificações;

V - não permitir execução de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas e rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que sejam executados em desacordo com o contrato, aplicando as penalidades cabíveis.

VI - disponibilizar à CONTRATADA, quando necessário, espaço físico adequado para execução dos serviços, ficando ela responsável pelo seu zelo e posterior desocupação, nas mesmas condições que lhe foi cedido.

VII - prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados.

###### DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A Administração do CONTRATANTE indicará de forma precisa, individual e nominal, agente responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, a quem competirá as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei n.º 8.666/1993, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

###### DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, ocorrendo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caracteriza falta grave da CONTRATADA o não recolhimento do FGTS e das contribuições sociais previdenciárias dos empregados, bem como o não pagamento do salário, vale-transporte e auxílio-alimentação, nos termos e prazos da legislação pertinente, podendo dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 (Item 4.2 do Anexo VII-F da IN-O5/17-SEGES/MP).

###### DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A CONTRATADA será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

I – cometer fraude fiscal;

II – apresentar documento falso;

III – fizer declaração falsa;

IV – comportar-se de modo inidôneo;

V – não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para os fins do inciso IV, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/1993 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quando se tratar de atraso na execução do contrato, aplicar-se-á multa diária, em conformidade com as tabelas a seguir, sobre o valor fixo mensal do contrato até o cumprimento das obrigações, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também a multa prevista no caput da presente cláusula, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato, observando-se que:

I - para efeito de cálculo e descrição das ocorrências passíveis de multa deverá ser observado o contido nas seguintes tabelas 1 e 2:
TABELA 1
Percentuais a serem aplicados no caso de atrasos na execução do contrato

GRAU	CORRESPONDÊNCIA/DIA/PERCENTUAL
1	0,05%
2	0,10%
3	0,15%
4	0,20%
5	0,25%

TABELA 2
Descrição das infrações
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	GRAU
01	Suspender ou interromper os serviços contratuais, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente e formalmente justificados - por ocorrência.	05
02	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais - por ocorrência.	05
03	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente e formalmente justificados - por ocorrência.	05
04	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual – EPI, quando necessários - por empregado e por ocorrência.	05
05	Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços, mesmo após a solicitação da fiscalização para sua substituição – por empregado e por ocorrência.	04
06	Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins diversos do objeto do Contrato - por ocorrência.	04
07	Deixar de cumprir a programação periódica de manutenção preventiva - por ocorrência.	04
08	Fornecer informação falsa sobre serviços ou substituição de material – por ocorrência.	04
09	Deixar de disponibilizar equipamentos, ferramentas ou aparelhos necessários à realização dos serviços do escopo do contrato ou fornecê-los em desacordo com as normas de segurança, inadequados à execução dos serviços e/ou em quantidades insuficientes - por ocorrência e por empregado.	03
10	Descumprir prazo preestabelecido para atendimento de Ordens de Serviços (OS) - por ocorrência.	03
11	Deixar de providenciar substituto para componente da equipe de serviços permanentes, inclusive em relação à conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições - por empregado e por ocorrência.	02
12	Executar serviço incompleto ou de caráter paliativo, ou deixar de providenciar recomposição complementar – por ocorrência.	02
13	Descumprir prazo previamente estabelecido com a FISCALIZAÇÃO para fornecimento de materiais ou execução de serviços – por ocorrência.	02
14	Deixar de iniciar a execução de serviços nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos determinados por este Contrato, sem que haja justificativa plausível aceita pelo CONTRATANTE – por serviço e por ocorrência.	02
15	Descumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	02
16	Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO – por ocorrência.	02
17	Deixar de apresentar o plano de manutenção preventiva.	01
18	Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO – por ocorrência.	01
19	Permitir a presença de empregado sem uniforme adequado ou mal apresentado – por empregado e por ocorrência.	01
20	Descumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.	01
21	Descumprir prazo preestabelecido para entrega das planilhas orçamentárias referentes aos serviços executados ou em relação aos serviços eventuais - por ocorrência.	01
22	Descumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso e contagem de seus funcionários - por ocorrência.	01
23	Não manter a documentação de habilitação atualizada - por item e por ocorrência.	01

II - a caracterização formal da ocorrência constante da “Descrição da Infração” da tabela 2 será a notificação da CONTRATADA pela Fiscalização do CONTRATANTE, sendo de 01 (um) dia a periodicidade mínima para a repetição desses atos;

III - o não atendimento das obrigações contratuais em relação às ocorrências relacionadas na Tabela 2, a critério da fiscalização e com o devido aceite do gestor do contrato, poderá ser objeto apenas de notificação caso a inadimplência tenha ocorrido apenas uma única vez a cada período de 12 (doze) meses;

IV - no caso de serviços eventuais, no que couber, aplicar-se-á multa diária em conformidade com o contido nas tabelas acima, sobre o valor efetivamente contratado para o respectivo serviço;

V – as reincidências serão punidas com multas do grau imediatamente superior (ou do mesmo grau, quando a incidência ocorrer no grau máximo), independentemente da aplicação de outras penalidades.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

PARÁGRAFO QUARTO – O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrado judicialmente, nos termos do §1º do artigo 87 da Lei n.º 8.666/1993.

###### DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 78 e 79 da Lei n.º 8666/1993, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste instrumento.

###### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993 e serão formalizadas mediante Termo Aditivo, a fim de atender aos interesses das partes e ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993, na Lei n.º 10.520/2002 e nas demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do presente contrato no Diário Oficial da União – DOU.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro da Justiça Federal na cidade do Recife, Seção Judiciária de Pernambuco, para dirimir qualquer litígio oriundo do presente instrumento contratual que não puder ser administrativamente solucionado.

E, por estarem justos e acordados, foi o presente instrumento confeccionado em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA para que produza todos os efeitos legais.

Recife (PE), de de

__________________________________________
CONTRATANTE – TRT6

__________________________________________
CONTRATADA - EMPRESA

ANEXO I
LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
IMÓVEL	ENDEREÇO
Edifício Sede e Anexos	Cais do Apolo, nº 739 - Bairro do Recife, Recife-PE
Galpão de Material e Manutenção	Rua do Brum, nº 617 - Bairro do Recife, Recife-PE
Galpão da Seção de Transportes	Rua do Brum, nº 107 - Bairro do Recife, Recife-PE
STI - Unidade Afogados	Rua Motocolombó, nº 310 - Afogados, Recife-PE
Escola Judicial	Av. Beberibe, nº 301 – Encruzilhada, Recife - PE
Memorial da Justiça do Trabalho	Av. Eng. Domingos Ferreira, nº 3510 - Boa Viagem, Recife-PE
Fórum Advogado José Barbosa de Araújo (FAJBA) (Varas do Trabalho e demais Unidades Administrativas e Judiciárias)	Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, nº 4631 - Imbiribeira, Recife-PE
Fórum Trabalhista do Cabo de Santo Agostinho	Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 576 - Centro, Cabo de Santo Agostinho-PE
Fórum Trabalhista do Jaboatão dos Guararapes	Estrada da Batalha, nº 1200 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes-PE
1ª Vara do Trabalho de Ipojuca	Rua Vereador Antônio Bonifácio, 54 – Centro, Ipojuca-PE
2ª Vara do Trabalho de Ipojuca	Av. Francisco Alves de Souza, 95 – Centro, Ipojuca-PE
3ª Vara do Trabalho de Ipojuca	Rua Hilda da Costa Monteiro, 210 – Centro, Ipojuca-PE
Fórum Trabalhista de Igarassu	BR 101 Norte, Km 26 - Cruz de Rebouças, Igarassu-PE
Vara do Trabalho de São Lourenço da Mata	Rua Dr. João Severino, nº 30, São Lourenço da Mata-PE
Fórum Trabalhista de Olinda	Rodovia PE-15, Km 4,8 - Cidade Tabajara, Olinda-PE
Fórum Trabalhista do Paulista	Travessa do Sabugi, S/N - Nobre, Paulista-PE

ANEXO II
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1 - O presente volume de Especificações Técnicas constitui elemento fundamental à prestação dos serviços, em todos os imóveis utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, localizados no Polo 01, conforme relação contida no Anexo I deste Termo, incluindo os prédios locados ou cedidos na Área de jurisdição do Regional, de:

1.1.1 - Manutenção preventiva, preditiva, detectiva e corretiva das instalações prediais elétricas de baixa tensão; fornecimento e lançamento em infraestrutura de rede estabilizada 110V, de cabeamento estruturado (lógico) e cabeamento telefônico; hidrossanitárias, bombas d’água;

1.1.2 - Manutenção preventiva e corretiva em bebedouros, geladeiras, frigobares, instalações de sonorização, e em todos os seus componentes;

1.1.3 - Serviços de intervenções dos tipos “consertos”, reparações, adaptações, instalações e operações em componentes construtivos;

1.1.4 - Operações de correções, reparações e/ou adaptações de serralheria, soldagem, esquadrias metálicas ou de madeira – inclusive de seus acessórios e componentes - marcenaria, divisórias, vidraçaria e gesso (forro e alvenarias).

1.2 - Este anexo visa a estabelecer os diversos tipos de serviços, desenvolvendo uma metodologia para execução de certas atividades ou etapas dos serviços e também definir o padrão dos produtos a serem empregados ou utilizados, garantindo-se um meio de aferir os resultados obtidos e assegurar um controle permanente de qualidade.

1.3 - Para efeito das presentes especificações:

1.3.1 - O termo CONTRATANTE se refere ao Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª Região;

1.3.2 - O termo CONTRATADA define a proponente vencedora do certame licitatório, a quem foi adjudicado o contrato;

1.3.3 - O termo FISCALIZAÇÃO corresponde à equipe que representa o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região perante a CONTRATADA - CEMA (Coordenadoria de Engenharia de Manutenção do TRT - 6.ª Região) e a quem a CONTRATADA deverá se reportar;

1.3.4 - O termo TRT- 6ª Região se refere a todas as Unidades constantes do Anexo I deste Termo, onde serão executados os serviços contratados;

1.3.5 – O termo Administração refere-se à Secretaria Administrativa do TRT- 6ª Região.

1.4 - Será sempre suposto que estas especificações são de inteiro conhecimento da CONTRATADA que, além disso, conhece perfeitamente todas as instalações, sistemas e equipamentos que serão mantidos e reparados durante a vigência do contrato, uma vez que procedeu à minuciosa vistoria, executando cada levantamento necessário ao desenvolvimento de seu trabalho, de modo a não ter incorrido em omissões as quais jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 - Todos os serviços relativos às presentes Especificações Técnicas se referem à manutenção preventiva, corretiva, preditiva e detectiva ou a todas, entendendo-se isso por todas as ações e intervenções permanentes, periódicas ou pontuais e emergenciais nos sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes prediais de propriedade do CONTRATANTE, que resultem, respectivamente, na manutenção e na recuperação do estado de uso ou de operação, para que o patrimônio do CONTRATANTE seja integralmente garantido;

2.2 - Diferentemente de obra, que se caracteriza pela modificação esporádica, predeterminada e completa de um sistema ou subsistema, a manutenção visa à ampliação ou substituição majoritária de componentes com o objetivo de conservar-se a condição pré-existente de desempenho na utilização ou na sua operação;

2.3 – É vedado à CONTRATADA alegar a caracterização de obra nos casos de serviço de maiores proporções e de recomposição acessória decorrente de serviços executados, desde que esteja caracterizado o estado de manutenção como supramencionado.

3. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

3.1 - Na concepção dos projetos e execução dos serviços eventuais e de manutenção em geral devem ser considerados, preferencialmente, os seguintes requisitos:

3.1.1 - Utilizar revestimentos de cor clara nas coberturas e fachadas, para reflexão dos raios solares, e consequente redução da carga térmica nestas superfícies, com o objetivo de melhorar o conforto ambiental e reduzir a necessidade de climatização;

3.1.2 - Privilegiar o aproveitamento de ventilação natural;

3.1.3 - Empregar tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis, sem pigmentos à base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petróleo;

3.1.4 - Utilizar outros materiais em substituição ao asbesto/amianto;

3.1.5 - Empregar soluções construtivas que garantam maior flexibilidade na edificação, de maneira a permitir fácil adaptação às mudanças de uso do ambiente ou do usuário, no decorrer do tempo, e evitar reformas que possam causar desperdício de material e grande impacto ambiental, pela produção de entulho;

3.1.6 - Empregar formas pré-moldadas fabricadas em material que permita a reutilização;

3.1.7 - Utilizar andaimes e escoras, preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização;

3.1.8 – Utilizar, na edificação ou no canteiro de obras, madeira de origem legal, cuja procedência seja certificada, e proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento;

3.1.9 – Utilizar, nas edificações, materiais e equipamentos que atendam aos critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental;

3.1.10 - Utilizar revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza, e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações;

3.1.11 - Empregar pisos externos que favoreçam a infiltração das águas da chuva no solo, de forma a não sobrecarregar o sistema de coleta de águas pluviais;

3.1.12 - Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras;

3.1.13 – Utilizar torneiras de acionamento automático, para controle da vazão de água de consumo nesses equipamentos;

3.1.14 - Implantar, quando solicitado, sensores de presença em escadas comuns para a automação das respectivas luminárias, que serão acionadas apenas na presença de pessoas que circulam pelas escadas, evitando desperdícios de energia elétrica com a iluminação do ambiente;

3.1.15 - Nos projetos e serviços eventuais e de manutenção elétrica e de iluminação deverão ser priorizadas as seguintes soluções:

3.1.15.1 - Empregar energia solar ou outra energia limpa para aquecimento de água, iluminação e outros fins, cujo rendimento e custo se mostrem viáveis, com utilização de equipamentos aprovados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e escolhidos entre os mais eficientes;

3.1.15.2 - Automatizar a iluminação, de forma a permitir a setorização adequada de comandos (interruptores) com vistas ao aproveitamento da luz natural e utilização de sensores de presença, onde se aplicar;

3.1.15.3 – Usar lâmpadas fluorescentes compactas de alta eficiência energética, com Selo Procel de economia de energia ou tubulares de alto rendimento, com o menor teor de mercúrio dentre as disponíveis no mercado, e luminárias eficientes, bem como de lâmpadas LED nos ambientes que o permitam;

3.1.15.4 - Usar cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e de policloreto de vinila – PVC;

3.1.15.5 - Utilizar a Norma ABNT NBR 15920 como referência para dimensionamento econômico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito Joule;

3.1.15.6 - Realizar a coleta e destinação seletiva dos resíduos e itens para reutilização ou reciclagem, quando couber, de acordo com a Resolução CONAMA Nº 307/2002 do Ministério do Meio Ambiente, a qual estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, bem como com o programa de coleta seletiva do TRT- 6ª Região.

3.2 - Os materiais empregados e os serviços executados deverão obedecer rigorosamente:

3.2.1 - Às normas e especificações constantes deste caderno;

3.2.2 - Às normas da ABNT;

3.2.3 - Às disposições legais da União, do Governo de Pernambuco e das respectivas Prefeituras Municipais locais;

3.2.4 - Aos regulamentos das respectivas empresas concessionárias;

3.2.5 - Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem do produto;

3.2.6 - Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor complementar os temas previstos por essas;

3.2.7 - À Resolução n.º 307/86 - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA);

3.2.8 - À Resolução n.º 103/2012 do CSJT;

3.2.9 - Os casos não abordados serão oportunamente definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para os serviços em questão.

4. SOBRE ESPECIFICAÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 - Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.

4.2 - Deverá a CONTRATADA providenciar a atualização de todas as plantas onde foram feitas alterações em relação ao projeto original, entregando o correspondente "as built" à FISCALIZAÇÃO, imediatamente após a execução dos respectivos serviços.

4.3 - A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, ferramentas, aparelhos de medições e testes, a mão de obra, o transporte e tudo mais que for necessário à execução, à conclusão e à manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários.

4.4 - Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o TRT- 6ª Região, ou as instalações por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

4.5 - Todo o material de escritório a ser utilizado pela CONTRATADA será de sua propriedade.

4.6 - As marcas e produtos indicados nas especificações e listas de material somente admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos pelas respectivas normas, que cabe à FISCALIZAÇÃO solicitar, às expensas da CONTRATADA, e desde que previamente aceito pela FISCALIZAÇÃO.

4.7 - Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

4.8 - Caso, por motivo contratual, a FISCALIZAÇÃO reprove qualquer quantidade do material fornecido, a CONTRATADA terá 24 (vinte e quatro) horas, a partir do momento do recebimento do comunicado por escrito ou por mensagem eletrônica enviada pela FISCALIZAÇÃO, para substituir toda a quantidade do material reprovado por outros cujas características e condições de desempenho estejam de acordo com as especificações e que atendam a todas as exigências discriminadas pela FISCALIZAÇÃO.

4.9 - Caso julgue necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios a eles relativos, comprovando a qualidade dos materiais empregados na instalação dos equipamentos e/ou execução dos serviços. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA, às suas expensas, e executados por laboratórios aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

4.10 - A CONTRATADA deverá submeter, sempre que solicitado, à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material fornecido será confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

4.11 - Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão cuidadosamente conservadas no canteiro dos serviços, até o final dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.

4.12 - Caberá à CONTRATADA executar, na presença da FISCALIZAÇÃO, sempre que solicitado, os testes de recebimento dos equipamentos e materiais especificados. Tais testes serão executados de acordo com as normas retro citadas.

4.13 - Os custos de ensaios, verificações e testes de similaridade, de recebimento ou quaisquer outros, deverão estar implícitos nos respectivos custos de equipamentos e materiais, não cabendo qualquer reivindicação de ressarcimento pelo CONTRATADO.

4.14 - Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados nos espaços físicos do TRT- 6ª Região.

4.15 - Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção contra incêndio determinados pelos órgãos competentes.

4.16 - As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas serão definidas ou confirmadas pela FISCALIZAÇÃO no momento oportuno, depois de ouvido o autor do projeto.

4.17 - Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários constantes da proposta da CONTRATADA.

4.18 - Após a celebração do contrato, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação, seja a que título for, quanto à alteração dos preços constantes da proposta da CONTRATADA, salvo a solicitação amparada comprovadamente no dispositivo do reequilíbrio econômico e financeiro previsto em lei.

4.19 - A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizados nas proximidades dos imóveis do TRT- 6ª Região. Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública deverão ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, às suas expensas.

4.20 - A CONTRATADA deverá adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada e preservação dos recursos hídricos, nos termos da Lei nº 9.433/97 e da legislação local, considerando a política socioambiental do TRT- 6ª Região.

4.21 - A CONTRATADA será responsável pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia elétrica, adutoras ou telefone, duto de esgoto e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, ao longo e adjacentes aos imóveis do TRT- 6ª Região, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que provocar nelas.

4.22 - As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais, federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.

4.23 - A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente aos prédios do TRT- 6ª Região. Também providenciará toda e qualquer sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço.

4.24 - Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de danos causados pela CONTRATADA serão de sua inteira responsabilidade.

4.25 - A CONTRATADA cuidará para que o transporte de cargas especiais seja feito sem causar danos ou interrupções nas vias públicas de acesso aos imóveis do TRT- 6ª Região. Serão escolhidos trajetos e veículos adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis.

4.26 - Cabe à CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessário para a execução dos serviços até o cumprimento integral do contrato.

4.27 - Os representantes da FISCALIZAÇÃO poderão dar instruções diretamente aos profissionais da CONTRATADA, a titulo de auxílio, sem que tais instruções possam gerar qualquer subordinação ou interferência na administração da CONTRATADA.

4.28 - Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada por ela terão livre acesso aos serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos referentes ao contrato, ainda que nas dependências da CONTRATADA.

4.29 - A equipe técnica da CONTRATADA responsável pelos serviços deverá contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à perfeita execução do contrato.

4.30 - A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos, e deverá ser atendida no prazo máximo de 48 horas a contar da solicitação.

4.31 - A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que:

4.31.1 - Assim estiver previsto e determinado no contrato;

4.31.2 - Algum operário e técnico com o serviço não disponha de Equipamentos de Proteção Individual (EPI);

4.31.3 - For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de contrato e de acordo com o projeto;

4.31.4 - Houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos na forma prevista no contrato;

4.31.5 - Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

4.31.6 - A FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Livro de Ocorrências.

4.32 - A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do local de realização das operações permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Providenciará, ainda, a retirada imediata de detritos dos acessos e das áreas e vias adjacentes e internas ao canteiro que tenham resultado de operações relativas aos serviços.

4.33 - A remoção de todo entulho para fora dos imóveis e para local permitido pela fiscalização será feita pela CONTRATADA a seu ônus, salvo se previsto contratualmente que tal ônus seja do CONTRATANTE.

4.34 - Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública deverão ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, às suas expensas.

4.35 - As instalações da empresa no local dos serviços deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo admitidas construções desalinhadas, desleixo nas instalações, que não inspirem segurança e que sejam desagradáveis à vista e ao uso.

4.36 - Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA aos usuários das instalações do TRT- 6ª Região serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego.

4.37 - Caso, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessite elaborar desenhos técnicos, deverá fazê-los às suas expensas exclusivas e submetê-los à aprovação da FISCALIZAÇÃO;

4.37.1 - Os desenhos técnicos considerados necessários pela FISCALIZAÇÃO deverão ser elaborados pela CONTRATADA e entregues em duas vias, sendo uma delas devolvida à própria CONTRATADA após análise. Os serviços contidos nestes desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO.

4.38 - Para os serviços objeto destas especificações, caberá à CONTRATADA fornecer e conservar equipamentos mecânicos e as ferramentas necessárias, bem como utilizar mão de obra qualificada e idônea, de forma a assegurar o progresso satisfatório aos serviços e obter materiais necessários em quantidade suficiente para a sua conclusão nos prazos fixados.

4.39 - A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, dentre outros.

4.40 - A FISCALIZAÇÃO poderá admitir subcontratação de serviços do grupo “serviços eventuais”, a ser previamente aprovada por ela, a seu exclusivo critério, sem que tal aprovação implique qualquer aceitação de transferência de responsabilidade.

4.41 - Não será permitida à CONTRATADA a implantação de alojamento para seus funcionários dentro dos limites do TRT- 6ª Região, a não ser, previamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO.

4.42 - Não será permitido que o pessoal da CONTRATADA transite a esmo, ociosamente, por áreas que não sejam imediatas do trabalho, especialmente se fora do horário de trabalho.

4.43 - As vias internas e externas de acesso não poderão ser bloqueadas por equipamentos, materiais, instalações ou assemelhados sob responsabilidade da CONTRATADA, de forma a não prejudicar o desenvolvimento dos serviços de terceiros que eventualmente poderão estar trabalhando concomitantemente.

4.44 - No caso em que a CONTRATADA, como resultado das suas operações, venha a prejudicar áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ela deverá recuperá-las, deixando-as em conformidade como o seu estado original.

4.45 - Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos existentes nos imóveis do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO autorização para tais deslocamentos e modificações.

4.46 - Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficará a cargo da CONTRATADA.

4.47 - Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou dano à aceitação pela FISCALIZAÇÃO.

4.48 - A CONTRATADA disponibilizará, sem ônus adicional para o CONTRATANTE, todos os veículos apropriados aos deslocamentos dos componentes de sua equipe para realização dos serviços, inclusive transporte/guarda de materiais, ferramentas e equipamentos.

5. DAS INSTALAÇÕES, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 – Os serviços objeto deste contrato serão executados nos imóveis de propriedade ou posse do CONTRATANTE, em suas edificações, construções, áreas externas, sistemas superficiais ou subterrâneos, em conformidade com as caracterizações a seguir discriminadas:
5.2 - DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS

5.2.1 - Instalações hidrossanitárias, eletrobombas de água;

5.2.2 - Instalações elétricas de luz, força de baixa tensão, fornecimento e lançamento em infraestrutura de rede estabilizada 110V, de cabeamento estruturado (lógico) e de cabeamento telefônico;

5.2.3 - Instalações eletroeletrônicas de sonorização;

5.2.4 - Portas e portões de acesso comum, externos e internos;

5.2.5 - Componentes internos dos ambientes (divisórias, prateleiras, painéis, bancadas, mobiliários e similares);

5.2.6 - Componentes constitutivos das edificações, tais como: estrutura, revestimentos, esquadrias, elementos estruturais.

5.3 - DOS EQUIPAMENTOS

5.3.1 - Bombas, motores, transformadores e todos aqueles necessários ao funcionamento das instalações e dos sistemas, com exceção dos equipamentos pertinentes aos sistemas de telefonia, lógica e climatização;

5.3.2 - Portas e portões automáticos ou semiautomáticos, internos e externos.

5.4 - DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

5.4.1 - Da Manutenção preventiva/corretiva

5.4.1.1 - Das instalações das copas e cozinhas;

5.4.1.2 - Das instalações hidrossanitárias;

5.4.1.3 - Das instalações elétricas de baixa tensão;

5.4.1.4 - Das portas e portões de acesso comum, externos e internos;

5.4.1.5 - Dos componentes internos (divisórias, prateleiras, painéis, bancadas, mobiliário, etc.);

5.4.1.6 - Das intervenções pontuais em cobertas (trocas de telhas), impermeabilizações (reparos pontuais), janelas (aplicação de mastiques).

5.4.2 - Dos Serviços Eventuais

5.4.2.1 - Das Considerações Gerais

5.4.2.1.1 - O CONTRATANTE, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, poderá convocar, a seu critério, a CONTRATADA, sempre que necessário, para a realização de serviços eventuais de manutenção ou de reparação. Tais trabalhos deverão ser executados por profissionais qualificados e especializados, sob acompanhamento e orientação de encarregado da CONTRATADA e supervisionados pelo seu responsável técnico;

5.4.2.1.2 - A CONTRATADA deverá entregar a sua planilha-proposta orçamentária no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos após a solicitação da FISCALIZAÇÃO, prazo que poderá ser prorrogado, a depender de pedido fundamentado da CONTRATADA, a ser previamente analisado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;

5.4.2.1.2.1 – A critério da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE e de acordo com a necessidade do serviço, a planilha-proposta poderá ser elaborada pelo TRT- 6ª Região e submetida à apreciação da CONTRATADA, que terá o prazo máximo de 08 (oito) corridos para análise;

5.4.2.1.3 - A contratação dos serviços se dará por lotes demandados a serem definidos e apresentados pela FISCALIZAÇÃO, quando da emissão das respectivas Ordens de Serviço;

5.4.2.1.4 - Os serviços poderão ser executados, distintamente, em mais de um imóvel e ao mesmo tempo. Neste caso, em função da dimensão e complexidade do serviço eventual a ser realizado, será definido prazo para sua conclusão em comum acordo entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA. Tal prazo será registrado na ORDEM DE SERVIÇO a ser expedida pela FISCALIZAÇÃO;

5.4.2.1.5 - O prazo máximo para que a CONTRATADA dê início à execução dos serviços demandados pela FISCALIZAÇÃO é de até 05 (cinco) dias úteis a partir da data da expedição da respectiva ORDEM DE SERVIÇO;

5.4.2.1.6 - O descumprimento dos prazos preestabelecidos poderá ensejar na aplicação de multa contratual;

5.4.2.1.7 - Saliente-se que o prazo acordado estará vinculado a cada serviço a ser realizado, devendo a CONTRATADA possuir condições técnicas, operacionais e gerenciais para, simultaneamente, efetuar serviços eventuais nos imóveis constantes do Anexo I deste Termo. Nesse sentido, fica estabelecido que, em nenhuma hipótese, será admitida a justificativa de retardo no início de serviços eventuais, autorizados pelo Tribunal, sob alegação das dimensões e complexidades de outros trabalhos em fase de execução ou a executar;

5.4.2.1.8 - Os serviços eventuais caracterizados como emergenciais serão demandados pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, para que atue no prazo preestabelecido em função do grau de risco apresentado, independentemente do valor total da ORDEM DE SERVIÇO, que, neste caso específico, em função da necessária celeridade na solução do problema, a CONTRATADA deverá iniciar os serviços imediatamente após a autorização da Administração;

5.4.2.1.9 - Os serviços eventuais envolverão as especialidades profissionais adequadas a cada serviço específico;

5.4.2.1.10 - Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos (todos fornecidos pela CONTRATADA), comprovadamente de primeira qualidade e estarem em conformidade com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO;

5.4.2.1.11 - Serão consideradas marcas de padrão de referência, para efeito de similaridade: TIGRE (materiais hidráulicos); DECA (materiais hidráulicos); CORAL E SHERWIN WILLIAMS (tintas, vernizes, massas à base de PVA e acrílicas, seladoras para pinturas); POTY (cimentos); outras a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO;

5.4.2.1.12 - Para fins de medição e pagamento (constarão da planilha específica), serão ora considerados como serviços eventuais aqueles que, ainda que tenham natureza preventiva, não sejam executados diretamente pela equipe permanente (exceto nas situações previstas neste contrato) e que constem deste caderno de especificações e da respectiva planilha de quantitativos e preços.

5.4.2.2 – Dos serviços:

5.4.2.2.1 - Locação de equipamento para manutenção em postes de iluminação;

5.4.2.2.2 - Serviços de manutenção e correção em obras civis, caracterizados por reparação e/ou modernização;

5.4.2.2.3 - Serviços de pintura;

5.4.2.2.4 - Serviços de serralharia e solda;

5.4.2.2.5 - Serviços em esquadrias metálicas e vidraçaria;

5.4.2.2.6 - Serviços de marcenaria em geral;

5.4.2.2.7 - Serviços em divisórias (remanejamento e substituição);

5.4.2.2.8 - Serviços em forros e paredes de gesso;

5.4.2.2.9 - Locação de andaimes;

5.4.2.2.10 - Transporte de entulho;

5.4.2.2.11 - Serviços de impermeabilizações;

5.4.2.2.12 - Serviços de reparação pontual de elementos estruturais e de revestimentos;

5.4.2.2.13 - Serviços técnicos de edificações de um modo geral, desde que caracterizados por reparação e/ou modernização;

5.4.2.2.14 – Serviços de instalações prediais elétricas de baixa e alta tensão, fornecimento e lançamento de cabeamento estruturado (lógico) e de cabeamento telefônico.

6. DA EQUIPE DE SERVIÇOS PERMANENTES

6.1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

6.1.1 - A equipe de serviço permanente será composta de trabalhadores profissionalmente qualificados e especializados, cuja função é executar os serviços considerados indispensáveis, rotineiros, preventivos, detectivos, corretivos e/ou emergenciais;

6.1.2 - Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra de origem local;

6.1.3 - A equipe deverá ser acompanhada por 01 (um) engenheiro civil, em tempo PARCIAL de dedicação (04 horas por dia), que terá como subordinado direto, 01 (um) encarregado geral, em tempo integral de dedicação, e todos os serviços ficarão sob a supervisão de 01 (um) responsável técnico, todos comprovadamente habilitados dentro da sua área de atuação para cumprimento do objeto do contrato;

6.1.4 - O responsável técnico da CONTRATADA deverá também colocar-se à disposição da FISCALIZAÇÃO, quando essa entender de sua eventual necessidade;

6.1.5 – A CONTRATADA deverá disponibilizar Livro de Ocorrências para registro dos serviços prestados, em duas vias numeradas, que será localizado no ambiente indicado pela FISCALIZAÇÃO, onde deverão ser registradas pela CONTRATADA e/ou pela FISCALIZAÇÃO todas as ocorrências consideradas relevantes, inclusive as visitas sistemáticas do responsável técnico;

6.1.6 - Para a formação da Equipe de serviço permanente, a CONTRATADA deverá submeter os respectivos currículos a critério da FISCALIZAÇÃO, a qual avaliará a adequação dos profissionais aos serviços necessários. Somente após aprovação dos referidos currículos pela FISCALIZAÇÃO, os profissionais poderão iniciar as atividades objeto do contrato;

6.1.7 – A Equipe permanente da CONTRATADA poderá ser remanejada entre os imóveis da Área sob a sua responsabilidade de manutenção, de acordo com as necessidades, anuência e exigências da FISCALIZAÇÃO do TRT- 6ª Região;

6.1.8 - Não será permitido que membros da Equipe permanente executem os serviços relacionados no grupo “serviços eventuais”, salvo por expressa autorização, em caráter excepcional, da FISCALIZAÇÃO ou nos casos previstos expressamente neste Termo.

6.2 - DA COMPOSIÇÃO

6.2.1 - Respeitando-se a carga diária laboral em oito horas e quarenta e quatro horas semanais, acrescida de uma hora de almoço, a CONTRATADA organizará o horário do pessoal permanente de modo a manter ininterrupta a prestação do serviço durante todo o período de funcionamento interno e externo da instituição, ou seja, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 17:00 horas;

6.2.2 – Quando da necessidade da realização de manutenções corretivas extraordinárias que, em função da comprovada necessidade, ocorram fora do horário normal de funcionamento, ou seja, antes das 07:00 horas ou após as 17:00 horas, em dias úteis, bem como em qualquer horário aos sábados, domingos ou feriados, deverá a CONTRATADA indicar, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do evento, a relação dos profissionais que irão executar as atividades com vistas à adoção das providências corretivas necessárias ao restabelecimento da normalidade das instalações, exceção feita aos casos emergenciais, que deverão ser tratados com a celeridade que o caso requer;

6.2.2.1 – Os serviços de manutenção extraordinários somente poderão ser executados pela CONTRATADA mediante parecer prévio da FISCALIZAÇÃO e após a devida ciência e concordância do Coordenador de Engenharia de Manutenção, que submeterá o pedido à autorização expressa do Diretor da Secretaria Administrativa deste Tribunal;

6.2.2.2 - A contabilização das horas extras utilizadas por cada profissional da CONTRATADA deverá ser previamente atestada pelo FISCAL dos serviços;

6.2.3 - Os Encarregados Gerais da CONTRATADA providenciarão para que os horários determinados pela FISCALIZAÇÃO, para os postos da equipe de serviço permanente, sejam cumpridos com pontualidade e assiduidade;

6.2.4 - A equipe de serviço permanente será composta por:

PROFISSIONAIS	QUANTIDADE
Engenheiro civil (04 horas por dia)	01
Encarregado geral (civil)	01
Encanadores	04
Eletricistas prediais	05
Serventes	05
Auxiliar administrativo	01
Técnico em eletrônica	01
Técnico de refrigeração	01
Pedreiros	05
Marceneiros	03
Pintores	06
Serralheiros	03
TOTAL DE PROFISSIONAIS	36 (trinta e seis)

6.3 - DAS ATRIBUIÇÕES MÍNIMAS

6.3.1 – ENGENHEIRO(A) – RESPONSÁVEL TÉCNICO

6.3.1.1 - O engenheiro responsável técnico é o preposto da CONTRATADA e deve supervisionar todas as atividades inerentes à execução do contrato, respondendo por todas elas à FISCALIZAÇÃO;

6.3.1.2 - Assinar todos os trabalhos técnicos elaborados pela CONTRATADA, inclusive planilhas orçamentárias.

6.3.2 – ENGENHEIRO(A) CIVIL – PREPOSTO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

6.3.2.1 - Coordenar as equipes, gerenciar todos os procedimentos e rotinas dos trabalhos com vistas a promover qualidade na execução do objeto deste contrato, mantendo as equipes atualizadas quanto às normas técnicas, legais e administrativas;

6.3.2.2 - Elaborar relatórios, planilhas, comunicados, laudos e outros documentos, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO;

6.3.2.3 - Receber documentos e instruções da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, e repassá-las às equipes de manutenção da CONTRATADA;

6.3.2.4 - Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de acompanhamento para as equipes de manutenção, para a execução do objeto deste contrato, considerando as normas técnicas, legais e administrativas vigentes;

6.3.2.5 – Assinar planilhas e Ordens de Serviços executadas referentes à reposição de materiais;

6.3.2.6 – Supervisionar todas as atividades, presencialmente, em especial aquelas de maior complexidade.

6.3.3 – ENCARREGADO(A) GERAL (CIVIL)

6.3.3.1 - Coordenar, supervisionar, comandar e fiscalizar o bom andamento dos serviços; cuidar da disciplina, controlar a frequência, a apresentação pessoal dos empregados; fiscalizar o uso dos equipamentos de trabalho e EPI; manter estoques mínimos de peças de reposição utilizadas pela equipe fixa; implementar os planos de manutenção preventiva ou preditiva, supervisionados pelo engenheiro; receber documentos e instruções da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE e repassá-las às equipes; emitir documentos, além de estar em contato permanente com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE;

6.3.3.2 - Manter vigilante vistoria dos imóveis, em todos os seus aspectos de desempenho, detectando falhas e demandas e procedendo com as medidas necessárias à devida correção e atendimento das necessidades detectadas em todos os imóveis e equipamentos, objeto deste caderno de especificações;

6.3.3.3 - Preparar levantamentos de informações sobre as instalações nas áreas de atuação; subsidiar a preparação de atualização das plantas (como construído: “as built”) e relatórios;

6.3.3.4 - Ter capacidade para a leitura de plantas técnicas e especificações técnicas, supervisionar, sob coordenação e orientação do(a) engenheiro(a), o trabalho de seus auxiliares, elaborando estudos para dimensionamento de redes, instalação e manutenção de equipamentos e para melhoramento da qualidade dos serviços contratados;

6.3.3.5 - Ter conhecimentos técnicos de instalação e manutenção de sistemas, subsistemas e equipamentos hidrossanitários prediais – de água fria, de água quente, de esgotos, de águas pluviais, hidráulica de incêndio;

6.3.3.6 - Ter conhecimento técnico de projetos arquitetônicos e estruturais, assim como as especificações básicas de execução dos serviços nos moldes das recomendações das respectivas Normas Técnicas da ABNT e das especificações do fabricante;

6.3.3.7 - Ter experiência comprovada em execução de impermeabilizações, de estruturas, cobertas, alvenarias, divisórias, instalações hidrossanitárias prediais e revestimentos.

6.3.4 – ENCANADORES(AS)

6.3.4.1 – Executar manutenção das instalações hidrossanitárias prediais;

6.3.4.2 – Executar atividades de alterações nos sistemas e subsistemas, conforme projetos ou especificações autorizadas.

6.3.5 - ELETRICISTAS

6.3.5.1 - Executar manutenção em instalações elétricas prediais e equipamentos destes sistemas;

6.3.5.2 - Executar alterações nos sistemas, conforme projetos ou especificações autorizadas. Interpretar desenhos e diagramas elétricos;

6.3.5.3 - Executar medições de grandezas elétricas. Diagnosticar anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas elétricos prediais;

6.3.5.4 – Executar lançamento em infraestrutura de rede estabilizada 110V, de cabeamento estruturado (lógico) e de cabeamento telefônico.

6.3.6 - SERVENTES

6.3.6.1 - Operar como ajudantes dos profissionais da equipe, procedendo com relativa habilidade no trato com ferramentas manuais, fixação e retirada de elementos (suportes, prateleiras, barras, quadros, dentre outros), adaptação desses elementos (corte, perfuração, colagem, lubrificação), desmontagem de portas e janelas, demolições, fixação de peças soltas, limpeza e transporte de todo o gênero de materiais.

6.3.7 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO

6.3.7.1 – Responder pelos serviços administrativos em geral. Deve se utilizar de programas de produção e edição de textos, planilhas e bancos de dados, em meios eletrônicos. Controle de almoxarifado. Elaboração de expedientes administrativos. Arquivo de documentos, bem como atendimentos presenciais ou por telefone durante o horário determinado neste Termo.

6.3.8 – TÉCNICO(A) EM ELETRÔNICA

6.3.8.1 - Executar serviços técnicos especializados em componentes eletrônicos. O(a) profissional deverá ser capaz de ampliar a rede de sonorização interna, identificar problemas de ruídos e mau contato, proceder com a manutenção preventiva e/ou corretiva de amplificadores, forno de micro-ondas, televisores, enfim, executar serviços em todos os equipamentos eletroeletrônicos pertencentes a este Tribunal.

6.3.9 – TÉCNICO(A) EM REFRIGERAÇÃO

6.3.9.1 - Executar serviços técnicos especializados aparelhos de ar condicionado, geladeiras, frigobares, bebedouros e purificadores de água. O(a) profissional deverá ser capaz de identificar problemas e realizar reparos nos equipamentos, bem como realizar as tarefas de manutenção preventiva e corretiva, tudo em conformidade com as especificações técnicas dos fabricantes.

6.3.10 – PEDREIROS(AS)

6.3.10.1 – Executar serviços de alvenarias, concretagem, armação de ferragem e formas de madeira, de pequena complexidade, grauteamento, revestimento (chapisco, reboco, cerâmica e placas diversas de acabamentos).

6.3.11 – MARCENEIROS(AS)

6.3.11.1 – Executar serviços de confecção e reparos em elementos confeccionados em madeira, revestimentos especiais (laminado melamínico, PVC, etc.), desmontagem e montagem de divisórias, conforme o caso, desmontagem e montagem de portas de madeira, confecção de prateleiras, colocação de vidros em esquadrias de madeira e divisórias, de pequena complexidade.

6.3.12 – PINTORES(AS)

6.3.12.1 – Executar serviços de emassamento em PVA ou acrílico, pintura de tetos e paredes em PVA ou acrílico, pintura de esquadrias metálicas e/ou madeira em esmalte sintético ou similares, com a utilização de rolos, pincéis e/ou pistolas, bem como executar reparos pontuais em forros e painéis de gesso.

6.3.13 – SERRALHEIROS(AS)

6.3.13.1 – Executar serviços de confecção e reparos em esquadrias e grades de ferro, confecção de suportes e cantoneiras de ferro, reparos e confecção de esquadrias de alumínio de pequena complexidade;

6.3.13.2 – Executar serviços de solda elétrica e/ou a gás;

6.3.13.3 – Executar serviços de substituição de ferragens de esquadrias, regulagens e/ou reparo em molas de porta.

7. DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

7.1 - Os integrantes da equipe de serviço permanente deverão possuir capacitação específica para atuar nas rotinas de manutenção definidas em todos os itens de serviços contidos na descrição dos serviços permanentes.

7.2 - O(a) responsável técnico deverá ser profissional graduado(a) em Engenharia Civil ou Engenharia Elétrica ou Engenharia Mecânica com experiência comprovada no acompanhamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva compatíveis com o conteúdo deste caderno de especificações;

7.2.1 - Deverá, ainda, estar em dia perante a entidade fiscalizadora de sua profissão, durante toda a vigência do contrato de manutenção.

7.3 - Todos(as) os(as) empregados(as) da CONTRATADA deverão desenvolver suas atividades devidamente uniformizados(as) e identificados(as), exceção feita aos(às) engenheiros(as), que só deverão portar crachá de identificação.

7.4 - O uniforme dos(as) empregados(as) deverá constar de:

7.4.1 - Para o(a) encarregado(a): camisa com manga curta, com emblema da empresa, calça “jeans” ou em brim, com emblema da empresa, cinto de lona ou couro e bota solado de borracha (ou adequada à área de atuação, conforme normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego);

7.4.2 - Para os(as) demais empregados(as) – camisa em brim, com manga curta ou comprida, conforme a necessidade dos serviços, com emblema da empresa, calça “jeans” ou em brim, com emblema da empresa, cinto de lona ou couro e bota solado de borracha (ou adequada à área de atuação, conforme normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego);

7.4.3 - O fardamento dos(as) empregados(as) da equipe permanente deverá ter cor distinta - pelo menos das camisas – daqueles(as) que estiverem executando/trabalhando em serviços de manutenções eventuais.

7.5 - Os(as) empregados(as) da CONTRATADA deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) adequados às suas atividades, bem como estar permanente e devidamente uniformizados de forma condizente com sua circulação nos ambientes da CONTRATANTE.

7.6 - A CONTRATADA deverá possibilitar a orientação e ambientação de seus(suas) trabalhadores(as) às políticas de responsabilidade socioambiental adotadas neste Tribunal.

7.7 - A CONTRATADA deverá assegurar, durante a vigência do contrato, capacitação a todos(as) os(as) trabalhadores(as) em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, e de acordo com normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

7.8 - O responsável técnico deverá ter providenciada a Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T., específica para o objeto deste contrato, e conforme dispõe o Art. 1º da Lei n.º 6496/77 e Art. 3º da Resolução n.º 307/86 – CONFEA.

7.9 - Quando da troca de responsável técnico, o currículo de seu substituto deverá ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, e será providenciada nova A.R.T., conforme disciplina a Resolução n.º 307/86 – CONFEA.

7.10 - A FISCALIZAÇÃO poderá interferir na distribuição da equipe para os locais de serviço.

7.11 - A CONTRATADA deverá submeter-se aos controles de programação ou de supervisão e fiscalização de serviços na forma apresentada pela FISCALIZAÇÃO, tais como os Diários de Manutenção, Controles de acesso e de presença das equipes, controles de Emprego de Materiais ou outros.

7.12 – DA LOGÍSTICA

7.12.1 - A logística e mobilizações de seus(suas) funcionários(as), de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicional para o CONTRATANTE;

7.12.2 - A CONTRATADA disponibilizará, sem ônus adicional para o CONTRATANTE, todos os veículos apropriados aos deslocamentos dos componentes da equipe permanente para realização das tarefas regulares de manutenção e administrativas, transporte/guarda de materiais, ferramentas e equipamentos, bem como para execuções de serviços eventuais nas diversas edificações do CONTRATANTE.

7.13 - DA COMUNICAÇÃO

7.13.1 - Deverão ser destinados, pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE, rádios de comunicação para os responsáveis pela fiscalização do contrato, todos sintonizados com os rádios do(a) engenheiro(a) e encarregados(as) da CONTRATADA ou outro sistema de comunicação eficaz que atenda às necessidades dos serviços;

7.13.2 - Para o encarregado e auxiliares de escritório: computador(es), com programas e dispositivos (placas) de acesso à internet e correio eletrônico, conforme necessidade do apoio administrativo e impressoras compatíveis com a necessidade de trabalho.

7.14 - DOS PRAZOS

7.14.1 - Em função da demanda dos serviços de manutenção corretiva ou preventiva, a FISCALIZAÇÃO enviará uma Ordem de Serviço (OS) à CONTRATADA;

A partir da data da correspondente “OS”, a CONTRATADA submeter-se-á aos seguintes prazos de atendimentos:

7.14.1.1 - Serviços de manutenção corretiva com reparo ou troca de elementos construtivos:

a) Na cidade do Recife: Iniciar os serviços em até 03 (três) horas, a partir do horário do recebimento da “OS”;

b) Nos demais Municípios: Iniciar os serviços em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do horário do recebimento da “OS”;

7.14.1.2 - Serviços de manutenção preventiva: Iniciar os serviços em até 03 (três) dias úteis, a partir do recebimento da “OS”, e em conformidade com o plano de manutenção aprovado pela fiscalização;

7.14.1.3 - Serviços de manutenção emergencial: Iniciar os serviços imediatamente, a partir do horário do recebimento da correspondente “OS” ou mensagem eletrônica, ou qualquer outra forma de comunicação, levando-se em conta a gravidade da situação;

7.14.2 – No caso de serviços que necessitem de elaboração de orçamento para fins de aprovação da fiscalização do contrato, o referido orçamento deverá ser apresentado no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos a contar da abertura da Ordem de Serviço ou solicitação da fiscalização, podendo ser prorrogado após ciência prévia e aprovação da FISCALIZAÇÃO do contrato;

7.14.2.1 – Em função de menor complexidade dos serviços a serem demandados, o prazo poderá ser reduzido, a critério da FISCALIZAÇÃO, desde que seja previamente informado à CONTRATADA;

7.14.3 - O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer prazo acima estabelecido poderá ensejar a aplicação de multa contratual, em conformidade com o contido no subitem 12.8.1 deste Termo de Referência;

7.14.4 - Casos omissos deverão ser submetidos à FISCALIZAÇÃO para que sejam solucionados, sob a égide do bom senso e legalidade.

7.15 - ROTINA DOS SERVIÇOS DA EQUIPE PERMANENTE

A seguir encontra-se a rotina de serviços e tarefas preventivos a serem realizados para todos os sistemas envolvidos. Para cada um deles, ainda deverão ser considerados todos e quaisquer procedimentos de reparos e consertos relativos à manutenção corretiva, sempre que necessários ou quando recomendado pela FISCALIZAÇÃO:

7.15.1 – Nas instalações hidrossanitárias

### 7.15.1.1 - Dos Serviços Gerais:

Reapertar as bombas hidráulicas;

Substituir os componentes hidráulicos, tais como tubos, conexões, registros e outros;

Desobstruir vasos sanitários, pias, lavatórios e ralos;

Regular as válvulas de mictórios e os vasos em todos os sanitários;

Eliminar os vazamentos existentes nos registros, conexões, torneiras e tubulações;

Inspecionar os reservatórios do subsolo e efetuar a limpeza deles, quando necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO;

Substituir as tampas de caixas de passagem, de inspeção, grelhas e outros dispositivos de proteção ao acesso ao sistema hidrossanitário;

Remanejar ou prover ponto de utilização nas áreas internas ou externas das dependências dos edifícios do TRT;

Prestar auxílio no atendimento à concessionária pública de abastecimento de água quando em vistoria ou execução de serviços da responsabilidade daquela;

Limpar, no máximo, trimestralmente, as caixas de gordura, as caixas de inspeção e de passagem.
### 7.15.2 – Nas instalações das copas e cozinhas
#### Semanalmente

Verificar a existência de vazamento, juntas e conexões;

Verificar o estado de vedação dos registros;

Inspecionar e desobstruir os sifões e as calhas e/ou ralos de piso.
### 7.15.3 - Nos Gabinetes Sanitários
#### Semanalmente

Verificar a existência de vazamentos nos sanitários e saná-los;

Verificar a existência de entupimentos em vasos e ralos em todos os sanitários e saná-los;

Verificar a regulagem das válvulas de mictórios e de vasos em todos os sanitários e saná-los;

Verificar o estado das ferragens e louças em todos os sanitários e trocar as danificadas;

Verificar a existência de vazamento nos registros e torneiras e eliminá-lo.

### 7.15.4 - Nos Ramais Prediais
#### Semanalmente
#### Ler os hidrômetros e verificar o seu estado de conservação e do ramal predial;

- Verificar o aspecto da água fornecida pela concessionária pública;
- Orientar e administrar a eventual necessidade de aquisição, por parte do TRT- 6ª Região, de água potável no mercado local, com a devida anuência da FISCALIZAÇÃO, e acompanhar o eventual fornecimento, orientando, dando total apoio logístico à empresa fornecedora.
### Semestralmente

Verificar o estado de funcionamento das válvulas eliminadoras de ar, efetuando-se a limpeza interna dos equipamentos e dos abrigos dos hidrômetros onde as válvulas se encontram.
### 7.15.5 - Nas Bombas de Recalque de Água Fria
#### Semanalmente

Testar o funcionamento das bombas;

Verificar a existência de ruídos anormais elétricos ou mecânicos excessivos;

Inspecionar os terminais elétricos nas caixas de ligação;

Inspecionar as válvulas de retenção;

Inspecionar o funcionamento das boias superiores;

Inspecionar o funcionamento das boias inferiores;

Inspecionar os cabos de alimentação do quadro geral das bombas;

Inspecionar os contactores de chaves magnéticas de comando das bombas.

### Mensalmente

Verificar o alinhamento dos eixos das bombas;

Medir a folga das luvas de acoplamento;

Medir a resistência de isolamento dos motores;

Reapertar as gaxetas e regulagem de gotejamento;

Lubrificar os mancais das bombas;

Verificar o estado das gaxetas das bombas;

Inspecionar as conexões hidráulicas;

Verificar as luvas do acoplamento;

Medir a amperagem dos motores;

Realizar a restauração completa das bombas, quando se fizer necessário; verificar o funcionamento do comando automático.
### 7.15.6 - Nas Redes de Esgoto e Águas Pluviais

Semanalmente

Inspecionar as instalações primárias e secundárias de esgotos.
#### Mensalmente

Percorrer todos os pontos de visitas e limpá-los;

Percorrer todas as caixas de inspeção e de areia e limpá-las;

Limpar a caixa geral de esgotos;

Percorrer todas as caixas de gordura e limpá-las;

Percorrer todos os bueiros de águas pluviais e limpá-los;

Inspecionar e reparar as tampas herméticas e paredes dos poços de recalque;

Inspecionar e limpar os pontos de captação de águas pluviais (ralos “abacaxi”, calhas);

Inspecionar as redes primárias e secundárias de esgotos e saídas das tubulações de ventilação.
### 7.15.7 - Nas Caixas de Gordura e Reservatórios

Semanalmente

Inspecionar as tampas dos reservatórios (estado e vedação);

#### Trimestralmente

Providenciar o esgotamento das caixas de gordura (por equipamento succionador específico).

#### Semestralmente

Efetuar limpeza geral e desinfecção dos reservatórios de água, inferiores e superiores, respectivamente. Deverá ser programada redução gradual do enchimento, para que as perdas sejam minimizadas. A desinfecção deverá ser feita preferencialmente conforme orientação da concessionária pública, ou conforme determinar ou autorizar a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.
### 7.15.8 - Nas Instalações Hidráulicas
#### Semanalmente

Verificar a existência de vazamentos, desperdícios ou usos inadequados nas tubulações, conexões e nos pontos de consumo externos, tais como torneiras, aspersores, válvulas e registros, efetuando as correções necessárias;

Verificar estado das tubulações, conexões e elementos de corte e controle de fluxo;

Verificar o nível dos reservatórios (diariamente);

Inspecionar e reparar os medidores de nível, torneira de boia, extravasores, sistema automático de funcionamento das bombas, registros e válvulas de pé e de retenção;

Verificar o estado de conservação dos motores elétricos e bombas;

Verificar o estado dos acoplamentos dos motores elétricos com outros equipamentos;

Verificar o estado dos reservatórios, principalmente com relação à sua limpeza e à estanqueidade.
#### Mensalmente

Verificar a existência de obstrução e/ou vazamentos em tubulações;

Verificar o estado da fixação das tubulações aéreas e reparar (inclusive pintura), se necessário;

Inspecionar o estado de conservação de isolamento térmico de tubulações.
#### Trimestralmente

Verificar os reservatórios de água internamente;

Investigar a existência de falhas na camada de impermeabilização;

Instigar a existência de pontos de oxidação em ferragem estrutural, principalmente no teto do reservatório.
## 7.15.9 - Instalações Elétricas
### 7.15.9.1 - Dos Serviços Específicos

Instalar e consertar tomadas de energia dos tipos monofásica, trifásica e tripolar, conforme especificação do TRT- 6ª Região;

- Trocar lâmpadas diversas, incluindo limpeza de lâmpadas e luminárias;
- Instalar e consertar luminárias embutidas ou de sobrepor, conforme modelos especificados pelo TRT- 6ª Região;

Consertar tomadas, réguas (móveis e fixas), luminárias etc.;

Instalar e reparar os circuitos elétricos;

Substituir disjuntores, chaves magnéticas, contatores etc.;

Instalar e reparar os equipamentos elétricos e mecânicos;

Ligar e desligar disjuntores, chaves e contatores diversos, conforme solicitação e/ou programação da FISCALIZAÇÃO;

Executar, sob a orientação da FISCALIZAÇÃO, lançamento em infraestrutura de rede estabilizada 110V, de cabeamento estruturado (lógico) e de cabeamento telefônico.
### 7.15.9.2 - Na Rede Elétrica

#### Semanalmente

Inspecionar as caixas de passagem;

Inspecionar o estado das capas isolantes, fios e cabos.

Mensalmente

Medir a resistência ôhmica e continuidade dos cabos;

Limpar as caixas de passagem;

Medir a amperagem da fiação e verificar a conformidade com as tabelas de amperagem máxima permitida;

Verificar a corrente de serviço e de superaquecimento.
### 7.15.9.3 - Na Iluminação Geral (Interna e Externa)
#### Semanalmente

Ligar e desligar a iluminação externa (diariamente), inclusive dos estacionamentos, conforme programação horária estabelecida pela FISCALIZAÇÃO;

Reapertar os parafusos de fixação das tampas;

Testar o funcionamento das lâmpadas de emergência;

Verificar as condições desempenho da luminária de sinalização;

Medir o nível de iluminação.

#### Mensalmente
####
Limpar as lâmpadas e luminárias;

Reapertar os parafusos de sustentação das luminárias;

Reapertar os parafusos das bases soquetes;

Verificar os parafusos de contato das tomadas.

#### Trimestralmente

Medir o isolamento dos circuitos, quanto ao estado dos fios;

Verificar o aterramento das luminárias;

Limpar as caixas de fiação das tomadas;

Medir a resistência de aterramento das estruturas do bloco.

### 7.15.9.4 - Nos Quadros Gerais de Luz e Força
#### Semanalmente

Verificar o aquecimento e o funcionamento dos disjuntores termomagnéticos para os andares;

Verificar a concordância com as condições limites de corrente máxima permitida para cada pavimento;

Verificar o aquecimento nos cabos de alimentação;

Efetuar a limpeza externa do quadro;

Inspecionar as conexões de saídas dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada;

Lubrificar as dobradiças das portas do quadro.

#### Mensalmente
####
Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores;

Verificar a resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normalizados;

Inspecionar os cabos de alimentação para prevenir aquecimento (estado de isolamento);

Verificar o barramento e as conexões;

Reapertar a fixação dos disjuntores termomagnéticos;

Medir a resistência dos cabos de alimentação;

Verificar a pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos;

Verificar a regulagem de disjuntor geral;

Verificar o equilíbrio de fases nos circuitos.

#### Trimestralmente

Inspecionar as câmaras de extinção;

Inspecionar o barramento e terminais conectados;

Reapertar os conectores de ligação;

Reapertar os parafusos de fixação do barramento e ferragens;

Verificar a pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos;

Alinhar os contatos, movimentos livres;

Efetuar limpeza geral do barramento, isoladores e disjuntores;

Prestar assistência na parte elétrica, quando da realização no Tribunal de eventos e cerimônias diversas, em que requer a utilização das instalações.
### 7.15.9.5 - Nos Quadros de Distribuição de Luz – QL
#### Semanalmente

Controlar a amperagem nos cabos de alimentação;

Controlar a carga nos disjuntores monofásicos;

Lubrificar as dobradiças das portas dos quadros;

Efetuar limpeza geral dos quadros;

Verificar os contatos da entrada e saída dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada;

Verificar o equilíbrio de fases nos alimentadores com todos os circuitos ligados.

#### Mensalmente
####
Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores;

Reapertar a fixação dos barramentos;

Efetuar limpeza geral do barramento e conexões;

Verificar a fixação e a tensão das molas dos disjuntores.

#### Trimestralmente

Verificar o isolamento dos disjuntores;

Efetuar limpeza com ar comprimido dos disjuntores e barramento;

Medir a resistência de aterramento dos armários dos quadros.

### 7.15.9.6 - Nos Quadros de Distribuição de Força – QF
#### Semanalmente

Controlar a amperagem dos cabos de alimentação dos quadros;

Controlar a amperagem nos fios de saída dos disjuntores monofásicos;

Controlar a carga dos disjuntores;

Verificar o equilíbrio de fases nos alimentadores;

Verificar os contatos de entrada e saída dos disjuntores.

#### Mensalmente

Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores monofásicos;

Verificar a fixação e tensão das molas dos disjuntores;

Verificar a tensão das molas dos disjuntores “No-Fuse”;

Efetuar limpeza geral do barramento e conexões.

#### Trimestralmente

Verificar o isolamento dos disjuntores;

Efetuar limpeza com ar comprimido dos disjuntores e barramentos;

Medir a resistência de aterramento dos armários dos quadros.
## 7.15.10 - Manutenção nos elementos gerais

Semanalmente

Verificar as portas (vidro temperado, alumínio e vidro ou de madeira) de acesso aos edifícios e de áreas comuns internas, efetuando-se a necessária manutenção;

Verificar os portões metálicos e em madeira, com relato dos casos em que haja a necessidade de substituição de peças (molas, roldanas, etc.) e de serviços de serralharia e marcenaria;

Observar o estado de conservação de pisos, paredes, tetos, esquadrias, divisórias e elementos estruturais, relatando à fiscalização a necessidade de serviços corretivos.
Quinzenalmente

Verificar o funcionamento de molas de piso e pivôs, e efetuar a devida regulagem;

Verificar o alinhamento e o fechamento das portas e dos portões;

Verificar o estado das divisórias e seus elementos de fixação;

Verificar o estado das fechaduras e dos fechos e ferrolhos;

Verificar portas de armários para os ajustes necessários;

Verificar o estado dos elementos de sinalização (faixas adesivas, painéis e pinturas);

Verificar o estado e o alinhamento dos trilhos e dos portões de correr;

Verificar o estado das roldanas e desempená-las;

Verificar o estado das caixas de roldanas e efetuar o desempeno, se possível;

Verificar o estado dos puxadores, e sua fixação;

Verificar o estado geral dos pinos de deslizamento;

Verificar o estado das telas e sua amarração e soldagem;

Verificar o estado dos porta-cadeados;

- Verificar o estado das guias de condução e de fechamento, e desempená-las;
- Verificar o estado geral da pintura.
ANEXO III
PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

Processo nº 23.026/2018				Pregão Eletrônico nº 51/18
	PROFISSIONAL	CBO	Valor ud/m	Qtde	Valor geral/m	TOTAL GERAL/a
1	ENGENHEIRO CIVIL	2142-05		1
2	ENC. GERAL (CIVIL)	7102-05		1
3	ENCANADOR	7241-10		4
4	ELETRICISTA PREDIAL	9511-05		5
5	SERVENTE	7170-20		5
6	AUX. ADMINSTRATIVO	4110-05		1
7	TEC. ELETRÔNICA	3132-05		1
8	TEC. REFRIGERAÇÃO	3141-15		1
9	PEDREIRO	7152-10		5
10	MARCENEIRO	7711-05		3
11	PINTOR	7166-10		6
12	SERRALHEIRO	7244-40		3
				36

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		2142-05
3	Salário Normativo da Categoria Profissional
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		ENGENHEIRO CIVIL
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1:

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base
1.2	Adicional de periculosidade
1.3	Adicional de insalubridade
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração

Nota 2:

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82
Subtotal 2.1		28,25

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00
2.2.2	Salário Educação	2,50
2.2.3	RAT	3,00
2.2.4	SESC ou SESI	1,50
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00
2.2.6	SEBRAE	0,60
2.2.7	INCRA	0,20
2.2.8	FGTS	8,00
Subtotal 2.2		36,80

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições
2.3	Benefícios Mensais e Diários
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado
3.4	Aviso Prévio Trabalhado
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)
4.1.2	Ausências por doença
4.1.3	Licença-Paternidade
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho
4.1.5	Ausências legais
4.1.6	Afastamento maternidade
4.1.7	Outros
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal
Subtotal 4.1

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação
Subtotal 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal
4.2	Intrajornada
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos
5.4	EPI
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos
6.2	Lucro
6.3	Tributos
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS
6.3.1.2	COFINS
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
5	Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B + C + D + E)
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7102-05
3	Salário Normativo da Categoria Profissional
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		ENC. GERAL (CIVIL)
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base
1.2	Adicional de periculosidade
1.3	Adicional de insalubridade
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82
Subtotal 2.1		28,25

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00
2.2.2	Salário Educação	2,50
2.2.3	RAT	3,00
2.2.4	SESC ou SESI	1,50
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00
2.2.6	SEBRAE	0,60
2.2.7	INCRA	0,20
2.2.8	FGTS	8,00
Subtotal 2.2		36,80

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições
2.3	Benefícios Mensais e Diários
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado
3.4	Aviso Prévio Trabalhado
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)
4.1.2	Ausências por doença
4.1.3	Licença-Paternidade
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho
4.1.5	Ausências legais
4.1.6	Afastamento maternidade
4.1.7	Outros
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal
Subtotal 4.1

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação
Subtotal 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal
4.2	Intrajornada
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos
5.4	EPI
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos
6.2	Lucro
6.3	Tributos
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS
6.3.1.2	COFINS
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
5	Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B + C + D + E)
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7241-10
3	Salário Normativo da Categoria Profissional
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		ENCANADOR
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)
Nota 1:
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base
1.2	Adicional de periculosidade
1.3	Adicional de insalubridade	20% SM
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82
Subtotal 2.1		28,25

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00
2.2.2	Salário Educação	2,50
2.2.3	RAT	3,00
2.2.4	SESC ou SESI	1,50
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00
2.2.6	SEBRAE	0,60
2.2.7	INCRA	0,20
2.2.8	FGTS	8,00
Subtotal 2.2		36,80

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições
2.3	Benefícios Mensais e Diários
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado
3.4	Aviso Prévio Trabalhado
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)
4.1.2	Ausências por doença
4.1.3	Licença-Paternidade
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho
4.1.5	Ausências legais
4.1.6	Afastamento maternidade
4.1.7	Outros
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal
Subtotal 4.1

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação
Subtotal 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal
4.2	Intrajornada
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos
5.4	EPI
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total dos Insumos

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos
6.2	Lucro
6.3	Tributos
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS
6.3.1.2	COFINS
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
5	Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B + C + D + E)
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		9511-05
3	Salário Normativo da Categoria Profissional
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		ELETRICISTA PREDIAL
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base
1.2	Adicional de periculosidade	30% SAL
1.3	Adicional de insalubridade
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82
Subtotal 2.1		28,25

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00
2.2.2	Salário Educação	2,50
2.2.3	RAT	3,00
2.2.4	SESC ou SESI	1,50
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00
2.2.6	SEBRAE	0,60
2.2.7	INCRA	0,20
2.2.8	FGTS	8,00
Subtotal 2.2		36,80

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições
2.3	Benefícios Mensais e Diários
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado
3.4	Aviso Prévio Trabalhado
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)
4.1.2	Ausências por doença
4.1.3	Licença-Paternidade
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho
4.1.5	Ausências legais
4.1.6	Afastamento maternidade
4.1.7	Outros
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal
Subtotal 4.1

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação
Subtotal 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal
4.2	Intrajornada
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos
5.4	EPI
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos
6.2	Lucro
6.3	Tributos
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS
6.3.1.2	COFINS
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
5	Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B + C + D + E)
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7170-20
3	Salário Normativo da Categoria Profissional
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		SERVENTE
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base
1.2	Adicional de periculosidade
1.3	Adicional de insalubridade
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82
Subtotal 2.1		28,25

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00
2.2.2	Salário Educação	2,50
2.2.3	RAT	3,00
2.2.4	SESC ou SESI	1,50
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00
2.2.6	SEBRAE	0,60
2.2.7	INCRA	0,20
2.2.8	FGTS	8,00
Subtotal 2.2		36,80

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições
2.3	Benefícios Mensais e Diários
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado	0,25
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado	0,70
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado	4,75
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		8,09

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)
4.1.2	Ausências por doença
4.1.3	Licença-Paternidade
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho
4.1.5	Ausências legais
4.1.6	Afastamento maternidade
4.1.7	Outros
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal
Subtotal 4.1

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação
Subtotal 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal
4.2	Intrajornada
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos
5.4	EPI
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos
6.2	Lucro
6.3	Tributos
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS
6.3.1.2	COFINS
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
5	Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B + C + D + E)
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		4110-05
3	Salário Normativo da Categoria Profissional
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		AUX ADMINIST
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base
1.2	Adicional de periculosidade
1.3	Adicional de insalubridade
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82
Subtotal 2.1		28,25

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00
2.2.2	Salário Educação	2,50
2.2.3	RAT	3,00
2.2.4	SESC ou SESI	1,50
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00
2.2.6	SEBRAE	0,60
2.2.7	INCRA	0,20
2.2.8	FGTS	8,00
Subtotal 2.2		36,80

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições
2.3	Benefícios Mensais e Diários
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado
3.4	Aviso Prévio Trabalhado
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)
4.1.2	Ausências por doença
4.1.3	Licença-Paternidade
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho
4.1.5	Ausências legais
4.1.6	Afastamento maternidade
4.1.7	Outros
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal
Subtotal 4.1

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação
Subtotal 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal
4.2	Intrajornada
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos
5.4	EPI
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos
6.2	Lucro
6.3	Tributos
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS
6.3.1.2	COFINS
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
5	Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B + C + D + E)
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		3132-05
3	Salário Normativo da Categoria Profissional
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		TEC. ELETRÔNICA
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base
1.2	Adicional de periculosidade	30% SAL
1.3	Adicional de insalubridade
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82
Subtotal 2.1		28,25

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00
2.2.2	Salário Educação	2,50
2.2.3	RAT	3,00
2.2.4	SESC ou SESI	1,50
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00
2.2.6	SEBRAE	0,60
2.2.7	INCRA	0,20
2.2.8	FGTS	8,00
Subtotal 2.2		36,80

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições
2.3	Benefícios Mensais e Diários
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado
3.4	Aviso Prévio Trabalhado
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)
4.1.2	Ausências por doença
4.1.3	Licença-Paternidade
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho
4.1.5	Ausências legais
4.1.6	Afastamento maternidade
4.1.7	Outros
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal
Subtotal 4.1

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação
Subtotal 4.2

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou
	alimentação deve ser contemplado no submódulo 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal
4.2	Intrajornada
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos
5.4	EPI
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos
6.2	Lucro
6.3	Tributos
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS
6.3.1.2	COFINS
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
5	Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B + C + D + E)
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		3141-15
3	Salário Normativo da Categoria Profissional
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		TEC. REFRIGERAÇÃO
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base
1.2	Adicional de periculosidade	30% SAL
1.3	Adicional de insalubridade
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82
Subtotal 2.1		28,25

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00
2.2.2	Salário Educação	2,50
2.2.3	RAT	3,00
2.2.4	SESC ou SESI	1,50
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00
2.2.6	SEBRAE	0,60
2.2.7	INCRA	0,20
2.2.8	FGTS	8,00
Subtotal 2.2		36,80

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições
2.3	Benefícios Mensais e Diários
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado
3.4	Aviso Prévio Trabalhado
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)
4.1.2	Ausências por doença
4.1.3	Licença-Paternidade
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho
4.1.5	Ausências legais
4.1.6	Afastamento maternidade
4.1.7	Outros
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal
Subtotal 4.1

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação
Subtotal 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 -Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal
4.2	Intrajornada
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos
5.4	EPI
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos
6.2	Lucro
6.3	Tributos
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS
6.3.1.2	COFINS
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
5	Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B + C + D + E)
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7152-10
3	Salário Normativo da Categoria Profissional
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		PEDREIRO
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base
1.2	Adicional de periculosidade
1.3	Adicional de insalubridade
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82
Subtotal 2.1		28,25

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00
2.2.2	Salário Educação	2,50
2.2.3	RAT	3,00
2.2.4	SESC ou SESI	1,50
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00
2.2.6	SEBRAE	0,60
2.2.7	INCRA	0,20
2.2.8	FGTS	8,00
Subtotal 2.2		36,80

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições
2.3	Benefícios Mensais e Diários
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado
3.4	Aviso Prévio Trabalhado
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)
4.1.2	Ausências por doença
4.1.3	Licença-Paternidade
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho
4.1.5	Ausências legais
4.1.6	Afastamento maternidade
4.1.7	Outros
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal
Subtotal 4.1

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação
Subtotal 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal
4.2	Intrajornada
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos
5.4	EPI
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos
6.2	Lucro
6.3	Tributos
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS
6.3.1.2	COFINS
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
5	Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B + C + D + E)
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7711-05
3	Salário Normativo da Categoria Profissional
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		MARCENEIRO
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base
1.2	Adicional de periculosidade
1.3	Adicional de insalubridade	20% SM
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82
Subtotal 2.1		28,25

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00
2.2.2	Salário Educação	2,50
2.2.3	RAT	3,00
2.2.4	SESC ou SESI	1,50
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00
2.2.6	SEBRAE	0,60
2.2.7	INCRA	0,20
2.2.8	FGTS	8,00
Subtotal 2.2		36,80

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições
2.3	Benefícios Mensais e Diários
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado
3.4	Aviso Prévio Trabalhado
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)
4.1.2	Ausências por doença
4.1.3	Licença-Paternidade
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho
4.1.5	Ausências legais
4.1.6	Afastamento maternidade
4.1.7	Outros
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal
Subtotal 4.1

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação
Subtotal 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal
4.2	Intrajornada
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		30,00
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos
5.4	EPI
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos
6.2	Lucro
6.3	Tributos
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS
6.3.1.2	COFINS
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
5	Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B + C + D + E)
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7166-10
3	Salário Normativo da Categoria Profissional
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		PINTOR
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base
1.2	Adicional de periculosidade
1.3	Adicional de insalubridade	20% SM
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82
Subtotal 2.1		28,25

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00
2.2.2	Salário Educação	2,50
2.2.3	RAT	3,00
2.2.4	SESC ou SESI	1,50
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00
2.2.6	SEBRAE	0,60
2.2.7	INCRA	0,20
2.2.8	FGTS	8,00
Subtotal 2.2		36,80

Nota 6:
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições
2.3	Benefícios Mensais e Diários
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado
3.4	Aviso Prévio Trabalhado
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)
4.1.2	Ausências por doença
4.1.3	Licença-Paternidade
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho
4.1.5	Ausências legais
4.1.6	Afastamento maternidade
4.1.7	Outros
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal
Subtotal 4.1

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação
Subtotal 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal
4.2	Intrajornada
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos
5.4	EPI
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos
6.2	Lucro
6.3	Tributos
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS
6.3.1.2	COFINS
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
5	Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B + C + D + E)
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		2018
D	Nº de meses de execução contratual		12

Identificação do Serviço
	Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
	MANUTENÇÃO PREDIAL	Posto	1

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7244-40
3	Salário Normativo da Categoria Profissional
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		SERRALHEIRO
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base
1.2	Adicional de periculosidade
1.3	Adicional de insalubridade	20% SM
1.4	Adicional noturno
1.5	Hora noturna adicional
1.6	Adicional de Hora Extra
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13° Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º Salário	8,33
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,1
2.1.3	Incidências do submódulo 2.2 sobre 13º e férias + adicional	7,82
Subtotal 2.1		28,25

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00
2.2.2	Salário Educação	2,50
2.2.3	RAT	3,00
2.2.4	SESC ou SESI	1,50
2.2.5	SENAIS - SENAC	1,00
2.2.6	SEBRAE	0,60
2.2.7	INCRA	0,20
2.2.8	FGTS	8,00
Subtotal 2.2		36,80

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$3,20x22dx2-6%
2.3.2	Fornecimento de refeição - almoço	R$9,00x22d
2.3.3	Café da manhã	R$5,63x22d
2.3.4	Equipamento de trabalho/ferramenta
2.3.5	Outros (especificar)
Subtotal 2.3

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		475,92
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		619,96
2.3	Benefícios Mensais e Diários		409,69
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			1.505,57

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
3.3	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Indenizado
3.4	Aviso Prévio Trabalhado
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre Aviso Prévio Trabalhado
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)
4.1.2	Ausências por doença
4.1.3	Licença-Paternidade
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho
4.1.5	Ausências legais
4.1.6	Afastamento maternidade
4.1.7	Outros
4.1.8	Incidências do submódulo 2.2 sobre ausência legal
Subtotal 4.1

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação
Subtotal 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 -CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausência Legal
4.2	Intrajornada
Módulo 4 - Total do Custo de reposição do profissional ausente

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos
5.4	EPI
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total do Insumos

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos
6.2	Lucro
6.3	Tributos
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS
6.3.1.2	COFINS
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)
6.3.3	Tributos Federais (ISSQN)
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
5	Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B + C + D + E)
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO