Estudo Técnico Preliminar
Solução de videoconferência
(atualização tecnológica para salas de reuniões)

Visão geral da solução a ser contratada

O Tribunal Regional da Sexta Região (TRT6) conta com recursos de videoconferência instalados há alguns anos na sala de sessões do Pleno, na sala de sessões das Turmas e na sala de reuniões da Presidência.
Essas soluções são compostas por conjuntos de equipamentos e de softwares usados para projeção, captação, armazenamento e transmissão de conteúdo audiovisual. Por serem recursos complexos, que integram equipamentos e softwares de fabricantes diferentes, devem contar com serviços especializados de suporte técnico, manutenção e garantia, para evitar os riscos relacionados a falhas de configurações e desgaste de componentes, por exemplo.
As soluções de videoconferência em funcionamento nas salas de sessões do Pleno e das Turmas dispõem do fornecimento de serviços de suporte técnico e manutenção com vigência até o mês de agosto de 2021.
A sala de reuniões da Presidência, por sua vez, conta com recursos obsoletos e sem cobertura de suporte técnico, manutenção ou garantia. Não obstante, os recursos dessa sala são utilizados diariamente para atividades como sessões judiciárias e administrativas dos órgãos colegiados, apresentações, treinamentos e reuniões de grupos de trabalho entre as equipes do Regional e de outras instituições.
É importante destacar que parte significativa da demanda por recursos de videoconferência do Regional é originada pelas equipes do Centro de Informática, localizado no bairro de Afogados, que integram grupos de trabalho nacionais do Poder Judiciário e participam frequentemente de reuniões virtuais com outras instituições. Como a sala de reuniões do Centro de Informática não conta com recursos de videoconferência, essas equipes precisam se deslocar para uma das salas de videoconferência instaladas no Edifício Sede, notadamente para a sala de reuniões da Presidência, quando precisam usar esse tipo de recurso e estão submetidas ao compartilhamento dessas salas com outras unidades do Regional.
Considerando-se a obsolescência dos recursos de videoconferência instalados na sala de reuniões da Presidência e a ausência de recursos desse tipo na sala de reuniões do Centro de Informática, torna-se indispensável a contratação de solução para instalação e configuração de recursos de videoconferência nessas duas salas de reuniões, com cobertura de suporte técnico, manutenção e garantia, como forma de atender à demanda do Regional por esse tipo de serviço.

Capítulo I – Definição de Requisitos da Solução

Requisitos de Negócio
Id	Descrição	Categoria (Essencial / Importante / Desejável)
1	A solução deve ser compatível com a infraestrutura de tecnologia existente no Regional.	Essencial
2	A solução deve atender à demanda atual e possibilitar o seu uso pelos próximos 60 meses.	Essencial
3	A solução deve ser compatível com a infraestrutura de videoconferência adotada pelo Regional e pelas instituições da Justiça do Trabalho.	Essencial
Requisitos de Capacitação
Id	Descrição	Categoria (Essencial / Importante / Desejável)
1	A solução deve possibilitar o aproveitamento do conhecimento da equipe técnica do Regional.	Essencial
Requisitos Legais
2	A solução deve atender às normas e padrões brasileiros para instalações lógicas, elétricas e de segurança.	Essencial
Requisitos de Manutenção
Id	Descrição	Categoria (Essencial / Importante / Desejável)
1	Os serviços de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia para a solução devem ser ilimitados durante a vigência da contratação.	Essencial
2	Os atendimentos associados à solução devem ser realizados nos prazos previstos na contratação.	Essencial
Requisitos Temporais
Id	Descrição	Categoria (Essencial / Importante / Desejável)
1	O período contratual mínimo deve ser de 60 meses.	Essencial
2	Os serviços de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia devem ser fornecidos em dias úteis e em horário comercial.	Essencial
3	A instalação da solução deve ser realizada até 30 dias após a assinatura do contrato.	Essencial
Requisitos de Segurança
Id	Descrição	Categoria (Essencial / Importante / Desejável)
1	A empresa contratada deve possuir atestados de capacidade técnica que comprovem experiência para fornecimento da solução.	Essencial
2	A solução deve possibilitar o uso de criptografia para transmissão de informações de modo compatível com os requisitos de arquitetura tecnológica indicados na contratação.	Essencial
Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais
Id	Descrição	Categoria (Essencial / Importante / Desejável)
1	A solução deve obedecer às normas ambientais e de sustentabilidade aplicáveis no Brasil.	Desejável

Capítulo II – Especificação de Requisitos da Solução

Requisitos de Arquitetura Tecnológica
Id	Descrição	Categoria (Essencial / Importante / Desejável)
1	A solução deve utilizar componentes novos e que não tenham sido descontinuados pelos fabricantes até o momento do recebimento definitivo da solução.	Essencial
2	A solução deve ser compatível com os padrões internacionais de telecomunicações incluídos na Recomendação H.323 (ITU) e no Protocolo SIP (IETF).	Essencial
3	A solução deve ser compatível com as conexões de videoconferência realizadas pelo sistema Radvision XT1000, adotado pelo TST e por outros tribunais regionais.	Essencial
4	A solução deve ser compatível com as redes VPN adotadas pelas instituições da Justiça do Trabalho.	Essencial
Requisitos de Projeto e de Implementação
Id	Descrição	Categoria (Essencial / Importante / Desejável)
1	As atualizações, manutenções e substituições eventuais dos componentes da solução devem ser realizadas pela empresa contratada sem custos adicionais para o Contratante.	Essencial
2	A solução deve adotar serviços que provoquem o menor impacto orçamentário possível para o Regional.	Essencial
3	Todo o material necessário para o funcionamento da solução deve ser novo e incluído nos custos previstos para a contratação.	Essencial
4	A solução deve ser instalada até 30 dias após a assinatura do contrato.	Essencial
5	A implantação da solução deve ser realizada pela equipe técnica da empresa contratada e acompanhada pela equipe técnica do Regional, cabendo ao Regional indicar os integrantes de sua equipe técnica até o momento da implantação.	Essencial
Requisitos de Garantia e Manutenção
Id	Descrição	Categoria (Essencial / Importante / Desejável)
1	Os componentes da solução devem possibilitar extensão de garantia ou de serviço de manutenção após o vencimento da garantia do fabricante.	Importante
2	A empresa contratada deve manter e apresentar os registros dos atendimentos realizados, mensalmente ou sob demanda, incluindo data e hora de abertura e de fechamento do chamado, nome do responsável pela abertura, nome do responsável pelo atendimento e descrição da ocorrência.	Essencial
3	Os softwares, drivers, agentes e firmwares, relacionados à solução contratada devem estar disponíveis no site do fabricante para download de versões atualizadas durante o período de garantia.	Essencial
Requisitos de Capacitação
Id	Descrição	Categoria (Essencial / Importante / Desejável)
1	A solução deverá incluir manuais de configuração, ativação e atualização dos seus componentes.	Essencial
2	A solução deverá incluir documentação online com respostas a perguntas frequentes (FAQ) e fórum para solução de dúvidas.	Desejável
3	No momento da instalação dos componentes da solução, os profissionais da empresa contratada devem apresentar à equipe técnica do Regional as operações básicas da solução e apresentar os manuais e outras referências disponíveis localmente ou via Internet.	Importante
Requisitos de Equipe
Id	Descrição	Categoria (Essencial / Importante / Desejável)
1	Os serviços relacionados à contratação devem ser prestados pela equipe técnica da empresa contratada.	Essencial
2	A solução demandará um gestor com conhecimentos básicos de direito administrativo e de gerenciamento de contratos.	Essencial
4	A solução demandará um fiscal técnico que acompanhará a qualidade do serviço prestado.	Essencial
5	A equipe técnica deste Regional deve ser ou estar capacitada para operar a solução.	Importante
Requisitos de Metodologia de Trabalho
Id	Descrição	Categoria (Essencial / Importante / Desejável)
1	O acesso às dependências do Regional por técnicos da contratada será permitido somente após credenciamento prévio.	Essencial
2	A contratada deverá fornecer aos seus técnicos todos os recursos necessários para a execução dos serviços.	Essencial
Requisitos de Segurança da Informação
Id	Descrição	Categoria (Essencial / Importante / Desejável)
1	A solução deve se adequar às normas e às políticas de segurança da informação do Regional.	Essencial

Capítulo III - Análise de Viabilidade

# 1. JUSTIFICATIVA
As tecnologias para comunicação audiovisual foram desenvolvidas de modo significativo nas últimas décadas, tanto para aplicações de alto desempenho para uso corporativo quanto para aplicações de uso pessoal, com menor desempenho e de uso simplificado. Chamamos de videoconferência a operação de comunicação audiovisual realizada por meio de uma rede de dados e cada ponto de comunicação que adota esse tipo de tecnologia é denominado terminal de videoconferência ou endpoint.
Soluções de videoconferência vêm sendo adotadas por diversas áreas do serviço público, proporcionando benefícios como a redução de gastos com reuniões entre equipes distantes; a facilidade de iniciativas de transparência pública, por meio das transmissões de reuniões de interesse público, como as sessões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados; a celeridade para os julgamentos de processos judiciais, por meio da possibilidade de comunicações remotas entre as partes; a redução de custos e o aumento da abrangência dos treinamentos à distância. Esses benefícios proporcionam melhorias no uso dos recursos públicos.
Aspectos como esses foram analisados pelo Juiz Federal Wagner Junqueira Prado, no artigo “A videoconferência como política pública”, publicado na Revista Brasileira de Políticas Públicas (v. 1, n. 2, Julho-Dezembro de 2011). No artigo, o autor estuda o caso da redução de custos com as transferências de pessoas entre as unidades da Federação nos julgamentos de processos penais. Os benefícios identificados, no entanto, são comuns a todo o Poder Judiciário porque estão relacionados às facilidades logísticas apresentadas pelas soluções de comunicação remota em um espaço continental correspondente ao do Governo Federal.
A Justiça do Trabalho adota soluções de videoconferência como recurso estratégico desde 2008, quando o Tribunal Superior do Trabalho liderou o projeto Rompendo Distâncias. Em dezembro daquele ano, foi realizada uma reunião virtual por meio de tecnologia de videoconferência entre o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Ministro Rider Nogueira de Brito, e representantes de 24 tribunais regionais do trabalho. A iniciativa foi acompanhada pela adoção paulatina de soluções de videoconferência em diversos tribunais regionais da Justiça do Trabalho nos anos seguintes.
Em 2012, o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região (TRT6) realizou o Pregão Eletrônico nº 031/2012 com o propósito de contratar uma empresa especializada para modernizar as instalações dos sistemas audiovisuais das salas de sessões das turmas e do Tribunal Pleno, compostas por subsistemas de vídeo, de sonorização e de automação audiovisual. Para os sistemas de vídeo e de automação audiovisual, também foram adotadas soluções de videoconferência.
Continuando essa iniciativa, em 2017, por meio do Pregão Eletrônico nº 044/2017, PROAD 13279/2017, o TRT6 contratou empresa especializada com o objetivo de realizar o fornecimento, a montagem e a instalação de equipamentos audiovisuais para atualização dos sistemas adquiridos em 2012. A contratação incluiu o fornecimento de materiais, serviços, operação assistida, suporte técnico e de garantia para a solução existente pelo período de 36 meses, contados a partir do recebimento definitivo dos componentes e serviços, em 20 de agosto de 2018. Desse modo, a solução adotada pelo TRT6 em 2012 foi atualizada em 2017 e teve serviços de suporte técnico relacionados assegurados até 20 de agosto de 2021.
Como mencionado, em 2012 e em 2017 os ambientes cobertos por serviços de suporte técnico, manutenção e garantia para recursos de videoconferência foram as salas de sessões do Pleno e das turmas. Ocorre que também há dispositivos de videoconferência instalados na sala de reuniões da Presidência, por meio dos quais são realizadas reuniões remotas entre magistrados e servidores, utilizando-se a rede da Justiça do Trabalho, o que facilita a atuação de integrantes remotos de projetos, grupos de trabalho, comitês, etc. em âmbito nacional. No entanto, os recursos de videoconferência dessa sala estão obsoletos e não contam com serviço de suporte técnico, manutenção e garantia.
Vale acrescentar que há demanda por solução de videoconferência na sala de reuniões do Centro de Informática do TRT6, localizado no bairro de Afogados. Essa demanda é justificada, principalmente, pela participação de servidores da STI em projetos nacionais, como reuniões técnicas de iniciativas relacionadas ao PJe-JT.
Dada a necessidade de recursos de videoconferência nessas duas localidades, isto é, nas salas de reuniões da Presidência e do Centro de Informática, essas demandas foram reunidas e consolidadas no Plano de Contratações de Tecnologia da Informação vigente e identificadas pela iniciativa “Solução de videoconferência (atualização tecnológica para salas de reuniões)”.
Desse modo, considera-se indispensável a contratação de solução de videoconferência, com serviços de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia, para assegurar a continuidade dos serviços de videoconferência na sala de reuniões da Presidência e para instalar serviços equivalentes na sala de reuniões do Centro de Informática, por exigência do Plano de Contratações de Tecnologia da Informação vigente e como forma de atender adequadamente à demanda por recursos de videoconferência no Regional.
# 2. REQUISITOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
A definição e a especificação de requisitos para o serviço de tecnologia de informação e de comunicação que se pretende contratar estão detalhadas no Documento de Definição de Requisitos e no Documento de Especificação de Requisitos, que precedem esta Análise de Viabilidade no planejamento desta contratação.
# 3. LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES
# 3.1 SOLUÇÕES NÃO APLICÁVEIS
Para esta contratação, as seguintes categorias de soluções não são aplicáveis:
- soluções existentes no Portal de Software Público Brasileiro;
- aplicação do Modelo Nacional de Interoperabilidade;
- adoção da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras;
- adoção do modelo de requisitos Moreq-Jus.
Outras soluções serão analisadas a seguir.
# 3.2 SOLUÇÃO 1: AGUARDAR LICITAÇÃO NACIONAL PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA
Não há previsão de licitação nacional para o fornecimento de solução de videoconferência durante o ano de 2019.
A espera por licitação desse tipo pode expor os serviços de videoconferência na sala de reuniões da Presidência aos riscos ocasionados pela falta de suporte técnico, manutenção e garantia para os equipamentos instalados nessa localidade e agravar a demanda compartilhada para essa sala de reuniões, que teria de ser direcionada para as salas de reuniões do Pleno ou das turmas, prejudicando vários setores do Regional.
Desse modo, a equipe de planejamento dessa contratação qualifica como inadequada a solução de aguardar licitação nacional para o fornecimento de solução de videoconferência.
# 3.3 SOLUÇÃO 2: USO DE TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS EM OUTROS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SEJAM ALTERNATIVAS AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA
O fornecimento de soluções de videoconferência não é uma atividade fim das áreas de tecnologia da Justiça do Trabalho. Em todo o Poder Judiciário, os serviços desse tipo são fornecidos por empresas especializadas.
Há Regionais que adotam soluções de videoconferência de código aberto para fins de treinamento. Essa circunstância, que será analisada adiante, não serve como evidência de tecnologia disponível em outros órgãos, em primeiro lugar, porque as instituições mencionadas fazem uso gratuito de soluções que na prática são desenvolvidas por terceiros e, em segundo lugar, porque essas soluções são destinadas a demandas de treinamento, que são menos complexas do que a demanda de comunicação de dados sigilosos, prevista para essa contratação.
Desse modo, a equipe de planejamento da contratação considera que não há alternativas ao fornecimento de soluções de videoconferência por meio de empresa especializada, o que torna inadequado o uso de tecnologias disponíveis em outros órgãos da Justiça do Trabalho para suprir as demandas relacionadas a essa contratação.
# 3.4 SOLUÇÃO 3: USO DE TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS NO MERCADO QUE SEJAM ALTERNATIVAS AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE VIDEOCONFERÊNCIA
Serão apresentadas a seguir as análises qualitativas das soluções disponíveis no mercado que são consideradas inadequadas para o atendimento à demanda. As análises levam em conta as características principais de cada inadequação.

Sobre soluções sem recursos audiovisuais
Entende-se que soluções que não sejam baseadas em tecnologias de transmissão simultânea de áudio e de vídeo não sejam capazes de substituir recursos de videoconferência, por serem tecnologias com propósitos distintos. Não é possível, por exemplo, compartilhar a área de trabalho de um computador pessoal por meio de mensagens de texto ou de transmissão de áudio.
No TRT6, várias ações e projetos de âmbito nacional dependem de reuniões realizadas por meio de videoconferência. Essa dependência torna indispensável que os participantes dessas iniciativas tenham recursos de comunicação compatíveis com os adotados pelos atores de outras instituições.
Considerando-se que as soluções de videoconferência são essenciais para a interação das equipes do Regional com outras instituições, a equipe de planejamento dessa contratação qualifica como inadequada qualquer solução de mercado diferente do fornecimento de solução de videoconferência.

Sobre soluções incompatíveis com protocolos internacionais
Todas as instituições da Justiça do Trabalho fazem uso de videoconferência baseada em padrões de comunicação internacionais, chamados protocolos, como a Recomendação H.323, desenvolvida pela International Telecommunication Union (ITU), e o Protocolo SIP (Session Initiation Protocol), desenvolvido pelo Internet Engineering Task Force (IETF). Significa dizer que todos os terminais de videoconferência da JT devem ser compatíveis com esses protocolos internacionais.
Considerando-se o requisito acima, a equipe de planejamento da contratação considera inadequadas soluções cujo funcionamento seja baseado em protocolos proprietários como Google Hangouts, Google Meet, Apple Facetime, WhatsApp Messenger e soluções de mesma natureza.

Sobre soluções que não realizem chamadas diretas
Os terminais de videoconferência da Justiça do Trabalho devem estar interligados de modo a impedir que o tráfego de dados sigilosos seja interceptado durante as reuniões. No contexto atual, esses terminais estão interligados diretamente, por meio de uma rede privada virtual (VPN) mantida pelo TST, com tráfego de dados via Internet.
Cada instituição da Justiça do Trabalho informa ao TST os números IP com acesso à Internet que devem ser configurados para a realização de chamadas de videoconferência. Nesse sentido, é o TST quem organiza quais terminais podem acessar as reuniões, consolidando o controle e a segurança das comunicações sem intermediários.
Considerando-se o requisito anterior, a equipe de planejamento da contratação considera inadequadas as soluções de videoconferência cuja comunicação é indireta, como as tecnologias baseadas em servidores de streaming na nuvem, a exemplo de Zoom, Skype Business, Microsoft Teams, GoToMeeting e soluções similares.

Sobre soluções baseadas em software para dispositivos genéricos
Os recursos utilizados nas chamadas de videoconferência devem ser dedicados a essa finalidade. Além da garantia de segurança nas conexões de rede entre os terminais de videoconferência, é imprescindível garantir que cada terminal esteja imune a falhas de segurança como vírus de computadores, violações de acessos e outras vulnerabilidades.
Dispositivos genéricos, como smartphones e computadores pessoais, são equipamentos mais vulneráveis do que dispositivos dedicados. A transferência de dados sigilosos por meio de dispositivos de uso pessoal poderia expor essas comunicações à interceptação indireta decorrente de vulnerabilidades desse tipo de equipamento.
Uma decorrência direta dessa condição é a inadequação das soluções baseadas em softwares que operam nesses dispositivos genéricos.
Durante a análise de viabilidade, não foram identificadas soluções de terminal de videoconferência compatíveis com os protocolos H.323 e SIP e baseadas em software pago, software gratuito de código proprietário ou software gratuito de código aberto que contassem com fornecimento de suporte técnico especializado e cujo uso fosse baseado em dispositivos especializados para videoconferência.
Além disso, chamou atenção o fato de que soluções de código aberto ou gratuitas, como Ekiga e YateClient, estejam bastante obsoletas e que soluções gratuitas fornecidas por empresas do setor, como Polycon RealPresence Mobile e ClearOne Collaborate Mobile, estejam também desatualizadas ou sejam mantidas por comunidades de usuários e desenvolvedores, isto é, sem suporte da empresa fornecedora da solução.
Considerando-se que o desenvolvimento de terminais de videoconferência não é atividade fim do Regional, que a solução adotada deve manter a continuidade dos serviços do Regional e que, desse modo, a solução deve contar com serviços de suporte técnico, manutenção e garantia, a equipe de planejamento da contratação considera inadequadas as soluções cuja operação não seja baseada em dispositivos dedicados a chamadas de videoconferência.
# 3.5 SOLUÇÃO 4: CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA
Os terminais de videoconferência baseados em dispositivos dedicados não apresentam as vulnerabilidades e as limitações de uso das soluções alternativas analisadas anteriormente.
Os dispositivos que integram um terminal de videoconferência são o codec para transmissão de áudio e vídeo e acessórios como câmera, microfone e caixas de som. Sendo baseados nos protocolos internacionais H.323 e SIP, esses conjuntos de dispositivos contam com uma grande variedade de fornecedores, o que facilita a aquisição dos dispositivos e a contratação de serviços de suporte técnico, manutenção e garantia.
A variedade de fornecedores também favorece a continuidade dos serviços, pois o encerramento de atividades de um fornecedor específico ou a retirada de produtos do catálogo desse fornecedor não prejudica de modo significativo a aquisição de equipamentos ou de serviços compatíveis junto a outras empresas.
Considerando-se as soluções analisadas, a equipe de planejamento da contratação considera que a solução mais indicada para as demandas do TRT6 é a aquisição dos componentes que constituem um terminal de videoconferência, acompanhados de serviços de suporte técnico, manutenção e garantia.
A seguir serão analisadas as demandas quantitativas para cada localidade.

Solução de videoconferência para a sala de reuniões da Presidência
Entre os recursos para videoconferência em funcionamento na sala de reuniões da Presidência está um equipamento codec da marca SONY, modelo PCS G50D. A versão posterior desse equipamento, denominada SONY PCS G60D, já foi descontinuada pelo fabricante, conforme indicado no endereço a seguir:
https://pro.sony/bp_BR/products/video-conference/pcs-g60d
Como não há referência no site do fabricante à versão utilizada nessa sala, considera-se que as duas versões tenham sido descontinuadas. Essa condição impede a contratação de serviço de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia para esse recurso. Além disso, o uso desse equipamento, obsoleto e sem possibilidade de reparo ou atualização, contraria as boas práticas de controle de obsolescência e prejudica a infraestrutura necessária para os serviços do Regional.
Considerando-se que esse tempo de uso é semelhante para os demais recursos de videoconferência instalados nessa localidade, o mesmo entendimento deve ser estendido a esses recursos, que devem ser substituídos e redirecionados para outros usos ou descartados conforme avaliação da equipe técnica do Regional.
Desse modo, a solução adequada para a realização de serviços de videoconferência na sala de reuniões da Presidência é a aquisição de terminal de videoconferência com serviço de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia.

Solução de videoconferência para a sala de reuniões do Centro de Informática
Como mencionado anteriormente, as equipes do Centro de Informática estão envolvidas em diversos projetos nacionais da Justiça do Trabalho, como os relacionados ao funcionamento e ao desenvolvimento do sistema PJe-JT. As participações nesses projetos dependem, frequentemente, de sessões de videoconferência entre essas equipes e as equipes de outras instituições.
Considerando-se a estrutura de comunicações audiovisuais existente, os servidores do Centro de Informática dependem dos usos compartilhados das outras salas com recursos de videoconferência para realizar esse tipo de interação em projetos nacionais. Dada a frequência dessas interações e as agendas das outras instituições, essa dependência das outras salas de videoconferência do Regional pode prejudicar significativamente a participação das equipes da STI em projetos nacionais.
Na ocasião de reuniões emergenciais, por exemplo, a ausência de marcação antecipada de uma sessão remota pode entrar em conflito com o agendamento das outras salas de reuniões disponíveis no Regional, inclusive impedindo eventualmente a participação das equipes do Centro de Informática.
Desse modo, a solução adequada para a realização de serviços de videoconferência na sala de reuniões do Centro de Informática é a aquisição de terminal de videoconferência com serviço de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia.

Demanda quantitativa para solução de videoconferência em cada sala
Considerando-se os requisitos adotados pelo Regional nas contratações anteriores, e a compatibilidade desses requisitos com aqueles adotados pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e com as soluções mais comuns no mercado de softwares e de equipamentos para videoconferência, recomenda-se, também, a observação de requisitos técnicos compatíveis com os das soluções em funcionamento na Sala de Sessões do Pleno e na Sala de Sessões das Turmas.
Nas contratações anteriores para as salas de sessões do Pleno e das Turmas, foram definidos requisitos adequados para transmissões simultâneas de vários participantes, isto é, para operação simultânea de vários terminais de videoconferência em cada sala.
No planejamento da contratação pretendida, essas demandas podem ser reduzidas para um único terminal de videoconferência para cada sala de reunião. Desse modo, no total, devem ser adquiridos dois terminais de videoconferência.
Cada terminal de videoconferência deve conter os recursos seguintes:
- equipamento codec com, no mínimo, uma entrada de áudio para o microfone, uma entrada para áudio transmitido de um PC, uma entrada de vídeo para a câmera, uma entrada para vídeo transmitido por um PC, suporte aos protocolos H.323 e SIP, saída para monitor de alta definição e saída amplificada estéreo para caixas acústicas;
- câmera de alta definição do tipo “PTZ”, sigla que significa “Pan/Tilt/Zoom” e que identifica câmeras com os movimentos panorâmico ou horizontal (“pan”), de inclinação ou vertical (“tilt”) e de aproximação da imagem (“zoom”), com opção, integrada à solução, de controle por software ou de controle por dispositivo do tipo “joystick” ou equivalente;
- microfone omnidirecional, capaz de captar sons do ambiente ao redor em 360°, do tipo dinâmico;
- serviço de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia para todos os componentes pelo período mínimo de 60 meses.
Os equipamentos adicionais para o funcionamento da solução, como monitores de alta definição com entrada HDMI e equipamentos de saída de áudio estéreo (caixas acústicas), serão fornecidos pelo Regional, pois são de baixa complexidade e de uso frequente pela instituição. Essa opção pode reduzir significativamente o valor total da contratação, sem prejuízo para o funcionamento da solução adotada.
Como indicado anteriormente, serão necessárias duas (02) unidades de cada terminal de videoconferência, o que implica a aquisição de duas unidades de cada componente mencionado, sendo uma para a sala de reuniões da Presidência e outra para a sala de reuniões do Centro de Informática.
Para simplificar a instalação e a manutenção, recomenda-se que cada par de componentes de mesma natureza tenha as mesmas especificações técnicas, incluindo o mesmo modelo e o mesmo fabricante.
Os serviços de instalação deve ser acompanhados pela operação assistida dos componentes e realizados em até 30 dias após a assinatura do contrato. Os serviços de suporte técnico, manutenção e garantia devem ser iniciados após a emissão do termo de recebimento definitivo e mantidos pelo prazo mínimo de 60 meses.
Para facilitar a continuidade dos serviços de suporte técnico e manutenção nos anos posteriores às contratações vigentes e à contratação pretendida, mencionados anteriormente, os requisitos para a solução a ser contratada devem acompanhar os requisitos dos editais das licitações realizadas pelo Regional anteriormente, para garantir a compatibilidade com as soluções de videoconferência existentes no TRT6 e em outros órgãos da Justiça do Trabalho.
Considerando-se a variedade de fornecedores e a compatibilidade obrigatória com os padrões internacionais para soluções de videoconferência, a adoção desses requisitos também deve favorecer a economicidade do processo licitatório e a continuidade desse tipo de serviço nos próximos anos.
A tabela a seguir apresenta a demanda atualizada para a solução pretendida, que é considerada pela equipe de planejamento da contratação como a mais adequada para o TRT6. Os requisitos foram reunidos em um único item, para garantir a compatibilidade entre as soluções e a seleção de uma única empresa para o fornecimento dos componentes e dos serviços. A coluna de média de preços apresenta a média aritmética dos valores unitários encontrados nas pesquisas de preços realizadas durante esse planejamento de contratação. O totalizador apresenta a estimativa total para a contratação. Esses preços e suas fontes estão indicados no Anexo I desta Análise de Viabilidade:
Demanda atualizada	Localidades	Quantidade	Média dos preços unitários
Terminal de videoconferência, composto por 01 equipamento codec com, no mínimo, uma entrada de áudio para o microfone, uma entrada para áudio transmitido de um PC, uma entrada de vídeo para a câmera, uma entrada para vídeo transmitido por um PC, suporte aos protocolos H.323 e SIP e saídas para monitor de alta definição e para dispositivo de reprodução de áudio estéreo, 01 câmera de alta definição do tipo PTZ com controle por software ou por dispositivo do tipo “joystick” integrado e 01 microfone omnidirecional com captação de 360°, incluindo serviço de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia pelo período mínimo de 60 meses.	Sala de reuniões da Presidência, sala de reuniões do Centro de Informática	2	R$27.885,12
Estimativa de valor total para a contratação			R$55.770,25

# 4. ESCOLHA DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A solução escolhida pela equipe de planejamento foi a solução 4, contratação de fornecimento de solução de videoconferência.
# 4.1 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA
A Solução 4 é composta por:
02 terminais de videoconferência, compostos, cada um, por 01 equipamento codec com, no mínimo, uma entrada de áudio para o microfone, uma entrada para áudio transmitido de um PC, uma entrada de vídeo para a câmera, uma entrada para vídeo transmitido por um PC, suporte aos protocolos H.323 e SIP e saídas para monitor de alta definição e para dispositivo de reprodução de áudio estéreo, 01 câmera de alta definição do tipo PTZ com controle por software ou por dispositivo do tipo “joystick” integrado e 01 microfone omnidirecional com captação de 360°, incluindo serviço de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia pelo período mínimo de 60 meses.
A tabela a seguir contém os relacionamentos entre os requisitos tecnológicos da solução escolhida e seu alinhamento às necessidades do negócio.
Requisitos de Arquitetura Tecnológica	Requisitos de Negócio
A solução deve utilizar componentes que não tenham sido descontinuados pelos fabricantes.	A solução deve atender à demanda atual e possibilitar o seu uso pelos próximos cinco anos.
A solução deve ser compatível com os padrões internacionais de telecomunicações incluídos na Recomendação H.323 (ITU) e no Protocolo SIP (IETF).	A solução deve ser compatível com a infraestrutura de tecnologia existente no Regional.
A solução deve ser compatível com as conexões de videoconferência realizadas pelo sistema Radvision XT1000, adotado pelo TST e por outros tribunais regionais.
A solução deve ser compatível com as redes VPN adotadas pelas instituições da Justiça do Trabalho.	A solução deve ser compatível com a infraestrutura de videoconferência adotada pelo Regional e pelas instituições da Justiça do Trabalho.

# 4.2 BENEFÍCIOS ESPERADOS COM A SOLUÇÃO ESCOLHIDA
Os benefícios a serem alcançados com a contratação são:
1. aumento da disponibilidade das comunicações por meio de videoconferência;
2. aumento dos níveis de desempenho dos serviços que dependem de comunicação por videoconferência;
3. melhoria das condições de trabalho e dos níveis de satisfação dos usuários internos e externos;
4. contribuição para celeridade no julgamento dos processos trabalhistas;
5. redução do risco de atrasos em projetos de grupos de trabalho nacionais decorrentes de falhas no compartilhamento dos recursos das salas de videoconferência existentes;
6. preservação e melhoramento dos índices de desempenho do sistema PJe-JT e de outros serviços oferecidos pelo Regional;
7. contribuição para o alcance das metas dos planejamentos estratégicos institucionais e de TI.

# 4.3 JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DA SOLUÇÃO
A equipe de planejamento da contratação observou que a ausência de cobertura de suporte técnico, manutenção e garantia para a solução de videoconferência da sala de reuniões da Presidência poderia prejudicar os trabalhos do Regional em função da obsolescência dos recursos associados a essa solução.
A equipe de planejamento da contratação também observou que a ausência de recursos de videoconferência na sala de reuniões do Centro de Informática poderia limitar os trabalhos dos servidores da STI em projetos estratégicos para a Justiça do Trabalho em geral, como o PJe-JT, e para a atuação do Regional em outras iniciativas nacionais de tecnologia da informação e comunicação.
Também foi observada a oportunidade de conjugar a vigência desta contratação com a vigência dos serviços de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia para as soluções de videoconferência nas salas de sessões do Pleno e das Turmas, que contam com serviços desse tipo contratados até 18 de dezembro de 2020.
Por conseguinte, foi considerada solução adequada para o atendimento à demanda prevista a contratação do fornecimento de 02 (dois) terminais de videoconferência, compostos, cada um, por 01 equipamento codec com, no mínimo, uma entrada de áudio para o microfone, uma entrada para áudio transmitido de um PC, uma entrada de vídeo para a câmera, uma entrada para vídeo transmitido por um PC, suporte aos protocolos H.323 e SIP e saídas para monitor de alta definição e para dispositivo de reprodução de áudio estéreo, 01 câmera de alta definição do tipo PTZ com controle por software ou por dispositivo do tipo “joystick” integrado e 01 microfone omnidirecional com captação de 360°, incluindo serviço de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia pelo período mínimo de 60 meses, sendo 01 (uma) unidade de terminal para instalação na sala de reuniões da Presidência e 01 (uma) unidade de terminal para instalação na sala de reuniões do Centro de Informática.
# 4.4 RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A DEMANDA A SER CONTRATADA
A demanda prevista para a contratação está apresentada na tabela a seguir:
Demanda prevista	Sala de reuniões da Presidência	Sala de Reuniões do Centro de Informática
Terminal de videoconferência, composto por 01 equipamento codec com, no mínimo, uma entrada de áudio para o microfone, uma entrada para áudio transmitido de um PC, uma entrada de vídeo para a câmera, uma entrada para vídeo transmitido por um PC, suporte aos protocolos H.323 e SIP e saídas para monitor de alta definição e para dispositivo de reprodução de áudio estéreo, 01 câmera de alta definição do tipo PTZ com controle por software ou por dispositivo do tipo “joystick” integrado e 01 microfone omnidirecional com captação de 360°, incluindo serviço de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia pelo período mínimo de 60 meses.	1	1

Considerando-se a necessidade de compatibilidade entre os produtos e a oportunidade de fornecimento do serviço de suporte técnico pela mesma empresa, recomenda-se que o item não seja parcelado.
A tabela a seguir apresenta a sugestão de distribuição de lotes para o objeto a ser licitado, considerando a demanda prevista e as localidades relacionadas:
LOTE ÚNICO - TERMINAL DE VIDEOCONFERÊNCIA
Item	Demanda a ser contratada	Localidades	Quantidade
1	Terminal de videoconferência, composto por 01 equipamento codec com, no mínimo, uma entrada de áudio para o microfone, uma entrada para áudio transmitido de um PC, uma entrada de vídeo para a câmera, uma entrada para vídeo transmitido por um PC, suporte aos protocolos H.323 e SIP e saídas para monitor de alta definição e para dispositivo de reprodução de áudio estéreo, 01 câmera de alta definição do tipo PTZ com controle por software ou por dispositivo do tipo “joystick” integrado e 01 microfone omnidirecional com captação de 360°, incluindo serviço de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia pelo período mínimo de 60 meses.	Sala de reuniões da Presidência, Sala de Reuniões do Centro de Informática	2

# 5. NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL
Não será necessária a adequação do ambiente existente no Regional porque o espaço físico e as condições necessárias para o uso dos serviços pretendidos já estão disponíveis.
Os equipamentos adicionais necessários para o funcionamento da solução, como monitores de alta definição com entrada HDMI e dispositivos de saída de áudio estéreo, podem ser obtidos entre os dispositivos disponíveis no Regional.
Os recursos obsoletos existentes na sala de reuniões da Presidência, que serão substituídos pelos recursos incluídos na solução contratada, devem ser avaliados pela equipe técnica do Regional e encaminhados para reaproveitamento em outros setores, para doação a outras instituições ou para descarte como resíduos tecnológicos, de acordo com as condições de uso de cada recurso.

# CAPÍTULO III - ANEXO I - ANÁLISE DE PREÇOS
Serão apresentadas a seguir ofertas para os itens que compõem a solução 4, contratação de fornecimento de solução de videoconferência, considerada a solução adequada para atender à demanda analisada. Por falta de resposta dos fornecedores em tempo hábil, preços de propostas não foram apreciados nesta estimativa. No entanto, é importante ressaltar que tais preços costumam ser mais altos do que os de certames licitatórios, não havendo prejuízo para a estimativa da presente pesquisa.
ITEM 1: Terminal de videoconferência, composto por 01 equipamento codec com, no mínimo, uma entrada de áudio para o microfone, uma entrada para áudio transmitido de um PC, uma entrada de vídeo para a câmera, uma entrada para vídeo transmitido por um PC, suporte aos protocolos H.323 e SIP e saídas para monitor de alta definição e para dispositivo de reprodução de áudio estéreo, 01 câmera de alta definição do tipo PTZ com controle por software ou por dispositivo do tipo “joystick” integrado e 01 microfone omnidirecional com captação de 360°, incluindo serviço de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia pelo período mínimo de 60 meses:
Órgão	Pregão	Fornecedor	Valor unitário
SERPRO - Sp	Nºpregão:10452018 / Uasg:803080 (Lote 1, Item 6)	Ish Tecnologia S/A	R$ 23.718,38
Conselho Nacional De Justiça	Nºpregão:302018 / Uasg:40003 (Lote 1, Item 2)	Global Red	R$ 31.439,99
Escola Superior Do Minist. Publico Da Uniao	Nºpregão:022019 / Uasg:200234 (Item 01)	Seal Telecom	R$ 28.497,00
		Valor Médio	R$27.885,12

Capítulo IV – Plano de Sustentação

RECURSOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DO NEGÓCIO
RECURSOS MATERIAIS
Recurso 1: Salas de reuniões
Quantidade:		2		Disponibilidade:		2
Ação para obtenção do recurso:				Recursos já disponibilizados pelo Regional.
Responsável:				Administração do TRT6, STI
Recurso 2: Mesas e cadeiras
Quantidade:		2		Disponibilidade:		2
Ação para obtenção do recurso:				Recursos já disponibilizados pelo Regional, em ambas as salas de reuniões.
Responsável:				Administração do TRT6, STI
Recurso 3: Monitores de alta definição com entrada HDMI
Quantidade:		2		Disponibilidade:		2
Ação para obtenção do recurso:				Recursos já disponibilizados pelo Regional, em ambas as salas de reuniões.
Responsável:				Administração do TRT6, STI
Recurso 4: Dispositivos de saída de áudio estéreo (caixas acústicas)
Quantidade:		2		Disponibilidade:		2
Ação para obtenção do recurso:				Recursos já disponibilizados pelo Regional, em ambas as salas de reuniões.
Responsável:				Administração do TRT6, STI
RECURSOS HUMANOS
1	Fiscal Técnico		Técnico ou Superior		Acompanhar a prestação dos serviços de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia da solução e apoiar o gestor do contrato quanto às normas técnicas contratuais. / Deverá, também, solicitar atendimentos por meio da abertura de chamados, se for o caso.		Sob demanda/ Durante a vigência do Contrato
2	Equipe Técnica do Contratante		Técnico ou Superior, com experiência em instalação e configuração de soluções de áudio e vídeo.		Acompanhar a prestação dos serviços de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia da solução e solicitar atendimentos por meio da abertura de chamados, se for o caso.		Sob demanda/ Durante a vigência da Garantia
3	Fiscal Requisitante		Técnico ou Superior		Prover as informações necessárias para a continuidade da contratação e acompanhar os serviços, quando for o caso, para verificar o atendimento das necessidades de negócio. Poderá, também, solicitar atendimentos por meio da abertura de chamados, se for o caso.		Sob demanda/ Durante a vigência do Contrato ou Garantia
4	Fiscal Administrativo		Técnico ou Superior		Verificar a aderência aos termos contratuais e as regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias, para fins de pagamento.		Sob demanda/ Durante a vigência do Contrato
5	Gestor do Contrato		Técnico ou Superior		Iniciar o contrato, monitorar a execução do contrato, e autorizar a emissão e o pagamento de nota fiscal.		Sob demanda/ Durante a vigência do Contrato
6	Equipe técnica da contratada		Técnico ou Superior		Fornecer a solução e serviço de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia conforme previsto no contrato.		Sob demanda/ Durante a vigência do Contrato e Garantia

ATIVIDADES DE TRANSIÇÃO E ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Ação	Responsável	Período ou Prazo
Recebimento de todos os documentos que devam permanecer com o TRT 6	Contratante	Período de 5 dias antes do término contratual.
Planejar nova contratação (nova aquisição com garantia ou contratação de serviço de garantia/ suporte/ manutenção)	STI / Divisão de Infraestrutura do TRT 6	Período entre 180 e 60 dias antes do término contratual.
Recebimento de todos os recursos pertencentes ao TRT 6, se for o caso	Não se aplica
Recebimento de todos os documentos confidenciais que devam permanecer com o TRT 6, se for o caso	Não se aplica
Cancelamento de todos os perfis de acesso para usuários da Contratada ao ambiente do TRT6, porventura providos durante a execução do contrato	Não se aplica
Assinatura do Termo de Recebimento Definitivo/ Termo de Encerramento do Contrato	Contratada e Contratante	Término contratual

ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE
Evento 1: Atraso na entrega dos equipamentos
Ação de prevenção/contingência	Responsável
Manter a solução atual em funcionamento.	Seção de Gestão de Redes de Computadores
Aplicação de sanções previstas no contrato.	Gestor do Contrato / Administração do TRT6

Evento 2: Fim do período de garantia
Ação de prevenção/contingência	Responsável
Realizar, com antecedência, planejamento de um novo processo licitatório de contratação.	STI / Divisão de Infraestrutura do TRT6

ESTRATÉGIA DE INDEPENDÊNCIA
Transferência do Conhecimento
Procedimento	Produto esperado	Área de atuação (processos ou TI)	Período de aplicação
A Contratada deverá prover informações e esclarecimentos acerca da execução dos serviços de suporte/ garantia prestados.	E-mails/ Documentos/ Reuniões	Infraestrutura	Durante a vigência do contrato
Direitos de Propriedade Intelectual (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998)
A Contratada deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e mídias de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.
O Contratante terá o direito de propriedade intelectual sobre toda a documentação e base de conhecimento porventura geradas durante a vigência contratual, inclusive roteiros técnicos e configurações de software, permitindo ao TRT6, a qualquer tempo, distribuir, alterar e utilizar o material sem quaisquer limitações.

Capítulo V – Estratégia da Contratação
# 1 Solução de Tecnologia da Informação
## 1.1 Descrição da Solução
Contratação de solução de videoconferência para as salas de reuniões da Presidência e do Centro de Informática do TRT6, consistindo em 02 (dois) terminais de videoconferência, compostos, cada um, por 01 equipamento codec com, no mínimo, uma entrada de áudio para o microfone, uma entrada para áudio transmitido de um PC, uma entrada de vídeo para a câmera, uma entrada para vídeo transmitido por um PC, suporte aos protocolos H.323 e SIP e saídas para monitor de alta definição e para dispositivo de reprodução de áudio estéreo, 01 câmera de alta definição do tipo PTZ com controle por software ou por dispositivo do tipo “joystick” integrado e 01 microfone omnidirecional com captação de 360°, incluindo serviço de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia pelo período mínimo de 60 meses.
## 1.2 Detalhamento dos Bens e Serviços que Compõem a Solução
1.2.1 A solução contratada deve ser constituída por 02 (dois) conjuntos de equipamentos e de softwares, sendo cada conjunto denominado “terminal de videoconferência” e cada terminal composto pelos seguintes itens:
- 01 equipamento codec com, no mínimo, uma entrada de áudio para o microfone, uma entrada para áudio transmitido de um PC, uma entrada de vídeo para a câmera, uma entrada para vídeo transmitido por um PC, suporte aos protocolos H.323 e SIP e saídas para monitor de alta definição e para dispositivo de reprodução de áudio estéreo;
- 01 câmera de alta definição do tipo PTZ (“pan/tilt/zoom”), com ajustes verticais, horizontais e de aproximação de imagem, com estabilizador óptico e controle direcional por software ou por dispositivo do tipo “joystick” integrado à solução;
- 01 microfone de mesa omnidirecional, com captação de som em 360°, do tipo dinâmico.
1.2.2 A solução contratada deve substituir os componentes da solução existente na sala de reuniões da Presidência, independente das condições de uso dos componentes existentes, que devem ser retirados dessa sala e destinados, conforme avaliação da equipe técnica do Regional, para reuso em outros ambientes, para doação para outras instituições ou para descarte como resíduos eletrônicos.
1.2.3 A solução contratada deve ser compatível com as conexões de videoconferência realizadas pelo sistema Radvision XT1000, adotado pelo TST e por outros tribunais regionais.
1.2.4 A solução contratada deve incluir manuais de uso e de configuração, com instruções para instalação e para atualização dos componentes relacionados, e indicação de documentação e outras referências via Internet, contendo respostas para perguntas frequentes (FAQ) e fóruns para solução de dúvidas, entre outros recurso.
1.2.5 Os drivers, agentes, firmwares e outros softwares relacionados aos componentes da solução contratada, incluindo as versões atualizadas dos componentes, devem estar disponíveis para download durante a vigência da contratação, estando a contratada obrigada a fornecer esses recursos caso estejam indisponíveis na Internet durante a vigência da contratação.
1.2.6 Os serviços de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia para os componentes da solução contratada devem ser fornecidos pelo período mínimo de 60 meses, contados a partir do recebimento definitivo da solução.
1.2.7 Cada um dos 02 (dois) terminais de videoconferência incluídos na solução contratada deve ser compatível com os recursos materiais disponibilizados pela contratante, a saber: 02 (dois) monitores de alta definição com entrada HDMI e 02 (dois) dispositivos de saída de áudio estéreo, como pares de caixas acústicas.
1.2.8 A adoção eventual de adaptadores para a configuração dos componentes da solução contratada com os recursos materiais indicados no item anterior deve ser providenciada pela contratada sem custo adicional para o Regional.
1.2.9 A instalação dos componentes da solução contratada, incluindo sua configuração com os recursos materiais fornecidos pelo Regional e indicados nos itens anteriores, deve ser realizada pela equipe técnica da contratada. As reinstalações eventuais serão realizadas pela equipe técnica do Regional.
1.2.10 Cada par de componentes de mesmo tipo (par de câmeras, par de microfones, par de codecs) deve ter especificações técnicas idênticas, incluindo modelos e fabricantes, para facilitar o intercâmbio eventual entre os locais das instalações em caso de adoção de solução de contingência em situações emergenciais.
1.2.11 Os locais de instalação para cada terminal de videoconferência devem ser os endereços seguintes:
- Sala de reuniões da Presidência: Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região - Prédio-sede - Av. Cais do Apolo, 739 - Bairro do Recife - Recife - Pernambuco - CEP 50030-902.
- Sala de reuniões do Centro de Informática: Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região - Centro de Informática - Rua Motocolombó, nº 310 - Bairro de Afogados - Recife - Pernambuco - CEP 50770-110.
Em caso de modificação do local de instalação, a contratante deve informar o novo endereço para a contratada antes do recebimento provisório dos componentes destinado ao endereço anterior à mudança.
1.2.12 Detalhamento dos serviços de instalação
1.2.12.1 Considera-se a instalação de uma solução o conjunto de ações de entrega, instalação e operação assistida de todos os componentes da solução.
1.2.12.2 O prazo para entrega e para instalação de todos os componentes da solução, incluindo a operação assistida dos componentes instalados, é de até 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura do contrato. No ato da entrega serão conferidos os itens conforme as especificações do edital. A entrega antecipada não modifica os prazos de instalação. Quando uma entrega ocorrer em data anterior à da instalação, será emitido um termo de recebimento provisório para essa entrega com a data do recebimento.
1.2.12.3 A instalação de um componente deve ser acompanhada pela operação assistida desse componente. A operação assistida pode ser realizada em data posterior à da instalação, respeitado o prazo máximo de 30 dias contados a partir da assinatura do contrato e a realização em dias úteis e em horário comercial, nos mesmos locais de instalação dos componentes.
1.2.12.4 Quando todas as ações de entrega, instalação e operação assistida forem concluídas, será emitido um termo de recebimento definitivo para toda a solução em prazo de até 15 (quinze) dias contados a partir da conclusão da última ação.
1.2.12.8 A conclusão das ações de entrega, instalação e operação assistida, e a consequente emissão do termo de recebimento definitivo, indicam o início da vigência do período de 60 meses para os serviços de suporte técnico, manutenção e garantia.
1.2.13 Detalhamento dos serviços de suporte técnico, manutenção e garantia
1.2.13.1 Considera-se serviço de suporte técnico e de manutenção o atendimento para solução de qualquer problema relacionado ao perfeito funcionamento dos componentes da solução contratada, por meio de reparo, reconfiguração ou substituição desses componentes por componentes novos.
1.2.13.2 Considera-se serviço de garantia o atendimento de suporte técnico e de manutenção conforme indicado no item anterior e que seja fornecido pela empresa fabricante do componente respectivo, sempre mediante atuação da empresa contratada.
1.2.13.3 Em nenhuma hipótese o atendimento de garantia será realizado por meio de contato direto entre o Regional e o fabricante do componente defeituoso. Esse atendimento sempre será mediado pela empresa contratada.
1.2.13.4 A vigência dos serviços de suporte técnico, manutenção e garantia deve ser de 60 meses, contados a partir do recebimento definitivo da solução.
1.2.13.5 A contratada deve instalar os componentes das soluções em dias úteis e horário comercial. Em caso de reinstalação dos componentes, que ocorra após o recebimento definitivo da solução, a transferência de componentes para outros locais e sua reinstalação em cada novo local será realizada pela equipe técnica do Regional, que poderá solicitar o atendimento de suporte técnico da contratada durante a reinstalação.
1.2.13.6 O horário de atendimento para os serviços contratados é o horário comercial em dias úteis. O prazo de atendimento inicial para os chamados de suporte técnico, manutenção e garantia é de até 01 (um) dia útil, contado após o contato inicial feito pela equipe técnica do Regional.
1.2.13.7 O registro do atendimento pela equipe técnica do Regional deve indicar a severidade do problema, que pode ser crítico e não crítico. Considera-se crítico um problema cuja severidade impeça a operação de uma solução. Considera-se não crítico um problema cuja severidade prejudique a operação de uma solução, mas que não impeça seu funcionamento.
1.2.13.8 O prazo de solução para um problema não crítico é de até 05 (cinco) dias úteis. O prazo de solução para um problema crítico é de até 03 (três) dias úteis. Em hipótese alguma os componentes da solução poderão ficar inoperantes por mais de 03 (três) dias úteis, salvo justificativa por escrito, apresentada pela empresa contratada e explicitamente acatada pela equipe técnica do Regional.
1.2.13.9 Caso não seja possível solucionar um problema dentro do prazo adequado para a severidade respectiva, e se não houver justificativa acatada pela equipe técnica do Regional, o componente deverá ser substituído imediatamente por outro de características iguais ou melhoradas, sem ônus para o Regional.
1.2.13.10 Em caso de reparo ou de substituição de um componente, a ação deve ser realizada às expensas da empresa contratada, sem comprometimento da garantia oferecida, considerando-se todas as partes, peças, softwares e equipamentos defeituosos, por outros itens com as mesmas especificações ou por itens compatíveis e de melhor qualidade.
1.2.13.11 Todas as despesas relacionadas à mão de obra para os serviços de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia, à retirada dos itens defeituosos em caso de reparo ou substituição e ao transporte dos itens novos e sua instalação no local respectivo correrão por conta da empresa contratada.
## 1.3 Possibilidade de parcelamento do objeto
1.3.1 As soluções de videoconferência são itens complexos, frequentemente compostos por softwares e equipamentos produzidos por fabricantes diferentes, que devem ser configurados em conjunto para o fornecimento adequado do serviço. Para evitar que os componentes e serviços contratados sejam incompatíveis entre si, o objeto desta contratação não poderá ser parcelado.

1.3.2 Os itens de mesma natureza devem contar com especificações idênticas, incluindo os mesmos modelos e fabricantes, para facilitar o intercâmbio de componentes entre os locais de instalações e para garantir que as qualidades dos serviços prestados nos dois locais de instalação sejam equivalentes.

# 2 Responsabilidades da Contratante e da Contratada
## 2.1 Deveres e Responsabilidades da Contratante
2.1.1 Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
2.1.2	Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos procedimentos de fornecimento do objeto contratado.
2.1.3	Receber o objeto contratado, atestar as notas fiscais correspondentes.
2.1.4	Promover o pagamento dentro do prazo estipulado e nas condições estabelecidas.
2.1.5	Providenciar a publicação do resumo do contrato no Diário Oficial da União – DOU.
2.1.6	Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
## 2.2 Deveres e Responsabilidades da Contratada
2.2.1	Fornecer o objeto de acordo com o especificado.
2.2.2	Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes do processo licitatório.
2.2.3	Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
2.2.4	Dar plena e fiel execução ao contrato, respeitadas todas as cláusulas e condições estabelecidas no termo de referência.
2.2.5	Fornecer as licenças e links para verificação do período de suporte e atualização de software junto ao fabricante em até 30 dias após a assinatura do contrato, por meio eletrônico ou carta registrada.
2.2.6	Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Tribunal ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
2.2.7	Manter o sigilo sobre quaisquer informações, códigos-fonte, artefatos, contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento durante a execução do objeto, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.
2.2.8	A Contratada não poderá divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos equipamentos fornecidos ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização, por escrito, da Contratante.
# 3 Termos Contratuais
## 3.1 Procedimentos e Critérios de Aceitação
Id	Etapa/Fase/Item (produto ou serviço)	Indicador	Valor Mínimo Aceitável
1	Instalação da solução de videoconferência nas duas salas de reuniões	Percentual entregue e prazo de entrega	100% dos componentes instalados até 30 dias após a assinatura do contrato
2	Termo de recebimento definitivo e início do período de vigência dos serviços de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia	Tempo para emissão de documento	Termo assinado
3	Atendimento de suporte técnico, manutenção e garantia	Percentual de atendimentos realizados no prazo	100%

3.1.1 – Procedimentos para Recebimento
3.1.1.1 – A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os componentes e treinar a operação desses componentes em até 30 dias após a assinatura do contrato, nos endereços das salas de reuniões indicadas pela CONTRATANTE.
3.1.1.2 – O fiscal técnico e o gestor do contrato devem emitir o termo de recebimento definitivo dos produtos e serviços em até 15 dias após a conclusão da instalação e da operação assistida de todos os componentes.
3.1.1.3 – Após a emissão do termo de recebimento definitivo, a CONTRATADA está autorizada a emitir a nota fiscal para pagamento.
3.1.2 Procedimentos no caso de recusa dos serviços
3.1.2.1 Caso os produtos/ serviços entregues pela contratada não correspondam às especificações constantes no edital, a mesma será notificada para adequação dos itens não conformes dentro do prazo de entrega, sob pena de ser considerado como não entregues os produtos/ serviços.
## 3.2 Estimativa de Volume de Bens e/ou Serviços
3.2.1 Estima-se a contratação de solução de videoconferência conforme descrito:
LOTE ÚNICO - TERMINAL DE VIDEOCONFERÊNCIA
Item	Demanda a ser contratada	Localidades	Quantidade
1	Terminal de videoconferência, composto por 01 equipamento codec com, no mínimo, uma entrada de áudio para o microfone, uma entrada para áudio transmitido de um PC, uma entrada de vídeo para a câmera, uma entrada para vídeo transmitido por um PC, suporte aos protocolos H.323 e SIP e saídas para monitor de alta definição e para dispositivo de reprodução de áudio estéreo, 01 câmera de alta definição do tipo PTZ com controle por software ou por dispositivo do tipo “joystick” integrado e 01 microfone omnidirecional com captação de 360°, incluindo serviço de instalação, suporte técnico, manutenção e garantia pelo período mínimo de 60 meses.	Sala de Reuniões da Presidência, Sala de Reuniões da STI	2

## 3.3 Modelo de Gestão do Contrato - Procedimentos para Solicitação, Acompanhamento e Entrega de Demandas
3.3.1 O contrato será gerido pelas figuras do gestor do contrato, auxiliado pelo fiscal técnico e pelo fiscal administrativo;
3.3.1.1 O gestor promoverá a aceitação dos produtos e serviços, apoiado pelos pareceres do fiscal técnico;
3.3.1.2 O gestor comunicará à Administração as irregularidades porventura constatadas, bem como oficiará a contratada sobre qualquer assunto relativo ao contrato;
3.3.1.3 O fiscal administrativo se encarregará de verificar se a empresa reúne as condições editalícias durante toda a vigência do contrato, informando ao gestor as irregularidades constatadas.
## 3.4 Procedimentos para Acompanhamento e Fiscalização
3.4.1	O Gestor do contrato, seu substituto legal e os fiscais serão nomeados pela Administração, tendo o Gestor as seguintes atribuições:
3.4.1.1	Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para autorizar pagamentos;
3.4.1.2	Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir a qualidade desejada;
3.4.1.3	Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;
3.4.1.4	Comunicar ao representante do fornecedor sobre o descumprimento de cláusula contratual;
3.4.1.5	Comunicar à Administração o descumprimento de cláusula contratual por parte da Contratada para que esta tome as medidas cabíveis ao caso.
3.4.2	O fiscal administrativo terá as seguintes atribuições:
3.4.2.1	Informar ao Gestor qualquer irregularidade administrativa ocorrida durante o período de vigência do contrato;
3.4.2.2	Antecipar para o Gestor os eventos administrativos inerentes ao contrato administrativo, tais como: período de vigência do contrato, possibilidade de aditivo, data de renovação.
3.4.3	Os fiscais técnicos do contrato terão as seguintes atribuições:
3.4.3.1	Fiscalizar a execução técnica dos serviços de forma a garantir que o objeto entregue corresponda ao que foi contratado;
3.4.3.2	Dirimir dúvidas e conduzir a contratada a executar os serviços da forma mais eficiente para o Regional;
3.4.3.3	Comunicar ao Gestor do contrato quaisquer irregularidades constatadas;
3.4.3.4	Confirmar e informar ao Gestor a conclusão de cada etapa do cronograma de execução;
3.4.4	A ação de fiscalização do Gestor do contrato não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.
## 3.5 Procedimentos para Faturamento e Forma de Pagamento
3.5.1	Os pagamentos serão efetuados em 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal pela Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, devidamente atestada pelo Gestor do contrato, sem ressalvas, através de ordem bancária em nome da CONTRATADA, conforme dados bancários indicados pela CONTRATADA, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento. De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá sua compensação em até 02 (dois) dias úteis.
3.5.2	Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias;
3.5.3	O gestor do contrato atestará a nota fiscal, com ou sem ressalvas, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da mesma;
3.5.4	No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o pagamento.
3.5.5	No ato do pagamento serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo com a legislação vigente. Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE.
3.5.6	Caso a CONTRATADA seja optante do SIMPLES, deverá apresentar, junto com a Nota Fiscal, quando do pagamento, cópia autenticada ou original para que seja conferido pelo servidor, do Termo de Opção ou Ficha Cadastral de pessoa jurídica, onde constará a opção; esta última para as empresas constituídas a partir de janeiro de 1997.
3.5.7	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:
EM= I x N x VP, onde:
EM= Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)/365	I= (6/100)/365	I= 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%
3.5.8	A compensação financeira prevista no Parágrafo anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso.
3.5.9	Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta da CONTRATADA.
## 3.6 Fases/Etapas do Contrato
3.6.1 – As fases/ etapas do contrato, suas condições de entrega e prazos estão dispostos na seguinte tabela:
Id	Fase/Etapa	Entrega	Prazo
1	Assinatura do contrato	Contrato assinado	10 dias após homologação da licitação
2	Instalação dos componentes	Componentes instalados	30 dias após assinatura do contrato
3	Recebimento definitivo	Termo de recebimento definitivo	15 dias após instalação dos componentes
4	Pagamento dos serviços	Notas fiscais pagas	05 dias úteis após o recebimento da nota fiscal atestada

3.6.2 - O pagamento será realizado integralmente uma única vez.
## 3.7 Mecanismos Formais de Comunicação
3.7.1 Acionar a contratada
Emissor: Secretaria Administrativa
Destinatário: Contratada
Forma de Comunicação: Ofício
Periodicidade: Sempre que necessário
3.7.2 – Fazer solicitações à contratada
Emissor: Gestor do contrato
Destinatário: Contratada
Forma de Comunicação: Correio eletrônico
Periodicidade: Sempre que necessário
3.7.3 – Acionar a Administração
Emissor: Gestor do contrato
Destinatário: Administração
Forma de Comunicação: Ofício
Periodicidade: Sempre que necessário
3.7.4. - Autorizar pagamento da nota fiscal
Emissor: Gestor do contrato
Destinatário: Administração
Forma de Comunicação: Ateste de nota fiscal
Periodicidade: Sempre que existirem notas a serem pagas

## 3.8 - Regras para Aplicação de Multas ou Sanções
    1. O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
      1. cometer fraude fiscal;
      2. apresentar documento falso;
      3. fizer declaração falsa;
      4. comportar-se de modo inidôneo;
      5. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
      6. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
      7. não mantiver a proposta;
      8. não executar total ou parcialmente o objeto do contrato.

    1. Para os fins do subitem 3.8.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 da Lei n.º 8.666/93, bem como a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.
    2. Quando se tratar de inexecução do contrato, aplicar-se-á multa de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao dia sobre o valor total do contrato, até a efetiva entrega do bem contratado, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor.
    3. A aplicação de qualquer penalidade à contratada será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.
    4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
    5. Estima-se, para efeito de aplicação de multas, o valor global do contrato à época da infração cometida.
    6. O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante à Seção Financeira da Secretaria de Orçamento e Finanças da contratante, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a contratada ainda fizer jus, ou poderá ser cobrado judicialmente, nos termos do §1º do art. 87 da Lei nº. 8.666/93.
    1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
# 4 Orçamento detalhado
A base de cálculo para o orçamento considerou a média das soluções de mercado, conforme tabelas abaixo.

Órgão	Pregão	Fornecedor	Valor
SERPRO - Sp	Nºpregão:10452018 / Uasg:803080 (Lote 1, Item 6)	Ish Tecnologia S/A	R$ 23.718,38
Conselho Nacional De Justiça	Nºpregão:302018 / Uasg:40003 (Lote 1, Item 2)	Global Red	R$ 31.439,99
Escola Superior Do Minist. Publico Da Uniao	Nºpregão:022019 / Uasg:200234 (Item 01)	Seal Telecom	R$ 28.497,00
		Valor Médio	R$27.885,12

# 5 Adequação Orçamentária
## 5.1 Fonte de Recursos
Id	Valor	Fonte(Programa/Ação)
1	R$55.770,25	Orçamento TRT6

## 5.2 Estimativa de Impacto Econômico-Financeiro
Id	Valor	Exercício	Percentual	Análise e Conclusão
1	R$55.770,25	2019	1,34%	Contratação viável

# 6 Critérios Técnicos de Julgamento das Propostas
Os critérios técnicos observarão o atendimento às especificações previstas em edital.
## 6.1 Critérios Técnicos Pontuáveis
Não se aplica.
## 6.2 Critérios de Seleção
6.2.1 – Modalidade de Licitação
A modalidade de licitação utilizada será o pregão eletrônico.
6.2.2 – Tipo de Licitação
O tipo de licitação para o pregão será o menor preço.
## 6.3 Qualificação Técnica
6.3.1 – Requisitos de Capacidade e Experiência
Id	Capacidade/ Experiência	Forma de comprovação
1	A empresa fornecedora dos equipamentos e serviço de suporte deve ser o Fabricante do equipamento ou a Contratada, desde que tenha capacitação para prestação desse tipo de serviço e deverá comprovar prestação de, ao menos, 1 serviço equivalente.	Comprovado por meio de documentação fornecida/ emitida pelo órgão ou instituição a que o serviço foi prestado.

# 7 Equipe de Apoio à Contratação
Os integrantes indicados para a Equipe de Apoio à Contratação são:
- Sérgio Limeira da Silva / sergio.limeira@trt6.jus.br
- Ednaldo Dias da Silva / ednaldo.dias@trt6.jus.br
# 8 Equipe de Gestão da Contratação
Os integrantes indicados para a Equipe de Gestão da Contratação são:
- Gestor do Contrato – Ednaldo Dias da Silva / ednaldo.dias@trt6.jus.br
- Gestor Substituto – Igor Maciel Leal de Morais / igor.morais@trt6.jus.br
- Fiscal Requisitante do Contrato – Sérgio Limeira da Silva / sergio.limeira@trt6.jus.br
- Fiscal Requisitante Substituto – Eneas Ribeiro de Aguiar / eneas.aguiar@trt6.jus.br
- Fiscal Técnico do Contrato – Igor Maciel Leal de Morais / igor.morais@trt6.jus.br
- Fiscal Técnico Substituto – Ednaldo Dias da Silva / ednaldo.dias@trt6.jus.br
- Fiscal Administrativo do Contrato – Rafael Cardoso Santana / rafael.santana@trt6.jus.br
- Fiscal Administrativo Substituto – Sérgio Ricardo Carneiro Leão Leimig / sergio.leimig@trt6.jus.br

Capítulo VI - Análise de Riscos

# 1. Relação de riscos para a contratação

Risco 1		Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação
Causa		Falta de acompanhamento/ comprometimento das áreas envolvidas na produção dos artefatos	Efeito		Atraso no processo de contratação
Probabilidade		Baixa	Impacto		Médio
Resposta ao risco (eliminar/transferir/mitigar/aceitar)					Mitigar
Id	Ação			Responsável
1	Realizar reuniões com as áreas envolvidas/ Comunicação para conscientização e aprovação dos artefatos.			Equipe de planejamento e Divisão de Infraestrutura
Plano de Contingência
Id	Ação			Responsável
1	Convocar reunião extraordinária com a equipe de planejamento para ajustes necessários ao encaminhamento do processo.			Equipe de planejamento

Risco 2		Insuficiência orçamentária para a contratação
Causa		Falta de planejamento	Efeito		Impedimento da contratação
Probabilidade		Baixa	Impacto		Médio
Resposta ao risco (eliminar/transferir/mitigar/aceitar)					Mitigar
Id	Ação			Responsável
1	Reservar verba do orçamento do Tribunal para esta contratação			STI
2	Realização de licitação para Registro de Preços			STI
Plano de Contingência
Id	Ação			Responsável
1	Priorizar ação em detrimento de outras			Administração do Regional

Risco 3		Demora na conclusão do processo licitatório
Causa		Impugnações ou recursos	Efeito		Atraso no processo de contratação
Probabilidade		Média	Impacto		Alto
Resposta ao risco (eliminar/transferir/mitigar/aceitar)					Mitigar
Id	Ação			Responsável
1	Elaborar o planejamento da contratação observando editais de licitação de outros órgãos para o mesmo tipo de equipamento.			Equipe de planejamento
2	Definir os critérios com respaldo dos órgãos de controle e da jurisprudência existente.			Equipe de planejamento
3	Verificar o teor de impugnações e recursos em contratações similares.			Equipe de planejamento
4	Observar as recomendações da área jurídica do Tribunal.			Equipe de planejamento
Plano de Contingência
Id	Ação			Responsável
1	Solicitar auxílio/ acompanhamento da área jurídica para resposta às impugnações e recursos.			Equipe de planejamento

Risco 4		Dificuldade para encontrar empresa especializada para fornecer a solução
Causa		Ausência de empresa que atenda aos requisitos	Efeito		Impedimento da contratação
Probabilidade		Baixa	Impacto		Alto
Resposta ao risco (eliminar/transferir/mitigar/aceitar)					Mitigar
Id	Ação			Responsável
1	Entrar em contato com empresas e consultar sobre sua capacidade para fornecer produto desta natureza.			Divisão de Infraestrutura
Plano de Contingência
Id	Ação			Responsável
1	Reduzir os requisitos exigidos.			Integrantes técnico e requisitante

Risco 5		Descumprimento, pela Contratada, de cláusulas contratuais
Causa		Falta de compromisso da contratada	Efeito		Atraso ou não entrega dos produtos
Probabilidade		Média	Impacto		Baixo
Resposta ao risco (eliminar/transferir/mitigar/aceitar)					Mitigar
Id	Ação			Responsável
1	Realizar reuniões de acompanhamento do contrato.			Equipe de fiscalização
Plano de Contingência
Id	Ação			Responsável
1	Comunicar à Administração para que se tomem as medidas administrativas cabíveis.			Gestor do contrato

Risco 6		Produto fornecido não atende aos requisitos definidos em sua especificação
Causa		Entrega de equipamento diferente do contratado	Efeito		Impossibilidade de uso
Probabilidade		Baixa	Impacto		Alto
Resposta ao risco (eliminar/transferir/mitigar/aceitar)					Mitigar
Id	Ação			Responsável
1	Validar solução entregue antes de promover o recebimento.			Fiscais técnico e requisitante
Plano de Contingência
Id	Ação			Responsável
1	Solicitar a substituição do item ou do produto entregue.			Fiscais técnico e requisitante
2	Comunicar a Administração para que se tomem as medidas administrativas cabíveis.			Gestor do contrato

Risco 7		Rescisão do contrato
Causa		Inexecução total ou parcial do contrato	Efeito		Não aquisição do produto
Probabilidade		Baixa	Impacto		Alto
Resposta ao risco (eliminar/transferir/mitigar/aceitar)					Mitigar
Id	Ação			Responsável
1	Acompanhar a execução do contrato e planejar nova contratação com antecedência, antes do término da vigência.			Fiscais do contrato
Plano de Contingência
Id	Ação			Responsável
1	Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão.			Equipe de planejamento

# 2. Matriz de Vulnerabilidade

Classificação de Probabilidade e Impacto
Probabilidade	Ameaças
Muito alta
Alta
Média			1		1
Baixa				2	3
Muito baixa
	Muito baixo		Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
	Impacto
Alto Risco		Médio Risco			Baixo Risco

## Equipe de Planejamento da Contratação

Ednaldo Dias da Silva - Matrícula: 2479

Sérgio Limeira da Silva - Matrícula: 1881

Carlos Eduardo de Albuquerque Mello - Matrícula: 1218