PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

1 - Descrição do objeto

Objeto: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a realização de serviços de construção de sala de apoio no edifício onde funciona o arquivo geral deste Regional, em Vitória de Santo Antão, para uso dos seus servidores. / Critérios de sustentabilidade: na concepção dos projetos e especificações em geral foram considerados os seguintes requisitos: / Emprego de tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis; / Utilização de andaimes preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização; / Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificações devem atender a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental; / Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza, e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações; / No projeto de instalações hidrossanitárias deverão ser contemplados os seguintes requisitos: / Utilização de equipamentos economizadores de água, com baixa pressão, tais como torneiras com arejadores, de fechamento automático, sanitários com válvulas de descarga com duplo acionamento ou a vácuo; / Nos projetos elétricos e de iluminação adotar-se-ão as seguintes soluções: / Setorização adequada de comandos de iluminação (interruptores) com vistas ao aproveitamento da luz natural e utilização de sensores de presença, onde se aplicar; / Uso de lâmpadas de LED de alta eficiência energética, qualidade e durabilidade, e luminárias eficientes; / Uso de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila – PVC; / Utilização da Norma ABNT NBR 15920 como referência para dimensionamento econômico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule. / Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência deverão ser observados os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT , dentre os quais: / Adequação de sanitários; / Instalação de piso tátil direcional e de alerta, quando necessário; / Adaptação de mobiliário, portas e corredores em todas as dependências e em todos os acessos.

2 - Origem da demanda

2.1 - A demanda surgiu da própria unidade requisitante – Núcleo de Gestão Documental e Memória (NGDM) - para atender de construção, reformas ou melhorias de imóveis do TRT6.

3 - Necessidade da contratação

A reforma do arquivo encontra justificativa no atendimento ao pedido da Seção de Arquivo Geral para a acomodação dos servidores e prestadores de serviços, pois o arquivo só contava com espaço para os documentos a serem arquivados, sem qualquer suporte para a comodidade e o bem estar do seu pessoal. A construção dá continuidade ao processo de modernização das instalações deste Tribunal.

4 - ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

4.1 - Objetivo Estratégico: aprimorar a infraestrutura física, material, de tecnologia da informação e de segurança patrimonial.

4.2 - Descrição do objetivo: prover recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários, equipamentos de informática) que permitam a otimização do desempenho das unidades do TRT6, garantindo aos magistrados e servidores segurança e ambiente de trabalho salubre, além da proteção e manutenção patrimonial.

5 - Requisitos da contratação

A proposta de preço deverá conter obrigatoriamente a descrição do serviço, com todas as especificações mínimas exigidas. / O critério de julgamento das propostas será o de menor preço global. / Prazo de execução: máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar da data inicial fixada na ordem de serviços; / Comprovação de vistoria prévia nos imóveis objeto da licitação, a qual deverá ser preliminarmente agendada com a SEFAO: Av. Martin Luther King, 739 – Anexo I – 1º andar – Bairro do Recife/PE, telefones 0(XX)81-3225-3465/0(XX)81-3225-3466, no horário de funcionamento deste Regional. A declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto supre a necessidade de vistoria técnica; / Dos documentos relativos à qualificação técnica: / A empresa licitante deverá estar devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia (CREA). Na data prevista para entrega da proposta apresentará a Certidão de Registro e Quitação que comprova a situação do registro da empresa no conselho quanto a sua regularidade e anuidade; / Comprovação técnico-operacional – apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação; / A comprovação da capacidade técnico-operacional poderá ser realizada por meio do somatório de atestados de execução de serviços concomitantes. / Comprovação da capacidade técnico-profissional – apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação; / Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação. / Os atestados de capacidade técnico-profissional, os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s) ou Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverão estar devidamente registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da região onde os serviços foram executados, comprovando que os arquitetos ou engenheiros constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços similares, em vulto e tipologia aos da contratação pretendida, objeto deste Projeto Básico, em cujo acervo conte: / Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9 cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. Quantitativo mínimo: 40 m² / Janela fixa em alumínio anodizado natural com vidro liso e incolor de 6 mm, padrão semelhante ao da linha INOVA da ALCOA, conforme projeto e especificação - fornecimento e instalação (EAV 05 e EAV 06). Quantitativo mínimo: 3 m² / Porcelanato piso a teto padrão semelhante ao Polar, linha monocolor, E3, COF I, V1, junta 2 mm, da Elizabeth. Quantitativo mínimo: 24 m² / Por ocasião da contratação deverá ser comprovada a capacidade técnico-profissional da empresa por meio de contrato de prestação de serviços, vínculo trabalhista ou certidão do CREA ou CAU, de que possui em seu quadro técnico, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA ou CAU. / Apresentação de: / Planilha sintética de preços unitários, quantitativos e preços totais dos itens devidamente especificados os insumos com as suas respectivas marcas, ou em uma lista das mesmas em anexo à planilha e planilha de composição analítica de preços unitários. / Planilha de Custos e Formação de Preços: / A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também sob a forma percentual; / O cronograma físico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado à proposta apresentada. / A Coordenadoria de Planejamento Físico do TRT 6ª Região pode solicitar informações adicionais caso considere as apresentadas insuficientes ou insatisfatórias, obrigando-se o licitante a fornecê-las sem nenhum ônus para o TRT 6ª Região.

6 - Justificativas da escolha do tipo de solução a contratar

Optou-se por uma pequena construção, com baixo custo e aproveitamento das instalações preexistentes no imóvel locado, onde funciona o Arquivo Geral deste Regional, ao invés de uma construção em outro local, que demandaria uma nova estrutura e instalações com elevação de orçamento. A opção também foi adotada em preferência a uma nova locação que comportasse referido espaço para a acomodação dos funcionários.

7 - Estimativas preliminares dos preços

Estimativas estão compatíveis com os quantitativos levantados dos projetos de arquitetura e engenharia e os custos do SINAPI. Serviço este disponibilizado na internet pela Caixa Econômica Federal, onde todos os itens da planilha do serviço em epígrafe foram pesquisados neste sistema, aqueles pelo qual não encontramos, obtivemos em três fontes de consulta que são referências do mercado regional e nacional no setor da Construção Civil, quais sejam, Tabela de Preços para Contratação de Obras e Serviços de Engenharia da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB da cidade do Recife e Tabela de Custos de Composições de Serviços do TCPO - Editora PINI, bem como através de consultas a casas de material de construção a fim de obter os preços dos insumos conforme o mercado local. / Vale salientar que, quando nos deparamos com itens específicos de serviços desta obra que não foram localizados nem no SINAPI e nem nas tabelas acima mencionadas, realizamos a elaboração da composição analítica de preço unitário do serviço, isto é, perpetram-se em uma tabela o conjunto dos insumos necessários para a realização do serviço e o coeficiente de consumo de materiais, de produtividade de mão-de-obra e consumo horário de equipamentos utilizados de onde atingiremos o preço final do item. Os preços destes insumos foram extraídos do SINAPI, e quando não encontrados, novamente utilizamos as tabelas supracitadas ou os preços do mercado local da construção civil.

8 - Resultados pretendidos

O que se pretende com a contratação do objeto em questão é aparelhar o arquivo geral Justiça do Trabalho da 6ª Região com mais comodidade do pessoal que nele trabalha, colaborando para um melhor atendimento das demais unidades deste Regional e com a otimização dos seus serviços.

9 - Análise de risco

N°	Descrição do risco	Probabilidade de ocorrência	Impacto	Ações de mitigação
1	Licitação fracassar	baixa	baixo	Definição de exigências técnicas compatíveis com o objeto a ser licitado
2	Demora nos procedimentos das fases interna e externa da licitação	baixa	médio	Celeridade na análise e resposta aos pedidos de análise do edital; esclarecimentos; impugnações; e apresentação de propostas de preço.
3	Inexecução total ou parcial da obra	baixa	alto	Monitoramento e controle do cronograma físico-financeiro e uma fiscalização eficiente.

10 - Declaração da viabilidade ou não da contratação

Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, a equipe de planejamento declara se a contratação é viável.

10.1 - Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares declara-se que a contratação é VIÁVEL

Recife, 10 de agosto de 2017

____________________________________
CLÁUDIO B. C. BEZERRA DE MENEZES
Coordenador de Planejamento Físico